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   АДМИНИСТРАЦИЯ                   
 ЧУМАЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

 КАМЕШКИРСКОГО РАЙОНА 

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Чумаево
от     10.11.2023 года      № 97
Об утверждении порядка изменения существенных условий контрактов, заключенных для муниципальных нужд Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области

В целях реализации положений части  65.1  статьи  112 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и  муниципальных нужд», в соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области, администрация Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Установить, что в 2023 году допускается изменение по соглашению сторон существенных условий контрактов, заключенных до 1 января 2024 года для муниципальных нужд Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области, если при исполнении таких контрактов возникли независящие   от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность их исполнения.
2.Утвердить Порядок изменения существенных условий контрактов, заключенных для муниципальных нужд Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
3.Утвердить состав комиссии по рассмотрению обращений по изменению существенных условий контрактов, заключенных  для муниципальных нужд Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

4.Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене Сельские вести», разместить на официальном сайте администрации Камешкирского района Пензенской области, раздел муниципальное образование Чумаевский сельсовет Камешкирского района Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области.
 

Глава администрации 

Чумаевского сельсовета

Камешкирского района

Пензенской области                                                                                      Ю.Ю.Рыжова.

 

 

Приложение № 1

к постановлению администрации 

Чумаевского сельсовета

Камешкирского района 

Пензенской области

от 10.11.2023г. № 97. 

Порядок изменения существенных условий контрактов, заключенных для муниципальных нужд Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области 

1.Общие положения

1.1. Настоящий порядок изменения существенных условий контрактов, заключенных для муниципальных нужд Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области до 01 января 2024 года (далее Порядок), разработан в целях регламентирования действий при  принятии решения об изменении существенных условий контрактов, заключенных для муниципальных нужд 

Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области до 01 января 2024 года, в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».         

1.2. Для целей применения настоящего Порядка, в соответствии со ст.432 Гражданского кодекса Российской Федерации, под существенными условиями контракта понимаются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров

 данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

1.3. В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» к существенным условиям контракта относятся в том числе:

1.условия, предусмотренные извещением об осуществлении закупки, документацией о закупке, заявкой участника закупки, с которым заключается контракт;

2.порядок определения количества поставляемого товара, объема выполняемой работы, оказываемой услуги на основании заявок заказчика, в случае, если количество поставляемых товаров, объем подлежащих выполнению работ, оказанию услуг невозможно определить;

3.цена контракта;

4. обязательное условие об ответственности заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом;

5.порядок и сроки оплаты товара, работы или услуги.

1.4.Изменения, предусмотренные настоящим Порядком, осуществляются с соблюдением положений частей 1.3 - 1.6 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

2.Основания изменения существенных условий контракта. Подтверждение наступивших обстоятельств

При исполнении контракта допускается изменение существенных условий контракта по соглашению сторон при совокупности следующих условий:

1)изменение существенных условий контракта осуществляется с соблюдением положений частей 1.3 - 1.6 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
2)изменение существенных условий контракта не приводит к изменению его предмета, а также к увеличению количества товаров, объема работ или услуг, за исключением случаев, когда увеличение количества товаров, объема работ или услуг обусловлено внесением изменений в проектную документацию;

3) изменение существенных условий контракта осуществляется в пределах 

лимитов бюджетных обязательств, доведенных до получателя средств  бюджета Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области;

4) изменение существенных условий контракта осуществляется путем заключения заказчиком и поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

дополнительного соглашения об изменении условий контракта;

5)  контракт заключен до 1 января 2024 года, и обязательства по нему на дату заключения дополнительного соглашения об изменении условий контракта не 

исполнены.

Обязанность подтверждения наступивших обстоятельств, влекущие невозможность исполнения контракта, возлагается на поставщика (подрядчика, исполнителя).

Поставщик (подрядчик, исполнитель) направляет заказчику в письменной форме

 предложение об изменении существенных условий контракта в связи с возникновением не зависящих от сторон обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения, с указанием причин.  К предложению об изменении существенных условий контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) прилагает следующие документы:

1.документ, подтверждающий объем выполненных обязательств;

2.документ, подтверждающий наступление независящих от сторон контракта обстоятельств;

3.обоснование предлагаемой цены контракта (в случае ее изменения);

4.справки, выписки, заключения и иные документы, которые в полной мере должны подтверждать обстоятельства, указанные поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в предложении об изменении существенных условий контракта.

3.Порядок принятия решения об изменении существенных условий

Порядок принятия решения об изменении существенных условий

Заказчик на основании полученных от поставщика (подрядчика, исполнителя) 

уведомления и прилагаемых к нему документов в течение 2 (двух) рабочих дней формирует обоснование необходимости внесения изменений в существенные условия контракта.

3.1.Обоснование должно содержать следующую информацию:
1) предмет контракта, с указанием индивидуального кода закупки;

2) дата заключения контракта;

3) источник финансирования контракта;

4)  цена контракта;

5)  сроки исполнения и срок действия контракта;

6) условия и размер внесенного поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обеспечения исполнения контракта;

7)  объем исполненных по контракту обязательств;

8)  сведения об условиях контракта, подлежащих изменению;

9) мнение заказчика по изменению существенных условий контракта.

К обоснованию прилагаются уведомление и документы, указанные в разделе 2 настоящего Порядка.

После подготовки документов указанных в пункте 3.1. настоящего Порядка заказчик направляет их, на рассмотрение комиссии по рассмотрению обращений по изменению существенных условий контрактов, заключенных  для муниципальных нужд Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области.

В срок не позднее 3 (трех) рабочих дней комиссия проводит заседание и рассматривает вопрос о допустимости изменений существенных условий контракта.

Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины от общего числа ее членов. Решение комиссии принимается открытым голосованием простым большинством голосов ее членов, присутствующих на заседании, и оформляется протоколом. При равенстве голосов решающим является голос председательствующего на заседании комиссии.

В течение 2 (двух) рабочих дней с даты принятия решения комиссией администрация Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области готовит проект постановления  об изменениях существенных условий контракта или об отказе (с обоснованием причины отказа).

К проекту постановления администрации Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области  прилагается контракт, в который вносятся изменения существенных условий и  проект дополнительного соглашения к контракту об изменении существенных условий контракта.

Заказчик в течение 1 (одного) рабочего дня с даты принятия постановления об изменениях существенных условий контракта или об отказе (с обоснованием причины отказа) уведомляет поставщика (подрядчика, исполнителя) о принятом решении.

В случае принятия решения об изменении существенных условий контракта заказчик вместе с уведомлением направляет в адрес поставщика (подрядчика, исполнителя) для подписания проект дополнительного соглашения к контракту об изменении существенных условий контракта в двух экземплярах.

Приложение № 2

к постановлению администрации администрация  Чумаевского сельсовета Камешкирского района 

Пензенской области  

 от 10.11.2023г. № 97
 
COCTAB
комиссии по рассмотрению обращений по изменению существенных условий контрактов, заключенных для нужд  Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области 
 

1. Рыжова Юлия Юрьевна – Глава администрации Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области;
2. Нуштаева Елена Александровна – Ведущий специалист администрации Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области;

3. Учкина Екатерина Ивановна – эксперт – главный бухгалтер администрации Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области;

4. Размоскина Мария Алексеевна – глава Чумаевского сельсовета Камешкирского района пензенской области.

