№ 5  от  16 марта 2022 г. 	                                                               «Бесплатно»

Информационный бюллетень Комитета местного самоуправления,

# Администрации Русско-Камешкирского сельсовета

# Камешкирского района Пензенской области.

# Издание официальных документов.

АДМИНИСТРАЦИЯ

РУССКО-КАМЕШКИРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КАМЕШКИРСКОГО РАЙОНА

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от | 14.03.2022 г. | № | 37 |
| --- | --- | --- | --- |
| с.Р.Камешкир |  |  |  |

Об утверждении годового доклада о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы  «Модернизация и развитие сети автомобильных дорог местного значения в границах населенного пункта  Русско-Камешкирского сельсовета  Камешкирского района Пензенской области» за 2021 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), руководствуясь Уставом Русско-Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области, администрация  Русско-Камешкирского  сельсовета Камешкирского района Пензенской области

постановляет:

1.Утвердить годовой доклад о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Модернизация и развитие сети автомобильных дорог местного значения в границах населенного пункта  Русско-Камешкирского сельсовета  Камешкирского района Пензенской области» за 2021 год	 согласно Приложению № 1 к постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Правовое поле».

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу  администрации Русско-Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области.

И.о.Главы администрации

Русско-Камешкирского сельсовета

Камешкирского района

Пензенской области                                                                                                        Т.В.Атикова

Годовой доклад

о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Модернизация и развитие сети автомобильных дорог местного значения в границах населенного пункта  Русско-Камешкирского сельсовета  Камешкирского района Пензенской области»  за 2021год

Наименование муниципальной программы

Муниципальная программа «Модернизация и развитие сети автомобильных дорог местного значения в границах населенного пункта  Русско-Камешкирского сельсовета  Камешкирского района Пензенской области», утверждена постановлением администрации Русско – Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области от 01.11.2013 г. № 148

Подпрограмма 1. «Содержание улично- дорожной сети Русско-Камешкирского  сельсовета Камешкирского района Пензенской области»

#### Целью подпрограммы является:

#### - Удовлетворение общественной коммуникативной потребности в беспрепятственном круглогодичном, комфортном и безопасном перемещении по территории поселения с использованием автомобильных дорог.

#### - Содержание улично- дорожной сети Русско-Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области.

#### Для достижения поставленных целей предусматривается решение следующих задач:

- выполнение работ по содержанию автомобильных дорог (очистка проезжей части дорог и  обочин от снега и устранение гололёда песко-соляной смесью, ямочный ремонт покрытия дороги, механизированное выкашивание и срезка поросли обочин и откосов дорог, восстановление профиля щебеночного покрытия);

- составление сметной документации по содержанию автомобильных дорог;

.   -содержание автомобильных дорог за счет муниципального дорожного фонда Русско-Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области.

Для достижения ожидаемых результатов по подпрограмме в 2021 году  администрацией Русско – Камешкирского сельсовета были заключены контракты с

- “Автодорсервис» по ямочному ремонту,

договора с : «Автодорсервис» по посыпке и очистке внутрипоселковых дорог от снега,

- МУП «Гарант» по  посыпке и очистке внутрипоселковых дорог от снега;

Подпрограмма 2. «Ремонт (капитальный ремонт) автомобильных дорог местного значения в границах Русско-Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области»

Целью подпрограммы является:

- Повышение качества дорожного покрытия, повышение эффективности использования бюджетного финансирования, направляемого на цели развития транспортной инфраструктуры Русско-Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области.

- Ремонт (капитальный ремонт) автомобильных дорог местного значения в границах  Русско-Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области

Для достижения цели были поставлены следующие задачи:

- Ремонт (капитальный ремонт) автомобильных дорог и искусственных сооружений на них.

По данной подпрограмме мероприятия проводились и объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы на 2021год в бюджете Русско – Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области был запланирован.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы: оценка эффективности мер правового регулирования представлена в приложении № 1 таблица №3 к Годовому докладу о ходе реализации муниципальной программы  «Модернизация и развитие сети автомобильных дорог местного значения в границах населенного пункта  Русско-Камешкирского сельсовета  Камешкирского района Пензенской области»

Приложение № 1

к  годовому докладу о ходе                                                                                                      реализации и оценки эффективности

реализации муниципальной программы

"Модернизация и развитие сети автомобильных

дорог местного значения в границах

Русско –Камешкирского сельсовета Камешкирского района

Пензенской области"

ОТЧЕТ

об исполнении основных мероприятий,

муниципальной программы Русско-Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области

"Модернизация и развитие сети автомобильных дорог местного значения в границах Русско – Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области"

за  2021 год

| N п/п | Наименование основных мероприятий, мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Освоено | Оценка соблюдения сроков выполнения основных этапов мероприятия и достижения показателей реализации мероприятия |  |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего |  | в том числе по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | бюджет Русско-Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  | Основные этапы выполнения мероприятия и показатели реализации мероприятия, един. изм. | план | факт |  |
| 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1. | Подпрограмма 1«Содержание улично-дорожной сети Русско – Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области на 2014-2020 годы» | Администрация Русско –Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области | 2190,819 | 2180,495 |  |  | 2190,819 | 2180,495 |  | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | Администрация Русско –Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области | 2190,819 | 2180,495 |  |  | 2190,819 | 2180,495 |  | - | - |  |  | Ямочный ремонт Очистка и посыпка дорог Очистка и посыпка дорог |  |  | Контракт с автодорсервис» ( Договор с Автодорсервис -Договор с МУП «Гарант» - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 1: |  |  | 2190,819 | 2180,495 |  |  | 2190,819 | 2180,495 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма 2 « Ремонт (капитальный ремонт) автомобильных дорог местного значения в границах Русско – Камешкирского сельсовета на 2014-2020 г. | Администрация Русско –Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области | 5262,181 | 5243,616 | 5000,000 | 4981,436 | 262,181 | 262,181 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 2.1. | Ремонт(капитальный ремонт)автомобильных дорог и искуственных сооружений на них | Администрация Русско –Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  | в том числе: |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 2.2 | Ремонт (капитальный ремонт)автомобильных дорог и искусственных сооружений на них,за счет ассигнований дорожного фонда | Администрация Русско –Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 2: |  |  | 0 | 00 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по муниципальной программе: |  |  | 7453,000 | 7424,111 | 5000,000 | 4981,436 | 2453,000 | 2442,676 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по мероприятиям, имеющим инновационную направленность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

АДМИНИСТРАЦИЯ

РУССКО-КАМЕШКИРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КАМЕШКИРСКОГО РАЙОНА

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от | 14.03.2022 г. | № | 38 |
| --- | --- | --- | --- |
| с.Р.Камешкир |  |  |  |

Об утверждении годового доклада о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы  «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в  Русско-Камешкирском сельсовете Камешкирского района Пензенской области на 2014-2024 годы» за 2021 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), руководствуясь Уставом Русско-Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области, администрация  Русско-Камешкирского  сельсовета Камешкирского района Пензенской области

постановляет:

1.Утвердить годовой доклад о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в  Русско-Камешкирском сельсовете Камешкирского района Пензенской области на 2014-2024 годы» за 2021 год	 согласно Приложению № 1 к постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Правовое поле».

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу  администрации Русско-Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области.

И.о.Главы администрации

Русско-Камешкирского сельсовета

Камешкирского района

Пензенской области                                                                                                        Т.В.Атикова

Приложение

к постановлению администрации

Русско-Камешкирского сельсовета

Камешкирского района

Пензенской области

от 14.03.2022 года № 38

Годовой доклад

об оценки эффективности реализации муниципальной программы

«Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности в Русско-Камешкирском сельсовете   Камешкирского района  Пензенской области на 2014-2024 годы»

1.Наименование программы

Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Русско-Камешкирском сельсовете Камешкирского района Пензенской области в 2014-2024 годах», утверждена постановлением администрации Русско-Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области от 01.10.2014 г. № 210

Подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений и экстремистской деятельности в Русско-Камешкирском сельсовете Камешкирского района Пензенской области в 2014-2024 годах»

Целью подпрограммы является снижение уровня преступности в Русско-Камешкирском сельсовете Камешкирского района Пензенской области.

Для достижения цели были поставлены следующие задачи:

1.Профилактика правонарушений.

2.Социальная реабилитация лиц, отбывших наказание в виде лишения свободы, и лиц, осужденных без изоляции от общества.

3.Профилактика экстремистской деятельности.

4.Профилактика террористической деятельности.

Подпрограмма 2 «Антинаркотическая программа Русско-Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области на период с 2014 по 2024 годы»

Целью подпрограммы является Снижение масштабов незаконного распространения и немедицинского потребления наркотиков в Русско-Камешкирском сельсовете Камешкирского района Пензенской области.

Для достижения цели были поставлены следующие задачи:

1.Обеспечение надежного муниципального контроля за легальным оборотом наркотиков и их прекурсоров.

2.Выработка мер противодействия наркотрафику на территорию Русско-Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области, адекватных существующей наркоугрозе.

3.Создание и реализация комплекса мер по пресечению незаконного распространения наркотиков и их прекурсоров в Русско-Камешкирском сельсовете Камешкирского района Пензенской области.

4.Разработка и внедрение муниципальной  системы мониторинга наркоситуации в  Русско-Камешкирском сельсовете Камешкирского района Пензенской области.

5.Совершенствование системы оказания наркологической медицинской помощи больным наркоманией и их реабилитации.

6.Создание  системы профилактики немедицинского потребления наркотиков с приоритетом  мероприятий первичной профилактики.

Подпрограмма 3«Антикоррупционная программа Русско-Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области в 2014 - 2024 годах»

Целью подпрограммы является снижение уровня коррупции, ее влияния на деятельность органов местного самоуправления, активность и эффективность бизнеса, на повседневную жизнь граждан.

Обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, общества и государства от угроз, связанных с коррупцией.

Создание системы противодействия коррупции в Русско-Камешкирском сельсовете Камешкирского района Пензенской области.

Для достижения цели были поставлены следующие задачи:

Устранение условий, порождающих коррупцию, предупреждение коррупционных правонарушений.

2.Формирование правового пространства, свободного от коррупционных проявлений.

3.Антикоррупционные механизмы в рамках реализации кадровой политики. Совершенствование организации деятельности по осуществлению закупок, распоряжению собственностью и освоению средств бюджета Русско-Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области.

4.Формирование нетерпимого отношения к проявлениям коррупции.

Подпрограмма 4 «Повышение безопасности дорожного движения в Русско-Камешкирском сельсовете Камешкирского района Пензенской области в 2014-2024 годах»

Целью подпрограммы является сокращение количества погибших в результате дорожно-транспортных происшествий

Для достижения цели были поставлены следующие задачи:

1.Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения.

2.Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении.

3.Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий.

Приложение

к Годовому докладу

о ходе реализации и оценки

эффективности реализации

муниципальной программы

««Обеспечение общественного порядка

и противодействие преступности в

Русско-Камешкирском сельсовете

Камешкирского района

Пензенской области

ОТЧЕТ

об исполнении основных мероприятий, мероприятий

муниципальной программы Русско-Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области

"«Обеспечение общественного порядка

и противодействие преступности  в Русско-Камешкирском сельсовете Камешкирского района Пензенской области на 2014-2024 годы"

(указать наименование муниципальной программы)

за 2021 год

(тыс. руб.)

| N п/п | Наименование основных мероприятий, мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Освоено | Оценка соблюдения сроков выполнения основных этапов мероприятия и достижения показателей реализации мероприятия |  |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего |  | в том числе по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | бюджет Русско-Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области |  | Бюджет Пензенской области |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  | Основные этапы выполнения мероприятия и показатели реализации мероприятия, един. изм. | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1. | Профилактика правонарушений и экстремистской деятельности в Русско-Камешкирском сельсовете Камешкирского района Пензенской области в 2014-2020 годы | Администрация Русско-Камешкирского сельсовета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение анализа криминогенной обстановки и выработка организационных мер, направленных на ее улучшение | Администрация Русско-Камешкирского сельсовета | 7,0 | 0 |  |  | 7,0 | 0 |  |  |  |  | 7,0 | Получение информации о состоянии криминогенной обстановки, разработка действенных мер по ее улучшению | - | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. <ин> | Подготовка и издание буклетов, иных материалов по популяризации здорового образа жизни среди населения | Администрация Русско-Камешкирского сельсовета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. <Пр> | Организация и проведение в образовательных учреждениях Русско-Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области социальных марафонов, круглых столов и «уроков дружбы», направленных на формирование толерантного сознания у подростков и молодежи | Администрация Русско-Камешкирского сельсовета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 1: |  |  | 7,0 | 0 | 0 | 0 | 7,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,0 |  |  |  |  |
| 2. | Антинаркотическая программа Русско-Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области на 2014-2020 годы | Администрация Русско-Камешкирского сельсовета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Проведения мониторинга наркоситуации в Русско-Камешкирском сельсовете Камешкирского района Пензенской области | Администрация Русско-Камешкирского сельсовета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. <ин> | Организация проведения антинаркотических профилактических лекций для родителей обучающихся учреждений общего образования | Администрация Русско-Камешкирского сельсовета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. | Проведение комплекса мероприятий, направленных на профилактику наркомании, в том числе мероприятия, посвященные Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом | Администрация Русско-Камешкирского сельсовета | 3,0 | 0 | 0 | 0 | 3,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,0 | - | - | - | - |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 2: |  |  | 3,0 | 0 | 0 | 0 | 3,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,0 | - | - | - | - |
| 3 | Антикоррупционная программа Русско-Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области на 2014-2020 годы) | Администрация Русско-Камешкирского сельсовета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 3.1 | Соответствие нормативных правовых актов Русско-Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области, регулирующих отношения в сфере противодействия коррупции, федеральному законодательству | Администрация Русско-Камешкирского сельсовета | 3,0 | 0 | 0 | 0 | 3,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,0 |  | - | - | - |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Правовое просвещение муниципальных служащих Русско-Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области по вопросам соблюдения законодательства в сфере противодействия коррупции | Администрация Русско-Камешкирского сельсовета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2. | 1Организация и проведение заседаний»круглых столов», «прямых линий» по вопросам противодействия коррупции с участием руководителей исполнительных органов муниципальной власти и органов местного Русско-Камешкирского сельсовета , институтов гражданского общества | Администрация Русско-Камешкирского сельсовета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |  |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 3: |  |  | 3,0 | 0 | 0 | 0 | 3,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,0 | - | - | - | - |
| 4 | Повышение безопасности дорожного движения в Русско-Камешкирском сельсовете Камешкирского района Пензенской области в 2014-2020 годах | Администрация Русско-Камешкирского сельсовета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Систематическое освещение в СМИ вопросов, касающихся разъяснения законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения; правового воспитания участников дорожного движения; информирования населения о реальном состоянии обеспечения безопасности дорожного движения | Администрация Русско-Камешкирского сельсовета | 4,0 | 0 | 0 | 0 | 4,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,0 | - | - | - | - |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Организация мероприятий в игровой форме, позволяющих формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети у воспитанников общеобразовательных учреждений | Администрация Русско-Камешкирского сельсовета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |  |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 4: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| Всего по муниципальной программе: |  |  | 17,0 |  | 0 | 0 | 17,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,0 | - | - | - | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по мероприятиям, имеющим инновационную направленность |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

АДМИНИСТРАЦИЯ

РУССКО-КАМЕШКИРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КАМЕШКИРСКОГО РАЙОНА

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от | 14.03.2022 г. | № | 40 |
| --- | --- | --- | --- |
| с.Р.Камешкир |  |  |  |

Об утверждении годового доклада о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы  «Развитие гражданского общества на территории Русско- Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области» за 2021 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), руководствуясь Уставом Русско-Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области, администрация  Русско-Камешкирского  сельсовета Камешкирского района Пензенской области

постановляет:

1.Утвердить годовой доклад о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы ««Развитие гражданского общества на территории Русско- Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области» за 2021 год согласно Приложению № 1 к постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Правовое поле».

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу  администрации Русско-Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области.

И.о.Главы администрации

Русско-Камешкирского сельсовета

Камешкирского района

Пензенской области                                                                                                        Т.В.Атикова

Годовой доклад

о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие гражданского общества на территории Русско- Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области» за 2021год

1.  Наименование муниципальной программы

Муниципальная программа «Развитие гражданского общества на территории Русско- Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области»

Утверждена постановлением администрации Русско – Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области от 01.11.2013 г. № 149

Подпрограмма 1 «Снижение административных барьеров и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Русско –Камешкирском сельсовете  Камешкирского района Пензенской области»

#### Целью подпрограммы является снижение административных барьеров и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг  в Русско – Камешкирском сельсовете Камешкирского района Пензенской области.

#### Для достижения поставленных целей  были поставлены следующие задачи:

– Проведение комплексной оптимизации государственных и муниципальных услуг (функций) по сферам общественных отношений;

– Организация межведомственного взаимодействия при предоставлении

государственных (муниципальных) услуг;

– Формирование системы мониторинга качества и доступности государственных и муниципальных услуг;

#### –Информационное сопровождение мероприятий Подпрограммы.

Достижению ожидаемого результата по снижению административных барьеров и повышению качества предоставления государственных муниципальных услуг в Русско – Камешкирском сельсовете Камешкирского района Пензенской области способствуют фактические результаты реализации следующих основных мероприятий.

1. Обеспечение  внесения изменения в нормативную правовую базу, регулирующую предоставление услуг в части обеспечения межведомственного взаимодействия при предоставлении услуг.

2. Технологическая реализация формирования, направления запросов (ответов на запросы) в органы местного самоуправления, иные организации, в том числе с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), межведомственного электронного документооборота (МЭДО) и других способов обмена информацией.

3. Проведение организационных мероприятий по предоставлению услуг в формате межведомственного взаимодействия, включая проведение совещаний, обучение сотрудников органов местного самоуправления, информирование заявителей об измененном порядке предоставления услуг.

Другая ключевая мера, направленная на повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг, – обеспечение возможности предоставления услуг в электронном виде.

Подпрограмма 2 «Поддержка развития местного самоуправления

и муниципальной службы в Русско-Камешкирском сельсовете  Камешкирском районе Пензенской области»

Целью подпрограммы является:

- Развитие местного самоуправления и муниципальной службы в Русско – Камешкирском сельсовете Камешкирского района Пензенской области.

Для достижения поставленной цели  были поставлены следующие  задачи:

- информационно-методическая и организационная поддержка развития местного самоуправления в Русско-Камешкирском сельсовете Камешкирского района Пензенской области;

- информационно-методическая и организационная поддержка развития муниципальной службы в Русско-Камешкирском сельсовете Камешкирского района Пензенской области.

Достижению ожидаемого результата по поддержке развития местного самоуправления и муниципальной службы в Русско – Камешкирском сельсовете Камешкирского района Пензенской области способствуют фактические результаты реализации следующих основных мероприятий:

1.	В целях дальнейшего повышения правовой грамотности органов местного самоуправления Русско-Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области будет проводиться мониторинг законодательства Российской Федерации и Пензенской области с дальнейшим внесением при необходимости изменений в нормативные правовые акты Пензенской области и муниципальные нормативные правовые акты. В результате реализации программных мероприятий в муниципальные правовые акты Русско-Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области будут своевременно вноситься изменения, они будут соответствовать законодательству Российской Федерации и Пензенской области.

2.	Для минимизации дефицита кадров в органах местного самоуправления Русско-Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области, повышения их компетентности и профессионализма, обеспечения систематического обучения, повышения квалификации  кадров, будет проводиться мониторинг законодательства Российской Федерации и Пензенской области по вопросам муниципальной службы с дальнейшим внесением, при необходимости, изменений в муниципальные нормативные правовые акты, мониторинг освещения вопросов развития муниципальной службы на официальных сайтах органов местного самоуправления Русско-Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также мониторинг кадровой обеспеченности органов местного самоуправления Русско-Камешкирского сельсовета Камешкирского района  Пензенской области с подготовкой информации с прогнозом развития кадровой ситуации и потребности в кадрах в органах местного самоуправления Русско-Камешкирского сельсовета Камешкирского района  Пензенской области, обеспеченности квалифицированными специалистами, динамикой их профессионального развития и движения.

Приложение 1

к  годовому докладу  о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие гражданского общества

на территории  Русско-Камешкирского сельсовета

Камешкирского района

Пензенской области»

ОТЧЕТ

об исполнении основных мероприятий,

муниципальной программы Русско-Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области

«Развитие гражданского общества на территории Русско- Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области»

(указать наименование муниципальной программы)

За 2021год

| Администрация Русско-Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя, характеризующего объем услуги (работы) | Единица измерения объема муниципальной услуги | Объем муниципальной услуги |  |  |  |  |  |  | Расходы бюджета Русско-Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Подпрограмма 1 «Снижение административных барьеров и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на 2014-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование исполнительного органа местного самоуправления Русско-Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области, определяющего объем муниципального задания и его финансирование: Администрация Русско-Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие Пропагандистские мероприятия в области повышения качества предоставления государственных и муниципальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обучение работников органов местного самоуправления Русско-Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области, ежегодно (при наличии финансирования) | Количество проведенных семинаров |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2 «Поддержка развития местного самоуправления и муниципальной службы в Русско-Камешкирском сельсовете Камешкирского района Пензенской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов |  |  | 1885,668 | 1967,589 |  | 2036,374 |  | 2559,655 | 2659,118 | 1885,668 | 2 075,668 | 2794, 9 | 2468,727 | 2659,118 |
| 2.2 | Расходы на выплаты по оплате труда главы местной администрации |  |  | 503,397 | 642,426 |  | 495,000 |  | 900,802 | 920,910 | 503,397 | 613,652 | - | 831,175 | 876,885 |
| 2.3 | Расходы на обеспечение функций муниципальных органов |  |  | 1063,226 | 1107,015 |  | 1070,253 |  | 1000,339 | 1122,884 | 1063.226 | 110,138 | 1122,6 | 942,270 | 1264,144 |
| 2.4 | Осуществление первичного воинского учета |  |  | 155,500 | 182,9 |  | 200,600 |  | 221,70 | 227,900 | 155.500 | 155,500 | 200,6 | 221,700 | 227,900 |
| 2.5 | Расходы на исполнение части полномочий по осуществлению муниципального земельного контроля в границах Русско – Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области |  |  | 2,000 | 2, 000 |  | 2, 000 |  | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2, 000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| 2.6 | Предоставление межбюджетных трансфертов |  |  | 300,000 | 300,000 |  | 1034,200 |  | 1034,200 | 1088,200 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 1034,200 | 1088,200 |
| 2.7 | Иные бюджетные ассигнования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по подпрограмме 2: |  |  | 3909,791 | 4201,930 |  | 4836,611 |  | 5718,696 | 6140,429 | 3909,791 | 4209,338 | 5152,3 | 5500,072 | 6140,429 |

АДМИНИСТРАЦИЯ

РУССКО-КАМЕШКИРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КАМЕШКИРСКОГО РАЙОНА

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от | 14.03.2022 | № | 39 |
| --- | --- | --- | --- |
| с.Р.Камешкир |  |  |  |

Об утверждении годового доклада об оценки эффективности реализации муниципальной программы  «Развитие территорий и инженерной инфраструктуры, обеспечение энергосбережения и повышение энергетической эффективности в Русско-Камешкирском сельсовете   Камешкирского района  Пензенской области»  за 2021 год	.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), руководствуясь Уставом Русско-Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области, администрация  Русско-Камешкирского  сельсовета Камешкирского района Пензенской области

постановляет:

1.Утвердить годовой об оценки эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие территорий и инженерной инфраструктуры, обеспечение энергосбережения и повышение энергетической эффективности в Русско-Камешкирском сельсовете   Камешкирского района  Пензенской области»

согласно Приложению № 1 к постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Правовое поле».

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу  администрации Русско-Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области.

И.о.Главы администрации

Русско-Камешкирского сельсовета

Камешкирского района

Пензенской области                                                                                                        Т.В.Атикова

Годовой доклад

об оценки эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие территорий и инженерной инфраструктуры, обеспечение энергосбережения и повышение энергетической эффективности в Русско-Камешкирском сельсовете   Камешкирского района  Пензенской области»

1.Наименование программы

Муниципальная программа «Развитие территорий и инженерной инфраструктуры, обеспечение энергосбережения и повышение энергетической эффективности в Русско-Камешкирском сельсовете   Камешкирского района  Пензенской области», утверждена постановлением администрации Русско-Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области от 01.11.2013 г. № 147

Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Русско-Камешкирском сельсовете   Камешкирского района  Пензенской области»

Целью подпрограммы является реализация мер, направленных на снижение   удельного объема используемых топливно-энергетических ресурсов (далее по тексту - ТЭР) при   сохранении соответствующего полезного эффекта, возникающего в процессе их потребления, переход Русско-Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области на энергосберегающий путь развития на основе обеспечения рационального использования энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении,- создание условий для повышения энергетической                      эффективности в бюджетной сфере.

Для достижения цели были поставлены следующие задачи:

-проведение обязательных энергетических  обследований и паспортизации потребителей                энергетических ресурсов;

-пропаганда и воспитание энергосберегающего  поведения граждан, активное вовлечение всех групп  потребителей в энергосбережение и повышение энергетической эффективности;

- осуществление расчетов за потребленные, переданные, производимые энергетические ресурсы с использованием приборов учета, автоматизация в сфере контроля и учёта расхода энергетических ресурсов;

-развитие энергосервисных услуг и внедрение

энергосберегающих технологий на территории Русско-Камешкирского сельсовета         Камешкирского района Пензенской области за счёт реализации энергосервисных контрактов;

-внедрение энергосберегающих технологий и энергоэффективного оборудования в энергетике и наружном освещении, в строительстве, промышленности;

- создание резервных энергетических мощностей и запасов энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности при их производстве и передаче;

- улучшение экологических показателей среды обитания, за счёт создания новых генерирующих мощностей с использованием возобновляемых источников энергии, развитие альтернативных видов топлива.

- создание системы контроля и мониторинга за проведением мероприятий энергосбережения на территории Русско-Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области.

Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Русско-Камешкирского сельсовета        Камешкирского района Пензенской области»

Целью подпрограммы является повышение уровня  благоустройства и санитарного состояния   Русско-Камешкирского сельсовета, совершенствование эстетического вида населенного пункта, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды, организация  освещения улиц, развитие и поддержка инициатив  жителей села в вопросах  благоустройства и санитарной очистке домов и  придомовых территорий.

Для достижения цели были поставлены следующие задачи:

-приведение в качественное состояние элементов благоустройства;

- содержание, текущий ремонт и объектов благоустройства (детских игровых и спортивных площадок, газонов, зелёных насаждений, тротуаров пешеходных дорожек и т.д.);

-оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении, ликвидация стихийных навалов бытового мусора;

- улучшение экологической ситуации поселения;

-обустройство мест для сбора твердых бытовых отходов;

- совершенствование систем наружного освещения населенного пункта.

Подпрограмма 3 «Чистая вода на территории Русско-Камешкирского сельсовета       Камешкирского района Пензенской области»

Целью подпрограммы является повышение надежности и эффективности функционирования систем жизнеобеспечения населения, обеспечения населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, улучшение на этой основе состояния здоровья населения, восстановление, охрана и рациональное использование источников питьевого водоснабжения, повышение эффективности, устойчивости и надежности работы систем водоотведения, обеспечение санитарного благополучия населения. Реконструкция и модернизация систем коммунальной инфраструктуры, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации на территории  Русско-Камешкирского сельсовета    Камешкирского района Пензенской области, повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры сельского поселения, обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

Для достижения цели были поставлены следующие задачи:

– разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры;

- инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры;

- повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры;

- обеспечение более комфортных условий проживания населения;

- повышение качества предоставляемых ЖКУ;

- экономия энергетических ресурсов;

- снижение износа водопроводных сетей;

- снижение утечек и неучтенного расхода воды.

Подпрограмма 4 «Развитие материально-технической базы Русско-Камешкирского сельсовета     Камешкирского района Пензенской области  »

Целью подпрограммы является - развитие материально-технической базы Русско-Камешкирского сельсовета    Камешкирского  района Пензенской области;

- закупка коммунальной техники.

Для достижения цели были поставлены следующие задачи:

- эффективное и надежное функционирование коммунальной сферы,

- уменьшение расходов на содержание парка коммунальной техники.

Приложение

к Годовому докладу

о ходе реализации и оценки

эффективности реализации

муниципальной программы

«Развитие территории и инженерной

инфраструктуры, обеспечение энергосбережения

и повышение энергетической эффективности в

Русско-Камешкирском сельсовете

Камешкирского района

Пензенской области

ОТЧЕТ

об исполнении основных мероприятий, мероприятий

муниципальной программы Русско-Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области

"Развитие территорий и инженерной инфраструктуры, обеспечение энергосбережения и повышение энергетической эффективности в Русско-Камешкирском сельсовете Камешкирского района Пензенской области "

(указать наименование муниципальной программы)

за 2021 год

(тыс. руб.)

| N п/п | Наименование основных мероприятий, мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Освоено | Оценка соблюдения сроков выполнения основных этапов мероприятия и достижения показателей реализации мероприятия |  |  |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего |  | в том числе по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | бюджет Русско-Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области |  | Бюджет Пензенской области |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год |  | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  | Основные этапы выполнения мероприятия и показатели реализации мероприятия, един. изм. |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 | 17 | 18 |
| 1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Русско-Камешкирском сельсовете Камешкирского района Пензенской области на 2014-2020 годы | Администрация Русско-Камешкирского сельсовета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Реализация требований федерального законодательства об энергосбережении и повышении энергетической эффективности, внедрения энергосберегающих технологий и энергетически эффективного оборудования на территории Русско-Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области, пропаганды воспитания и вовлечения всех групп потребителей в энергетической эффективности | Администрация Русско-Камешкирского сельсовета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. <ин> | Пропагандистские мероприятия в области энергосбережения | Администрация Русско-Камешкирского сельсовета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведение семинаров |  | 1 | 0 | - |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. <Пр> | Установка пластиковых окон в здании администрации Русско-Камешкирского сельсовета | Администрация Русско-Камешкирского сельсовета |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | Снижение затрат на теплоснабжение |  | - | - |  |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. <Пр> | Прочие услуги | Администрация Русско-Камешкирского сельсовета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | - | - | - |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4. | Ремонт крыши здания администрации Русско-Камешкирского сельсовета | Администрация Русско-Камешкирского сельсовета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 1: |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Благоустройство территории Русско-Камешкиркого сельсовета Камешкирского района Пензенской области на 2014-2020 годы | Администрация Русско-Камешкирского сельсовета | 2796,920 | 2256,899 | 20 | 20 | 2776,920 | 2256,899 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2256,899 |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. <ин> | Мероприятие По совершенствованию систем уличного освещения | Администрация Русско-Камешкирского сельсовета | 600,000 | 393,534 | 20,0 | 20,00 | 580,000 | 373,534 | 0 |  | 0 |  |  | 393,534 | Совершенствование систем наружного освещения с.Р.Камешкир(оплата электроэнергии, приобретение осветительных приборов, приобретение ламп уличного освещения |  | - | - | - |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. | Мероприятие По обустройству мест для сбора твердых бытовых отходов | Администрация Русско-Камешкирского сельсовета | 3,000 | 0 | 0 | 3,000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Обустройство мест для сбора твердых бытовых отходов |  | - | - | - |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | Проведение смотров-конкурсов «Улучшим свое жилище», «Лучшее подворье» | Администрация Русско-Камешкирского сельсовета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Развитие, поддержка и создание благоприятных условий для объединения усилий жителей, участвующих в работе по благоустройству, содержанию подъездов, придомовых територий |  | - | - | - |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4. | Ликвидация несанкционированных свалок на территории Русско-Камешкирского сельсовета | Администрация Русско-Камешкирского сельсовета | 91,562 | 76,562 | 0 | 0 | 91,562 | 76,562 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 76,562 | Повышение уровня благоустройства и санитарного содержания населенного пункта с.Р.Камешкир |  | - | - |  |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.5. <Пр> | Мероприятия по обеспечению материальными запасами, хозяйственным инвентарем и прочие работы и услуги | Администрация Русско-Камешкирского сельсовета | 368,585 | 368,585 | 0 | 0 | 368,585 | 368,585 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 368,585 |  |  | - | - | . |
|  | Проектные работы (сметы), экспертиза, подготовка проектно-сметной документации по ремонту объектов инженерной инфраструктуры | Администрация Русско-Камешкирского сельсовета | 473,300 | 473,300 |  |  | 473,300 | 473,300 |  |  |  |  |  | 473,300 |  |  |  |  |  |
|  | Выполнение работ, услуг и т.д. | Администрация Русско-Камешкирского сельсовета | 1260,473 | 944,918 |  |  | 1260,473 | 944,918 |  |  |  |  |  | 944,918 |  |  |  |  |  |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 2: |  |  | 2796,920 | 2256,899 | 20 | 20 | 2776,920 | 2256,899 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2256,899 | - |  | - | - | - |
| 3 | Чистая вода на территории Русско-Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области на 2014-2020 годы | Администрация Русско-Камешкирского сельсовета |  | 11855,776 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Строительство и модернизация сетей и сооружений водоотведения в населенном пункте Русско-Камешкирского сельсовета Камешкирского района | Администрация Русско-Камешкирского сельсовета | 13300,185 | 7705,459 | 581,949 | 581,949 | 12718,236 | 7123,510 |  |  |  |  |  | 7705,459 |  |  | - | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Ремонт ( капитальный ремонт) и содержание инженерной инфраструктуры на территории Русско-Камешкирского района Пензенской области | Администрация Русско-Камешкирского сельсовета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Улучшение обеспечение населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве. Реконструкция и модернизация систем коммунальной инфраструктуры. Повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг. Снижение утечек и неучтенного расхода воды |  |  |  |  |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2. | Обеспечение материально-техническими ресурсами | Администрация Русско-Камешкирского сельсовета | 436,850 | 436,850 | 0 | 0 | 436,850 | 436,850 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 436,850 | Приобретение глубинных насосов, задвижек, пожарный гидрант |  | Кол-во | - | 9 |
| 3.1.3 | Проектные работы (сметы), экспертиза, подготовка проектно-сметной документации по ремонту объектов инженерной инфраструктуры |  | 375,600 | 375,600 |  |  | 375,600 | 375,600 |  |  |  |  |  | 375,600 |  |  |  |  |  |
| 3.1.4 | Расходы, связанные с предоставлением субсидий с целью оказания финансово помощи |  | 1179,411 | 1179,411 |  |  | 1179,411 | 1179,411 |  |  |  |  |  | 1179,411 |  |  |  |  |  |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 3: |  |  | 13300,185 | 7705,459 | 581,949 | 581,949 | 12718,236 | 7123,510 |  |  |  |  |  | 7705,459 |  |  |  |  |  |
| 4 | «Развитие материально-технической базы Русско-Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области на 2014-2020 годы» | Администрация Русско-Камешкирского сельсовета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 4.1. | Основное мероприятие | Администрация Русско-Камешкирского сельсовета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 0 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Приобретение коммунальной техники | Администрация Русско-Камешкирского сельсовета | 336,100 | 336,100 | 0 | 0 | 336,100 | 336,100 |  |  |  |  |  | 336,100 |  |  | - | - |  |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 4: |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |
| Всего по муниципальной программе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по мероприятиям, имеющим инновационную направленность |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |