№ 5  от  16 марта 2022 г. 	                                                               «Бесплатно»
 


Информационный бюллетень Комитета местного самоуправления,
Администрации Русско-Камешкирского сельсовета
Камешкирского района Пензенской области.


Издание официальных документов.
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
РУССКО-КАМЕШКИРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
КАМЕШКИРСКОГО РАЙОНА 
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
	
	от
	                 14.03.2022 г.
	№
	37

	
с.Р.Камешкир





Об утверждении годового доклада о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы  «Модернизация и развитие сети автомобильных дорог местного значения в границах населенного пункта  Русско-Камешкирского сельсовета  Камешкирского района Пензенской области» за 2021 год	

       В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), руководствуясь Уставом Русско-Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области, администрация  Русско-Камешкирского  сельсовета Камешкирского района Пензенской области

постановляет:

1.Утвердить годовой доклад о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Модернизация и развитие сети автомобильных дорог местного значения в границах населенного пункта  Русско-Камешкирского сельсовета  Камешкирского района Пензенской области» за 2021 год	 согласно Приложению № 1 к постановлению.
2. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Правовое поле».
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу  администрации Русско-Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области. 



И.о.Главы администрации 
Русско-Камешкирского сельсовета 
Камешкирского района 
Пензенской области                                                                                                        Т.В.Атикова
                                                          
Годовой доклад
о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Модернизация и развитие сети автомобильных дорог местного значения в границах населенного пункта  Русско-Камешкирского сельсовета  Камешкирского района Пензенской области»  за 2021год

Наименование муниципальной программы
     Муниципальная программа «Модернизация и развитие сети автомобильных дорог местного значения в границах населенного пункта  Русско-Камешкирского сельсовета  Камешкирского района Пензенской области», утверждена постановлением администрации Русско – Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области от 01.11.2013 г. № 148

Подпрограмма 1. «Содержание улично- дорожной сети Русско-Камешкирского  сельсовета Камешкирского района Пензенской области»

      Целью подпрограммы является:
- Удовлетворение общественной коммуникативной потребности в беспрепятственном круглогодичном, комфортном и безопасном перемещении по территории поселения с использованием автомобильных дорог.
- Содержание улично- дорожной сети Русско-Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области. 

Для достижения поставленных целей предусматривается решение следующих задач:

        - выполнение работ по содержанию автомобильных дорог (очистка проезжей части дорог и  обочин от снега и устранение гололёда песко-соляной смесью, ямочный ремонт покрытия дороги, механизированное выкашивание и срезка поросли обочин и откосов дорог, восстановление профиля щебеночного покрытия);
        - составление сметной документации по содержанию автомобильных дорог;
.   -содержание автомобильных дорог за счет муниципального дорожного фонда Русско-Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области.

Для достижения ожидаемых результатов по подпрограмме в 2021 году  администрацией Русско – Камешкирского сельсовета были заключены контракты с

- “Автодорсервис» по ямочному ремонту,

 договора с : «Автодорсервис» по посыпке и очистке внутрипоселковых дорог от снега,

- МУП «Гарант» по  посыпке и очистке внутрипоселковых дорог от снега;


Подпрограмма 2. «Ремонт (капитальный ремонт) автомобильных дорог местного значения в границах Русско-Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области»


Целью подпрограммы является:

- Повышение качества дорожного покрытия, повышение эффективности использования бюджетного финансирования, направляемого на цели развития транспортной инфраструктуры Русско-Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области.

- Ремонт (капитальный ремонт) автомобильных дорог местного значения в границах  Русско-Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области

Для достижения цели были поставлены следующие задачи:

- Ремонт (капитальный ремонт) автомобильных дорог и искусственных сооружений на них.
По данной подпрограмме мероприятия проводились и объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы на 2021год в бюджете Русско – Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области был запланирован.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы: оценка эффективности мер правового регулирования представлена в приложении № 1 таблица №3 к Годовому докладу о ходе реализации муниципальной программы  «Модернизация и развитие сети автомобильных дорог местного значения в границах населенного пункта  Русско-Камешкирского сельсовета  Камешкирского района Пензенской области»















                                                                                                                                                                                              Приложение № 1
                                                                                                                                                                                           к  годовому докладу о ходе                                                                                                      реализации и оценки эффективности 
реализации муниципальной программы 
                                                                                                                                                                "Модернизация и развитие сети автомобильных
                                                                                                                                                                                    дорог местного значения в границах
                                                                                                                                         Русско –Камешкирского сельсовета Камешкирского района 
                                                                                                                                                                                   Пензенской области"


 

ОТЧЕТ
об исполнении основных мероприятий, 
муниципальной программы Русско-Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области
"Модернизация и развитие сети автомобильных дорог местного значения в границах Русско – Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области"
за  2021 год

	N
п/п
	Наименование основных мероприятий, мероприятий
	Ответственный исполнитель, соисполнитель
	Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период)
	Освоено
	Оценка соблюдения сроков выполнения основных этапов мероприятия и достижения показателей реализации мероприятия
	Заключено контрактов на отчетную дату,
тыс. рублей

	
	
	
	Всего
	в том числе по источникам:
	
	
	

	
	
	
	
	федеральный бюджет
	бюджет Русско-Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области
	
	внебюджетные источники
	
	
	

	
	
	
	план на год
	кассовые расходы





	план на год
	кассовые расходы
	план на год
	кассовые расходы
	план на год
	кассовые расходы
	план на год
	кассовые расходы
	
	Основные этапы выполнения мероприятия и показатели реализации мероприятия, един. изм.
	план
	факт
	

	11
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	1.
	Подпрограмма 1«Содержание улично-дорожной сети Русско – Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области на 2014-2020 годы»
	Администрация Русско –Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области
	2190,819
	2180,495
	
	
	2190,819
	2180,495
	
	-
	-
	
	
	
	
	
	

	1.1.
	Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
	Администрация Русско –Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области
	2190,819
	2180,495
	
	
	2190,819
	2180,495
	
	-
	-
	
	
	Ямочный ремонт
Очистка и посыпка дорог

Очистка и посыпка дорог
 
	
	
	Контракт с автодорсервис» ( Договор с Автодорсервис
-Договор с МУП «Гарант»
-

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия
	

	Итого по подпрограмме 1:
	
	2190,819
	2180,495
	
	
	2190,819
	2180,495
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Подпрограмма 2
« Ремонт (капитальный ремонт) автомобильных дорог местного значения в границах Русско – Камешкирского сельсовета на 2014-2020 г. 
	Администрация Русско –Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области
	5262,181

	5243,616
	5000,000

	4981,436
	262,181
	262,181
	
	
	0
	
	0
	
	
	
	

	2.1.
	Ремонт(капитальный ремонт)автомобильных дорог и искуственных сооружений на них
	Администрация Русско –Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области
	0
	
	0
	
	0
	
	0
	
	
	0
	
	0
	
	
	

	
	в том числе:
	
	0
	
	0
	
	0
	
	0
	
	
	0
	
	0
	
	
	

	2.2

	Ремонт (капитальный ремонт)автомобильных дорог и искусственных сооружений на них,за счет ассигнований дорожного фонда
	Администрация Русско –Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области
	0
	
	0
	
	0
	
	0
	
	
	0
	
	0
	
	
	

	
	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия
	

	Итого по подпрограмме 2:
	
	0
	00
	
	
	0
	
0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего по муниципальной программе:
	
	7453,000
	7424,111
	5000,000

	4981,436
	2453,000
	2442,676
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	по мероприятиям, имеющим инновационную направленность
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
РУССКО-КАМЕШКИРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
КАМЕШКИРСКОГО РАЙОНА 
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
	
	от
	          14.03.2022 г.       
	№
	   38

	
с.Р.Камешкир


 


Об утверждении годового доклада о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы  «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в  Русско-Камешкирском сельсовете Камешкирского района Пензенской области на 2014-2024 годы» за 2021 год	

       В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), руководствуясь Уставом Русско-Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области, администрация  Русско-Камешкирского  сельсовета Камешкирского района Пензенской области  

постановляет:

1.Утвердить годовой доклад о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в  Русско-Камешкирском сельсовете Камешкирского района Пензенской области на 2014-2024 годы» за 2021 год	 согласно Приложению № 1 к постановлению.
2. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Правовое поле».
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу  администрации Русско-Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области. 




И.о.Главы администрации 
Русско-Камешкирского сельсовета 
Камешкирского района 
Пензенской области                                                                                                        Т.В.Атикова     







Приложение
к постановлению администрации
Русско-Камешкирского сельсовета
Камешкирского района 
Пензенской области 
от 14.03.2022 года № 38


Годовой доклад
об оценки эффективности реализации муниципальной программы
«Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности в Русско-Камешкирском сельсовете   Камешкирского района  Пензенской области на 2014-2024 годы»

1.Наименование программы

Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Русско-Камешкирском сельсовете Камешкирского района Пензенской области в 2014-2024 годах», утверждена постановлением администрации Русско-Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области от 01.10.2014 г. № 210

Подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений и экстремистской деятельности в Русско-Камешкирском сельсовете Камешкирского района Пензенской области в 2014-2024 годах»
Целью подпрограммы является снижение уровня преступности в Русско-Камешкирском сельсовете Камешкирского района Пензенской области. 
Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
1.Профилактика правонарушений.
2.Социальная реабилитация лиц, отбывших наказание в виде лишения свободы, и лиц, осужденных без изоляции от общества.
3.Профилактика экстремистской деятельности.
4.Профилактика террористической деятельности.

Подпрограмма 2 «Антинаркотическая программа Русско-Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области на период с 2014 по 2024 годы» 

Целью подпрограммы является Снижение масштабов незаконного распространения и немедицинского потребления наркотиков в Русско-Камешкирском сельсовете Камешкирского района Пензенской области.
Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
1.Обеспечение надежного муниципального контроля за легальным оборотом наркотиков и их прекурсоров.
2.Выработка мер противодействия наркотрафику на территорию Русско-Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области, адекватных существующей наркоугрозе.
3.Создание и реализация комплекса мер по пресечению незаконного распространения наркотиков и их прекурсоров в Русско-Камешкирском сельсовете Камешкирского района Пензенской области.
4.Разработка и внедрение муниципальной  системы мониторинга наркоситуации в  Русско-Камешкирском сельсовете Камешкирского района Пензенской области.
5.Совершенствование системы оказания наркологической медицинской помощи больным наркоманией и их реабилитации.
6.Создание  системы профилактики немедицинского потребления наркотиков с приоритетом  мероприятий первичной профилактики.

Подпрограмма 3«Антикоррупционная программа Русско-Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области в 2014 - 2024 годах»
 
Целью подпрограммы является снижение уровня коррупции, ее влияния на деятельность органов местного самоуправления, активность и эффективность бизнеса, на повседневную жизнь граждан.
Обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, общества и государства от угроз, связанных с коррупцией.
Создание системы противодействия коррупции в Русско-Камешкирском сельсовете Камешкирского района Пензенской области. 
Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
 Устранение условий, порождающих коррупцию, предупреждение коррупционных правонарушений.
2.Формирование правового пространства, свободного от коррупционных проявлений.
3.Антикоррупционные механизмы в рамках реализации кадровой политики. Совершенствование организации деятельности по осуществлению закупок, распоряжению собственностью и освоению средств бюджета Русско-Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области.
4.Формирование нетерпимого отношения к проявлениям коррупции.

Подпрограмма 4 «Повышение безопасности дорожного движения в Русско-Камешкирском сельсовете Камешкирского района Пензенской области в 2014-2024 годах»

Целью подпрограммы является сокращение количества погибших в результате дорожно-транспортных происшествий
Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
1.Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения.
2.Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении.
3.Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий.



Приложение  
к Годовому докладу
 о ходе реализации и оценки
 эффективности реализации 
муниципальной программы
««Обеспечение общественного порядка
 и противодействие преступности в 
Русско-Камешкирском сельсовете
Камешкирского района
Пензенской области


ОТЧЕТ
об исполнении основных мероприятий, мероприятий
муниципальной программы Русско-Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области
"«Обеспечение общественного порядка
и противодействие преступности  в Русско-Камешкирском сельсовете Камешкирского района Пензенской области на 2014-2024 годы"
(указать наименование муниципальной программы)
за 2021 год

(тыс. руб.)
	N
п/п
	Наименование основных мероприятий, мероприятий
	Ответственный исполнитель, соисполнитель
	Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период)
	Освоено
	Оценка соблюдения сроков выполнения основных этапов мероприятия и достижения показателей реализации мероприятия
	Заключено контрактов на отчетную дату,
тыс. рублей

	
	
	
	Всего
	в том числе по источникам:
	
	
	

	
	
	
	
	федеральный бюджет
	бюджет Русско-Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области
	Бюджет Пензенской области
	внебюджетные источники
	
	
	

	
	
	
	план на год
	кассовые расходы
	план на год
	кассовые расходы
	план на год
	кассовые расходы
	план на год
	кассовые расходы
	план на год
	кассовые расходы
	
	Основные этапы выполнения мероприятия и показатели реализации мероприятия, един. изм.
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	1.
	Профилактика правонарушений и экстремистской деятельности в Русско-Камешкирском сельсовете Камешкирского района Пензенской области в 2014-2020 годы
	Администрация Русско-Камешкирского сельсовета
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.
	 Проведение анализа криминогенной обстановки и выработка организационных мер, направленных на ее улучшение 
	Администрация Русско-Камешкирского сельсовета
	7,0
	0
	
	
	7,0
	0
	
	
	
	
	7,0
	Получение информации о состоянии криминогенной обстановки, разработка действенных мер по ее улучшению
	-
	-
	-

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1.
<ин>
	Подготовка и издание буклетов, иных материалов по популяризации здорового образа жизни среди населения
	Администрация Русско-Камешкирского сельсовета
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	-
	0
	0
	-

	
	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия
	

	1.1.2.
<Пр>
	Организация и проведение в образовательных  учреждениях Русско-Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области социальных марафонов, круглых столов и «уроков дружбы», направленных на формирование толерантного сознания у подростков и молодежи
	Администрация Русско-Камешкирского сельсовета
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	-
	-
	-
	-

	
	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия
	

	Итого по подпрограмме 1:
	
	7,0
	0
	0
	0
	7,0
	0
	0
	0
	0
	0
	7,0
	
	
	
	

	2.
	Антинаркотическая программа  Русско-Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области на 2014-2020 годы
	Администрация Русско-Камешкирского сельсовета
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.
	Проведения мониторинга наркоситуации в Русско-Камешкирском сельсовете Камешкирского района Пензенской области
	Администрация Русско-Камешкирского сельсовета
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	-
	-
	-
	-

	
	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия
	

	2.1.1.
<ин>
	Организация проведения антинаркотических профилактических лекций для родителей обучающихся учреждений общего образования
	Администрация Русско-Камешкирского сельсовета
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	-
	-
	-
	-

	
	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия
	

	2.1.2.
	Проведение комплекса мероприятий, направленных на профилактику наркомании, в том числе мероприятия, посвященные Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом
	Администрация Русско-Камешкирского сельсовета
	3,0
	0
	0
	0
	3,0
	0
	0
	0
	0
	0
	3,0
	-
	-
	-
	-

	
	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия
	

	Итого по подпрограмме 2:
	
	3,0
	0
	0
	0
	3,0
	0
	0
	0
	0
	0
	3,0
	-
	-
	-
	-

	3
	Антикоррупционная программа Русско-Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области на 2014-2020 годы)
	Администрация Русско-Камешкирского сельсовета
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	
	

	3.1
	Соответствие нормативных правовых актов Русско-Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области, регулирующих отношения в сфере противодействия коррупции, федеральному законодательству
	Администрация Русско-Камешкирского сельсовета
	3,0
	0
	0
	0
	3,0
	0
	0
	0
	0
	0
	3,0
	
	-
	-
	-

	
	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия
	

	3.1.1
	Правовое просвещение муниципальных служащих Русско-Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области по вопросам соблюдения законодательства в сфере противодействия коррупции
	Администрация Русско-Камешкирского сельсовета
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	-
	-
	-
	-

	
	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия
	

	3.1.2.
	1Организация и проведение заседаний»круглых столов», «прямых линий» по вопросам противодействия коррупции с участием руководителей исполнительных органов муниципальной власти и органов местного Русско-Камешкирского сельсовета , институтов гражданского общества
	Администрация Русско-Камешкирского сельсовета
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	-
	-
	-
	

	
	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия
	

	Итого по подпрограмме 3:
	
	3,0
	0
	0
	0
	3,0
	0
	0
	0
	0
	0
	3,0
	-
	-
	-
	-

	4
	Повышение безопасности дорожного движения в Русско-Камешкирском сельсовете Камешкирского района Пензенской области в 2014-2020 годах
	Администрация Русско-Камешкирского сельсовета
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	
	

	
	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия
	

	4.1.
	Систематическое освещение в СМИ вопросов, касающихся разъяснения законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения; правового воспитания участников дорожного движения; информирования населения о реальном состоянии обеспечения безопасности дорожного движения
	Администрация Русско-Камешкирского сельсовета
	4,0
	0
	0
	0
	4,0
	0
	0
	0
	0
	0
	4,0
	-
	-
	-
	-

	
	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия
	

	4.1.1
	Организация мероприятий в игровой форме, позволяющих формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети у воспитанников общеобразовательных учреждений
	Администрация Русско-Камешкирского сельсовета
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	-
	-
	-
	

	
	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия
	

	Итого по подпрограмме 4:
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	-
	-
	-
	-

	Всего по муниципальной программе:
	
	17,0
	
	0
	0
	17,0
	0
	0
	0
	0
	0
	17,0
	-
	-
	-
	-

	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	по мероприятиям, имеющим инновационную направленность
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0




[image: ГербРусскогоКамешкира]

АДМИНИСТРАЦИЯ 
РУССКО-КАМЕШКИРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
КАМЕШКИРСКОГО РАЙОНА 
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
	
	от
	                 14.03.2022 г.
	№
	40

	
с.Р.Камешкир





Об утверждении годового доклада о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы  «Развитие гражданского общества на территории Русско- Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области» за 2021 год	

       В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), руководствуясь Уставом Русско-Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области, администрация  Русско-Камешкирского  сельсовета Камешкирского района Пензенской области

постановляет:

1.Утвердить годовой доклад о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы ««Развитие гражданского общества на территории Русско- Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области» за 2021 год согласно Приложению № 1 к постановлению.
2. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Правовое поле».
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу  администрации Русско-Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области. 



И.о.Главы администрации 
Русско-Камешкирского сельсовета 
Камешкирского района 
Пензенской области                                                                                                        Т.В.Атикова



Годовой доклад
о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы
«Развитие гражданского общества на территории Русско- Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области» за 2021год

                       1.  Наименование муниципальной программы
Муниципальная программа «Развитие гражданского общества на территории Русско- Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области»
Утверждена постановлением администрации Русско – Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области от 01.11.2013 г. № 149

Подпрограмма 1 «Снижение административных барьеров и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Русско –Камешкирском сельсовете  Камешкирского района Пензенской области» 
      Целью подпрограммы является снижение административных барьеров и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг  в Русско – Камешкирском сельсовете Камешкирского района Пензенской области.
Для достижения поставленных целей  были поставлены следующие задачи:
– Проведение комплексной оптимизации государственных и муниципальных услуг (функций) по сферам общественных отношений;
– Организация межведомственного взаимодействия при предоставлении
государственных (муниципальных) услуг;
– Формирование системы мониторинга качества и доступности государственных и муниципальных услуг;
–Информационное сопровождение мероприятий Подпрограммы.
Достижению ожидаемого результата по снижению административных барьеров и повышению качества предоставления государственных муниципальных услуг в Русско – Камешкирском сельсовете Камешкирского района Пензенской области способствуют фактические результаты реализации следующих основных мероприятий.
          1. Обеспечение  внесения изменения в нормативную правовую базу, регулирующую предоставление услуг в части обеспечения межведомственного взаимодействия при предоставлении услуг.
2. Технологическая реализация формирования, направления запросов (ответов на запросы) в органы местного самоуправления, иные организации, в том числе с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), межведомственного электронного документооборота (МЭДО) и других способов обмена информацией.
3. Проведение организационных мероприятий по предоставлению услуг в формате межведомственного взаимодействия, включая проведение совещаний, обучение сотрудников органов местного самоуправления, информирование заявителей об измененном порядке предоставления услуг.
Другая ключевая мера, направленная на повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг, – обеспечение возможности предоставления услуг в электронном виде.


Подпрограмма 2 «Поддержка развития местного самоуправления 
и муниципальной службы в Русско-Камешкирском сельсовете  Камешкирском районе Пензенской области»


Целью подпрограммы является:
- Развитие местного самоуправления и муниципальной службы в Русско – Камешкирском сельсовете Камешкирского района Пензенской области.

Для достижения поставленной цели  были поставлены следующие  задачи:
- информационно-методическая и организационная поддержка развития местного самоуправления в Русско-Камешкирском сельсовете Камешкирского района Пензенской области;
- информационно-методическая и организационная поддержка развития муниципальной службы в Русско-Камешкирском сельсовете Камешкирского района Пензенской области.
Достижению ожидаемого результата по поддержке развития местного самоуправления и муниципальной службы в Русско – Камешкирском сельсовете Камешкирского района Пензенской области способствуют фактические результаты реализации следующих основных мероприятий:
1.	В целях дальнейшего повышения правовой грамотности органов местного самоуправления Русско-Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области будет проводиться мониторинг законодательства Российской Федерации и Пензенской области с дальнейшим внесением при необходимости изменений в нормативные правовые акты Пензенской области и муниципальные нормативные правовые акты. В результате реализации программных мероприятий в муниципальные правовые акты Русско-Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области будут своевременно вноситься изменения, они будут соответствовать законодательству Российской Федерации и Пензенской области.
2.	Для минимизации дефицита кадров в органах местного самоуправления Русско-Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области, повышения их компетентности и профессионализма, обеспечения систематического обучения, повышения квалификации  кадров, будет проводиться мониторинг законодательства Российской Федерации и Пензенской области по вопросам муниципальной службы с дальнейшим внесением, при необходимости, изменений в муниципальные нормативные правовые акты, мониторинг освещения вопросов развития муниципальной службы на официальных сайтах органов местного самоуправления Русско-Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также мониторинг кадровой обеспеченности органов местного самоуправления Русско-Камешкирского сельсовета Камешкирского района  Пензенской области с подготовкой информации с прогнозом развития кадровой ситуации и потребности в кадрах в органах местного самоуправления Русско-Камешкирского сельсовета Камешкирского района  Пензенской области, обеспеченности квалифицированными специалистами, динамикой их профессионального развития и движения. 


Приложение 1
к  годовому докладу  о ходе реализации муниципальной программы
«Развитие гражданского общества
на территории  Русско-Камешкирского сельсовета    
 Камешкирского района 
Пензенской области» 
 
ОТЧЕТ
об исполнении основных мероприятий, 
муниципальной программы Русско-Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области
«Развитие гражданского общества на территории Русско- Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области»
(указать наименование муниципальной программы)
За 2021год

	Администрация Русско-Камешкирского сельсовета   Камешкирского района Пензенской области

	N
п/п
	Наименование муниципальной  услуги (работы)
	Наименование показателя, характеризующего объем услуги (работы)
	Единица измерения объема муниципальной услуги
	Объем муниципальной услуги
	Расходы бюджета Русско-Камешкирского сельсовета        Камешкирского района Пензенской области на оказание муниципальной услуги (выполнение работы),
тыс. рублей

	
	
	
	
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	
	Подпрограмма 1 «Снижение административных барьеров и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на 2014-2020 годы»

	
	Наименование исполнительного органа  местного самоуправления Русско-Камешкирского сельсовета Камешкирского района  Пензенской области, определяющего объем муниципального задания и его финансирование: Администрация Русско-Камешкирского сельсовета  Камешкирского района Пензенской области

	
	Основное мероприятие Пропагандистские мероприятия в области повышения качества предоставления государственных и муниципальных услуг

	1.1
	Обучение работников органов местного самоуправления Русско-Камешкирского сельсовета Камешкирского района  Пензенской области, ежегодно (при наличии финансирования)
	Количество проведенных семинаров
	
	0
	0
	0
	0
	
	
	
	
	
	

	
	Подпрограмма 2 «Поддержка развития местного самоуправления
и муниципальной службы в  Русско-Камешкирском сельсовете Камешкирского района Пензенской области»

	2.1
	Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов
	
	
	1885,668
	1967,589
	2036,374
	2559,655
	2659,118
	1885,668
	2 075,668
	2794,
9
	2468,727
	2659,118

	2.2
	Расходы на выплаты по оплате труда главы местной администрации
	
	
	503,397
	642,426
	495,000
	900,802
	920,910
	503,397
	613,652
	-
	831,175
	876,885

	2.3
	Расходы на обеспечение функций муниципальных органов
	
	
	1063,226
	1107,015
	1070,253
	1000,339
	1122,884
	1063.226
	110,138
	1122,6
	942,270
	1264,144

	2.4
	Осуществление первичного воинского учета
	
	
	155,500
	182,9
	200,600
	221,70
	227,900
	155.500
	155,500
	200,6
	221,700
	227,900

	2.5
	Расходы на исполнение части полномочий по осуществлению муниципального земельного контроля в границах Русско – Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области
	
	
	2,000
	2, 000
	2, 000
	2,000
	2,000
	2,000
	2, 000
	2,000
	2,000
	2,000

	2.6
	Предоставление межбюджетных трансфертов
	
	
	300,000
	300,000
	1034,200
	1034,200
	1088,200
	300,000
	300,000
	300,000
	1034,200
	1088,200

	2.7
	Иные бюджетные ассигнования
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего по подпрограмме 2:
	
	
	3909,791
	4201,930
	4836,611
	5718,696
	6140,429
	3909,791
	4209,338
	5152,3
	5500,072
	6140,429








[image: ГербРусскогоКамешкира]

АДМИНИСТРАЦИЯ 
РУССКО-КАМЕШКИРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
КАМЕШКИРСКОГО РАЙОНА 
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
	
	от
	14.03.2022
	№
	39

	
с.Р.Камешкир


 


Об утверждении годового доклада об оценки эффективности реализации муниципальной программы  «Развитие территорий и инженерной инфраструктуры, обеспечение энергосбережения и повышение энергетической эффективности в Русско-Камешкирском сельсовете   Камешкирского района  Пензенской области»  за 2021 год	.

       В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), руководствуясь Уставом Русско-Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области, администрация  Русско-Камешкирского  сельсовета Камешкирского района Пензенской области  

постановляет:

1.Утвердить годовой об оценки эффективности реализации муниципальной программы
«Развитие территорий и инженерной инфраструктуры, обеспечение энергосбережения и повышение энергетической эффективности в Русско-Камешкирском сельсовете   Камешкирского района  Пензенской области»
 согласно Приложению № 1 к постановлению.
2. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Правовое поле».
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу  администрации Русско-Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области. 




И.о.Главы администрации 
Русско-Камешкирского сельсовета 
Камешкирского района 
Пензенской области                                                                                                        Т.В.Атикова






Годовой доклад
об оценки эффективности реализации муниципальной программы
«Развитие территорий и инженерной инфраструктуры, обеспечение энергосбережения и повышение энергетической эффективности в Русско-Камешкирском сельсовете   Камешкирского района  Пензенской области»

1.Наименование программы

Муниципальная программа «Развитие территорий и инженерной инфраструктуры, обеспечение энергосбережения и повышение энергетической эффективности в Русско-Камешкирском сельсовете   Камешкирского района  Пензенской области», утверждена постановлением администрации Русско-Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области от 01.11.2013 г. № 147

Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Русско-Камешкирском сельсовете   Камешкирского района  Пензенской области»
Целью подпрограммы является реализация мер, направленных на снижение   удельного объема используемых топливно-энергетических ресурсов (далее по тексту - ТЭР) при   сохранении соответствующего полезного эффекта, возникающего в процессе их потребления, переход Русско-Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области на энергосберегающий путь развития на основе обеспечения рационального использования энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении,- создание условий для повышения энергетической                      эффективности в бюджетной сфере.
Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
-проведение обязательных энергетических  обследований и паспортизации потребителей                энергетических ресурсов;                           
-пропаганда и воспитание энергосберегающего  поведения граждан, активное вовлечение всех групп  потребителей в энергосбережение и повышение энергетической эффективности;                      
- осуществление расчетов за потребленные, переданные, производимые энергетические ресурсы с использованием приборов учета, автоматизация в сфере контроля и учёта расхода энергетических ресурсов;
-развитие энергосервисных услуг и внедрение
 энергосберегающих технологий на территории Русско-Камешкирского сельсовета         Камешкирского района Пензенской области за счёт реализации энергосервисных контрактов;
-внедрение энергосберегающих технологий и энергоэффективного оборудования в энергетике и наружном освещении, в строительстве, промышленности;
- создание резервных энергетических мощностей и запасов энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности при их производстве и передаче;
- улучшение экологических показателей среды обитания, за счёт создания новых генерирующих мощностей с использованием возобновляемых источников энергии, развитие альтернативных видов топлива.
  - создание системы контроля и мониторинга за проведением мероприятий энергосбережения на территории Русско-Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области.

Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Русско-Камешкирского сельсовета        Камешкирского района Пензенской области» 

Целью подпрограммы является повышение уровня  благоустройства и санитарного состояния   Русско-Камешкирского сельсовета, совершенствование эстетического вида населенного пункта, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды, организация  освещения улиц, развитие и поддержка инициатив  жителей села в вопросах  благоустройства и санитарной очистке домов и  придомовых территорий.
Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
-приведение в качественное состояние элементов благоустройства;
- содержание, текущий ремонт и объектов благоустройства (детских игровых и спортивных площадок, газонов, зелёных насаждений, тротуаров пешеходных дорожек и т.д.);
-оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении, ликвидация стихийных навалов бытового мусора; 
- улучшение экологической ситуации поселения;
-обустройство мест для сбора твердых бытовых отходов;
- совершенствование систем наружного освещения населенного пункта.

Подпрограмма 3 «Чистая вода на территории Русско-Камешкирского сельсовета       Камешкирского района Пензенской области»
 
Целью подпрограммы является повышение надежности и эффективности функционирования систем жизнеобеспечения населения, обеспечения населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, улучшение на этой основе состояния здоровья населения, восстановление, охрана и рациональное использование источников питьевого водоснабжения, повышение эффективности, устойчивости и надежности работы систем водоотведения, обеспечение санитарного благополучия населения. Реконструкция и модернизация систем коммунальной инфраструктуры, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации на территории  Русско-Камешкирского сельсовета    Камешкирского района Пензенской области, повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры сельского поселения, обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.
Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
 – разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры;
- инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры;
- повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры;
- обеспечение более комфортных условий проживания населения;
- повышение качества предоставляемых ЖКУ;
- экономия энергетических ресурсов;
- снижение износа водопроводных сетей;
- снижение утечек и неучтенного расхода воды. 

Подпрограмма 4 «Развитие материально-технической базы Русско-Камешкирского сельсовета     Камешкирского района Пензенской области  »

Целью подпрограммы является - развитие материально-технической базы Русско-Камешкирского сельсовета    Камешкирского  района Пензенской области;
- закупка коммунальной техники.
Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
- эффективное и надежное функционирование коммунальной сферы, 
- уменьшение расходов на содержание парка коммунальной техники.


[bookmark: _GoBack]Приложение  
к Годовому докладу
 о ходе реализации и оценки
 эффективности реализации 
муниципальной программы
«Развитие территории и инженерной
 инфраструктуры, обеспечение энергосбережения
 и повышение энергетической эффективности в 
Русско-Камешкирском сельсовете
Камешкирского района
Пензенской области


ОТЧЕТ
об исполнении основных мероприятий, мероприятий
муниципальной программы Русско-Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области
"Развитие территорий и инженерной инфраструктуры, обеспечение энергосбережения и повышение энергетической эффективности в Русско-Камешкирском сельсовете Камешкирского района Пензенской области "
(указать наименование муниципальной программы)
за 2021 год

(тыс. руб.)
	N
п/п
	Наименование основных мероприятий, мероприятий
	Ответственный исполнитель, соисполнитель
	Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период)
	Освоено
	Оценка соблюдения сроков выполнения основных этапов мероприятия и достижения показателей реализации мероприятия
	Заключено контрактов на отчетную дату,
тыс. рублей

	
	
	
	Всего
	в том числе по источникам:
	
	
	

	
	
	
	
	федеральный бюджет
	бюджет Русско-Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области
	Бюджет Пензенской области
	внебюджетные источники
	
	
	

	
	
	
	план на год
	кассовые расходы
	план на год
	кассовые расходы
	план на год
	кассовые расходы
	план на год
	кассовые расходы
	план на год
	кассовые расходы
	
	Основные этапы выполнения мероприятия и показатели реализации мероприятия, един. изм.
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	1.
	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Русско-Камешкирском сельсовете Камешкирского района Пензенской области на 2014-2020 годы
	Администрация Русско-Камешкирского сельсовета
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.
	Реализация требований федерального законодательства об энергосбережении и повышении энергетической эффективности, внедрения энергосберегающих технологий и энергетически эффективного оборудования на территории Русско-Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области, пропаганды воспитания и вовлечения всех групп потребителей в энергетической эффективности
	Администрация Русско-Камешкирского сельсовета
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1.
<ин>
	Пропагандистские мероприятия в области энергосбережения
	Администрация Русско-Камешкирского сельсовета
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Проведение семинаров
	1
	0
	-

	
	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия
	

	1.1.2.
<Пр>
	Установка пластиковых окон  в здании администрации Русско-Камешкирского сельсовета
	Администрация Русско-Камешкирского сельсовета
	
	
	
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	
	Снижение затрат на теплоснабжение
	-
	-
	

	
	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия
	

	1.1.3.
<Пр>
	Прочие услуги
	Администрация Русско-Камешкирского сельсовета
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	-
	-
	-

	
	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия
	

	1.1.4.
	Ремонт крыши здания администрации Русско-Камешкирского сельсовета
	Администрация Русско-Камешкирского сельсовета
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	
	

	
	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия
	

	Итого по подпрограмме 1:
	
	
	
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Благоустройство территории Русско-Камешкиркого сельсовета Камешкирского района Пензенской области на 2014-2020 годы
	Администрация Русско-Камешкирского сельсовета
	2796,920
	2256,899
	20
	20
	2776,920
	2256,899
	0
	0
	0
	0
	2256,899
	
	
	
	

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.1.
<ин>
	Мероприятие
По совершенствованию систем уличного освещения
	Администрация Русско-Камешкирского сельсовета
	600,000
	393,534
	20,0
	20,00
	580,000
	373,534
	0
	0
	
	
	393,534
	Совершенствование систем наружного освещения с.Р.Камешкир(оплата электроэнергии, приобретение осветительных приборов, приобретение  ламп уличного освещения
	-
	-
	-

	
	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия
	

	2.1.2.
	Мероприятие
По обустройству мест для сбора твердых бытовых отходов
	Администрация Русско-Камешкирского сельсовета
	3,000
	0
	0
	3,000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Обустройство мест для сбора твердых бытовых отходов
	-
	-
	-

	
	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия
	

	2.1.3
	Проведение смотров-конкурсов «Улучшим свое жилище», «Лучшее подворье»
	Администрация Русско-Камешкирского сельсовета
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Развитие, поддержка и создание благоприятных условий для объединения усилий жителей, участвующих в работе по благоустройству, содержанию подъездов, придомовых територий
	-
	-
	-

	
	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия
	

	2.1.4.
	Ликвидация несанкционированных свалок на территории Русско-Камешкирского сельсовета
	Администрация Русско-Камешкирского сельсовета
	91,562
	76,562
	0
	0
	91,562
	76,562
	0
	0
	0
	0
	76,562
	Повышение уровня благоустройства и санитарного содержания населенного пункта с.Р.Камешкир
	-
	-
	

	
	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия
	

	2.1.5.
<Пр>
	Мероприятия по обеспечению материальными запасами, хозяйственным инвентарем и прочие работы и услуги
	Администрация Русско-Камешкирского сельсовета
	368,585
	368,585

	0
	0
	368,585
	368,585
	0
	0
	0
	0
	368,585
	
	-
	-
	.

	

	Проектные работы (сметы), экспертиза, подготовка проектно-сметной документации по ремонту  объектов инженерной инфраструктуры
	Администрация Русско-Камешкирского сельсовета
	473,300
	473,300
	
	
	473,300
	473,300
	
	
	
	
	473,300
	
	
	
	

	
	Выполнение работ, услуг и т.д.
	Администрация Русско-Камешкирского сельсовета
	1260,473
	944,918
	
	
	1260,473
	944,918
	
	
	
	
	944,918
	
	
	
	

	
	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия
	

	Итого по подпрограмме 2:
	
	2796,920
	2256,899
	20
	20
	2776,920
	2256,899
	
	0
	0
	0
	2256,899
	-
	-
	-
	-

	3
	Чистая вода на территории Русско-Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области на 2014-2020 годы
	Администрация Русско-Камешкирского сельсовета
	
	11855,776
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	Строительство и модернизация сетей и сооружений водоотведения в населенном пункте Русско-Камешкирского сельсовета Камешкирского района
	Администрация Русско-Камешкирского сельсовета
	13300,185
	7705,459
	581,949
	581,949
	12718,236
	7123,510
	
	
	
	
	7705,459
	
	-
	-
	-

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Ремонт ( капитальный ремонт) и содержание инженерной инфраструктуры на территории Русско-Камешкирского района Пензенской области  
	Администрация Русско-Камешкирского сельсовета
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Улучшение обеспечение населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве. Реконструкция и модернизация систем коммунальной  инфраструктуры. Повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг. Снижение утечек и неучтенного расхода воды
	
	
	

	
	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия
	

	3.1.2.
	Обеспечение материально-техническими ресурсами
	Администрация Русско-Камешкирского сельсовета
	436,850
	436,850
	0
	0
	436,850
	436,850
	0
	0
	0
	0
	436,850
	Приобретение глубинных насосов, задвижек, пожарный гидрант
	Кол-во
	-
	9

	3.1.3
	Проектные работы (сметы), экспертиза, подготовка проектно-сметной документации по ремонту  объектов инженерной инфраструктуры
	
	375,600
	375,600
	
	
	375,600
	375,600
	
	
	
	
	375,600
	
	
	
	

	3.1.4
	Расходы, связанные с предоставлением субсидий с целью оказания финансово помощи  
	
	1179,411
	1179,411
	
	
	1179,411
	1179,411
	
	
	
	
	1179,411
	
	
	
	

	
	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия
	

	Итого по подпрограмме 3:
	
	13300,185
	7705,459
	581,949
	581,949
	12718,236
	7123,510
	
	
	
	
	7705,459
	
	
	
	

	4
	«Развитие материально-технической базы Русско-Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области на 2014-2020 годы»
	Администрация Русско-Камешкирского сельсовета
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	4.1.
	Основное мероприятие
	Администрация Русско-Камешкирского сельсовета
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	0
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1.1
	Приобретение коммунальной техники
	Администрация Русско-Камешкирского сельсовета
	336,100
	336,100
	0
	0
	336,100
	336,100
	
	
	
	
	336,100
	
	-
	-
	

	
	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия
	

	Итого по подпрограмме 4:
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	-
	-

	Всего по муниципальной программе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	по мероприятиям, имеющим инновационную направленность
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
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