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Муниципальная программа «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг  Камешкирского района Пензенской области
на 2014 - 2020 годы»
ПАСПОРТ

Муниципальной программы Камешкирского района
«Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг  Камешкирского района Пензенской области
на 2014 - 2020 годы»
	Наименование муниципальной  Программы
	«Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг  Камешкирского района Пензенской области

на 2014 - 2020 годы»

	Ответственный исполнитель Программы
	Администрация Камешкирского района Пензенской области

	Соисполнители муниципальной Программы
	Отдел экономики, развития сельского хозяйства и продовольствия администрации Камешкирского района (в части формирования программ «Капитальный ремонт объектов собственности Камешкирского района» и «Капитальное строительство объектов собственности Камешкирского района»), отдел  образования Камешкирского района, отдел архитектуры ,строительства и ЖКХ Администрация Камешкирского района Пензенской области, Администрации сельских поселений Камешкирского района, (по согласованию)

	Подпрограммы
	1.«Модернизация и развитие территориальной сети автомобильных дорог», 
2.«Улучшение качества автотранспортных перевозок в Камешкирском  районе Пензенской области на 2014-2020 годы»

3.«Капитальный ремонт объектов собственности Камешкирского района Пензенской области»

	Цели муниципальной программы
	- развитие территориальной сети автомобильных дорог и транспортного комплекса Камешкирского района Пензенской области;

- проведение единой муниципальной политики в сфере архитектуры, строительства,  на территории Камешкирского района Пензенской области;

- организация капитального ремонта объектов социально-культурного назначения, имеющих районное значение;

-повышение уровня и качества жизни населения Камешкирского района Пензенской области на основе повышения уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства населенных пунктов. 

- повышение уровня безопасности зданий и территории, приведение санитарного и технического состояния зданий, инженерных коммуникаций и территории к нормативным требованиям.

	Задачи муниципальной Программы
	- содержание и сохранность автомобильных дорог и искусственных сооружений на них;

- капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них;

- реализация единой муниципальной политики в области архитектуры, строительства на территории Камешкирского района Пензенской области;

- подготовка проектно-сметной документации по объектам капитального строительства и капитального ремонта объектов социально-культурного назначения;

- контроль за проведением капитального ремонта объектов социально-культурного назначения;

- сохранение и развитие материально-технической базы учреждений образования, жилищно-коммунального хозяйства

- устранение неисправностей изношенных конструктивных элементов помещений, их восстановление и замена; уменьшение уровня износа коммуникаций с целью улучшения уровня их эксплуатационных характеристик, создание безопасных условий нахождения на территории общеобразовательных учреждений,  жилищно-коммунального хозяйства;

- проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования;

- проведение капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов;

- капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов;



	Целевые показатели муниципальной Программы
	- содержание существующей сети автомобильных дорог;

- капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог;

- строительство и реконструкция автомобильных дорог;

- контроль за соблюдением органами местного самоуправления законодательства о градостроительной деятельности;

- количество введенных в эксплуатацию объектов;

- количество от реконструированных объектов;

- количество отремонтированных объектов;

- количество проектно-сметной документации по объектам капитального строительства и капитального ремонта; 



	Этапы и сроки реализации государственной Программы
	2014-2020 годы (без разбивки на этапы)

	Объемы бюджетных ассигнований муниципальной Программы
	Общий объем финансирования составит

 –18607,44 тыс. рублей из них;
2014 год – 2736,3 тыс. рублей;
2015 год – 3896,14 тыс. рублей;
2016 год -  2215,0 тыс. рублей;
2017 год -  2240,0 тыс. рублей;
2018 год -  2740,0 тыс. рублей;
2019 год – 2440,0 тыс. рублей;
2020 год – 2340,0 тыс. рублей;
Объемы финансирования подлежат корректировке в соответствии с утвержденным бюджетом


1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы.

Сеть автомобильных дорог - один из важнейших элементов транспортно-коммуникационной системы Камешкирского района Пензенской области, оказывающих огромное влияние на развитие экономики и социальной сферы.

Между тем состояние дорожной сети Камешкирского района Пензенской области далеко не в полной мере соответствует экономическим и социальным  потребностям общества. Проблема особенно обострялась в последнее время в связи с недостаточным финансированием для сохранения существующей сети дорог, а тем более для ее модернизации (капитального ремонта).
 Транспортно-эксплуатационное состояние многих существующих автомобильных дорог не отвечает современным, а тем более перспективным требованиям. Параметры автомобильных дорог на ряде участков не соответствуют интенсивности движения по ним, практически отсутствует сервисное обслуживание пользователей дорог.

Большая часть автомобильных дорог имеет недостаточную прочность и ровность покрытия со значительной сеткой трещин и низким коэффициентом сцепления.
Транспортный комплекс Камешкирского района Пензенской области   - часть единой транспортной системы Пензенской области, и особенности развития транспортного комплекса Пензенской области  характерны и для Камешкирского района.

Это, прежде всего:

- отсутствие необходимой комплексности в управлении развитием и функционированием транспортной системы, а также в координации и взаимодействии различных видов транспорта;

- высокий (до 80%) износ подвижного состава;

- изменение условий работы транспорта и характера спроса на транспортные услуги;

- рост объемов перевозок сдерживается дефицитом пропускных и провозных возможностей;

- низкий уровень безопасности транспортного комплекса. К основным факторам, определяющим причины высокого уровня аварийности и разрушения автомобильных дорог в Камешкирском районе Пензенской области, следует отнести:

- постоянно растущую диспропорцию между приростом количества автомототранспортных средств и пропускной способностью улично-дорожной сети, что наиболее характерно для областного центра;

- недостаточный уровень состояния организации дорожного движения;

- большой удельный вес транспортных средств, не отвечающих в полном объеме международным требованиям по техническому уровню и безопасности конструкций, имеющих длительные сроки эксплуатации, в том числе за пределами установленного моторесурса;

- недостаточную подготовку и неудовлетворительную транспортную дисциплину водителей транспортных средств, отсутствие должной ответственности у руководителей автотранспортных предприятий;

- увеличение потока транзитных транспортных средств, следующих по дорогам Камешкирского района  Пензенской области;

- бесконтрольное движение транспортных средств с тяжеловесными грузами или движение по дорогам внедорожных транспортных средств;

- материальные потери от последствий ДТП при разрушении дорог и дорожных сооружений;

- несанкционированная застройка придорожных полос;

- хищение и вандализм в отношении элементов обустройства дороги со стороны участников движения и жителей, прилегающих к дорогам территорий.

Переход дорожного хозяйства на инновационный путь развития обеспечивается широкомасштабным использованием новейших эффективных технологий и материалов с целью увеличения надежности и сроков службы дорожных сооружений, роста технического уровня и транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог, снижения стоимости дорожных работ, сокращения аварийности и повышения экологической безопасности на автомобильных дорогах.

Транспортный комплекс Камешкирского района Пензенской области - часть единой транспортной системы Российской Федерации, и особенности развития транспортного комплекса России характерны и для Камешкирского района Пензенской области.

Это, прежде всего:

- отсутствие необходимой комплексности в управлении развитием и функционированием транспортной системы, а также в координации и взаимодействии различных видов транспорта;

- высокий (до 80%) износ подвижного состава;

- изменение условий работы транспорта и характера спроса на транспортные услуги;

- относительно высокая доля транспортных затрат в себестоимости продукции (доля транспортных затрат в себестоимости отечественной продукции составляет 15 - 20 процентов против 7 - 8 процентов в странах с развитой рыночной экономикой);

- неполное удовлетворение спроса на качественные транспортные услуги из-за недостаточного технического уровня транспортной системы и накопленного отставания в области транспортных технологий;

- рост объемов перевозок сдерживается дефицитом пропускных и провозных возможностей;

- низкий уровень безопасности транспортного комплекса
Проведенный анализ указанных выше проблем позволил установить их причины и определить наиболее эффективные меры по устранению, минимизации их последствий и дальнейшему развитию транспортного комплекса. В настоящее время парк автобусов, используемых автотранспортными предприятием  района на маршрутах регулярных перевозок, составляет 8 единиц. При этом более чем на 80% из них полностью выработал свой ресурс (средний возраст автобусов малой, средней и большой вместимости в АТП района составляет соответственно - 6, 8 и 13 лет, что превышает сроки эффективного использования в 1,5 - 2,0 раза). При этом коэффициент технической готовности транспортных средств - основной показатель, характеризующий исправность парка подвижного состава, в среднем по автотранспортному составляет 0,8, по отдельным Основной причиной этого является возраст эксплуатируемых автотранспортными предприятиями области автобусов.
        Более половины объема перевозок осуществляется на автобусах, не соответствующих требованиям по видам сообщения. Основными автобусами, используемыми в настоящее время районными автотранспортными предприятиями на междугородных маршрутах, стали автобусы марки ПАЗ-3205 и ГАЗ-322132, предназначенные для использования на перевозках только в городском и пригородном сообщении.

Как следствие - неконкурентоспособность автотранспортных предприятий на рынке транспортных услуг, снижение уровня качества обслуживания пассажиров, гипертрофированное развитие перевозок легковыми автомобилями такси.

В мире происходит настоящий бум в области использования природного газа в качестве моторного топлива. Россия отстает от стран лидеров и занимает лишь 20 место в мире. В СССР была реализована Программа развития газобаллонного транспорта, и наша страна занимала первое место.

Российский парк автомобилей, работающих на природном газе, оценивается примерно в 86 тысяч единиц, из них 83 тысячи переоборудованных автомобилей и только 3 тысячи серийного производства. Различные производители (Камаз, ЛИАЗ и др.) уже начали серийный выпуск техники на природном газе, и все расчеты подтверждают явную экономию при использовании природного газа в качестве моторного топлива, что несомненно сказывается на экологической обстановке.

В этой связи целями разработки и реализации данной программы в части модернизации автотранспортного комплекса являются: снижение транспортных потерь населения и транспортных издержек в сфере экономики, бизнеса и услуг, интенсификация экономических и социальных процессов, повышение безопасности движения, транспортной безопасности, улучшение экологической обстановки, повышение качества оказываемых транспортных услуг, развитие межвидовой увязки различных видов транспорта.

При этом необходимо достичь транспортного баланса между транспортными потребностями населения, предприятий, организаций и располагаемыми возможностями транспортной отрасли региона по удовлетворению этих потребностей.

Градостроительная деятельность в  Камешкирском районе Пензенской области основывается на основных принципах, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации.

Создание, использование, реконструкция и любые иные изменения объектов недвижимости должны соответствовать утвержденной градостроительной документации, градостроительным нормативам и правилам.
Отмечается острая необходимость в проведении реконструкции существующих зданий и строительство дополнительных площадей.  Объемные характеристики, существующих зданий, планировка помещений не соответствуют современным санитарно-эпидемиологическим и противопожарным требованиям. Решение вышеперечисленных проблем может быть обеспечено путем реализации мероприятий по проведению реконструкции и строительства объектов здравоохранения. 

Реализация мероприятий Программы позволит достигнуть:

-  повышения эффективности, качества обслуживания населения;

- увеличения площадей и уменьшения износа зданий лечебных учреждений, улучшения качества, доступности и эффективности медицинской помощи населению;

- развития сети учреждений культуры и искусства, их модернизации, повышения доступности, качества, объема и разнообразия услуг в сфере культуры и искусства;

-  улучшения условий занятий физической культурой и спортом путем реализации мероприятий по капитальному строительству новых площадей; 

- укрепления базы учреждений социального обслуживания, повышения уровня комфортности, доступности, качества оказываемых услуг населению.

- создание условий для ведения здорового образа жизни, занятия физической культурой и спортом гражданами, в том числе, развитие спортивной инфраструктуры, достижение высоких результатов пензенских спортсменов
2. Цели и задачи муниципальной программы.

Целью Программы является развитие территориальной сети автомобильных дорог Камешкирского района Пензенской области, регулирование взаимоотношений участников градостроительной деятельности при территориальном планировании, архитектурно-строительном планировании, оформлении разрешений на строительство, реконструкцию, капитальное строительство с учетом муниципальных и частных интересов, координации строительства и стройиндустрии, проведение единой государственной политики в сфере строительства и коммунального  хозяйства Камешкирского района, Пензенской области. 

Целью реализации программных мероприятий в районе капитального строительства и капитального ремонта являются:

- повышение уровня и качества жизни населения Камешкирского района Пензенской области на основе повышения уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства населенных пунктов. 

- повышение уровня безопасности зданий и территории, приведение санитарного и технического состояния зданий, инженерных коммуникаций и территории к нормативным требованиям.
задачами Программы являются:

- содержание и сохранность автомобильных дорог и искусственных сооружений на них;

- капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них;

- ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них;
- проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования;

- капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов;

- реализация единой муниципальной политики в области архитектуры, строительства, коммунального хозяйства на территории Камешкирского района Пензенской области;

- обеспечение ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства социально-культурного назначения;

- подготовка проектно-сметной документации по объектам капитального строительства и капитального ремонта объектов социально-культурного назначения;

-контроль за проведением капитального ремонта объектов социально-культурного назначения;

- сохранение и развитие материально-технической базы учреждений образования, здравоохранения, физической культуры и спорта, культуры, жилищно-коммунального хозяйства;

- устранения неисправностей изношенных конструктивных элементов помещений, их восстановление и замена; уменьшение уровня износа коммуникаций с целью улучшения уровня их эксплуатационных характеристик, создание безопасных условий нахождения на территории общеобразовательных учреждений, объектов культуры, здравоохранения, спорта, социальной защиты, ветеринарии, лесного и охотничьего хозяйства, жилищно-коммунального хозяйства.
3. Перечень
целевых показателей муниципальной программы

«Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг  Камешкирского района Пензенской области
на 2014 - 2020 годы»

	Ответственный исполнитель
	Администрация Камешкирского района Пензенской области

	
	

	 N 
п\п
	Наименование целевого    
показателя
	Едини-ца
изме-

рения
	Значения целевых показателей

	
	
	
	 2014 

год
	 2015 

год
	2016

 год


	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год

	              Муниципальная программа «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Камешкирском районе Пензенской области на 2014 - 2020 годы»



	1.
	Содержание существующей сети автомобиль-ных дорог
	км.
	100,3


	100,3


	100,3


	100,3


	100,3


	100,3


	100,3



	2.
	Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и искусст-венных сооруже-ний на них
	км.
	5,3

	5,3


	5,3


	5,3


	5,3


	5,3


	5,3



	3.
	Коэффициент            
регулярности           
транспортного сообщения
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	4.
	Коэффициент высокоэкологичных транспортных средств, работаю-щих на газомо-торном топливе на маршрутах регулярных перевозок
	%
	8,9
	10
	11


	11
	11
	11
	11

	5. 
	Подготовка проектно-смет-ной докумен-тации по объек-там капитального строительства и капитального ремонта 
	шт.
	5
	3
	3
	3
	0
	2
	0

	6.
	Количество отремонтирован-ных объектов
	объек-

тов
	5
	3
	3
	3
	1
	2
	1

	Подпрограмма 1 ««Модернизация и развитие территориальной сети автомобильных дорог»

	 1 
	Содержание существующей сети автомобильных дорог
	км.
	100,3
	100,3
	100,3
	100,3
	100,3
	100,3
	100,3


	 2 
	Капитальный ремонт и  ремонт автомобильных дорог и иску-сственных соору-жений на них
	км.
	5,3
	5,3
	5,3
	5,3
	5,3
	5,3
	5,3


	Подпрограмма 2 «Улучшение качества автотранспортных перевозок в Камешкирском  районе Пензенской области на 2014-2020 годы»



	 1 
	Коэффициент            
регулярности           
транспортного сообщения
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	2
	Коэффициент высокоэкологич-ных транспортных средств, работаю-щих на газомо-торном топливе на маршрутах регулярных перевозок
	%
	8,9
	10
	11


	11
	11
	11
	11

	Подпрограмма 3 «Капитальный ремонт объектов собственности Камешкирского района Пензенской области»  

	1.
	Количество капитально отремонтирова-нных объектов
	объектов
	5
	3
	3
	3
	1
	2
	1

	2.
	Подготовка проектно-смет-ной документа-ции по объектам капитального ремонта
	шт.
	5
	3
	3
	3
	0
	2
	0


4. Сроки и этапы реализации государственной программы

Срок реализации программы 2014 – 2020 годы (без разбивки на этапы).

5. Основные меры правового регулирования
СВЕДЕНИЯ

об основных мерах правового регулирования в сфере

реализации муниципальной программы Камешкирского района Пензенской области

«Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг  Камешкирского района Пензенской области на 2014 - 2020 годы»
	 N 
п/п
	Вид     
нормативного
 правового  
 акта
	Основные положения    
 нормативного правового акта
	Наименование   
 исполнительного  
      органа      
 муниципальной  
власти Камешкирского района Пензенской 
     области,     
ответственного за 
    подготовку    
   нормативного   
  правового акта
	Ожидаемые 
 сроки   
 принятия

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Подпрограмма 1 ««Модернизация и развитие территориальной сети автомобильных дорог»

	1.
	Постановление Администрации Камешкирского района Пензенской области №291 от 20.09.2013года
	Об утверждении порядка разработки муниципальных программ Камешкирского района Пензенской области 


	 Администрация Камешкирского района Пензенской области
	принято

	2.
	Подпрограмма 2 «Улучшение качества автотранспортных перевозок в Камешкирском  районе Пензенской области на 2014-2020 годы»

	1.
	Постановление Администрации Камешкирского района Пензенской области №291 от 20.09.2013года
	Об утверждении порядка разработки муниципальных программ Камешкирского района Пензенской области 


	Администрация Камешкирского района  Пензенской области
	принято

	Подпрограмма 3 «Капитальный ремонт объектов собственности Камешкирского района Пензенской области на 2014-2020 годы»

	-
	Постановление Администрации Камешкирского района Пензенской области №291 от 20.09.2013года 
	Об утверждении порядка разработки муниципальных программ Камешкирского района Пензенской области 


	Администрация Камешкирского района Пензенской области 
	принято


6. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы Камешкирского района Пензенской области

Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной программы за счет бюджета Камешкирского района Пензенской области представлено в приложении №1, за счет всех источников финансирования представлено в приложении №2.

Перечень мероприятий Муниципальной программы, в том числе инновационной направленности с указанием наименования мероприятия, исполнителей мероприятия, сроков их исполнения, источников финансирования и показателей результатов мероприятия по годам приведен в приложении № 3.

Объемы финансирования подлежат корректировке по мере утверждения бюджета.
7. Анализ рисков реализации муниципальной программы и меры управления рисками

При реализации Муниципальной программы предусматриваются меры, направленные на снижение последствий рисков и повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных результатов.

Невыполнение или неэффективное выполнение муниципальной программы возможно в случае реализации внутренних либо внешних рисков.

К внутренним рискам можно отнести несоблюдение сроков реализации муниципального программы, неэффективное расходование либо неосвоение выделенных финансовых средств.

Основными внешними рисками являются: нормативно-правовые финансово-экономические и ресурсные (связанные с недостаточным финансированием реализации муниципальной программы), организационные (реорганизация (ликвидация) важных структурных элементов органов местного самоуправления), природно-техногенные (экологические катастрофы, эпидемии, неблагоприятные климатические изменения, природные катаклизмы и стихийные бедствия, а также иные чрезвычайные ситуации).

Минимизировать возможные отклонения в выполнении программных мероприятий и исключить негативные последствия позволят: осуществление рационального управления реализацией муниципальной программы, своевременное внесение изменений в муниципальную программу, взвешенный подход при принятии решений о корректировке нормативно правовых актов, действующих в сфере реализации муниципальной программы, оптимизация ресурсного обеспечения и совершенствование деятельности участников муниципальной программы.

Управление рисками реализации Муниципальной программы будет осуществляться на основе подготовки и предоставления в соответствии с постановлением администрации Камешкирского района Пензенской области от 20.09.2013 №291 «Об утверждении Порядка разработки муниципальных программ Камешкирского района Пензенской области» годового доклада о ходе и результатах реализации муниципальной программы, который может содержать предложения о корректировке муниципальной программы.

8. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы

Эффективность Муниципальной программы в целом оценивается исходя из достижения установленных значений каждого из основных показателей (индикаторов) как по годам, так и по отношению к предыдущему году.

Обязательным условием оценки эффективности Программы является полное выполнение запланированных на период ее реализации показателей (индикаторов) Программы, подпрограмм Программы.

Периодичность оценки эффективности выполнения Программы определяется периодичностью сбора информации при проведении мониторинга целевых показателей (индикаторов), но реже одного раза в год.

Оценка эффективности выполнения Программы проводится для обеспечения ответственного исполнителя информацией о ходе и промежуточных результатах выполнения мероприятий и решения задач Программы. Результаты оценки эффективности используются для корректировки планов выполнения подпрограмм Программы и плана ее реализации.

Степень достижения запланированного на оцениваемый период значения показателя (индикатора) определяется как соотношение его фактического и планового значения. При этом, если фактическое значение больше планового, степень достижения принимается равной единице.

Если подпрограмма, Программа оцениваются несколькими показателями, то степень достижения запланированных результатов оценивается интегральными показателями.

Расчет интегрального показателя (СД) определяется как сумма взвешенных по значимости степени достижения соответствующих показателей по следующей форме:
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где:

Д - степень достижения запланированного на оцениваемый период значения показателя;

З - значимость показателя;

N - количество показателей;

i - номер показателя.

Если значения интегрального показателя (показателя) равно единице - государственная программа (подпрограмма, федеральная целевая программа) реализуется эффективно.

Если значения интегрального показателя меньше единицы - неэффективно.

ПОДПРОГРАММА №1

«Модернизация и развитие территориальной сети автомобильных дорог»
ПАСПОРТ

Подпрограммы «Модернизация и развитие территориальной сети автомобильных дорог» Муниципальной  программы Камешкирского района Пензенской области

«Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг  Камешкирского района Пензенской области
на 2014 - 2020 годы»
	Наименование подпрограммы
	Модернизация и развитие территориальной сети автомобильных дорог 

	Ответственный исполнитель подпрограммы
	Администрация Камешкирского района Пензенской области

	Соисполнители подпрограммы
	 Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Камешкирского района Пензенской области

	Цель подпрограммы
	Развитие территориальной сети автомобильных дорог Камешкирского района Пензенской области.

	Задачи подпрограммы
	- содержание и сохранность автомобильных дорог и искусственных сооружений на них;

- капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них;

- строительство и реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений на них;

- проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования;

- капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов.

	Целевые показатели подпрограммы
	- содержание существующей сети автомобильных дорог;

- капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них;

- строительство и реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений на них.

	Этапы и сроки реализации подпрограммы
	2014-2020 годы (без разбивки на этапы)

	Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
	Общий объем финансирования составит –13820,14 тыс. рублей, 

в том числе по годам:

2014 год – 1784,2тыс. рублей

2015 год – 1860,94тыс. рублей

2016 год – 2015,0 тыс. рублей

2017 год – 2040,0 тыс. рублей

2018 год – 2040,0 тыс. рублей

2019 год – 2040,0 тыс. рублей

2020 год – 2040,0 тыс. рублей


1. Характеристика проблем, на решение которых

направлена подпрограмма

Сеть автомобильных дорог - один из важнейших элементов транспортно-коммуникационной системы Камешкирского района Пензенской области, оказывающих огромное влияние на развитие экономики и социальной сферы.

Между тем состояние дорожной сети Камешкирского района Пензенской области далеко не в полной мере соответствует экономическим и социальным  потребностям общества. Проблема особенно обострялась в последнее время в связи с недостаточным финансированием для сохранения существующей сети дорог, а тем более для ее модернизации (капитального ремонта).
 Транспортно-эксплуатационное состояние многих существующих автомобильных дорог не отвечает современным, а тем более перспективным требованиям. Параметры автомобильных дорог на ряде участков не соответствуют интенсивности движения по ним, практически отсутствует сервисное обслуживание пользователей дорог.

Большая часть автомобильных дорог имеет недостаточную прочность и ровность покрытия со значительной сеткой трещин и низким коэффициентом сцепления.
Транспортный комплекс Камешкирского района Пензенской области - часть единой транспортной системы Камешкирского района Пензенской области, и особенности развития транспортного комплекса Камешкирского района Пензенской области  характерны и для Камешкирского района.

- отсутствие необходимой комплексности в управлении развитием и функционированием транспортной системы, а также в координации и взаимодействии различных видов транспорта;

- высокий (до 80%) износ подвижного состава;

- изменение условий работы транспорта и характера спроса на транспортные услуги;

- рост объемов перевозок сдерживается дефицитом пропускных и провозных возможностей;

- низкий уровень безопасности транспортного комплекса.

Проведенный анализ указанных выше проблем позволил установить их причины и определить наиболее эффективные меры по устранению, минимизации их последствий и дальнейшему развитию транспортного комплекса.
2. Цели и задачи подпрограммы

Целью подпрограммы является развитие территориальной сети автомобильных дорог Камешкирского района Пензенской области.

Задачами подпрограммы являются:

- содержание и сохранность автомобильных дорог и искусственных сооружений на них;

- капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них;

- строительство и реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений на них;

- проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования;

- капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов.

3. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Срок реализации подпрограммы 2014 – 2020 годы (без разбивки на этапы).

4. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы Камешкирского района Пензенской области

Объемы финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы в разрезе основных мероприятий, приведены в приложениях к Муниципальной программе.

ПОДПРОГРАММА  №2
«Улучшение качества автотранспортных перевозок в Камешкирском  районе Пензенской области на 2014-2020 годы»
ПАСПОРТ

подпрограммы муниципальной программы Камешкирского  Пензенской области

«Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг  Камешкирского района Пензенской области
на 2014 - 2020 годы»

	Наименование муниципальной подпрограммы
	Улучшение качества автотранспортных перевозок в Камешкирском  районе Пензенской области на 2014-2020 годы

	Ответственный исполнитель подпрограммы
	Администрация Камешкирского района Пензенской области

	Соисполнители подпрограммы
	Отдел экономики, развития сельского хозяйства и продовольствия администрации Камешкирского района Пензенской области

	Цель подпрограммы
	 - Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация качественного обслуживания населения в границах муниципального образования «Камешкирский район» Пензенской области

	Задача подпрограммы
	- обеспечение спроса населения Камешкирского района Пензенской области в автотранспортных перевозках пассажиров на маршрутах регулярных перевозок автомобильным транспортом в муниципальном сообщении;



	Целевые показатели подпрограммы
	- коэффициент регулярности транспортного сообщения;

- доля населенных пунктов Камешкирского района Пензенской области охваченных автобусным сообщением.

	Этапы и сроки реализации подпрограммы
	2014-2020 годы

	Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
	Общий объем финансирования составит –  1598,0 тыс. рублей

2014 год  - 400,0 тыс. рублей;

2015 год  - 198,0 тыс. рублей;

2016 год  - 200,0 тыс. рублей;

2017 год  - 200,0 тыс. рублей;

2018 год  - 200,0 тыс. рублей;

2019 год  - 200,0 тыс. рублей;

2020 год  - 200,0 тыс. рублей;




1. Характеристика проблем, на решение которых

направлена подпрограмма
   В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района относятся к вопросам местного значения, порядок субсидирования и организации внутримуниципальных перевозок пассажиров регламентирует принятый органом местного самоуправления Камешкирского  района нормативно правовой акт:    

  - Решение от 20.06.2011г  № 734-142/2 «Об утверждении Порядка организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом между поселениями в границах Камешкирского района  района». 

Особенности развития транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом характерны как в целом по Пензенской области, так и в Камешкирском  районе:

Это, прежде всего:

- высокий (до 80%) износ подвижного состава;

 - недостаток транспортных средств, вызванные низкими темпами обновления пассажирского парка

- неполное удовлетворение спроса на качественные транспортные услуги из-за недостаточного технического уровня транспортной системы и накопленного отставания в районе  транспортных технологий;

Несмотря на рост транспортных тарифов за последние годы, финансовое положение транспортных организаций остается сложным. Трудное финансовое положение транспортных организаций объясняется главным образом ростом цен на топливо, электроэнергию и материалы, потребляемые транспортом, а также неполной компенсацией затрат на убыточные социально значимые перевозки. Рост количества личного транспорта привел к снижению спроса на пассажирские перевозки, что в свою очередь послужило причиной сокращения доходов автотранспортных предприятий. 

Пассажирские перевозки автомобильным транспортом на территории Камешкирского района  осуществляет предприятие ОАО «Камешкирское АТП» на основании лицензии и договора на перевозки, заключенных с администрацией Камешкирского района 

В настоящее время парк автобусов, используемых автотранспортным предприятием района  на маршрутах регулярных перевозок, составляет 8 единиц. При этом более чем на 80% из них полностью выработал свой ресурс (средний возраст автобусов малой и средней вместимости   в АТП составляет соответственно – 8 и  10 лет, что превышает сроки эффективного использования в  2,0 раза). При этом  техническая готовность транспортных средств - основной показатель, характеризующий исправность парка подвижного состава составляет 90%.  Основной причиной этого является возраст эксплуатируемых автотранспортным предприятиям района автобусов.

На территории Камешкирского района Пензенской области функционирует 7 направлений муниципальных перевозок.    

   Ежегодно предприятию в бюджете муниципального образования «Камешкирский район Пензенской области» предусматриваются предоставление субсидий на возмещение части затрат, возникающих при перевозке пассажиров на маршрутах регулярных перевозок автомобильным транспортом в межмуниципальном  сообщении. 

   Проблема развития транспортного обслуживания населения представляет собой широкий круг взаимосвязанных технических, экономических и организационных вопросов, решение которых требует значительных объемов капиталовложений, оздоровления финансового состояния предприятий транспортного комплекса, усиления их поддержки, и является необходимым условием стабилизации работы пассажирского транспорта, обеспечения его безопасности, улучшения условий и уровня жизни населения на территории муниципального образования Камешкирский район.

2. Цели и задачи подпрограммы

. 
      Целью подпрограммы «Улучшение качества автотранспортных пассажирских перевозок в Камешкирском районе районе Пензенской области на 2014-2020 годы» является создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального образования «Камешкирский  район Пензенской области».

      Для достижения указанной цели необходимо решение следующей задачи:

- обеспечение спроса населения Камешкирского района Пензенской области в автотранспортных перевозках пассажиров на маршрутах регулярных перевозок автомобильным транспортом в муниципальном сообщении
3. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Срок реализации подпрограммы 2014 – 2020 годы .

4. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы Камешкирского района  Пензенской области

         Финансирование подпрограммы «Улучшение качества автотранспортных пассажирских перевозок в Камешкирском районе Пензенской области на 2014-2020 годы» осуществляется из средств бюджета Камешкирского района,  утверждаются ежегодно на соответствующий финансовый год на основании предложений администрации Камешкирского района. 
    Объемы финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы в разрезе основных мероприятий, приведены в приложении  к муниципальной программе.

ПОДПРОГРАММА №3

«Капитальный ремонт объектов собственности Камешкирского района Пензенской области»  

ПАСПОРТ

подпрограммы «Капитальный ремонт объектов собственности Камешкирского района Пензенской области» муниципальной программы «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Камешкирском районе Пензенской области на 2014 - 2020 годы»
	Наименование подпрограммы
	Капитальный ремонт объектов собственности Камешкирского района Пензенской области  

	Ответственный исполнитель подпрограммы
	Администрация Камешкирского района Пензенской области

	Соисполнители подпрограммы
	Отдел образования Камешкирского района Пензенской области, отдел архитектуры, строительства и ЖКХ. 

	Цель подпрограммы
	Повышение уровня безопасности зданий и территории, приведение санитарного и технического состояния зданий, инженерных коммуникаций и территории к нормативным требованиям.

	Задачи подпрограммы
	Устранение неисправностей изношенных конструктивных элементов помещений, их восстановление и замена; уменьшение уровня износа коммуникаций с целью улучшения уровня их эксплуатационных характеристик, создание безопасных условий нахождения на территории образовательных организаций.

	Целевые показатели подпрограммы
	- количество капитально отремонтированных объектов;

- количество отремонтированных наружных инженерных коммуникаций;

- изготовление проектно-сметной документации по объектам капитального ремонта

	Этапы и сроки реализации подпрограммы
	2014-2020 годы (без разбивки на этапы)

	Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
	Общий объем финансирования составит

 – 3189,3 тыс.рублей

в том числе:

2014 год – 552,1тыс. рублей;

2015 год – 1837,2 тыс. рублей;

2016 год –   0 тыс. рублей;

2017 год –   0 тыс. рублей;

2018 год –  500,0 тыс. рублей;

2019 год –  200,0 тыс. рублей;

2020 год –  100,0 тыс. рублей.


1. Характеристика проблем, на решение которых

направлена подпрограмма

Капитальный ремонт объектов собственности Камешкирского района Пензенской области  является одной из приоритетных задач района, направленной на решение важнейших социальных проблем, связанных с обеспечением жителей района объектами образования. Основными проблемами при эксплуатации объектов остаются значительная степень их износа и недостаточность средств, выделяемых из бюджета Камешкирского района Пензенской области на их модернизацию,  замену ветхих и аварийных систем. Для снижения уровня износа объектов социально-культурной инфраструктуры необходимо увеличение объемов финансирования по подпрограмме. 

Реализация мероприятий подпрограммы позволит улучшить материально-техническое состояние учреждений образования. Позволит привести в нормативное состояние объектов районной собственности.

2. Цели и задачи подпрограммы

Целью подпрограммы является повышение уровня безопасности зданий и территории, приведение санитарного и технического состояния зданий, инженерных коммуникаций и территории к нормативным требованиям.

Задачами подпрограммы являются:

- устранение неисправностей изношенных конструктивных элементов помещений, их восстановление и замена; уменьшение уровня износа коммуникаций с целью улучшения уровня их эксплуатационных характеристик, создание безопасных условий нахождения на территории образовательных учреждений.

3. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Срок реализации подпрограммы 2014 – 2020 годы (без разбивки на этапы).

4. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы Камешкирского района Пензенской области

Объемы финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы в разрезе основных мероприятий, приведены в приложениях к Муниципальной программе.
                                                                                                                                                                   Приложение №1 к муниципальной программе                                                                                                                       

                                                                                                                                           «Развитие территорий, социальной           

                                                                                                                                          и инженерной инфраструктуры,  

                                                                                                                                             обеспечение транспортных услуг    

                                                                                                                                                  Камешкирского района Пензенской                                                                                                                         

                                                                                                                                       области на 2014 - 2020 годы
Ресурсное обеспечение

реализации муниципальной программы «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг Камешкирского района Пензенской области на 2014 - 2020 годы» за счет средств бюджета Камешкирского района Пензенской области
	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Администрация Камешкирского района Пензенской области

	№

п/п
	Статус
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы
	Ответственный исполнитель, соисполнитель подпрограммы.
	Код бюджетной классификации
	Расходы бюджета Камешкирского района Пензенской области, 

тыс. рублей 

	
	
	
	
	ГРБС
	РЗ
	ПР
	ЦС
	ВР
	2014 г.
	2015 г.
	2016 г.
	2017 г.
	2018г.
	2019г
	2020г

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1
	Муниципальная программа
	«Развитие территорий, социальной и инженер-ной инфра-структуры, обеспече-ние транс-портных услуг в Камешкирском районе Пенз.обл. на 2014-2020 годы»
	всего
	901
	
	
	
	
	2736,3
	3896,14
	2215,0
	2240,0
	2740,0
	2440,0
	2340,0

	
	
	
	Отдел архитектуры,  строительства и ЖКХ
	
	
	
	
	
	1784,2
	1860,94
	2015,0
	2040,0
	2040,0
	2040,0
	2040,0

	
	
	
	Отдел экономики, развитие сельского хозяйства и продовольствия
	
	
	
	
	
	400,0
	198,0
	200,0
	200,0
	200,0
	200,0
	200,0


	
	
	
	Администрация  Камешкирского района Пензенской области
	
	
	
	
	
	552,1
	1837,2

	0
	0

	500,0
	200,0
	100,0

	2
	Подпрограмма 1
	Модернизация и развитие территориальной сети автомобильных дорог на 2014-2020 годы
	всего
	
	
	
	
	
	1784,2
	1860,94
	2015,0
	2040,0
	2040,0
	2040,0
	2040,0

	
	
	
	Отдел архитектуры,  строительства и ЖКХ
	
	
	
	
	
	1784,2
	1860,94
	2015,0
	2040,0
	2040,0
	2040,0
	2040,0

	3
	Подпрограмма 2
	«Улучшение качества автотранспортных перевозок в Камешкирском  районе Пензенской области на 2014-2020 годы»


	всего
	901
	x
	x
	x
	x
	400,0
	198,0
	200,0
	200,0
	200,0
	200,0
	200,0

	
	
	
	Отдел экономики, развитие сельского хозяйства и продовольствия
	901
	x
	x
	x
	x
	400,0
	198,0
	200,0
	200,0
	200,0
	200,0
	200,0

	4.
	Подпрограмма 3
	«Капитальный ремонт объектов собственности Камешкирского района Пензенской области»  


	Всего
	
	
	
	
	
	552,1
	1837,2
	0
	0
	500,0
	200,0
	100,0

	
	
	
	Администрация Камешкирского района Пензенской области
	
	
	
	
	
	552,1
	1837,2
	0
	0
	500,0
	200,0
	100,0


                                                                                                                                                                   Приложение №2 к муниципальной программе                                                                                                                       

                                                                                                                                           «Развитие территорий, социальной           

                                                                                                                                           и инженерной инфраструктуры,  

                                                                                                                                              обеспечение транспортных услуг    

                                                                                                                                                  Камешкирского района Пензенской                                                                                                                         

                                                                                                                                      области на 2014 - 2020 годы
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Камешкирском районе Пензенской области на 2014 - 2020 годы»

за счет всех источников финансирования
	Ответственный исполнитель       
     муниципальной программы
	Администрация Камешкирского района Пензенской области

	
	
	
	       

	 N 
п/п
	Статус
	Наименование   
муниципальной  
    программы,    
   подпрограммы
	Источник      
  финансирования
	Оценка расходов, тыс. рублей

	
	
	
	
	2014 г
	2015 г
	2016 г
	2017 г
	2018 г
	2019 г
	2020 г

	 1 
	       2       
	        3         
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	Муниципальная
программа      
	«Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Камешкирском районе Пенз.обл. на 2014-2020 годы»

	всего              
	2736,3
	3896,14
	2215,0
	2240,0
	2740,0
	2440,0
	2340,0

	
	
	
	бюджет Пензенской  
области            
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Бюджет Камешкирского района           
Пензенской области
	2736,3
	3896,14
	2215,0
	2240,0
	2740,0
	2440,0
	2340,0

	2.
	Подпрограмма 1
	«Модернизация и развитие территориальной сети автомобильных дорог на 2014-2020 годы»
	всего              
	1784,2
	1860,94
	2015,0
	2040,0
	2040,0
	2040,0
	2040,0

	
	
	
	бюджет Пензенской  
области            
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Бюджет Камешкирского района           
Пензенской области 
	1784,2
	1860,94
	2015,0
	2040,0
	2040,0
	2040,0
	2040,0

	  3.
	Подпрограмма 2 
	«Улучшение качества автотранспортных перевозок в Камешкирском  районе Пензенской области на 2014-2020 годы»


	всего              
	400,0
	198,0
	200,0
	200,0
	200,0
	200,0
	200,0

	
	
	
	бюджет Пензенской  
области            
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Бюджет Камешкирского района           
Пензенской области
	400,0
	198,0
	200,0
	200,0
	200,0
	200,0
	200,0

	4.
	Подпрограмма 3
	Капитальный ремонт объектов собственности Камешкирского района Пензенской области»  


	всего              
	552,1


	1837,2
	0
	0
	500,0
	200,0
	100,0

	
	
	
	бюджет Пензенской  
области            
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Бюджет Камешкирского района           
Пензенской области
	552,1
	1837,2
	0
	0
	500,0
	200,0
	100,0


                                                                                                                                                                  Приложение №3  к муниципальной программе                                                                                                                       

                                                                                                                                           «Развитие территорий, социальной           

                                                                                                                                                  и инженерной инфраструктуры,  

                                                                                                                                                    обеспечение транспортных услуг    

                                                                                                                                                         Камешкирского района Пензенской                                                                                                                         

                                                                                                                                            области на 2014 - 2020 годы
Мероприятия муниципальной программы «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Камешкирском районе Пензенской области на 2014 - 2020 годы»
	№ п/п
	Наименование мероприятий


	Исполнители
	Срок исполнения (год)
	Объем финансирования, тыс. рублей
	Показатели результата мероприятий по годам

	
	
	
	
	Всего
	Бюджет Пензенской области
	Федеральный бюджет
	Бюджет Камешкирского района           
Пензенской области
	Внебюджетные средства
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1. Подпрограмма «Модернизация и развитие территориальной сети автомобильных дорог Камешкирского района Пензенской области (2014-2016 годы)»

	Цель подпрограммы - Развитие территориальной сети автомобильных дорог Камешкирского района Пензенской области

	Задачи подпрограммы: 

-содержание и сохранность автомобильных дорог и искусственных сооружений на них;

- капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них;

- строительство и реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений на них;

- проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования;
- капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов.

	1.1. Содержание автомобильных дорог

	1.1.
	Содержание и сохранность автомобильных дорог, всего в том числе:
	Отдел архитектуры,  строительства и ЖКХ
	Итого
	13820,14
	
	0
	13820,14
	0
	

	
	
	
	2014
	1784,2
	
	0
	1784,2
	0
	

	
	
	
	2015
	1860,94
	
	0
	1860,94
	0
	

	
	
	
	2016
	2015,0
	
	0
	2015,0
	0
	

	
	
	
	2017
	2040,0
	
	0
	2040,0
	0
	

	
	
	
	2018
	2040,0
	
	0
	2040,0
	0
	

	
	
	
	2019
	2040,0
	
	0
	2040,0
	0
	

	
	
	
	2020
	2040,0
	
	0
	2040,0
	0
	

	1.1.1.
	Ремонт(капитальный ремонт),содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений ,за счет ассигнований дорожного фонда
	Отдел архитектуры,  строительства и ЖКХ
	Итого
	     11707,84
	
	0
	11707,84
	0
	Проекты содержания автодорог на 2014-2020 годы

	
	
	
	2014
	86,0
	
	0
	86, 0
	0
	

	
	
	
	2015
	1856,84
	
	0
	1856,84
	0
	

	
	
	
	2016
	2005,0
	
	0
	2005,0
	0
	

	
	
	
	2017
	1940,0
	
	0
	1940,0
	0
	

	
	
	
	2018
	1940,0
	
	0
	1940,0
	0
	

	
	
	
	2019
	1940,0
	
	0
	1940,0
	0
	

	
	
	
	2020
	1940,0
	
	0
	1940,0
	0
	

	1.1.2.
	Проектные работы, экспертиза,                                                         технический надзор   ремонта(капитального ремонта) содержания автомобильных дорог и искусственных сооружений, за счет ассигнований дорожного фонда                                                                                                                  
	Отдел архитектуры,  строительства и ЖКХ
	Итого
	     414,1
	
	0
	414,0
	0
	

	
	
	
	2014
	0
	
	0
	0
	0
	

	
	
	
	2015
	4,10
	
	0
	4,10
	0
	

	
	
	
	2016
	10,0
	
	0
	10,0
	0
	

	
	
	
	2017
	100,0
	
	0
	100,0
	0
	

	
	
	
	2018
	100,0
	
	0
	100,0
	0
	

	
	
	
	2019
	100,0
	
	0
	100,0
	0
	

	
	
	
	2020
	100,0
	
	0
	100,0
	0
	

	1.1.3.
	Содержание автомобильных дорог общего пользования
	Отдел архитектуры,  строительства и ЖКХ
	Итого
	1698,2
	
	0
	1698,2
	0
	Комплект согласованных смет для выполнения работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них

	
	
	
	2014
	1698,2
	
	0
	1698,2
	0
	

	
	
	
	2015
	0
	
	0
	0
	0
	

	
	
	
	2016
	0
	
	0
	0
	0
	

	
	
	
	2017
	0
	
	0
	0
	0
	

	
	
	
	2018
	0
	
	0
	0
	0
	

	
	
	
	2019
	0
	
	0
	0
	0
	

	
	
	
	2020
	0
	
	0
	0
	0
	

	Итого по подпрограмме «Модернизация и развитие территориальной сети автомобильных дорог Камешкирского района Пензенской области на 2014-2020гг)
Итого

13820,14
0

13820,14
0

2014

1784,2
0

1784,2
0

2015

1860,94
0

1860,94
0

2016

2015,0
0

2015,0
0

2017

2040,0
0

2040,4
0

2018

2040,0
0

2040,0
0

2019

2040,0
0

2040,0
0

2020

2040,0
0

2040,0
0



	Подпрограмма 2 «Улучшение качества автотранспортных перевозок в Камешкирском  районе Пензенской области на 2014-2020 годы»

	Цель подпрограммы – Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация качественного обслуживания населения в границах муниципального образования «Камешкирский район» Пензенской области

	Задачи подпрограммы:

- обеспечение спроса населения Камешкирского района Пензенской области в автотранспортных перевозках пассажиров на маршрутах регулярных перевозок автомобильным транспортом в муниципальном сообщении;

	2.1
	Предоставление субсидий на возмещение части затрат, возникающих при перевозке пассажиров на маршрутах регулярных перевозок автомобильным транспортом в муниципальном сообщении
	Отдел экономики, развитие сельского хозяйства и продовольствия
	Итого
	1598,0
	
	0
	1598,0
	0
	Улучшение финансовой ситуации перевозчиков,  обеспечение

высокого уровня

транспортного

обслуживания

населения

	
	
	
	2014
	400,0
	
	0
	400,0
	0
	

	
	
	
	2015
	198,0
	
	0
	198,0
	0
	

	
	
	
	2016
	200,0
	
	0
	200,0
	0
	

	
	
	
	2017
	200,0
	

	0
	200,0
	0
	

	
	
	
	2018
	200,0
	
	0
	200,0
	0
	

	
	
	
	2019
	200,0
	
	0
	200,0
	0
	

	
	
	
	2020
	200,0
	
	0
	200,0
	0
	

	2.1.1.
	Привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к обслуживанию  межмуниципальных маршрутов в границах муниципального образования «Камешкирский район»
	Отдел экономики, развитие сельского хозяйства и продовольствия
	Итого
	0
	
	0
	0
	0
	Оказание качественного обслуживания населенных пунктов охваченных автобусным сообщением

	
	
	
	2014
	0
	
	0
	0
	0
	

	
	
	
	2015
	0
	
	0
	0
	0
	

	
	
	
	2016
	0
	
	0
	0
	0
	

	
	
	
	2017
	0
	
	0
	0
	0
	

	
	
	
	2018
	0
	
	0
	0
	0
	

	
	
	
	2019
	0
	
	0
	0
	0
	

	
	
	
	2020
	0
	
	0
	0
	0
	

	

	2.1.2
	Проведение обследований межмуниципальных маршрутов в летний и зимний период
	Отдел экономики, развитие сельского хозяйства и продовольствия
	Итого
	0
	
	0
	0
	0
	Обеспечение

контроля за

качеством

пассажирских

перевозок,

стабильной работы

автотранспорта


	
	
	
	2014
	0
	
	0
	0
	0
	

	
	
	
	2015
	0
	
	0
	0
	0
	

	
	
	
	2016
	0
	
	0
	0
	0
	

	
	
	
	2017
	0
	
	0
	0
	0
	

	
	
	
	2018
	0
	
	0
	0
	0
	

	
	
	
	2019
	0
	
	0
	0
	0
	

	
	
	
	2020
	0
	
	0
	0
	0
	

	Итого по подпрограмме ««Улучшение качества автотранспортных перевозок в Камешкирском  районе Пензенской области на 2014-2020 годы»

	Итого
	1598,0
	
	0
	1598,0
	0
	
	-

	
	2014
	400,0
	
	0
	400,0
	0
	
	-

	
	2015
	198,0
	
	0
	198,0
	0
	
	-

	
	2016
	200,0
	
	0
	200,0
	0
	
	-

	
	2017
	200,0
	
	0
	200,0
	0
	

	
	2018
	200,0
	
	0
	200,0
	0
	

	
	2019
	200,0
	
	0
	200,0
	0
	

	
	2020
	200,0
	
	0
	200,0
	0
	

	Подпрограмма 3 «Капитальный ремонт объектов собственности Камешкирского района Пензенской области»  

	Цель подпрограммы -Повышение уровня безопасности зданий и территории, приведение санитарного и технического состояния зданий, инженерных коммуникаций и территории к нормативным требованиям..

	Задача подпрограммы - Устранение неисправностей изношенных конструктивных элементов помещений, их восстановление и замена; уменьшение уровня износа коммуникаций с целью улучшения уровня их эксплуатационных характеристик, создание безопасных условий нахождения на территории образовательных организаций.

	1. Сохранение и развитие материально-технической базы учреждений образования

	3.1.
	Проектные работы по капитальному ремонту зданий образовательных учреждений 
	Администрация Камешкирского района Пензенской области
	Итого
	52,10
	
	0
	52,10
	0
	 Изготовление проектно-сметной документации и получение положительного заключения экспертизы

	
	
	
	2014
	52,10
	
	0
	52,10
	0
	

	
	
	
	2015
	0
	
	0
	0
	0
	

	
	
	
	2016
	0
	
	0
	0
	0
	

	
	
	
	2017
	0
	
	0
	0
	0
	

	
	
	
	2018
	0
	
	0
	0
	0
	

	
	
	
	2019
	0
	
	0
	0
	0
	

	
	
	
	2020
	0
	
	0
	0
	0
	

	3.1.1
	Проектные работы по капитальному ремонту зданий образовательных учреждений, экспертизы, технический надзор 
МБОУ СОШ с. Р.Камешкир
	МБОУ СОШ с. Р.Камешкир
	Итого
	0
	
	0
	0
	0
	

	
	
	
	2014
	0
	
	0
	0
	0
	

	
	
	
	2015
	0
	
	0
	0
	0
	

	
	
	
	2016
	0
	
	0
	0
	0
	

	
	
	
	2017
	0
	
	0
	0
	0
	

	
	
	
	2018
	0
	
	0
	0
	0
	

	
	
	
	2019
	0
	
	0
	0
	0
	

	
	
	
	2020
	0
	
	0
	0
	0
	

	3.1.2
	Проектные работы  по капитальному ремонту зданий образовательных учреждений, экспертизы, технический надзор 
МБОУ ООШ с. Н.Шаткино


	
	Итого
	0
	
	0
	0
	0
	

	
	
	
	2014
	0
	
	0
	0
	0
	

	
	
	
	2015
	0
	
	0
	0
	0
	

	
	
	
	2016
	0
	
	0
	0
	0
	

	
	
	
	2017
	0
	
	0
	0
	0
	

	
	
	
	2018
	0
	
	0
	0
	0
	

	
	
	
	2019
	0
	
	0
	0
	0
	

	
	
	
	2020
	0
	
	0
	0
	0
	

	

	3.1.3
	Проектные работы  по капитальному ремонту зданий образовательных учреждений, экспертизы, технический надзор 
МБОУ СОШ с. Ст.Чирчим
	
	Итого
	52,10
	
	0
	52,10
	0
	

	
	
	
	2014
	0
	
	0
	0
	0
	

	
	
	
	2015
	0
	
	0
	0
	0
	

	
	
	
	2016
	0
	
	0
	0
	0
	

	
	
	
	2017
	0
	
	0
	0
	0
	

	
	
	
	2018
	0
	
	0
	0
	0
	

	
	
	
	2019
	0
	
	0
	0
	0
	

	
	
	
	2020
	0
	
	0
	0
	0
	

	3.2
	Ремонт зданий образовательных учреждений


	Администрация Камешкирского района Пензенской области
	Итого
	800,0
	
	0
	800,0
	0
	

	
	
	
	2014
	0
	
	0
	0
	0
	

	
	
	
	2015
	0
	
	0
	0
	0
	

	
	
	
	2016
	0
	
	0
	0
	0
	

	
	
	
	2017
	0
	
	0
	0
	0
	

	
	
	
	2018
	500,0
	
	0
	500,0
	0
	

	
	
	
	2019
	200,0
	
	0
	200,0
	0
	

	
	
	
	2020
	100,0
	
	0
	100,0
	0
	

	3.2.1
	Ремонт зданий образовательных учреждений

МБОУ СОШ с. Р.Камешкир
	Администрация Камешкирского района Пензенской области
	Итого
	300,0
	
	0
	300,0
	0
	

	
	
	
	2014
	0
	
	0
	0
	0
	

	
	
	
	2015
	0
	
	0
	0
	0
	

	
	
	
	2016
	0
	
	0
	0
	0
	

	
	
	
	2017
	0
	
	0
	0
	0
	

	
	
	
	2018
	100,0
	
	0
	100,0
	0
	

	
	
	
	2019
	100,0
	
	0
	100,0
	0
	

	
	
	
	2020
	100,0
	
	0
	100,0
	0
	

	3.2.2.
	Рремонт зданий образовательных учреждений

МБОУ ООШ с.Н.Шаткино
	Администрация Камешкирского района Пензенской области
	Итого
	0
	
	0
	0
	0
	

	
	
	
	2014
	0
	
	0
	0
	0
	

	
	
	
	2015
	0
	
	0
	0
	0
	

	
	
	
	2016
	0
	
	0
	0
	0
	

	
	
	
	2017
	0
	
	0
	0
	0
	

	
	
	
	2018
	0
	
	0
	0
	0
	

	
	
	
	2019
	0
	
	0
	0
	0
	

	
	
	
	2020
	0
	
	0
	0
	0
	

	3.2.3.
	Ремонт зданий образовательных учреждений

МБОУ ДОД ЦДО с.Р.Камешкир
	Администрация Камешкирского района Пензенской области
	Итого


	200,0
	
	0
	200,0
	0
	

	
	
	
	2014
	0
	
	0
	0
	0
	

	
	
	
	2015
	0
	
	0
	0
	0
	

	
	
	
	2016
	0
	
	0
	0
	0
	

	
	
	
	2017
	0
	
	0
	0
	0
	

	
	
	
	2018
	200,0
	
	0
	200,0
	0
	

	
	
	
	2019
	0
	
	0
	0
	0
	

	
	
	
	2020
	0
	
	0
	0
	0
	

	3.2.4.
	Ремонт зданий образовательных учреждений

МБДОУ детский сад №1 с. Р.Камешкир
	Администрация Камешкирского района Пензенской области
	Итого
	100,0
	
	0
	100,0
	0
	

	
	
	
	2014
	0
	
	0
	0
	0
	

	
	
	
	2015
	0
	
	0
	0
	0
	

	
	
	
	2016
	0
	
	0
	0
	0
	

	
	
	
	2017
	0
	
	0
	0
	0
	

	
	
	
	2018
	100,0
	
	0
	100,0
	0
	

	
	
	
	2019
	0
	
	0
	0
	0
	

	
	
	
	2020
	0
	
	0
	0
	0
	

	3.2.5.
	Ремонт зданий образовательных учреждений

МБОУ СОШ с.Ст.Чирчим
	Администрация Камешкирского района Пензенской области
	Итого
	100,0
	
	0
	100,0
	0
	

	
	
	
	2014
	0
	
	0
	0
	0
	

	
	
	
	2015
	0
	
	0
	0
	0
	

	
	
	
	2016
	0
	
	0
	0
	0
	

	
	
	
	2017
	0
	
	0
	0
	0
	

	
	
	
	2018
	100,0
	
	0
	100,0
	0
	

	
	
	
	2019
	0
	
	0
	0
	0
	

	
	
	
	2020
	0
	
	0
	0
	0
	

	3.2.6.
	Ремонт зданий образовательных учреждений

МБОУ Ремонт зданий образовательных учреждений

МБОУ СОШ с.Ст.Чирчим овка
	Администрация Камешкирского района Пензенской области
	Итого
	100,0
	
	0
	100,0
	0
	

	
	
	
	2014
	0
	
	0
	0
	0
	

	
	
	
	2015
	0
	
	0
	0
	0
	

	
	
	
	2016
	0
	
	0
	0
	0
	

	
	
	
	2017
	0
	
	0
	0
	0
	

	
	
	
	2018
	0
	
	0
	0
	0
	

	
	
	
	2019
	100,0
	
	0
	100,0
	0
	

	
	
	
	2020
	0
	
	0
	0
	0
	

	Итого по подпрограмме «Капитальный ремонт объектов собственности Камешкирского района Пензенской области»  
	Итого
	
3710,0
	
	0
	3710,0
	0
	

	
	2014
	1120,0
	
	0
	1120,0
	0
	

	
	2015
	1250,0
	
	0
	1250,0
	0
	

	
	2016
	480,0
	
	0
	480,0
	0
	

	
	2017
	400,0
	
	0
	400,0
	0
	

	
	2018
	100,0
	
	0
	100,0
	0
	

	
	2019
	260,0
	
	0
	260,0
	0
	

	
	2020
	100,0
	
	0
	100,0
	0
	


Расчет  планируемой оценки эффективности на 2014 год муниципальной программы «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг  Камешкирского района Пензенской области

на 2014 - 2020 годы»

	Наименование целевого показателя
	Ед. 

изме

рения
	Показа

тель базового года
	Плани-руемый

пока-

затель
	Планиру-

емый результат

достижения t-ого целевого показателя

j-ой подпрограм-мы
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	Планируемый показатель результатив-ностиподпрограммы
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	Планируемый объем средств на реализацию ГП
	Коэффи-

циент влияния

подпрограммы на эффектив-ность ГП
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	Суммарная планируемая результатив-ность ГП
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	Показатель результативности достижения  i-ого целевого показателя ГП
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	Планируемый показатель результативности ГП
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	«Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг  Камешкирского района Пензенской области

на 2014 - 2020 годы»



	Содержание существующей сети автомобильных дорог
	км.
	100,3
	100,3
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	100
	Х

	Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
	км.
	5,3
	5,3
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	100
	Х

	Коэффициент регулярности транспортного сообщения
	%
	96
	96
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	100
	Х

	Коэффициент высокоэкологичных  транспортных средств, работающих на газомоторном топливе

 на маршрутах регулярных перевозок
	%
	8.9
	8,9
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	100
	Х

	Подготовка проектно-сметной документации

по объектам капитального строительства и капитального ремонта
	шт
	5
	5
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	100
	Х

	Количество отремонтируемых объектов
	объ-

ектов
	5
	5
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	100
	Х

	Итоговое значение 

(по программе)
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	2520
	Х
	Х
	Х
	100

	Подпрограмма 1 ««Модернизация и развитие территориальной сети автомобильных дорог»

	Содержание существующей сети автомобильных дорог
	км.
	100,3
	100,3
	100
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
	км.
	5,3
	5,3
	100
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	Итоговое значение 

(по подпрограмме)
	
	Х
	Х
	Х
	50
	1000,0
	0,34
	17
	Х
	Х


Расчет  планируемой оценки эффективности на 2015 год муниципальной программы «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Камешкирском районе Пензенской области на 2014 - 2020 годы» 
	Наименование целевого показателя
	Ед. 

изме

рения
	Показа

тель базового года
	Плани-руемый

пока-

затель
	Планиру-

емый результат

достижения t-ого целевого показателя

j-ой подпрограм-мы
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	Планируемый показатель результатив-ности подпрограммы
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	Планируемый объем средств на реализацию МП
	Коэффи-

циент влияния

подпрограммы на эффектив-ность МП
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	Суммарная планируемая результатив-ность МП
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	Показатель результативности достижения  i-ого целевого показателя МП
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	Планируемый показатель результативности МП
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Камешкирском районе Пензенской области на 2014 - 2020 годы»

	Содержание существующей сети автомобильных дорог
	км.
	100,3
	100,3
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	100
	Х

	Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
	км.
	5,3
	5,3
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	100
	Х

	Коэффициент регулярности транспортного сообщения
	%
	96
	96
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	100
	Х

	Коэффициент высокоэкологичных  транспортных средств, работающих на газомоторном топливе

 на маршрутах регулярных перевозок
	%
	10
	10
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	100
	Х

	Подготовка проектно-сметной документации

по объектам капитального строительства и капитального ремонта
	шт
	3
	3
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	100
	Х

	Количество отремонтируемых объектов
	объ-

ектов
	3
	3
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	100
	Х

	Итоговое значение 

(по программе)
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	2550,0
	Х
	Х
	Х
	100

	Подпрограмма 1 «Модернизация и развитие территориальной сети автомобильных дорог»

	Содержание существующей сети автомобильных дорог
	км.
	100,3
	100,3
	100
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
	км.
	5,3
	5,3
	100
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	Итоговое значение 

(по подпрограмме)
	
	Х
	Х
	Х
	50
	1300,0
	0,51
	25,5
	Х
	Х

	Подпрограмма 2 «Улучшение качества автотранспортных перевозок в Камешкирском  районе Пензенской области на 2014-2020 годы»



	Коэффициент регулярности транспортного сообщения
	%
	96
	96
	100
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	Коэффициент высокоэкологичных  транспортных средств, работающих на газомоторном топливе

 на маршрутах регулярных перевозок
	%
	10
	10
	100
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	Итоговое значение 

(по подпрограмме)
	
	Х
	Х
	Х
	50
	400,0
	0,16
	8
	Х
	Х

	Подпрограмма 3 «Капитальный ремонт объектов собственности Камешкирского района Пензенской области на 2014-2020 годы»

	Количество капитально отремонтирован-ных объектов
	объ-

ектов
	3
	3
	100
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	Подготовка проектно-сметной документации по объектам капитального ремонта
	шт
	3
	3
	100
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	Итого по подпрограмме
	
	Х
	Х
	Х
	50
	850,0
	0,33
	16,5
	Х
	Х


Расчет  планируемой оценки эффективности на 2016 год муниципальной программы «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Камешкирском районе Пензенской области на 2014 - 2020 годы» 
	Наименование целевого показателя
	Ед. 

изме

рения
	Показа

тель базового года
	Плани-руемый

пока-

затель
	Планиру-

емый результат

достижения t-ого целевого показателя

j-ой подпрограм-мы
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	Планируемый показатель результатив-ности подпрограммы
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	Планируемый объем средств на реализацию МП
	Коэффи-

циент влияния

подпрограммы на эффектив-ность МП
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	Суммарная планируемая результатив-ность МП
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	Показатель результативности достижения  i-ого целевого показателя МП
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	Планируемый показатель результативности МП
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Камешкирском районе Пензенской области на 2014 - 2020 годы»

	Содержание существующей сети автомобильных дорог
	км.
	100,3
	100,3
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	100
	Х

	Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
	км.
	5,3
	5,3
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	100
	Х

	Коэффициент регулярности транспортного сообщения
	%
	96
	96
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	100
	Х

	Коэффициент высокоэкологичных  транспортных средств, работающих на газомоторном топливе

 на маршрутах регулярных перевозок
	%
	11
	11
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	100
	Х

	Подготовка проектно-сметной документации

по объектам капитального строительства и капитального ремонта
	шт
	3
	3
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	100
	Х

	Количество отремонтируемых объектов
	объ-

ектов
	3
	3
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	100
	Х

	Итоговое значение 

(по программе)
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	2330,0
	Х
	Х
	Х
	100

	Подпрограмма 1 «Модернизация и развитие территориальной сети автомобильных дорог»

	Содержание существующей сети автомобильных дорог
	км.
	100,3
	100,3
	100
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
	км.
	5,3
	5,3
	100
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	Итоговое значение 

(по подпрограмме)
	
	Х
	Х
	Х
	50
	1350,0
	0,6
	30
	Х
	Х

	Подпрограмма 2 «Улучшение качества автотранспортных перевозок в Камешкирском  районе Пензенской области на 2014-2020 годы»



	Коэффициент регулярности транспортного сообщения
	%
	96
	96
	100
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	Коэффициент высокоэкологичных  транспортных средств, работающих на газомоторном топливе

 на маршрутах регулярных перевозок
	%
	11
	11
	100
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	Итоговое значение 

(по подпрограмме)
	
	Х
	Х
	Х
	50
	400,0
	0,17
	8,5
	Х
	Х

	Подпрограмма 3 «Капитальный ремонт объектов собственности Камешкирского района Пензенской области на 2014-2020 годы»

	Количество капитально отремонтирован-ных объектов
	объ-

ектов
	3
	3
	100
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	Подготовка проектно-сметной документации по объектам капитального ремонта
	шт
	3
	3
	100
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	Итого по подпрограмме
	
	Х
	Х
	Х
	50
	580,0
	0,24
	12
	Х
	Х


Расчет  планируемой оценки эффективности на 2017 год муниципальной программы «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Камешкирском районе Пензенской области на 2014 - 2020 годы» 
	Наименование целевого показателя
	Ед. 

изме

рения
	Показа

тель базового года
	Плани-руемый

пока-

затель
	Планиру-

емый результат

достижения t-ого целевого показателя

j-ой подпрограм-мы
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	Планируемый показатель результатив-ности подпрограммы
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	Планируемый объем средств на реализацию МП
	Коэффи-

циент влияния

подпрограммы на эффектив-ность МП
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	Суммарная планируемая результатив-ность МП
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	Показатель результативности достижения  i-ого целевого показателя МП
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	Планируемый показатель результативности МП
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Камешкирском районе Пензенской области на 2014 - 2020 годы»

	Содержание существующей сети автомобильных дорог
	км.
	100,3
	100,3
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	100
	Х

	Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
	км.
	5,3
	5,3
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	100
	Х

	Коэффициент регулярности транспортного сообщения
	%
	96
	96
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	100
	Х

	Коэффициент высокоэкологичных  транспортных средств, работающих на газомоторном топливе

 на маршрутах регулярных перевозок
	%
	11
	11
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	100
	Х

	Подготовка проектно-сметной документации

по объектам капитального строительства и капитального ремонта
	шт
	3
	3
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	100
	Х

	Количество отремонтируемых объектов
	объ-

ектов
	3
	3
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	100
	Х

	Итоговое значение 

(по программе)
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	2300,0
	Х
	Х
	Х
	100

	Подпрограмма 1 «Модернизация и развитие территориальной сети автомобильных дорог»

	Содержание существующей сети автомобильных дорог
	км.
	100,3
	100,3
	100
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
	км.
	5,3
	5,3
	100
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	Итоговое значение 

(по подпрограмме)
	
	Х
	Х
	Х
	50
	1500,0
	0,65
	32,5
	Х
	Х

	Подпрограмма 2 «Улучшение качества автотранспортных перевозок в Камешкирском  районе Пензенской области на 2014-2020 годы»



	Коэффициент регулярности транспортного сообщения
	%
	96
	96
	100
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	Коэффициент высокоэкологичных  транспортных средств, работающих на газомоторном топливе

 на маршрутах регулярных перевозок
	%
	11
	11
	100
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	Итоговое значение 

(по подпрограмме)
	
	Х
	Х
	Х
	50
	400,0
	0,17
	8,5
	Х
	Х

	Подпрограмма 3 «Капитальный ремонт объектов собственности Камешкирского района Пензенской области на 2014-2020 годы»

	Количество капитально отремонтирован-ных объектов
	объ-

ектов
	3
	3
	100
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	Подготовка проектно-сметной документации по объектам капитального ремонта
	шт
	3
	3
	100
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	Итого по подпрограмме
	
	Х
	Х
	Х
	50
	400,0
	0,17
	8,5
	Х
	Х


Расчет  планируемой оценки эффективности на 2018 год муниципальной программы «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Камешкирском районе Пензенской области на 2014 - 2020 годы» 
	Наименование целевого показателя
	Ед. 

изме

рения
	Показа

тель базового года
	Плани-руемый

пока-

затель
	Планиру-

емый результат

достижения t-ого целевого показателя

j-ой подпрограм-мы
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	Планируемый показатель результатив-ности подпрограммы
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	Планируемый объем средств на реализацию МП
	Коэффи-

циент влияния

подпрограммы на эффектив-ность МП
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	Суммарная планируемая результатив-ность МП
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	Показатель результативности достижения  i-ого целевого показателя МП
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	Планируемый показатель результативности МП
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Камешкирском районе Пензенской области на 2014 - 2020 годы»

	Содержание существующей сети автомобильных дорог
	км.
	100,3
	100,3
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	100
	Х

	Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
	км.
	5,3
	5,3
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	100
	Х

	Коэффициент регулярности транспортного сообщения
	%
	96
	96
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	100
	Х

	Коэффициент высокоэкологичных  транспортных средств, работающих на газомоторном топливе

 на маршрутах регулярных перевозок
	%
	11
	11
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	100
	Х

	Подготовка проектно-сметной документации

по объектам капитального строительства и капитального ремонта
	шт
	0
	0
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	100
	Х

	Количество отремонтируемых объектов
	объ-

ектов
	1
	1
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	100
	Х

	Итоговое значение 

(по программе)
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	2050,0
	Х
	Х
	Х
	100

	Подпрограмма 1 «Модернизация и развитие территориальной сети автомобильных дорог»

	Содержание существующей сети автомобильных дорог
	км.
	100,3
	100,3
	100
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
	км.
	5,3
	5,3
	100
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	Итоговое значение 

(по подпрограмме)
	
	Х
	Х
	Х
	50
	1550,0
	0,76
	38
	Х
	Х

	Подпрограмма 2 «Улучшение качества автотранспортных перевозок в Камешкирском  районе Пензенской области на 2014-2020 годы»



	Коэффициент регулярности транспортного сообщения
	%
	96
	96
	100
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	Коэффициент высокоэкологичных  транспортных средств, работающих на газомоторном топливе

 на маршрутах регулярных перевозок
	%
	11
	11
	100
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	Итоговое значение 

(по подпрограмме)
	
	Х
	Х
	Х
	50
	400,0
	0,19
	9,5
	Х
	Х

	Подпрограмма 3 «Капитальный ремонт объектов собственности Камешкирского района Пензенской области на 2014-2020 годы»

	Количество капитально отремонтирован-ных объектов
	объ-

ектов
	0
	0
	100
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	Подготовка проектно-сметной документации по объектам капитального ремонта
	шт
	1
	1
	100
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	Итого по подпрограмме
	
	Х
	Х
	Х
	50
	100,0
	0,05
	2,5
	Х
	Х


Расчет  планируемой оценки эффективности на 2019 год муниципальной программы «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Камешкирском районе Пензенской области на 2014 - 2020 годы» 
	Наименование целевого показателя
	Ед. 

изме

рения
	Показа

тель базового года
	Плани-руемый

пока-

затель
	Планиру-

емый результат

достижения t-ого целевого показателя

j-ой подпрограм-мы
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	Планируемый показатель результатив-ности подпрограммы
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	Планируемый объем средств на реализацию МП
	Коэффи-

циент влияния

подпрограммы на эффектив-ность МП
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	Суммарная планируемая результатив-ность МП
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	Показатель результативности достижения  i-ого целевого показателя МП
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	Планируемый показатель результативности МП
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Камешкирском районе Пензенской области на 2014 - 2020 годы»

	Содержание существующей сети автомобильных дорог
	км.
	100,3
	100,3
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	100
	Х

	Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
	км.
	5,3
	5,3
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	100
	Х

	Коэффициент регулярности транспортного сообщения
	%
	96
	96
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	100
	Х

	Коэффициент высокоэкологичных  транспортных средств, работающих на газомоторном топливе

 на маршрутах регулярных перевозок
	%
	11
	11
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	100
	Х

	Подготовка проектно-сметной документации

по объектам капитального строительства и капитального ремонта
	шт
	2
	2
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	100
	Х

	Количество отремонтируемых объектов
	объ-

ектов
	2
	2
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	100
	Х

	Итоговое значение 

(по программе)
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	2260,0
	Х
	Х
	Х
	100

	Подпрограмма 1 «Модернизация и развитие территориальной сети автомобильных дорог»

	Содержание существующей сети автомобильных дорог
	км.
	100,3
	100,3
	100
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
	км.
	5,3
	5,3
	100
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	Итоговое значение 

(по подпрограмме)
	
	Х
	Х
	Х
	50
	1600,0
	0,7
	35
	Х
	Х

	Подпрограмма 2 «Улучшение качества автотранспортных перевозок в Камешкирском  районе Пензенской области на 2014-2020 годы»



	Коэффициент регулярности транспортного сообщения
	%
	96
	96
	100
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	Коэффициент высокоэкологичных  транспортных средств, работающих на газомоторном топливе

 на маршрутах регулярных перевозок
	%
	11
	11
	100
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	Итоговое значение 

(по подпрограмме)
	
	Х
	Х
	Х
	50
	400,0
	0,18
	9
	Х
	Х

	Подпрограмма 3 «Капитальный ремонт объектов собственности Камешкирского района Пензенской области на 2014-2020 годы»

	Количество капитально отремонтирован-ных объектов
	объ-

ектов
	2
	2
	100
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	Подготовка проектно-сметной документации по объектам капитального ремонта
	шт
	2
	2
	100
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	Итого по подпрограмме
	
	Х
	Х
	Х
	50
	260,0
	0,11
	5,5
	Х
	Х


Расчет  планируемой оценки эффективности на 2020 год муниципальной программы «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Камешкирском районе Пензенской области на 2014 - 2020 годы» 
	Наименование целевого показателя
	Ед. 

изме

рения
	Показа

тель базового года
	Плани-руемый

пока-

затель
	Планиру-

емый результат

достижения t-ого целевого показателя

j-ой подпрограм-мы
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	Планируемый показатель результатив-ности подпрограммы
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	Планируемый объем средств на реализацию МП
	Коэффи-

циент влияния

подпрограммы на эффектив-ность МП
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	Суммарная планируемая результатив-ность МП
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	Показатель результативности достижения  i-ого целевого показателя МП
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	Планируемый показатель результативности МП
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Камешкирском районе Пензенской области на 2014 - 2020 годы»

	Содержание существующей сети автомобильных дорог
	км.
	100,3
	100,3
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	100
	Х

	Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
	км.
	5,3
	5,3
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	100
	Х

	Коэффициент регулярности транспортного сообщения
	%
	96
	96
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	100
	Х

	Коэффициент высокоэкологичных  транспортных средств, работающих на газомоторном топливе

 на маршрутах регулярных перевозок
	%
	11
	11
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	100
	Х

	Подготовка проектно-сметной документации

по объектам капитального строительства и капитального ремонта
	шт
	0
	0
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	100
	Х

	Количество отремонтируемых объектов
	объ-

ектов
	1
	1
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	100
	Х

	Итоговое значение 

(по программе)
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	2150,0
	Х
	Х
	Х
	100

	Подпрограмма 1 «Модернизация и развитие территориальной сети автомобильных дорог»

	Содержание существующей сети автомобильных дорог
	км.
	100,3
	100,3
	100
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
	км.
	5,3
	5,3
	100
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	Итоговое значение 

(по подпрограмме)
	
	Х
	Х
	Х
	50
	1650,0
	0,77
	38,5
	Х
	Х

	Подпрограмма 2 «Улучшение качества автотранспортных перевозок в Камешкирском  районе Пензенской области на 2014-2020 годы»



	Коэффициент регулярности транспортного сообщения
	%
	96
	96
	100
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	Коэффициент высокоэкологичных  транспортных средств, работающих на газомоторном топливе

 на маршрутах регулярных перевозок
	%
	11
	11
	100
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	Итоговое значение 

(по подпрограмме)
	
	Х
	Х
	Х
	50
	400,0
	0,19
	9,5
	Х
	Х

	Подпрограмма 3 «Капитальный ремонт объектов собственности Камешкирского района Пензенской области на 2014-2020 годы»

	Количество капитально отремонтирован-ных объектов
	объ-

ектов
	0
	0
	100
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	Подготовка проектно-сметной документации по объектам капитального ремонта
	шт
	1
	1
	100
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	Итого по подпрограмме
	
	Х
	Х
	Х
	50
	100,0
	0,05
	2,5
	Х
	Х


Планируемая эффективность муниципальной  программы «Развитие территорий, социальной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Камешкирском районе Пензенской области на 2014 – 2020 годы»
	         Наименование показателя         
	Планируемый показатель     
   эффективности МП по годам   
          реализации

	
	 1 год 
	 2 год 
	3 год


	4 год
	5 год
	6 год
	7 год

	                    1                    
	2
	3
	4


	5
	6
	7
	8

	«Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры в  Камешкирском районе Пензенской области 

на 2014 – 2020 годы»

	Планируемый показатель результативности  
МП (Эмп)                                 
	100
	100
	100
	100
	100,0
	100
	100

	Суммарная планируемая результативность   
(Эпп)                                    
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50

	Отклонение                               
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50

	Подпрограмма 1   «Модернизация и развитие территориальной сети автомобильных дорог»

	Планируемый показатель результативности  
(Эппj)                                   
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50

	Подпрограмма 2 «Улучшение качества автотранспортных перевозок в Камешкирском  районе Пензенской области на 2014-2020 годы»



	Планируемый показатель результативности  
(Эппj)                                   
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50

	Подпрограмма 3 «Капитальный ремонт объектов собственности Камешкирского района Пензенской области»

	Планируемый показатель результативности  (Эппj)                                   
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50


Планируемая эффективность муниципальной  программы «Развитие территорий, социальной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Камешкирском районе Пензенской области на 2014 – 2020 годы»
	         Наименование показателя         
	Планируемый показатель     
   эффективности МП по годам   
          реализации

	
	 1 год 
	 2 год 
	3 год


	4 год
	5 год
	6 год
	7 год

	                    1                    
	2
	3
	4


	5
	6
	7
	8

	«Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры в  Камешкирском районе Пензенской области 

на 2014 – 2020 годы»

	Планируемый показатель результативности  
МП (Эмп)                                 
	119,5
	112,2
	98,0
	127,9
	100,0
	100,7
	100,0

	Суммарная планируемая результативность   
(Эпп)                                    
	126,9
	100,7
	110,6
	121,2
	96,6
	100,0
	97

	Отклонение                               
	7,4
	11,5
	12,6
	6,7
	3,4
	0,7
	3,0

	Подпрограмма 1   «Модернизация и развитие территориальной сети автомобильных дорог»

	Планируемый показатель результативности  
(Эппj)                                   
	164,9
	126,2
	66,7
	233,3
	100,0
	100,0
	100,0

	Подпрограмма 2 «Улучшение качества автотранспортных перевозок в Камешкирском  районе Пензенской области на 2014-2020 годы»



	Планируемый показатель результативности  
(Эппj)                                   
	104,0
	104,0
	103,3
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	Подпрограмма 3 «Капитальный ремонт объектов собственности Камешкирского района Пензенской области»

	Планируемый показатель результативности  (Эппj)                                   
	125,0
	88,3
	144,7
	89,3
	100,0
	100,0
	83,3


_1445243756.unknown

_1445243758.unknown

_1445243760.unknown

_1445243761.unknown

_1445243759.unknown

_1445243757.unknown

_1445243755.unknown

