[image: image1.jpg]


                                                                                                                                                                                                                   
	АДМИНИСТРАЦИЯ

	КАМЕШКИРСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

	

	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	


	от
	      08.06.2018г
	№
	 191

	с.Р.Камешкир


О внесении изменений в постановление администрации Камешкирского района от 01.11.2013 г. № 335 « Об утверждении муниципальной программы «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг  Камешкирского района Пензенской области на 2014 - 2020 годы»

В связи с уточнением объемов финансирования, руководствуясь         Уставом Камешкирского района Пензенской области, администрация Камешкирского района  Пензенской области

постановляет:

        1.Внести изменения в постановление администрации Камешкирского района от 01.11.13 г. № 335 « Об утверждении муниципальной программы «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг  Камешкирского района Пензенской области на 2014 - 2020 годы», а именно: 

1.1.  В паспорте муниципальной программы Камешкирского района Пензенской области «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг Камешкирского района Пензенской области на 2014 - 2020 годы»
  - позицию «Объемы бюджетных ассигнований Муниципальной программы» изложить в следующей редакции: «Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы из бюджета Камешкирского района  Пензенской области составляет- 57  175,89 тыс. рублей: 
 всего  по годам реализации:

2014 год –   2736,3 тыс. рублей;

2015 год –   3896,14 тыс. рублей;

2016 год -    5630,722тыс. рублей;

2017 год -  12309,314тыс. рублей;
2018 год -  26862,414тыс. рублей;
2019 год -    2844,0 тыс. рублей;

2020 год -    2897,0 тыс. рублей;

в том числе:

   а) по подпрограмме 1: «Модернизация и развитие территориальной сети автомобильных дорог Камешкирского района  Пензенской области на 2014-2020годы» общий объем финансирования составит - 43209,526 тыс. руб. 

 в том числе по годам реализации:
2014 год  -  1784,20тыс. рублей

2015 год  -  1860,94тыс. рублей

2016 год  -  5630,722 тыс. рублей

2017 год  -  7908,584тыс. рублей 
2018 год  - 20284,08тыс. рублей 
2019 год  -   2844,0 тыс. рублей

2020 год   -   2897,0  тыс. рублей

б) по подпрограмме 2: «Улучшение качества автотранспортных перевозок в

Камешкирском  районе Пензенской области на 2014-2020 годы»,
объемы бюджетных ассигнований подпрограммы, изложить в следующей

редакции: Общий объем финансирования составит- 598,0 тыс. рублей, в том 
числе по годам:

2014 год – 400,0тыс. рублей;

2015 год – 198,0 тыс. рублей;

2016 год –        0 тыс. рублей;

2017 год –        0 тыс. рублей;

2018 год –        0 тыс. рублей;

2019 год –        0 тыс. рублей;

2020 год –        0 тыс. рублей.
в) по подпрограмме 3:  «Ремонт (капитальный ремонт) объектов собственности в Камешкирском  районе Пензенской области на 2014-2020 годы»  общий объем финансирования составит – 13368,364 тыс. рублей,
в том числе по годам реализации:

2014 год –   552,1тыс. рублей;

2015 год – 1837,2 тыс. рублей;

2016 год –         0 тыс. рублей;

2017 год – 4400,730 тыс. рублей;

2018 год – 6578,334 тыс. рублей; 
2019 год –        0 тыс. рублей;

2020 год –        0 тыс. рублей.
         2. Приложения №1, №2, №4.1 №5.1, №6.1, №7.1, №8.1, №9, №10 к   муниципальной программе «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг Камешкирского района Пензенской области на 2014 - 2020 годы» изложить в редакции согласно приложениям №1, №2, №4.1 №5.1, №6.1, №7.1, №8.1, №9, №10  к настоящему постановлению.
        3.Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Камешкирский вестник»

  4.Настоящее постановление вступает в силу на следующий  день, после дня  его официального опубликования.

       5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы администрации Камешкирского района Пензенской области.      
И.о.Главы  администрации

Камешкирского района


   

   
                       С.Н.Хазов
ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  КАМЕШКИРСКОГО РАЙОНА 

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
 «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг  

Камешкирского района Пензенской области

на 2014 - 2020 годы»
	Наименование муниципальной программы
	«Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг  Камешкирского района Пензенской области

на 2014 - 2020 годы»

	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Администрация Камешкирского района Пензенской области

	Соисполнители муниципальной программы
	Администрация Камешкирского района Пензенской области, отдел архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Камешкирского района Пензенской области, отдел экономики, развития сельского хозяйства и продовольствия администрации Камешкирского района, отдел  образования Камешкирского района, администрации сельских поселений Камешкирского района, 
(по согласованию)


	Подпрограммы муниципальной программы
	Подпрограмма1  «Модернизация и развитие территориальной сети автомобильных дорог Камешкирского района Пензенской области на 2014-2020 годы». 

Подпрограмма2  «Улучшение качества автотранспортных перевозок в Камешкирском  районе Пензенской области на 2014-2020 годы».
Подпрограмма3  «Ремонт (капитальный ремонт) объектов собственности в Камешкирском  районе Пензенской области на 2014-2020 годы»

	Цели муниципальной программы
	- развитие территориальной сети автомобильных дорог и транспортного комплекса Камешкирского района Пензенской области;

- проведение единой муниципальной политики в сфере архитектуры, строительства,  на территории Камешкирского района Пензенской области;

- организация ремонта (капитального ремонта) объектов социально-культурного назначения, имеющих районное значение;
-повышение уровня и качества жизни населения Камешкирского района Пензенской области на основе повышения уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства населенных пунктов. 

- повышение уровня безопасности зданий и территории, приведение санитарного и технического состояния зданий, инженерных коммуникаций и территории к нормативным требованиям.

	Задачи муниципальной  программы
	- содержание и сохранность автомобильных дорог и искусственных сооружений на них;
- ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них;
- капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них;

- реализация единой муниципальной политики в области архитектуры, строительства на территории Камешкирского района Пензенской области;

- подготовка проектно-сметной документации по объектам капитального строительства и капитального ремонта объектов социально-культурного назначения;

- контроль за проведением капитального ремонта объектов социально-культурного назначения;

- сохранение и развитие материально-технической базы учреждений образования, жилищно-коммунального хозяйства

- устранение неисправностей изношенных конструктивных элементов помещений, их восстановление и замена; уменьшение уровня износа коммуникаций с целью улучшения уровня их эксплуатационных характеристик, создание безопасных условий нахождения на территории общеобразовательных учреждений,  жилищно-коммунального хозяйства;

- проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования;

- проведение капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов;

ремонт и (капитальный ремонт) автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов.

	Целевые показатели муниципальной программы
	- содержание существующей сети автомобильных дорог;

- ремонт и (капитальный ремонт) автомобильных дорог;

- строительство и реконструкция автомобильных дорог;

- контроль за соблюдением органами местного самоуправления законодательства о градостроительной деятельности;

- количество введенных в эксплуатацию объектов;

- количество от реконструированных объектов;

- количество отремонтированных объектов;

- количество проектно-сметной документации по объектам капитального строительства и капитального ремонта. 



	Этапы и сроки реализации муниципальной программы
	2014-2020 годы (без разбивки на этапы)

	Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы
	Общий объем финансирования составит- 57175,89 тыс. рублей 

в том числе по годам:

2014 год -  2736,30 тыс. рублей;

2015 год -  3896,14 тыс. рублей;

2016 год -  5630,722тыс. рублей;

2017 год – 12309,314тыс. рублей;

2018 год -  26862,414тыс.рублей;

2019 год -   2844,0 тыс. рублей;

2020 год -   2897,0 тыс. рублей;
Объемы финансирования подлежат корректировке в соответствии с утвержденным бюджетом

	Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
	-сохранение существующей сети автомобильных дорог и ее модернизации (ремонта, капитального ремонта), 
- реализация единой муниципальной политики в области архитектуры, строительства, коммунального хозяйства на территории Камешкирского района Пензенской области;

-достижение транспортного баланса между транспортными потребностями населения, предприятий, организаций и располагаемыми возможностями транспортной отрасли региона по удовлетворению этих потребностей;

- повышение эффективности, качества обслуживания населения;

- сохранение и развитие материально-технической базы учреждений образования, здравоохранения, физической культуры и спорта, культуры, жилищно-коммунального хозяйства.



Подпрограмма 1

 «Модернизация и развитие территориальной сети автомобильных дорог Камешкирского района Пензенской области

на 2014 - 2020 годы»

ПАСПОРТ

Подпрограммы1 «Модернизация и развитие территориальной сети автомобильных дорог Камешкирского района Пензенской области

на 2014 - 2020 годы»

муниципальной программы «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг  Камешкирского района Пензенской области

на 2014 - 2020 годы» 

	Наименование подпрограммы
	«Модернизация и развитие территориальной сети автомобильных дорог Камешкирского района Пензенской области

на 2014 - 2020 годы»



	Ответственный исполнитель подпрограммы
	Администрация Камешкирского района Пензенской области

	Соисполнитель подпрограммы
	 Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Камешкирского района Пензенской области

	Цели подпрограммы
	Развитие территориальной сети автомобильных дорог Камешкирского района Пензенской области.

	Задачи подпрограммы
	- содержание и сохранность автомобильных дорог и искусственных сооружений на них;

- капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них;

- строительство и реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений на них;

- проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования;

- капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов.

	Целевые показатели подпрограммы
	- содержание существующей сети автомобильных дорог;

- капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них;

- строительство и реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений на них.

	Этапы и сроки реализации подпрограммы
	2014-2020 годы (без разбивки на этапы)

	Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
	Общий объем финансирования составит –43209,527тыс. рублей, 

в том числе по годам:

2014 год – 1784,20тыс. рублей

2015 год – 1860,94тыс. рублей

2016 год  - 5630,722 тыс. рублей

2017 год – 7908,585тыс. рублей 
2018 год – 20284,08тыс. рублей 
2019 год – 2844,0 тыс. рублей

2020 год – 2897,0 тыс. рублей


	Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
	-сохранность автомобильных дорог и искусственных сооружений на них;

-ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них;

- проектирование (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования;

-ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов.


Подпрограмма 2

 «Улучшение качества автотранспортных перевозок в Камешкирском  районе Пензенской области на 2014-2020 годы»

ПАСПОРТ

Подпрограммы2 «Улучшение качества автотранспортных перевозок в Камешкирском  районе Пензенской области на 2014-2020 годы»

муниципальной программы «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг  Камешкирского района Пензенской области на 2014 - 2020 годы»

	Наименование подпрограммы
	«Улучшение качества автотранспортных перевозок в Камешкирском  районе Пензенской области на 2014-2020 годы»

	Ответственный исполнитель подпрограммы
	Администрация Камешкирского района Пензенской области

	Соисполнитель подпрограммы
	Отдел экономики, развития сельского хозяйства и продовольствия администрации Камешкирского района Пензенской области

	Цели подпрограммы
	 - создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация качественного обслуживания населения в границах муниципального образования «Камешкирский район» Пензенской области

	Задачи подпрограммы
	- обеспечение спроса населения Камешкирского района Пензенской области в автотранспортных перевозках пассажиров на маршрутах перевозок автомобильным транспортом в муниципальном сообщении;

	Целевые показатели подпрограммы
	- коэффициент регулярности транспортного сообщения;

- доля населенных пунктов Камешкирского района Пензенской области охваченных автобусным сообщением.

	Этапы и сроки реализации подпрограммы
	2014-2020 годы

	Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
	Общий объем финансирования составит –  598,0 тыс. рублей

2014 год  - 400,0 тыс. рублей;

2015 год  - 198,0 тыс. рублей;

2016 год  - 0
2017 год  - 0
2018 год  - 0
2019 год  - 0
2020 год  -0


ПОДПРОГРАММА №3

«Ремонт (капитальный ремонт) объектов собственности Камешкирского района Пензенской области на 2014-2020годы»  

ПАСПОРТ

подпрограммы «Ремонт (капитальный ремонт) объектов собственности Камешкирского района Пензенской области на 2014-2020годы»  

муниципальной программы «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Камешкирском районе Пензенской области на 2014 - 2020 годы»
	Наименование подпрограммы
	«Ремонт (капитальный ремонт) объектов собственности Камешкирского района Пензенской области на 2014-2020годы»  

	Ответственный исполнитель подпрограммы
	Администрация Камешкирского района Пензенской области

	Соисполнители подпрограммы
	Отдел образования Камешкирского района Пензенской области, отдел архитектуры, строительства и ЖКХ. 

	Цель подпрограммы
	Повышение уровня безопасности зданий и территории, приведение санитарного и технического состояния зданий, инженерных коммуникаций и территории к нормативным требованиям.

	Задачи подпрограммы
	Устранение неисправностей изношенных конструктивных элементов помещений, их восстановление и замена; уменьшение уровня износа коммуникаций с целью улучшения уровня их эксплуатационных характеристик, создание безопасных условий нахождения на территории образовательных организаций.

	Целевые показатели подпрограммы
	- количество капитально отремонтированных объектов;

- количество отремонтированных наружных инженерных коммуникаций;

- изготовление проектно-сметной документации по объектам капитального ремонта

	Этапы и сроки реализации подпрограммы
	2014-2020 годы (без разбивки на этапы)

	Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
	Общий объем финансирования составит

 – 13 368,364 тыс.рублей

в том числе:

2014 год –   552,1тыс. рублей;

2015 год – 1837,2 тыс. рублей;

2016 год –          0 тыс. рублей;

2017 год – 4400,730 тыс. рублей;

2018 год -  6578,334 тыс. рублей;

2019 год –         0 тыс. рублей;

2020 год –         0 тыс. рублей.

	Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
	-приведение санитарного и технического состояния зданий, инженерных коммуникаций и территории к нормативным требованиям.


             Приложение 1
Муниципальной программы
Камешкирского района

Пензенской области

ПЕРЕЧЕНЬ

целевых показателей муниципальной программы

Камешкирского района Пензенской области

«Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Камешкирском районе Пензенской области на 2014 - 2020 годы»

	Ответственный исполнитель
	Администрация Камешкирского района
Пензенской области

	N п/п
	Наименование целевого показателя
	Единица измерения
	Значения целевых показателей

	
	
	
	2014г
	2015г
	2016 г
	2017г
	2018 г.
	2019г
	2020г


	Год завершения действия 
программы, подпрограммы
2020г

	Муниципальная программа «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Камешкирском районе Пензенской области на 2014 - 2020 годы»

	1.
	Содержание существующей сети автомобильных дорог
	км.
	100,3
	100,3

	98,7

	98,7
	98,7

	98,7

	98,7

	98,7

	2.
	Ремонт и (капитальный ремонт) автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
	км.
	5,3


	5,3
	2,5

	2,5

	2,5

	2,5

	2,5

	2,5

	3.
	Коэффициент            
регулярности           
транспортного сообщения
	%
	100
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4. 
	Подготовка проектно-сметной документации по объектам капитального строительства и ремонту 
	шт.
	5
	3
	0
	1
	1
	1
	1
	1

	5.
	Количество отремонтированных объектов
	ед.
	5

	3


	0
	1
	1
	1
	1
	1

	Подпрограмма 1 «Модернизация и развитие территориальной сети автомобильных дорог  Камешкирского  района Пензенской области на 2014-2020 годы»»

	 1 
	Содержание существующей сети автомобильных дорог
	км.
	100,3
	100,3
	98,7
	98,7
	98,7
	98,7
	98,7
	98,7

	 2 
	Ремонт и (капитальный ремонт) автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
	км.
	5,3
	5,3
	2,5
	2,5


	2,5
	2,5
	2,5
	2,5

	Подпрограмма 2«Улучшение качества автотранспортных перевозок в Камешкирском  районе Пензенской области на 2014-2020 годы»

	 1 
	Коэффициент            
регулярности           
транспортного сообщения
	%
	100
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Подпрограмма 3 «Ремонт (капитальный ремонт) объектов собственности Камешкирского района Пензенской области  2014-2020г»  

	1.
	Количество отремонтированных объектов
	ед.
	5
	3
	0
	1
	1
	1
	1
	1

	2.
	Подготовка проектно-сметной документации по объектам капитального ремонта
	шт.
	5
	3
	0
	1


	1
	1
	1
	1


Приложение 2
муниципальной программы
Камешкирского района

Пензенской области

СВЕДЕНИЯ

о целевых показателях в разрезе муниципальных образований

Пензенской области
Наименование муниципальной программы Камешкирского района Пензенской области:
«Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Камешкирском районе Пензенской области на 2014 - 2020 годы»

Ответственный исполнитель: Администрация Камешкирского района Пензенской области

	N п/п
	Муниципальные образования
	Значения целевых показателей

	
	
	2014г
	2015г
	2016 г
	2017 г
	2018г.
	2019г
	2020г..
	Год завершения действия программы, подпрограммы
2020г

	Подпрограмма 1 «Модернизация и развитие территориальной сети автомобильных дорог Камешкирского района Пензенской области  2014-2020г»

	1
	Содержание существующей сети автомобильных дорог, км

	
	Администрация Камешкирского района Пензенской области
	100,3
	100,3
	98,7
	98,7
	98,7
	98,7
	98,7
	98,7

	2
	Ремонт и (капитальный ремонт) автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, км

	
	Администрация Камешкирского района Пензенской области
	5,3
	5,3
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5

	Подпрограмма 2 «Улучшение качества автотранспортных перевозок в Камешкирском  районе Пензенской области на 2014-2020 годы»

	1
	Коэффициент   регулярности    транспортного сообщения, %

	
	Администрация Камешкирского района Пензенской области
	100
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Подпрограмма 3 «Ремонт (капитальный ремонт) объектов собственности Камешкирского района Пензенской области  2014-2020г»  

	1
	Количество капитально отремонтированных объектов, ед.

	
	Администрация Камешкирского района Пензенской области
	5
	3
	0
	1
	1
	1
	1
	1

	2
	Подготовка проектно-сметной документации по объектам капитального ремонта

	
	Администрация Камешкирского района Пензенской области
	5
	3
	0
	1
	1
	1
	1
	1


Приложение 4.1

муниципальной программы

Камешкирского района

Пензенской области

ПРОГНОЗ

сводных показателей муниципальных заданий на оказание

муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными

учреждениями Камешкирского района Пензенской области по муниципальной программе

Камешкирского района Пензенской области

«Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Камешкирском районе Пензенской области на 2014 - 2020 годы»

на 2016 - 2020 годы

	
	Администрация Камешкирского района Пензенской области

Пензенской области

	N

п/п
	Наименование муниципальной услуги (работы)
	Наименование показателя, характеризующего объем услуги (работы)
	Единица измерения объема муниципальной услуги
	Объем муниципальной услуги
	Расходы бюджета Камешкирского района Пензенской области на оказание муниципальной услуги (выполнение работы),

тыс. рублей

	
	
	
	
	2016г
	2017г
	2018 г
	2019г
	2020г
	2016 г
	2017 г
	2018г
	2019г
	2020г

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Подпрограмма 1 «Модернизация и развитие территориальной сети автомобильных дорог  Камешкирского  района Пензенской области на 2014-2020 годы»

	
	Наименование исполнительного органа местного самоуправления Камешкирского района  Пензенской области, определяющего объем муниципального задания и его финансирование: Администрация Камешкирского района Пензенской области


	
	Основное мероприятие (указать наименование основного мероприятия):

 Содержание и ремонт существующей сети автомобильных дорог и искусственных сооружений на них.

	
	Мероприятие (указать наименование мероприятия, в рамках которого оказывается муниципальная услуга (выполняется работа))

Содержание и ремонт существующей сети автомобильных дорог и искусственных сооружений на них.

	1
	Ремонт и (капитальный ремонт) автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, за счёт ассигнований дорожного фонда
	Ремонт, дорожного полотна
	км
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	3159,5
	4187,726
	18947,368
	0
	0

	2
	Проектные работы (сметы), экспертиза, технический надзор ремонта (капитального ремонта) содержания автомобильных дорог и искусственных сооружений, за счёт ассигнований дорожного фонда
	Проектные работы(сметы)
	ед
	7
	5
	5
	5
	5
	118,541
	241,0
	530,0
	150,0
	150,0

	3
	Содержание сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них

	Содержание сети автомобильных дорог
	км
	98,7
	98,7
	98,7
	98,7
	98,7
	2352,64
	3479,859
	806,72
	2694,0
	2747,0

	Подпрограмма 2 «Улучшение качества автотранспортных перевозок в Камешкирском  районе Пензенской области на 2014-2020 годы»

	
	Наименование исполнительного органа местного самоуправления Камешкирского района  Пензенской области, определяющего объем муниципального задания и его финансирование:  Администрация Камешкирского района Пензенской области

	
	Основное мероприятие:  Обеспечение населения  транспортным сообщением

	
	Мероприятие (указать наименование мероприятия, в рамках которого оказывается муниципальная услуга (выполняется работа)): Обеспечение населения  транспортным сообщением

	1
	Обеспечение населения  транспортным сообщением
	Коэффициент            
регулярности           
транспортного сообщения 
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Подпрограмма 3 «Ремонт (капитальный ремонт) объектов собственности Камешкирского района Пензенской области  2014-2020г»  

	
	Наименование исполнительного органа местного самоуправления Камешкирского района  Пензенской области, определяющего объем муниципального задания и его финансирование: 

Администрация Камешкирского района Пензенской области

	
	Основное мероприятие (указать наименование основного мероприятия):

Ремонт (капитальный ремонт) объектов собственности Камешкирского района Пензенской области 

	
	Мероприятие (указать наименование мероприятия, в рамках которого оказывается муниципальная услуга (выполняется работа)):

Ремонт (капитальный ремонт) объектов собственности

	1
	Ремонт (капитальный ремонт) объектов собственности
	Объект
	ед
	0
	0
	1
	1
	1
	0
	4400,730
	6578,334
	0
	0

	1.1
	Подготовка проектно-сметной документации по объектам ремонта образовательных учреждений
	Проектно-сметная документация
	ед.
	0
	0
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2
	Ремонт(капитальный ремонт) зданий общеобразовательных организаций
	Объект 
	ед.
	0
	1
	1
	1
	1
	0
	4400,730
	6198.334
	0
	0

	1.3
	Ремонт зданий учреждения культуры РДК
	Объект
	ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	380,0
	0
	0


Приложение 5.1

муниципальной программы

Камешкирского района

Пензенской области

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы Камешкирского района Пензенской области

«Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Камешкирском районе Пензенской области на 2014 - 2020 годы»

за счет всех источников финансирования на 2016 - 2020 годы

	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Администрация Камешкирского района

Пензенской области

	N

п/п
	Статус
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия
	Источник финансирования
	Оценка расходов, тыс. рублей

	
	
	
	
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	Муниципальная программа
	«Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Камешкирском районе Пензенской области на 2014 - 2020 годы»
	всего
	5630,722
	12309,314
	26862,414
	2844,0
	2897,0

	
	
	
	бюджет Камешкирского района Пензенской области
	2630,722
	5227,142
	3903,75
	2844,0
	2897,0

	
	
	
	в том числе межбюджетные трансферты из областного  бюджета
	3000,0
	7082,172
	22958,664
	0
	0

	
	
	
	бюджеты муниципальных образований Камешкирского района
	
	
	
	
	

	
	
	
	иные источники
	
	
	
	
	

	1
	Подпрограмма 1
	«Модернизация и развитие территориальной сети автомобильных дорог Камешкирского района Пензенской области на 2014-2020 годы»
	всего
	5630,722
	7908,585


	20284,08
	2844,0
	2897,0

	
	
	
	бюджет Камешкирского района Пензенской области
	2630,722
	3908,585


	2284,08
	2844,0
	2897,0

	
	
	
	в том числе межбюджетные трансферты из областного бюджета
	3000,0
	4000,0
	18000,0
	
	

	
	
	
	бюджеты муниципальных образований Камешкирского района
	
	
	
	
	

	
	
	
	иные источники
	
	
	
	
	

	1.1.
	Основное мероприятие
	Содержание и ремонт существующей сети автомобильных дорог и искусственных сооружений на них

	всего
	5630,72
	7908,585


	20284,08
	2844,0
	2897,0

	
	
	
	бюджет Камешкирского района Пензенской области
	2630,72
	3908,585


	2284,08
	2844,0
	2897,0

	
	
	
	в том числе межбюджетные трансферты из областного бюджета
	3000,0
	4000,0
	18000,0
	
	

	
	
	
	бюджеты муниципальных образований Камешкирского района Пензенской области
	
	
	
	
	

	
	
	
	иные источники
	
	
	
	
	

	1.1.1
	Мероприятие
	Ремонт и (капитальный ремонт) автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, за счёт ассигнований дорожного фонда
	всего
	3159,54
	4187,726
	18947,368
	0
	0

	
	
	
	бюджет Камешкирского района Пензенской области
	159,540
	187,726
	947,368
	0
	0

	
	
	
	в том числе межбюджетные трансферты из областного бюджета
	3000,0
	4000,0
	18000,0
	
	

	
	
	
	бюджеты муниципальных образований Камешкирского района Пензенской области
	
	
	
	
	

	
	
	
	иные источники
	
	
	
	
	

	1.1.2
	Мероприятие
	Проектные работы, экспертиза, технический надзор ремонта (капитального ремонта) содержания автомобильных дорог и искусственных сооружений, за счёт ассигнований дорожного фонда
	всего
	118,541
	241,0
	530,0
	150,0
	150,0

	
	
	
	бюджет Камешкирского района Пензенской области
	118,541
	241,0
	530,0
	150,0
	150,0

	
	
	
	в том числе межбюджетные трансферты из областного бюджета
	
	
	
	
	

	
	
	
	бюджеты муниципальных образований Камешкирского района Пензенской области
	
	
	
	
	

	
	
	
	иные источники
	
	
	
	
	

	1.1.3
	Мероприятие
	Содержание сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них

	всего
	2352,64
	3479,858
	806,72
	2694,0
	2747,0

	
	
	
	бюджет Камешкирского района Пензенской области
	2352,64
	3479,858
	806,72
	2694,0
	2747,0

	
	
	
	в том числе межбюджетные трансферты из областного бюджета
	
	
	
	
	

	
	
	
	бюджеты муниципальных образований Камешкирского района Пензенской области
	
	
	
	
	

	
	
	
	иные источники
	
	
	
	
	

	2
	Подпрограмма 2
	«Улучшение качества автотранспортных перевозок в Камешкирском  районе Пензенской области на 2014-2020 годы»


	всего
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	бюджет Камешкирского района Пензенской области
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	в том числе межбюджетные трансферты из областного бюджета
	
	
	
	
	

	
	
	
	бюджеты муниципальных образований Камешкирского района
	
	
	
	
	

	
	
	
	иные источники
	
	
	
	
	

	2.1.
	Основное мероприятие
	Обеспечение населения  транспортным сообщением
	всего
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	бюджет Камешкирского района Пензенской области
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	в том числе межбюджетные трансферты из областного бюджета
	
	
	
	
	

	
	
	
	бюджеты муниципальных образований Камешкирского района Пензенской области
	
	
	
	
	

	
	
	
	иные источники
	
	
	
	
	

	3
	Подпрограмма 3
	Ремонт (капитальный ремонт) объектов собственности Камешкирского района Пензенской области на 2014-2016годы»  


	всего
	0
	4400,730
	6578,334
	0
	0

	
	
	
	бюджет Камешкирского района Пензенской области
	0
	1320,219
	1619,67
	0
	0

	
	
	
	в том числе межбюджетные трансферты из областного бюджета
	0
	3080,511
	4958,664
	
	

	
	
	
	бюджеты муниципальных образований Камешкирского района Пензенской области
	
	
	
	
	

	
	
	
	иные источники
	
	
	
	
	

	3.1
	Основное 

мероприятие
	Ремонт (капитальный ремонт) объектов собственности Камешкирского района Пензенской области»  


	всего
	0
	4400,730
	6578,334
	0
	0

	
	
	
	бюджет Камешкирского района Пензенской области
	0
	1320,219
	1619,67
	0
	0

	
	
	
	в том числе межбюджетные трансферты из областного бюджета
	0
	3080,511
	4958,664
	0
	0

	
	
	
	бюджеты муниципальных образований Камешкирского района Пензенской области
	
	
	
	
	

	
	
	
	иные источники
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Мероприятие
	Подготовка проектно-сметной документации по объектам ремонта образовательных учреждений

	всего
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	бюджет Камешкирского района Пензенской области
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	в том числе межбюджетные трансферты из областного бюджета
	
	
	
	
	

	
	
	
	бюджеты муниципальных образований Камешкирского района Пензенской области
	
	
	
	
	

	
	
	
	иные источники
	
	
	
	
	

	3.1.2
	Мероприятие
	Ремонт(капитальный ремонт) зданий общеобразовательных организаций
	всего
	0
	4400,730
	6198,334
	0
	0

	
	
	
	бюджет Камешкирского района Пензенской области
	0
	1320,219
	1239,67
	0
	0

	
	
	
	в том числе межбюджетные трансферты из областного бюджета
	0
	3080,511
	4958,664
	0
	0

	
	
	
	бюджеты муниципальных образований Камешкирского района Пензенской области
	
	
	
	
	

	
	
	
	иные источники
	
	
	
	
	

	3.1.3
	Мероприятие
	Ремонт зданий учреждения культуры РДК
	всего
	0
	0
	380,0
	0
	0

	
	
	
	бюджет Камешкирского района Пензенской области
	0
	0
	380,0
	0
	0

	
	
	
	в том числе межбюджетные трансферты из областного бюджета
	
	
	
	
	

	
	
	
	бюджеты муниципальных образований Камешкирского района Пензенской области
	
	
	
	
	

	
	
	
	иные источники
	
	
	
	
	


Приложение 6.1

муниципальной программы

Камешкирского района

Пензенской области

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы Камешкирского района Пензенской области

«Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Камешкирском районе Пензенской области на 2014 – 2020 годы»

за счет средств бюджета Камешкирского района Пензенской области

на 2016 – 2020 годы

	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Администрация Кампешкирского района

Пензенской области

	N

п/п
	Статус
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия
	Ответственный исполнитель, соисполнитель
	Код бюджетной классификации <1>
	Расходы бюджета Камешкирского района 
Пензенской области,

тыс. рублей

	
	
	
	
	ГРБС
	Рз
	Пр
	ЦСР
	ВР
	2016 г.
	2017 г.
	2018г
	2019г
	2020г
	Год завершения действия программы, подпрограммы,основного мероприятия

2020г

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	Муниципальная программа
	«Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Камешкирском районе Пензенской области на 2014 – 2020 годы»
	всего
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	5630,722
	12309,314
	26862,414
	2844,0
	2897,0
	2897,0

	
	
	
	Отдел архитектуры,  строительства и ЖКХ
	
	
	
	
	
	5630,722
	7908,585
	20284,08
	2844,0
	2897,0
	2897,0

	
	
	
	Отдел экономики, развития сельского хозяйства и продовольствия
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Администрация  Камешкирского района Пензенской области
	901
	Х
	Х
	Х
	Х
	0
	4400,730
	6578,334
	0
	0
	0

	1.
	Подпрограмма 1
	«Модернизация и развитие территориальной сети автомобильных дорог на 2016-2020 годы»
	всего
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	5630,722
	7908,585
	20284,08
	2844,0
	2897,0
	2897,0

	
	
	
	Отдел архитектуры,  строительства и ЖКХ
	
	
	
	
	
	5630,722
	7908,585
	20284,08
	2844,0
	2897,0
	2897,0

	1.1.
	Основное мероприятие
	Содержание и ремонт существующей сети автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
	всего              
	
	
	
	
	
	5630,722
	7908,585
	20284,08
	2844,0
	2897,0
	2897,0

	
	
	
	Бюджет Камешкирского района           
Пензенской области
	
	
	
	
	
	2630,722
	3908,584


	2284,08
	2844,0
	2897,0
	2897,0

	
	
	
	Межбюджетные трансферты из областного бюджета
	
	
	
	
	
	3000,0
	4000,0
	18000,0
	0
	0
	0

	1.1.1
	Мероприятие
	Ремонт и (капитальный ремонт) автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, за счёт ассигнований дорожного фонда
	всего
	
	
	
	
	
	3159,540
	4187,726
	18947,368
	0
	0
	0

	
	
	
	Бюджет Камешкирского района           
Пензенской области
	
	
	
	
	
	159,540
	187,726
	947,368
	0
	0
	0

	
	
	
	Межбюджетные трансферты из областного бюджета
	
	
	
	
	
	3000,0
	4000,0
	18000,0
	0
	0
	0

	1.1.2.
	Мероприятие
	Проектные работы, экспертиза, технический надзор ремонта (капитального ремонта) содержания автомобильных дорог и искусственных сооружений, за счёт ассигнований дорожного фонда
	всего
	
	
	
	
	
	118,541
	241,0
	530,0
	150,0
	150,0
	150,0

	
	
	
	Бюджет Камешкирского района           
Пензенской области
	
	
	
	
	
	118,541
	241,0
	530,0
	150,0
	150,0
	150,0

	1.1.3
	Мероприятие
	Содержание сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них

	всего
	
	
	
	
	
	2352,64
	3479,858


	806,72
	2694,0
	2747,0
	2747,0

	
	
	
	Бюджет Камешкирского района           
Пензенской области
	
	
	
	
	
	2352,64
	3479,858


	806,72
	2694,0
	2747,0
	2747,0

	2.
	Подпрограмма 2
	«Улучшение качества автотранспортных перевозок в Камешкирском  районе Пензенской области на 2014-2020 годы»
	всего
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	Отдел экономики, развития сельского хозяйства и продовольствия
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.1.
	Основное мероприятие
	Обеспечение населения  транспортным сообщением
	всего              
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	Бюджет Камешкирского района           
Пензенской области
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.
	Подпрограмма 3
	Ремонт (капитальный ремонт) объектов собственности Камешкирского района Пензенской области на2014-2020годы»  
	Всего
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	
0
	4400,730
	6578,334
	0
	0
	0

	
	
	
	Администрация  Камешкирского района Пензенской области
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	
0
	1320,219
	1619,67
	0
	0
	0

	
	
	
	Межбюджетные трансферты из областного бюджета
	
	
	
	
	
	0
	3080,511
	4958,664
	0
	0
	0

	3.1.
	Основное мероприятие
	«Ремонт (капитальный ремонт) объектов собственности Камешкирского района Пензенской области»  
	всего              
	
	
	
	
	
	0
	4400,730
	6578,334
	0
	0
	0

	
	
	
	Бюджет Камешкирского района           
Пензенской области
	
	
	
	
	
	
   0
	1320,219
	1619,67
	0
	0
	0

	
	
	
	Межбюджетные трансферты из областного бюджета
	
	
	
	
	
	0
	3080,511
	4958,664
	0
	0
	0

	3.1.1.
	Мероприятие
	Подготовка проектно-сметной документации по объектам ремонта образовательных учреждений

	всего              
	
	
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Бюджет Камешкирского района           
Пензенской области
	
	
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.1.2
	Мероприятие
	Ремонт(капитальный ремонт) зданий общеобразовательных организаций
	всего
	
	
	
	
	
	0
	4400,730
	6198,334
	0
	0
	0

	
	
	
	Бюджет Камешкирского района           
Пензенской области
	
	
	
	
	
	0
	1320,219
	1239,67
	0
	0
	0

	
	
	
	Межбюджетные трансферты из областного бюджета
	
	
	
	
	
	0
	3080,511
	4958,664
	0
	0
	0

	3.1.3
	Мероприятие
	Ремонт зданий учреждения культуры РДК
	всего
	
	
	
	
	
	0
	0
	380,0
	0
	0
	0

	
	
	
	Бюджет Камешкирского района           
Пензенской области
	
	
	
	
	
	0
	0
	380,0
	0
	0
	0

	
	
	
	Межбюджетные трансферты из областного бюджета
	
	
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0


Приложение 7.1

Муниципальной  программы

Камешкирского района

Пензенской области

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий, мероприятий муниципальной программы

Камешкирского района

«Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Камешкирском районе Пензенской области на 2014 – 2020 годы»

 на 2016 – 2020 годы

	N

п/п
	Наименование основного мероприятия, мероприятия
	Исполнители
	Срок исполнения (год)
	Объем финансирования, тыс. рублей
	Показатели результата мероприятия по годам (ожидаемый непосредственный результат)
	Связь с показателем муниципальной программы (подпрограммы) 

	
	
	
	
	всего
	бюджет Камешкирского района
	областной бюджет
	бюджеты муниципальных образований
	внебюджетные средства
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Подпрограмма1  «Модернизация и развитие территориальной сети автомобильных дорог Камешкирского района Пензенской области на 2014-2020 годы»
	

	Цель подпрограммы – Развитие территориальной сети автомобильных дорог Камешкирского района Пензенской области
	

	Задачи подпрограммы:

-содержание и сохранность автомобильных дорог и искусственных сооружений на них;

-   ремонт (капитальный ремонт) автомобильных дорог и искусственных сооружений на них;

- строительство и реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений на них;

- проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования;

-   ремонт (капитальный ремонт) автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов.

1. Содержание и ремонт (капитальный ремонт) автомобильных дорог
	

	1.1.
	Содержание, сохранность и ремонт (капитальный ремонт) автомобильных дорог
	Отдел архитектуры,  строительства и ЖКХ
	Итого
	39564,387
	14564,387
	25000,0
	0
	0
	
	

	
	
	
	2016
	5630,722
	2630,722
	3000,0
	0
	0
	98,7км
	

	
	
	
	2017
	7908,585
	3908,585
	4000,0
	0
	0
	98,7км
	

	
	
	
	2018
	20284,08
	2284,08
	18000,0
	0
	0
	98,7км
	

	
	
	
	2019
	2844,0
	2844,0
	0
	0
	0
	98,7км
	

	
	
	
	2020
	2897,0
	2897,0
	0
	0
	0
	98,7км
	

	1.1.1.


	Ремонт (капитальный ремонт), содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений, за счёт ассигнований дорожного фонда
	Отдел архитектуры,  строительства и ЖКХ
	Итого
	26294,63
	1294,63
	25000,0
	0
	0
	
	

	
	
	
	2016
	3159,54
	159,54
	3000,0
	0
	0
	2,5км
	

	
	
	
	2017
	4187,726
	187,726
	4000,0
	0
	0
	2,5км
	

	
	
	
	2018
	18947,368
	947,368
	18000,0
	0
	0
	14,5км
	

	
	
	
	2019
	0
	0
	0
	0
	0
	2,5км
	

	
	
	
	2020
	0
	0
	0
	0
	0
	2,5км
	

	1.1.2.
	Проектные работы, экспертиза, технический надзор ремонта (капитальный ремонта) содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений, за счёт ассигнований дорожного фонда 
	Отдел архитектуры,  строительства и ЖКХ
	Итого
	1189,54
	1189,54
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	2016
	118,54
	118,54
	0
	0
	0
	7
	

	
	
	
	2017
	241,0
	241,0
	0
	0
	0
	5
	

	
	
	
	2018
	530,0
	530,0
	0
	0
	0
	5
	

	
	
	
	2019
	150,0
	150,0
	0
	0
	0
	5
	

	
	
	
	2020
	150,0
	150,0
	0
	0
	0
	5
	

	1.1.3.


	Содержание автомобильных дорог общего пользования 


	Отдел архитектуры,  строительства и ЖКХ
	Итого
	12080,21
	12080,21
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	2016
	2352,64
	2352,64
	0
	0
	0
	98,7км
	

	
	
	
	2017
	3479,858
	3479,858
	0
	0
	0
	98,7км
	

	
	
	
	2018
	806,72
	806,72
	0
	0
	0
	98,7км
	

	
	
	
	2019
	2694,0
	2694,0
	0
	0
	0
	98,7км
	

	
	
	
	2020
	2747,0
	2747,0
	0
	0
	0
	98,7км
	

	Всего по подпрограмме 1: «Модернизация и развитие территориальной сети автомобильных дорог Камешкирского района Пензенской области на2014-2020 годы»
	
	Итого
	39564,387
	14564,387
	25000,0
	0
	0
	
	

	
	
	2016
	5630,722
	2630,722
	3000,0
	0
	0
	
	

	
	
	2017
	7908,585
	3908,585
	4000,0
	0
	0
	
	

	
	
	2018
	20284,08
	2284,08
	18000,0
	0
	0
	
	

	
	
	2019
	2844,0
	2844,0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	2020
	2897,0
	2897,0
	0
	0
	0
	
	

	Подпрограмма 2 «Улучшение качества автотранспортных перевозок в Камешкирском  районе Пензенской области на 2014-2020 годы»

	Цель подпрограммы – Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация качественного обслуживания населения в границах муниципального образования «Камешкирский район» Пензенской области

	Задачи подпрограммы:

- обеспечение спроса населения Камешкирского района Пензенской области в автотранспортных перевозках пассажиров на маршрутах регулярных перевозок автомобильным транспортом в муниципальном сообщении;

	2.1
	Обеспечение населения  транспортным сообщением
	Отдел экономики, развитие сельского хозяйства и продовольствия
	Итого
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	2016
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	2017
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	2018
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	2019
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	2020
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	Всего по подпрограмме 2: «Улучшение качества автотранспортных перевозок в Камешкирском  районе Пензенской области на 2014-2020 годы»
	Отдел экономики, развитие сельского хозяйства и продовольствия
	Итого
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	2016
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	2017
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	2018
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	2019
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	2020
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	Подпрограмма 3 «Ремонт (капитальный ремонт) объектов собственности Камешкирского района Пензенской области на 2014-2020годы»

	Цель подпрограммы -Повышение уровня безопасности зданий и территории, приведение санитарного и технического состояния зданий, инженерных коммуникаций и территории к нормативным требованиям.

	Задача подпрограммы - Устранение неисправностей изношенных конструктивных элементов помещений, их восстановление и замена; уменьшение уровня износа коммуникаций с целью улучшения уровня их эксплуатационных характеристик, создание безопасных условий нахождения на территории образовательных организаций.

	                                1.Сохранение и развитие материально-технической базы учреждений образования

                                            2. Сохранение и развитие материально-технической базы учреждений  культуры

	3.1.1
	Проектные работы по ремонту зданий образовательных учреждений, экспертизы, технический надзор: наименование мероприятия
	Администрация  Камешкирского района Пензенской области


	Итого
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	2016
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	2017
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	2018
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	

	
	
	
	2019
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	

	
	
	
	2020
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	

	3.1.2.


	Ремонт(капитальный ремонт) зданий общеобразовательных организаций
	Администрация  Камешкирского района Пензенской области


	Итого
	10599,064
	2559,89
	8039,175
	0
	0
	1
	

	
	
	
	2016
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	2017
	4400,730
	1320,219
	3080,511
	0
	0
	1
	

	
	
	
	2018
	6198,334
	1 239,67
	4 958,664
	0
	0
	1
	

	
	
	
	2019
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	

	
	
	
	2020
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	

	3.1.3.
	Ремонт зданий учреждения культуры  МБУК «МЦ РДК Камешкирского района Пензенской области»
	Администрация  Камешкирского района Пензенской области


	Итого
	380,0
	380,0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	2016
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	2017
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	2018
	380,0
	380,0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	2019
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	2020
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	Всего по подпрограмме 3: «Ремонт (капитальный ремонт) объектов собственности Камешкирского района Пензенской области на 2014-2020годы»
	Администрация  Камешкирского района Пензенской области


	Итого
	10979,065
	2939,89
	8039,175
	0
	0
	0
	

	
	
	2016
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	2017
	4400,730
	1320,219
	3080,511
	0
	0
	0
	

	
	
	2018
	6578,334
	1619,67

	4958,664
	0
	0
	1
	

	
	
	2019
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	

	
	
	2020
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	

	Всего по муниципальной программе:

	Всего по муниципальной программе:

«Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Камешкирском районе Пензенской области на 2014 - 2020 годы
	Итого
	  50543,45
	17504,275
	33039,175
	0
	0
	
	

	
	2016
	5630,722
	2630,722
	3000,0
	0
	0
	
	

	
	2017
	12309,314
	5228,803

	7080,511
	0
	0
	
	

	
	2018
	26862,414
	3903,75
	22958,664
	0
	0
	
	

	
	2019
	2844,0
	2844,0
	0
	0
	0
	
	

	
	2020
	2897,0
	2897,0
	0
	0
	0
	
	


Приложение 8.1

муниципальной программы

Камешкирского района

Пензенской области

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ОБЪЕМЫ

средств бюджета Камешкирского района Пензенской области на исполнение

долгосрочных муниципальных контрактов в целях реализации

основных мероприятий муниципальной программы

Камешкирского района Пензенской области

«Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Камешкирском районе Пензенской области на 2014 - 2020 годы»

на 2016 - 2020 годы

(тыс. руб.)

	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, объекта закупки
	Заказчик, уполномоченный на заключение  муниципального контракта
	Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности <1>
	Код бюджетной классификации
	Предельный срок осуществления закупки
	Результаты выполнения работ (оказания услуг) <2>,

предмет встречного обязательства и предельный срок его исполнения <3>
	Предельный объем средств на оплату результатов выполненных работ, оказанных услуг, поставленных товаров

	
	
	
	Рз Пр
	ЦСР
	Группа ВР
	
	
	текущий год

2016
	2017г
	2018г
	2019г
	2020г

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	
	11
	

	Муниципальная программа «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Камешкирском районе Пензенской области на 2014 - 2020 годы»
	X
	X
	
	
	
	X
	X
	5630,722
	12309,314
	26482,414
	2844,0
	2897,0

	Подпрограмма 1

«Модернизация и развитие территориальной сети автомобильных дорог Камешкирского района Пензенской области  на 2014-2020 годы»
	X
	X
	
	
	
	X
	X
	5630,72
	7908,584


	20284,08
	2844,0
	2897,0

	Наименование основного мероприятия: 1.Содержание, сохранность и ремонт (капитальный ремонт) автомобильных дорог, в том числе
	X
	X
	X
	
	
	X
	X
	5630,72
	7908,584


	20284,08
	2844,0
	2897,0

	1.1Ремонт (капитальный ремонт) автомобильных дорог и искусственных сооружений, за счёт ассигнований дорожного фонда
	Администрация Камешкирского района
	
	
	
	
	
	
	3159,54
	4187,726
	18947,368
	0
	0

	1.2.Проектные работы, экспертиза, технический надзор ремонта (капитальный ремонта) содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений, за счёт ассигнований дорожного фонда
	Администрация Камешкирского района
	
	
	
	
	
	
	118,541
	241,0
	530,0
	150,0
	150,0

	1.3.Содержание автомобильных дорог общего пользования 
	Администрация Камешкирского района
	
	
	
	
	
	
	2352,64
	3479,858


	806,72
	2694,0
	2747,0

	Подпрограмма 2

«Улучшение качества автотранспортных перевозок в Камешкирском  районе Пензенской области на 2014-2020 годы»
	
	
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	Основное мероприятие:

Обеспечение населения  транспортным сообщением
	
	
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	Подпрограмма3

«Ремонт (капитальный ремонт) объектов собственности Камешкирского района Пензенской области на2014-2020годы»  
	
	
	
	
	
	
	
	0
	4400,730
	6198,334
	0
	0

	3.1 Проектные работы по ремонту зданий образовательных учреждений, экспертизы, технический надзор 
	Администрация Камешкирского района
	
	
	
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0

	3.2 Ремонт(капитальный ремонт) зданий общеобразовательных организаций
	Администрация Камешкирского района
	
	
	
	
	
	
	0
	4400,730
	6198.334
	0
	0

	3.2.1. МБОУ СОШ  с.Русский Камешкир 
	Администрация Камешкирского района
	
	
	
	
	
	
	0
	4400,730
	6198.334
	0
	0

	3.2.2. МБОУ ООШ с. Большой Умыс (ремонт спортивного зала школы)
	
	
	
	
	
	
	
	0
	0
	0
	
	

	3.3  Ремонт зданий учреждения культуры  МБУК «МЦ РДК Камешкирского района Пензенской области»
	Администрация Камешкирского района
	
	
	
	
	
	
	0
	0
	380,0
	0
	0


Приложение 9
Муниципальной программы
Камешкирского района

Пензенской области
СВЕДЕНИЯ

о порядке сбора информации и методике расчета целевых

показателей муниципальной программы Камешкирского района Пензенской области

«Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Камешкирском районе Пензенской области на 2014 - 2020 годы»

	N п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Определение показателя

<1>
	Временные характеристики показателя

<2>
	Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю

<3>
	Базовые показатели (используемые в формуле)
	Метод сбора информации, индекс формы отчетности

<4>
	Объект и единица наблюдения

<5>
	Охват единиц совокупности

<6>
	Ответственный за сбор данных по показателю

<7>

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	Показатель 1

Содержание существующей сети автомобильных дорог
	км
	Содержание автомобильных дорог
	2014г

2015г

2016г

2017г

2018г

2019г

2020г
	Протяженность межпоселковыхавтодорог  общего пользования муниципального значения
	100,3км

100,3км

98,7км

98,7км

98,7км

98,7км

98,7км
	Периодическая отчетность
	Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ
	Выборочное наблюдение
	Администрация Камешкирского района

	
	Показатель 2

Ремонт и (капитальный ремонт) автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
	км
	Ремонт автомобильных дорог
	2014г

2015г

2016г

2017г

2018г

2019г

2020г
	Запланированный объем ремонта

межпоселковыхавтодорог  общего пользования муниципального значения
	5,3км

5,3км

2,5км

2,5км

2,5км

2,5км

2,5км
	Периодическая отчетность
	Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ
	Выборочное наблюдение
	Администрация Камешкирского района

	
	Показатель 3

Коэффициент            
регулярности           
транспортного сообщения
	%
	Коэффициент   регулярности    транспортного сообщения
	2014г

2015г

2016г

2017г

2018г

2019г

2020г
	Регулярность сообщения  x 100%
	100%

100%

-

-

-

-

-
	Периодическая отчетность
	Отдел экономики
	Выборочное наблюдение
	Администрация Камешкирского района

	
	Показатель 4

Подготовка проектно-сметной документации по объектам капитального строительства и ремонту
	шт
	Подготовка проектно-сметной документации по объектам капитального строительства и ремонту 
	2014г

2015г

2016г

2017г

2018г

2019г

2020г
	Кол-во ПСД в год
	5
3
0
1
1

1

1
	Периодическая отчетность
	Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ
	Выборочное наблюдение
	Администрация Камешкирского района

	
	Показатель 5

Количество отремонтированных объектов
	ед 
	Количество отремонтированных объектов
	2014г

2015г

2016г

2017г

2018г

2019г

2020г
	Кол-во ед. ремонта объектов в год
	5

3

0

1
1

1

1
	Периодическая отчетность
	Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ
	Выборочное наблюдение
	Администрация Камешкирского района


Приложение 10
                                                                                                                                                                                                  Муниципальной программы

                                                                                                                                                                                          «Развитие территорий, социальной           

                                                                                                                                                                                              и инженерной инфраструктуры,  

                                                                                                                                                                                          обеспечение транспортных услуг    

                                                                                                                                                                                         Камешкирского района Пензенской                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                  области на 2014 - 2020 годы
"Утверждаю"                                         
                                          __________________________

                              Глава администрации Камешкирского района 

Пензенской области
С.Н.Хазов
ПЛАН

реализации муниципальной программы Камешкирского района Пензенской области

«Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Камешкирском районе Пензенской области на 2014 - 2020 годы»

на очередной финансовый 2018 год

	N

п/п
	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия <*>
	Основные этапы выполнения мероприятия и показатели реализации мероприятия <**>
	Единица измерения
	Плановые значения сроков выполнения основных этапов мероприятия и показателей реализации мероприятия

	
	
	
	
	1 кв.
	1 п/г
	9 мес.
	год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Подпрограмма 1

«Модернизация и развитие территориальной сети автомобильных дорог Камешкирского района Пензенской области на 2014-2020 годы»
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	1.1.
	Основное мероприятие:

Содержание, сохранность и ремонт (капитальный ремонт) автомобильных дорог
	х
	х
	98,7
	98,7
	98,7
	98,7

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	1.1.1.
	Мероприятие:

 Ремонт (капитальный ремонт) содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений, за счёт ассигнований дорожного фонда
	Ремонт дорожного плотна
	км
	-
	1
	2,5
	2,5

	1.1.2.
	Мероприятие:

 Проектные работы, экспертиза, технический надзор ремонта (капитальный ремонта) содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений, за счёт ассигнований дорожного фонда
	Разработка проектно-сметной документации,

экспертиза,

тех.надзор.
	ед.
	2
	4
	5
	5

	1.1.3.
	Мероприятие:

Содержание автомобильных дорог общего пользования
	Летнее содержание автомобильных дорог(ремонт)

Зимнее содержание автомобильных дорог(очистка от снега, наледи)
	км
	98,7
	98,7
	98,7
	98,7

	2.
	Подпрограмма 2 «Улучшение качества автотранспортных перевозок в Камешкирском  районе Пензенской области на 2014-2020 годы»
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	2.1.
	Основное мероприятие :

Обеспечение населения  транспортным сообщением
	х
	х
	-
	-
	-
	-

	3.
	Подпрограмма 3:

«Ремонт (капитальный ремонт) объектов собственности Камешкирского района Пензенской области на 2014-2020годы»  
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	3.1.1.
	Мероприятие:

Проектные работы по ремонту зданий образовательных учреждений, экспертизы, технический надзор :
	Разработка проектно-сметной документации экспертиза, технический надзор.


	ед
	0
	1
	1
	1

	3.1.2.
	Мероприятие:

Ремонт(капитальный ремонт) зданий общеобразовательных организаций
	Ремонт
	объект
	0
	1
	1
	1

	3.1.2.1
	МБОУ СОШ с. Русский Камешкир
	Ремонт 
	объект
	0
	1
	1
	1

	3.1.3
	Мероприятие:

Ремонт зданий учреждения культуры РДК
	Ремонт 
	объект
	0
	0
	0
	0


--------------------------------

Примечание:

1. <*> По графе 2 указывается наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия в соответствии с постановлением Правительства Камешкирского района об утверждении муниципальной программы Камешкирского района.

2. <**> В графе 3 указываются основные этапы выполнения мероприятия и показатели реализации мероприятия, отражающие описание планируемых к выполнению объемов работ в натуральных количественных показателях.

3. В графах 5 - 8 указываются, соответственно, плановые значения сроков выполнения основных этапов мероприятий и достижения показателей реализации мероприятий муниципальной программы на I квартал, первое полугодие, 9 месяцев, год (нарастающим итогом).

Руководитель исполнительного органа

местного самоуправления Камешкирского района Пензенской области     Глава администрации Камешкирского района               С.Н.Хазов
(ответственный исполнитель муниципальной программы)                        _________________
                                                                                                                              (подпись                         (Ф.И.О.)

Приложение  15
Муниципальной  программы
Камешкирского района

Пензенской области

СВЕДЕНИЯ

о внесенных изменениях в муниципальную программу

Камешкирского района Пензенской области за 2014-2016 гг.
«Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Камешкирском районе Пензенской области на 2014 - 2020 годы» 
	Ответственный исполнитель
	Администрация Камешкирского района

	N 
п/п
	Вид нормативного правового акта
	Дата  
принятия
	Номер
	Суть изменений  
(краткое     
изложение)

	1
	Внесение изменений в Постановление администрации Камешкирского района Пензенской области от 01.11.2013г №335
	25.02.2014г
	№105
	Изменение 

объемов 

финансирования

	2
	Внесение изменений в Постановление администрации Камешкирского района Пензенской области от 01.11.2013г №335
	06.05.2014г
	№205
	Изменение объемов финансирования

	3
	Внесение изменений в Постановление администрации Камешкирского района Пензенской области от 01.11.2013г №335
	01.09.2014г
	№382
	Изменение объемов финансирования

	4
	Внесение изменений в Постановление администрации Камешкирского района Пензенской области от 01.11.2013г №335
	16.10.2014г
	№426
	Изменение объемов финансирования

	5
	Внесение изменений в Постановление администрации Камешкирского района Пензенской области от 01.11.2013г №335
	13.11.2014г
	№453
	Изменение объемов финансирования

	6
	Внесение изменений в Постановление администрации Камешкирского района Пензенской области от 01.11.2013г №335
	30.12.2014г
	№590
	Изменение объемов финансирования

	7
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