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	АДМИНИСТРАЦИЯ

	РУССКО-КАМЕШКИРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

	КАМЕШКИРСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

	

	ПОСТАНОВЛЕНИЕ


	от
	1.11.2013г.
	№
	148

	с.Р. Камешкир


   Об утверждении муниципальной программы «Модернизация и развитие сети автомобильных дорог местного значения в границах населенного  пункта  Русско-Камешкирского  сельсовета Камешкирского района Пензенской области на 2014-2020 годы»

        В соответствии с Постановлением Администрации Русско-Камешкирского  сельсовета  Камешкирского района Пензенской области от 14.10.2013г.  №   130   «Об утверждении порядка разработки муниципальных программ Русско-Камешкирского  сельсовета Камешкирского района Пензенской области», распоряжением Администрации Русско-Камешкирского  сельсовета Камешкирского района Пензенской области от  1.11 2013г.  № 101  «Об утверждении перечня муниципальных программ Русско-Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области», ст.   21 Устава  Русско-Камешкирского  сельсовета  Камешкирского района Пензенской области, Администрация  Русско-Камешкирского  сельсовета Камешкирского района Пензенской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1.Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Модернизация и развитие сети автомобильных дорог местного значения в границах населенного пункта  Русско-Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области на 2014-2020 годы» (далее -муниципальная программа).
     2.Настоящее постановление действует в части, не противоречащей решению Комитета местного самоуправления Русско-Камешкирского  сельсовета Камешкирского района Пензенской области о бюджете муниципального образования  Русско-Камешкирского  сельсовета Камешкирского района Пензенской области на очередной финансовый год и плановый период.

      3.Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 года.

      4.Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Правовое поле»

      5.Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на  и.о.главы администрации Русско-Камешкирского  сельсовета Камешкирского района Пензенской области А.В.Бердникова.
 И.о.главы  администрации

Русско-Камешкирского сельсовета                                                                  Бердников А.В.
                                               УТВЕРЖДЕНА:
                                                                                                                      Постановлением администрации

                                                                                                         Русско-Камешкирского сельсовета 

Камешкирского района 

Пензенской области
от 1 ноября 2013г.  № 148 
Муниципальная программа «Модернизация и развитие сети автомобильных дорог местного значения в границах населенного пункта Русско-Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области на 2014-2020 годы»

ПАСПОРТ
муниципальной программы 
«Модернизация и развитие сети автомобильных дорог местного значения в границах населенного пункта Русско-Камешкирского  сельсовета Камешкирского района Пензенской области на 2014-2020 годы»
	Наименование муниципальной Программы
	Модернизация и развитие сети автомобильных дорог местного значения в границах населенного пункта Русско-Камешкирского  сельсовета Камешкирского района Пензенской области на 2014-2020 годы (далее – программа)

	Ответственный исполнитель муниципальной Программы
	Администрация Русско-Камешкирского  сельсовета Камешкирского района Пензенской области


	Соисполнители муниципальной программы
	отсутствуют

	Подпрограммы
	1. "Содержание улично - дорожной сети населенного пункта  Русско-Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области на 2014-2020 годы"
2."Ремонт (капитальный ремонт) автомобильных дорог местного значения в границах населенного пункта Русско-Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области на 2014-2020 годы"



	Цели муниципальной Программы 
	Развитие сети автомобильных дорог местного значения в границах населенного пункта Русско-Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области.

	Задачи муниципальной  Программы
	 Задачи программы
-  содержание и сохранность автомобильных дорог;

 - ремонт (капитальный ремонт) автомобильных дорог местного значения в границах населенного пункта,

- повышение качества дорожного покрытия, повышение эффективности использования бюджетного финансирования, направляемого на цели развития транспортной инфраструктуры Русско-Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области.



	Целевые показатели муниципальной Программы
	- содержание существующей сети автомобильных дорог; 

- повышение качества дорожного покрытия; 

- ремонт (капитальный ремонт) автомобильных дорог. 



	Этапы и сроки  реализации муниципальной Программы
	2014-2020 годы



	Объемы бюджетных ассигнований муниципальной Программы
	Общий объем финансирования составит – 15 050 тыс. рублей, в том числе; 

- средства бюджета Пензенской области – ______ тыс. рублей;

2014 год  –  _______  тыс. руб.

2015 год  –  _______  тыс. руб.

2016 год  –  _______ тыс. руб.

2017 год  –  _______  тыс. руб.

2018 год  –  _______  тыс. руб.

2019 год  –  _______ тыс. руб.
2020 год  –  _______ тыс.руб.

 - средства бюджета Русско-Камешкирского сельсовета  Камешкирского района  Пензенской области – 15 050тыс. рублей.
2014 год  –  2150 тыс. руб.

2015 год  –  2150  тыс. руб.

2016 год  –  2150тыс. руб.

2017 год  –  2150  тыс. руб.

2018 год  –  2150  тыс. руб.

2019 год  –  2150  тыс. руб.
2020 год  –  2150 тыс.руб.
Объемы финансирования подлежат корректировке в соответствии с утвержденным бюджетом.



Раздел 1. Общая  характеристика сферы реализации муниципальной 
программы.

              Важным фактором жизнеобеспечения населения, способствующим стабильности социально-экономического развития поселения, является развитие сети автомобильных дорог местного значения в границах населенного пункта поселения.  Плохое состояние дорог, а порой и само их отсутствие, является серьезной проблемой. Отсутствие системного подхода к планированию работ в сфере дорожного хозяйства, усугубляемое недостаточным финансированием, привело к тому, что практически все дороги местного значения поселения находятся в неудовлетворительном состоянии. 

         Дороги местного значения в границах поселения практически не развивались, а уровень автомобилизации значительно вырос. 

       На территории поселения в последние годы наблюдается увеличение деловой активности населения и рост перевозок. Значительно влияет на повышение интенсивности движения по дорогам местного значения темп роста уровня автомобилизации населения. 

 
Значительный рост тарифов на электрическую энергию (уличное освещение) не позволяет в полном объеме выполнять полномочия поселения по улучшению уличного освещения.

        В целях обеспечения прав и законных интересов учащихся и их родителей, проживающих в сельской местности организованы маршруты движения школьных автобусов по дорогам местного значения. Движение школьных автобусов осуществляется от населенных пунктов, в которых проживают учащиеся, до образовательных учреждений и в обратном направлении. Дороги местного значения  в границах поселения, по которым проходят маршруты школьных автобусов, находятся в неудовлетворительном состоянии, что отрицательно отражается на безопасности перевозок учащихся. 

        На решение существующих проблем, в том числе на обеспечение безопасности перевозок учащихся от населенных пунктов, в которых учащиеся проживают, до образовательных учреждений и в обратном направлении, нацелены мероприятия Программы. 

             С учетом масштабности транспортных проблем и высокой капиталоемкости дорожного строительства развитие сети дорог местного значения может осуществляться только на основе программ с привлечением средств областного бюджета. 

         Анализ проблем, связанных с неудовлетворительным состоянием дорог местного значения, показывает необходимость комплексного подхода к их решению, что предполагает использование программно-целевого метода. 

         Программный подход представляется единственно возможным, поскольку позволяет сконцентрировать финансовые ресурсы на конкретных мероприятиях Программы
Раздел 2. Цели и  задачи муниципальной программы.
Программа разработана в целях  создания  жителям населенного пункта условий доступности и комфортности  круглогодичного  движения по дорогам поселений. 

         Состояние дорог Русско-Камешкирского сельсовета  Камешкирского района Пензенской области вызывает серьезную тревогу.  Проблема качества автомобильных дорог является одной из приоритетных  направлений политики государства, требующей систематического внимания и эффективного решения. Разработка и реализация Программы позволит решить проблему с отсутствием круглогодичной связи с населенными пунктами.

Целями Программы являются: 

- эффективное использование выделяемых для реализации программных мероприятий целевых ассигнований из областного бюджета:

 - содержание существующей сети автомобильных дорог; 

Задачами Программы являются: 

- содержание и сохранность автомобильных дорог и искусственных сооружений на них; 

- ремонт (капитальный ремонт) автомобильных дорог местного значения в границах населенного пункта  Русско-Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области; 

- повышение качества дорожного покрытия, повышение эффективности использования бюджетного финансирования, направляемого на цели развития транспортной инфраструктуры  Русско-Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области.


Для достижения целевых показателей муниципальной программы разработаны подпрограммы:

1. «Содержание улично - дорожной сети населенного пункта Русско-Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области на 2014-2020 годы»
          2.  «Ремонт (капитальный ремонт) автомобильных дорог местного значения в границах населенного  пункта  Русско-Камешкирского  сельсовета Камешкирского района Пензенской области на 2014-2020 годы»


Перечень целевых показателей муниципальной программы приведен в приложении № 1 к настоящей муниципальной программе. 
Раздел 3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы.

Сроки реализация программы 2014 - 2020годы.

Раздел 4. Ресурсное обеспечение реализации 

муниципальной программы

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования приведен в приложении №2 к настоящей муниципальной программе. 

Раздел 5. Перечень мероприятий

муниципальной программы


Перечень мероприятий муниципальной программы приведен в  приложении №3 к настоящей муниципальной программе.
7. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы в целом оценивается исходя из достижения установленных значений каждого из основных показателей (индикаторов) как по годам, так и по отношению к предыдущему году. 

Обязательным условием оценки эффективности Программы является полное выполнение показателей (индикаторов) Программы. 

Периодичность оценки эффективности выполнения Программы определяется периодичностью сбора информации при проведении мониторинга целевых показателей (индикаторов), но не реже одного раза в год. 

Оценка эффективности выполнения Программы проводится для обеспечения ответственного исполнителя информацией о ходе и промежуточных результатах выполнения мероприятий и решения задач Программы. Результаты оценки эффективности используются для корректировки планов выполнения Программы и плана ее реализации.     

Степень достижения запланированного на оцениваемый период значения показателя (индикатора) определяется как соотношение его фактического и планового значения. При этом, если фактическое значение больше планового, степень достижения принимается равной единице. 

Если подпрограмма, Программа оцениваются несколькими показателями, то степень достижения запланированных результатов оценивается интегральными показателями. 

Расчет интегрального показателя (СД) определяется как сумма взвешенных по значимости степени достижения соответствующих показателей по следующей форме: 
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где: 

Д - степень достижения запланированного на оцениваемый период значения показателя; 

З - значимость показателя; 

N - количество показателей; 

i - номер показателя. 

Если значения интегрального показателя (показателя) равно единице – государственная программа (подпрограмма, федеральная целевая программа) реализуется эффективно. 

Если значения интегрального показателя меньше единицы – неэффективно. 

Р А С Ч Е Т
планируемой оценки эффективности на 2014 год муниципальной программы «Модернизация и развитие сети автомобильных дорог местного значения в границах населенного  пункта  Русско-Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области на 2014-2020 годы»
Таблица №5
	Наименование целевого показателя
	Ед. 

изме

рения
	Показа

тель базового года
	Плани-руемый

пока-

затель
	Планиру-

емый результат

достижения t-ого целевого показателя

j-ой подпрограм-мы
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	Планируемый показатель результатив-ности подпрограммы
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	Планируемый объем средств на реализацию МП (тыс. руб)
	Коэффи-

циент влияния

подпрограммы на эффектив-ность МП
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	Суммарная планируемая результатив-ность МП
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	Показатель результативности достижения  i-ого целевого показателя МП
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	Планируемый показатель результативности МП
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Муниципальная программа «Модернизация и развитие сети автомобильных дорог местного значения в границах населенного пункта Русско-Камешкирского  сельсовета Камешкирского района Пензенской области на 2014-2020 годы "

	1)Содержание существующей сети автомобильных дорог; 


	%
	80
	100
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	125
	

	2)Повышение качества дорожного покрытия; 


	%
	40
	80
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	200
	

	3) Ремонт (капитальный ремонт) автомобильных дорог.
	%
	30
	65
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	217
	

	Итого по программе
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	15050
	Х
	Х
	Х
	18,7

	           Подпрограмма 1 «Содержание улично- дорожной сети населенного пункта Русско-Камешкирского  сельсовета Камешкирского района Пензенской области»



	1)Содержание существующей сети автомобильных дорог; 


	%
	80
	100
	125
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2)Повышение качества дорожного покрытия; 
	%
	40
	80
	200
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	Итого по подпрограмме
	
	Х
	Х
	
	163,0
	4900
	1
	163,0
	Х
	Х

	Подпрограмма 2 «Ремонт (капитальный ремонт) автомобильных дорог местного значения в границах населенного пункта Русско-Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области на 2014-2020 годы»

	1)Ремонт (капитальный ремонт) автомобильных дорог.
	%
	30
	65
	217,0
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	Х
	Х
	Х
	217,0
	10150
	1
	217,0
	Х
	Х


Раздел 8.   Характеристика подпрограмм муниципальной программы «Модернизация и развитие сети автомобильных дорог местного значения в границах населенного пункта Русско-Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области на 2014-2020 годы»
8.1. Подпрограмма «Содержание улично- дорожной сети населенного пункта Русско-Камешкирского  сельсовета Камешкирского района Пензенской области»
ПАСПОРТ
подпрограммы муниципальной программы
	Наименование подпрограммы
	 Содержание улично- дорожной сети населенного пункта  Русско-Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области                             

	Ответственный исполнитель подпрограммы
	 администрация Русско-Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области                                       



	Соисполнители подпрограммы
	 отсутствуют 

	Цель подпрограммы
	Обеспечение содержание улично- дорожной сети населенного пункта Русско-Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области                             

	Задачи подпрограммы
	Содержание улично- дорожной сети населенного  пункта Русско-Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области (очистка проезжей части дорог и  обочин от снега и устранение гололёда песко-соляной смесью, ямочный ремонт покрытия дороги, механизированное выкашивание и срезка поросли откосов и обочин дорог, восстановление профиля щебеночного покрытия).

	Целевые показатели подпрограммы
	- очистка проезжей части дороги и обочин от снега  и устранение гололёда песко-соляной смесью - 43 км;

- ямочный ремонт покрытия дороги -  20 км;

- механизированное выкашивание и срезка поросли  обочин и откосов - 86 км;

- восстановление профиля щебеночного покрытия - 20 км.

	Этапы и сроки реализации муниципальной Программы
	2014-2020

	Объемы бюджетных            
ассигнований  муниципальной  Программы
	Общий объём финансирования  4900   тыс. руб. в том числе: 

Средства бюджета Пензенской области  – ______  тыс. руб. (софинансирование)

2014 год  –  _____  тыс. руб.

2015 год  –  _____  тыс. руб.

2016 год  –  _____  тыс. руб.

2017 год  –  _____  тыс. руб.

2018 год  –  _____  тыс. руб.

2019 год  –  _____  тыс. руб.
2020 год  –  _____  тыс.руб.
Средства бюджета Русско-Камешкирского сельсовета  Камешкирского района Пензенской области – 4900 тыс. руб.

2014 год  –  700 тыс. руб.

2015 год  –  700 тыс. руб.

2016 год  –  700 тыс. руб.

2017 год  –  700тыс. руб.

2018 год  –  700 тыс. руб.

2019 год  –  700 тыс. руб.
2020 год  – 700тыс.руб.


8.1.1.Характеристика сферы реализации подпрограммы.

   Содержание улично- дорожной сети населенного пункта Русско-Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области обеспечивает их сохранность, поддерживает состояние дорог в соответствии с нормами и требованиями  и  обеспечивают непрерывное и безопасное движение в любое время года.

Содержание в надлежащем состоянии улично- дорожной сети населенного пункта  Русско-Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области и элементов по их обустройству требует регулярного выполнения большого объема работ по очистке проезжей части дорог, мостов, обочин, автопавильонов, по ямочному ремонту покрытия дорог,  дорожных знаков, ограждений, сигнальных столбиков, а также по замене, при необходимости, элементов обустройства автомобильных дорог и искусственных сооружений.

Содержание автомобильной дороги - выполняемый в течение всего года (с учетом сезона) на всем протяжении дороги комплекс работ по уходу за дорогой, дорожными сооружениями и полосой отвода, по профилактике и устранению постоянно возникающих мелких повреждений, по организации и обеспечению безопасности движения, а также зимнему содержанию дороги.

В   период  "весна-лето-осень" выполняются подрядные работы по: 

·  содержанию покрытия (ямочный ремонт покрытия, грейдирование); 

·  содержанию средств обстановки дороги и благоустройству (проведение работ по обеспечению нормативной видимости, замена знаков и стоек дорожных знаков, и т.д.); 

В зимний период выполняются подрядные работы по: 


1)  содержанию проезжей части и земляного полотна (очистка от снега покрытия, обочин, ликвидация зимней скользкости на проезжей части автомобильных дорог, своевременно распределение песко-соляной смеси);

2) содержанию средств обустройства и обстановки дороги (очистка от снега дорожных знаков, стоек дорожных знаков, сигнальных столбиков)
Для достижения намеченной цели предусмотрено решение следующих задач:

         - выполнение работ по содержанию, ремонту автомобильных дорог в соответствии с выделенными средствами.

8.1.2.  Цели и  задачи подпрограммы:

      Целью является удовлетворение общественной коммуникативной потребности в беспрепятственном круглогодичном, комфортном и безопасном перемещении по территории поселения с использованием автомобильных дорог.

Цели программы:

Содержание улично- дорожной сети населенного пункта  Русско-Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области. 
Для достижения поставленных целей предусматривается решение следующих задач:

        - выполнение работ по содержанию автомобильных дорог (очистка проезжей части дорог и  обочин от снега и устранение гололёда песко-соляной смесью, ямочный ремонт покрытия дороги, механизированное выкашивание и срезка поросли обочин и откосов дорог, восстановление профиля щебеночного покрытия);
        - составление сметной документации по содержанию автомобильных дорог. 

8.1.3. Сроки реализации подпрограммы.
  Срок реализации подпрограммы 2014–2020 годы.
8.1.4. Объём финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

 подпрограммы.

Капитальные вложения на содержание и сохранность автомобильных дорог и искусственных сооружений на них за счёт средств бюджета Пензенской области и бюджета  Русско-Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области по годам реализации Подпрограммы. Размеры ассигнований, выделяемых из бюджета Русско-Камешкирского  сельсовета Камешкирского района Пензенскойобласти  на реализацию мероприятий настоящей Подпрограммы, утверждаются ежегодно на соответствующий финансовый год на основании предложений администрации Русско-Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области.

Органы местного самоуправления осуществляют контроль за целевым использованием бюджетных средств, направленных на реализацию данной Подпрограммы, и качеством выполненных работ по содержанию улично- дорожной сети населенного пункта Русский Камешкир.
Для реализации подпрограммы необходимы средства  бюджета Русско-Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области в сумме 4900  тыс.рублей, в том числе:

2014 год – 700 тыс. руб.

2015 год – 700  тыс. руб.

2016 год – 700  тыс. руб.

2017 год – 700  тыс. руб.

2018 год – 700 тыс. руб.

2019 год – 700  тыс. руб.
2020 год – 700  тыс. руб.
8.2. Подпрограмма «Ремонт (капитальный ремонт) автомобильных дорог местного значения в границах населенного пункта Русско-Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области на 2014-2020 годы»

ПАСПОРТ

подпрограммы муниципальной программы 

	Наименование 

подпрограммы
	Ремонт (капитальный ремонт) автомобильных дорог местного значения в границах населенного пункта Русско-Камешкирского  сельсовета Камешкирского района Пензенской области на 2014-2020 годы

	Ответственный исполнитель подпрограммы
	администрация Русско-Камешкирского  сельсовета Камешкирского района Пензенской области;                                        

 

	Соисполнители подпрограммы
	отсутствуют

	Перечень основных мероприятий       
	Развитие сети автомобильных дорог местного значения в границах населенного пункта Русско-Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области

	Цель подпрограммы
	Повышение качества дорожного покрытия, повышение эффективности использования бюджетного финансирования, направляемого на цели развития транспортной инфраструктуры Русско-Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области.

Ремонт (капитальный ремонт) автомобильных дорог местного значения в границах населенного пункта Русско-Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области . 

	Задачи подпрограммы
	Ремонт (капитальный ремонт) автомобильных дорог и искусственных сооружений на них;

	Целевые показатели подпрограммы
	Развитие сети автомобильных дорог местного значения в границах населенного пункта Русско-Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области.

	Этапы и сроки реализации подпрограммы
	2014-2020

	Объемы бюджетных            
ассигнований  подпрограммы
	2014 - 2020 годы

	
	Общий объём финансирования  10 150   тыс. руб. в том числе: 

Средства бюджета Пензенской области  –  ______  тыс. руб. (софинансирование)

2014 год  –  ______  тыс. руб.

2015 год  –  ______  тыс. руб.

2016 год  –  ______ тыс. руб.

2017 год  –  ______  тыс. руб.

2018 год  –  ______  тыс. руб.

2019 год  –  ______  тыс. руб.
2020 год  –  ______ тыс.руб.
Средства бюджета Русско-Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области –  10 150 тыс. руб.

2014 год  –  1450 тыс. руб.

2015 год  –  1450  тыс. руб.

2016 год  –  1450 тыс. руб.

2017 год  –  1450 тыс. руб.

2018 год  –  1450 тыс. руб.

2019 год  –  1450 тыс. руб.
2020 год  –  1450 тыс.руб.


8.2. 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы.

Сеть автомобильных дорог – один из важнейших элементов транспортно-коммуникационной системы Русско-Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области, оказывающих огромное влияние на развитие экономики и социальной сферы. 

Между тем состояние дорожной сети Русско-Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области далеко не в полной мере соответствует экономическим и социальным потребностям общества.     

Проблема особенно обострялась в последнее время в связи с недостаточным финансированием для сохранения существующей сети дорог, а тем более для ее модернизации (реконструкции).
Автомобильные дороги – это объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для движения транспортных средств и включающий в себя земельные участки  в границах полосы отвода автомобильной дороги и расположенные на них или под ними конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие) и дорожные сооружения.

Для снижения риска происшествий необходимо привести  автомобильные дороги в надлежащее состояние. Благодаря  этому,  дорожное движение станет более безопасным, а последствия происшествий - менее тяжким. Эксплуатационное состояние дорог должно отвечать требованиям ГОСТ. Недопустимо отсутствие круглогодичного проезда до ряда населенного пункта Русско-Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области, что сказывается отрицательно на социально-экономическое развитие поселения и населенного пункта в частности.

К основным факторам, определяющим причины высокого уровня аварийности и разрушения автомобильных дорог в Русско-Камешкирского сельсовете Камешкирского района Пензенской области, следует отнести: 

- постоянно растущую диспропорцию между приростом количества автомототранспортных средств и пропускной способностью дорожной сети; 

- недостаточный уровень состояния организации дорожного движения; 

- большой удельный вес транспортных средств, не отвечающих в полном объеме международным требованиям по техническому уровню и безопасности конструкций, имеющих длительные сроки эксплуатации, в том числе за пределами установленного моторесурса.

8.2.2.Цели и задачи подпрограммы.

Целью подпрограммы являются развитие сети автомобильных дорог местного значения в границах населенного пункта Русско-Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области, ремонт (капитальный ремонт) для  обеспечения спроса населения Русско-Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области.

Целью реализации программных мероприятий являются: 

- эффективное использование выделяемых для реализации программных мероприятий целевых ассигнований из областного и местного бюджетов:

 - повышение доступности транспортных услуг для населения и хозяйствующих субъектов.
Задачами подпрограммы являются: 

- ремонт (капитальный ремонт) автомобильных дорог местного значения в границах населенного пункта Русско-Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области;
- реконструкция автомобильных  дорог :ул. Радищева, Комсомольская , Ленина, Советская, Коммунальная , Автодорожная, Солнечная, Полевая.
 Данные автодороги выбраны в первую очередь  в связи с тем, что по ним осуществляется подвоз школьников в общеобразовательные учреждения,   наиболее интенсивное движение легкового автотранспорта, а также  по количеству проживающего населения.

8.2.3. Сроки реализации подпрограммы.

   Срок реализации подпрограммы 2014 – 2020 годы.

8.2.4. Объем финансовых ресурсов необходимых для реализации подпрограммы.

Капитальные вложения на ремонт (капитальный ремонт) автомобильных дорог и искусственных сооружений  производятся за счёт средств бюджета Пензенской области и бюджета Русско-Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области  по годам реализации Подпрограммы. Размеры ассигнований, выделяемых из бюджета Русско-Камешкирского  сельсовета Камешкирского района Пензенской области на реализацию мероприятий настоящей Подпрограммы, утверждаются ежегодно на соответствующий финансовый год на основании предложений администрации Русско-Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области.

Органы местного самоуправления осуществляют контроль за целевым использованием бюджетных средств, направленных на реализацию данной Подпрограммы, и качеством выполненных работ по ремонту (капитальному ремонту) объектов. 

Для реализации подпрограммы необходимы средства  бюджета Русско-Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области в сумме 10 150   тыс.рублей, в том числе:

2014 год – 1450 тыс. руб.

2015 год – 1450 тыс. руб.

2016 год – 1450  тыс. руб.

2017 год – 1450  тыс. руб.

2018 год – 1450  тыс. руб.

2019 год – 1450  тыс. руб.
2020 год – 1450  тыс. руб.
Приложение № 1

к муниципальной программе

ПЕРЕЧЕНЬ

целевых показателей муниципальной программы «Модернизация и развитие сети автомобильных дорог местного значения в границах населенного  пункта Русско-Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области

 на 2014-2020 годы»

	Ответственный исполнитель
	Единица 

измерения
	Значения целевых показателей по годам реализации подпрограммы

	Администрация Русско-Камешкирского  сельсовета Камешкирского района Пензенской области
	
	

	№ п/п
	Наименование целевого показателя
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020 

	Муниципальная программа  «Модернизация и развитие сети автомобильных дорог местного значения в границах 
населенного пункта Русско-Камешкирского  сельсовета Камешкирского района Пензенской области

 на 2014-2020 годы»



	1
	Содержание существующей сети автомобильных дорог и искусственных сооружений на них

	%
	82,86
	85,72
	88,58
	91,44
	94,30
	97,16
	100

	2
	Повышение качества дорожного покрытия
	%
	45,71
	51,42
	57,13
	62,84
	68,55
	74,26
	80

	3
	Ремонт (капитальный ремонт) автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
	%
	35
	40
	45
	50
	55
	60
	65

	       Подпрограмма 1.  «Содержание улично - дорожной сети населенного пункта  Русско-Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области на 2014-2020 годы»

	1
	Содержание существующей сети автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
	%
	82,86
	85,72
	88,58
	91,44
	94,30
	97,16
	100

	Подпрограмма 2.  «Ремонт (капитальный ремонт) автомобильных дорог местного значения в границах населенного пункта Русско-Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области на 2014-2020 годы»

	Ремонт (капитальный ремонт) автомобильных дорог
	%
	35
	40
	45
	50
	55
	60
	65


   Приложение № 2
к муниципальной программе

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации  муниципальной  программы  «Модернизация и развитие сети автомобильных дорог местного значения в границах населенного пункта Русско-Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области

на 2014-2020 годы», за счёт всех источников финансирования
	Администрация  Русско-Камешкисркого сельсовета Камешкирского района Пензенской области
	Источник финансирования
	Объемы финансирования подпрограммы ( тыс.рублей)

	
	
	
	
	Всего
	2014 г.
	2015 г.
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	Муниципальная программа
	«Модернизация и развитие сети автомобильных дорог местного значения в границах населенного пункта Русско-Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области

на 2014-2020 годы»
	Объем финансирования–ВСЕГО в том числе за счет средств:
	15050
	2150
	2150
	2150
	20150
	2150
	2150
	2150

	
	
	
	Бюджет Русско-Камешкисркого  сельсовета Камешкирского района Пензенской области
	15050
	2150
	2150
	2150
	2150
	2150
	2150
	2150

	
	
	
	Межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Иные источники
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Иные источники
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Подпрограмма
	" Содержание улично - дорожной сети населенного пункта  Русско-Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области на 2014-2020 годы "
	ВСЕГО:
	4900
	700
	700
	700
	700
	700
	700
	700

	
	
	
	Бюджет Русско-Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области»
	4900
	700
	700
	700
	700
	700
	700
	700

	
	
	
	Межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Иные источники
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Подпрограмма
	«Ремонт (капитальный ремонт) автомобильных дорог местного значения в границах населенного пункта Русско-Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области на 2014-2020 годы»
	ВСЕГО:
	10150
	1450
	1450
	1450
	1450
	1450
	1450
	1450

	
	
	
	Бюджет Русско-Камешкирского  сельсовета Камешкирского района Пензенской области
	10150
	1450
	1450
	1450
	1450
	1450
	1450
	1450

	
	
	
	Межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Иные источники
	
	
	
	
	
	
	
	


Приложение № 3
                                                                                                                                                                              к муниципальной программе

МЕРОПРИЯТИЯ
муниципальной программы «Модернизация и развитие сети автомобильных дорог местного значения в границах 
населенного пункта  Русско-Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области

 на 2014-2020 годы»
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Исполнители
	Срок исполнения

(год)
	Объем финансирования подпрограммы, тыс.рублей
	Показатели результата мероприятия по годам

	
	
	
	
	Всего
	Федеральный бюджет
	Бюджет Пензенской
 области
	Бюджет Русско-Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области
	Внебюджетные средства
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	      Подпрограмма 1. «Содержание улично - дорожной сети населенного пункта  Русско-Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области на 2014-2020 годы»

	Цель подпрограммы: 
1)Обеспечение содержание улично- дорожной сети населенного пункта Русско-Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области       

	Задачи подпрограммы: 
1)Содержание улично- дорожной сети населенного  пункта Русско-Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области (очистка проезжей части дорог и  обочин от снега и устранение гололёда песко-соляной смесью, ямочный ремонт покрытия дороги, механизированное выкашивание и срезка поросли откосов и обочин дорог, восстановление профиля щебеночного покрытия).

	1
	Содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 
	Администрация Русско-Камешкирского сельсовета 
	2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020
	700
700
700
700
700
700
700
	
	
	700
700
700
700

700

700

700
	
	

	Подпрограмма 2. «Ремонт (капитальный ремонт) автомобильных дорог местного значения в границах населенного пункта Русско-Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области на 2014-2020 годы»

	Цели подпрограммы: 

1)Повышение качества дорожного покрытия, повышение эффективности использования бюджетного финансирования, направляемого на цели развития транспортной инфраструктуры Русско-Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области;
2)Ремонт (капитальный ремонт) автомобильных дорог местного значения в границах населенного пункта Русско-Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области .

	Задачи подпрограммы: 
1) ремонт (капитальный ремонт) автомобильных дорог местного значения в границах населенного пункта Русско-Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области;
2) реконструкция автомобильных  дорог :ул. Радищева, Комсомольская , Ленина, Советская, Коммунальная , Автодорожная, Солнечная, Полевая, Зеленый тупик, Кирова.


	1
	Ремонт (капитальный ремонт ) автомобильных дорог   и искусственных сооружений на них.
	Администрация Русско-Камешкирского сельсовета 
	 2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020
	1450

1450

1450

1450

1450

1450

1450
	
	
	1450

1450

1450

1450

1450

        1450

1450
	
	

	Объем финансирования всего:
	15050
	
	
	15050
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