АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЕШКИРСКОГО РАЙОНА

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 1.11.2013№335

с. Р.Камешкир

«Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг Камешкирского района Пензенской области»

(наименование в ред. постановления администрации Камешкирского района Пензенской области от 17.11.2020 № 300)

(в ред. постановлений администрации Камешкирского района Пензенской области от 25.02.2014 № 105, от 06.05.2014 № 205, от 01.09.2014 № 382, от 16.10.2014 № 426, от 13.11.2014 № 453, от 10.02.2015 № 31, от 19.02.2015 № 47, от 01.04.2015 № 115, от 14.12.2015 № 293, от 11.05.2016 № 101, от 04.08.2016 № 168, от 17.11.2016 №238, от 29.11.2016 № 251, от 30.12.2016 № 291, от 18.01.2017 № 11, от 01.03.2017г № 45, от 21.03.2017 № 78, от 22.12.2017г. № 405, от 13.02.2018 № 55, от 23.03.2018 № 101, от 08.06.2018 № 191, от 19.07.2018 № 245, от 28.12.2018 № 413, от 07.03.2019 № 96, от 20.06.19 № 203, от 19.12.2019 №396, от 24.01.2020 № 13, от 26.06.2020 №155, от 02.09.2020 № 210, от 17.11.2020 № 300, от 18.12.2020 № 336 , от 29.12.2020 № 360, от 28.04.2021 № 143)

В соответствии с Постановлением Администрации Камешкирского района Пензенской области от 20.09.2013 № 291 «Об утверждении порядка разработки муниципальных программ Камешкирского района Пензенской области», распоряжением Администрации Камешкирского района Пензенской области от 14.10.2013 № 391 «Об утверждении перечня муниципальных программ Камешкирского района Пензенской области», Устава Камешкирского района Пензенской области,

Администрация Камешкирского района Пензенской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг Камешкирского района Пензенской области» (далее-муниципальная программа).

(в ред. постановления администрации Камешкирского района Пензенской области от 17.11.2020 № 300)

2.Настоящее постановление действует в части, не противоречащей решению Собрания представителей Камешкирского района Пензенской области о бюджете муниципального образования Камешкирского района Пензенской области на очередной финансовый год и плановый период.

3.Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 года.

4.Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Камешкирский вестник»

5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы администрации Камешкирского района Пензенской области Голубева С.Н.

Глава администрации

Камешкирского района

Пензенской области

Н.П.Крутов

Утверждена

постановлением

администрации

Камешкирского района

от _1_ ___11______ 2013 г. №_335__

Муниципальная программа Камешкирского района

«Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг Камешкирского района Пензенской области на 2014 - 2020 годы»

(в ред. постановлений администрации Камешкирского района Пензенской области от 25.02.2014 № 105, от 06.05.2014 № 205, от 01.09.2014 № 382, от 16.10.2014 № 426, от 13.11.2014 № 453, от 10.02.2015 № 31, от 19.02.2015 № 47, от 01.04.2015 № 115, от 14.12.2015 № 293, от 11.05.2016 № 101, от 04.08.2016 № 168, от 17.11.2016 №238, от 28.12.2018 № 413, от 17.11.2020 № 300)

Приложение 1

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КАМЕШКИРСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг

Камешкирского района Пензенской области»

(в ред. постановлений администрации Камешкирского района Пензенской области от 30.12.2016 № 291, от 18.01.2017 № 11, от 29.11.2016 № 251, от 01.03.2017г № 45, от 21.03.2017 № 78, от 22.12.2017г. № 405, от 13.02.2018 № 55, от 23.03.2018 № 101, от 08.06.2018 № 191, от 19.07.2018 № 245, , от 07.03.2019 № 96, от 20.06.19 № 203, от 19.12.2019 №396, от 24.01.2020 № 13, от 26.06.2020 №155, от 02.09.2020 № 210, от 17.11.2020 № 300, от 18.12.2020 № 336, от 29.12.2020 № 360 , от 28.04.2021 № 143)

| Наименование муниципальной программы | «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг Камешкирского района Пензенской области» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Камешкирского района Пензенской области |
| Соисполнители муниципальной программы | Администрация Камешкирского района Пензенской области, отдел архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Камешкирского района Пензенской области, отдел экономики, развития сельского хозяйства и продовольствия администрации Камешкирского района, отдел образования Камешкирского района, администрации сельских поселений Камешкирского района, (по согласованию) |
| Подпрограммы муниципальной программы | Подпрограмма1 «Модернизация и развитие территориальной сети автомобильных дорог Камешкирского района Пензенской области». Подпрограмма2 «Улучшение качества автотранспортных перевозок в Камешкирском районе Пензенской области ». Подпрограмма3 «Ремонт (капитальный ремонт) объектов собственности в Камешкирском районе Пензенской области » |
| Цели муниципальной программы | - развитие территориальной сети автомобильных дорог и транспортного комплекса Камешкирского района Пензенской области; - проведение единой муниципальной политики в сфере архитектуры, строительства, на территории Камешкирского района Пензенской области; - организация ремонта (капитального ремонта) объектов социально-культурного назначения, имеющих районное значение; -повышение уровня и качества жизни населения Камешкирского района Пензенской области на основе повышения уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства населенных пунктов. - повышение уровня безопасности зданий и территории, приведение санитарного и технического состояния зданий, инженерных коммуникаций и территории к нормативным требованиям. |
| Задачи муниципальной программы | - содержание и сохранность автомобильных дорог и искусственных сооружений на них; - ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них; - капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них; - реализация единой муниципальной политики в области архитектуры, строительства на территории Камешкирского района Пензенской области; - подготовка проектно-сметной документации по объектам капитального строительства и капитального ремонта объектов социально-культурного назначения; - контроль за проведением капитального ремонта объектов социально-культурного назначения; - сохранение и развитие материально-технической базы учреждений образования, жилищно-коммунального хозяйства - устранение неисправностей изношенных конструктивных элементов помещений, их восстановление и замена; уменьшение уровня износа коммуникаций с целью улучшения уровня их эксплуатационных характеристик, создание безопасных условий нахождения на территории общеобразовательных учреждений, жилищно-коммунального хозяйства; - проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования; - проведение капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов; ремонт и (капитальный ремонт) автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов. |
| Целевые показатели муниципальной программы | - содержание существующей сети автомобильных дорог; - ремонт и (капитальный ремонт) автомобильных дорог; - строительство и реконструкция автомобильных дорог; - контроль за соблюдением органами местного самоуправления законодательства о градостроительной деятельности; - количество введенных в эксплуатацию объектов; - количество от реконструированных объектов; - количество отремонтированных объектов; - количество проектно-сметной документации по объектам капитального строительства и капитального ремонта. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2014-2024 годы (без разбивки на этапы) |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Общий объем финансирования составит – 192 541,916тыс. рублей, всего по годам реализации: 2014 год – 2 736,30 тыс. рублей; 2015 год – 3 896,14 тыс. рублей; 2016 год - 5 630,722тыс. рублей; 2017 год - 12 309,315тыс. рублей; 2018 год - 27 111,005тыс. рублей; 2019 год - 27 484,343 тыс. рублей; 2020 год - 30 883,208тыс. рублей; 2021 год - 29 173,883 тыс. рублей; 2022 год - 28 056,0 тыс. рублей; 2023 год - 25 261,0 тыс. рублей; 2024 год - Объемы финансирования подлежат корректировке в соответствии с утвержденным бюджетом |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | -сохранение существующей сети автомобильных дорог и ее модернизации (ремонта, капитального ремонта), - реализация единой муниципальной политики в области архитектуры, строительства, коммунального хозяйства на территории Камешкирского района Пензенской области; -достижение транспортного баланса между транспортными потребностями населения, предприятий, организаций и располагаемыми возможностями транспортной отрасли региона по удовлетворению этих потребностей; - повышение эффективности, качества обслуживания населения; - сохранение и развитие материально-технической базы учреждений образования, здравоохранения, физической культуры и спорта, культуры, жилищно-коммунального хозяйства. |

Подпрограмма 1

«Модернизация и развитие территориальной сети автомобильных дорог Камешкирского района Пензенской области »

ПАСПОРТ

Подпрограммы 1 «Модернизация и развитие территориальной сети автомобильных дорог Камешкирского района Пензенской области» муниципальной программы «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг Камешкирского района Пензенской области»

(в ред. постановлений администрации Камешкирского района Пензенской области от 07.03.2019 № 96, от 20.06.19 № 203, от 19.12.2019 №396, от 24.01.2020 № 13, от 26.06.2020 №155, от 02.09.2020 № 210, от 17.11.2020 № 300, от 18.12.2020 № 336, от 29.12.2020 № 360, от 28.04.2021 № 143)

| Наименование подпрограммы | «Модернизация и развитие территориальной сети автомобильных дорог Камешкирского района Пензенской области » |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация Камешкирского района Пензенской области |
| Соисполнитель подпрограммы | Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Камешкирского района Пензенской области |
| Цели подпрограммы | Развитие территориальной сети автомобильных дорог Камешкирского района Пензенской области. |
| Задачи подпрограммы | - содержание и сохранность автомобильных дорог и искусственных сооружений на них; - капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них; - строительство и реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений на них; - проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования; - капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования. |
| Целевые показатели подпрограммы | - содержание существующей сети автомобильных дорог; - капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них; - строительство и реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений на них. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2014-2024 годы (без разбивки на этапы) |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем финансирования составит- 157 042,763 тыс. рублей в том числе по годам реализации: 2014 год - 1 784,20 тыс. рублей 2015 год - 1 860,94 тыс. рублей 2016 год - 5 630,722 тыс. рублей 2017 год - 7 908,585 тыс. рублей 2018 год - 20 639,08 тыс. рублей 2019 год - 17 600,06 тыс. рублей; 2020 год - 25 359,176 тыс. рублей; 2021 год - 22 943,0 тыс. рублей; 2022 год - 28 056,0 тыс. рублей; 2023 год - 25 261,0 тыс. рублей; 2024 год - |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | -сохранность автомобильных дорог и искусственных сооружений на них; -ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них; - проектирование (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования; -ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов. |

Подпрограмма 2

«Улучшение качества автотранспортных перевозок в Камешкирском районе Пензенской области»

ПАСПОРТ

Подпрограммы2 «Улучшение качества автотранспортных перевозок в Камешкирском районе Пензенской области»

муниципальной программы «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг Камешкирского района Пензенской области»

(в ред. постановлений администрации Камешкирского района Пензенской области от 07.03.2019 № 96, от 20.06.19 № 203, от 19.12.2019 №396, от 24.01.2020 № 13, от 26.06.2020 №155, от 02.09.2020 № 210, от 17.11.2020 № 300, от 18.12.2020 № 336, от 29.12.2020 № 360, от 28.04.2021 № 143

| Наименование подпрограммы | «Улучшение качества автотранспортных перевозок в Камешкирском районе Пензенской области » |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация Камешкирского района Пензенской области |
| Соисполнитель подпрограммы | Отдел экономики, развития сельского хозяйства и продовольствия администрации Камешкирского района Пензенской области |
| Цели подпрограммы | - создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация качественного обслуживания населения в границах муниципального образования «Камешкирский район» Пензенской области |
| Задачи подпрограммы | - обеспечение спроса населения Камешкирского района Пензенской области в автотранспортных перевозках пассажиров на маршрутах перевозок автомобильным транспортом в муниципальном сообщении; |
| Целевые показатели подпрограммы | - коэффициент регулярности транспортного сообщения; - доля населенных пунктов Камешкирского района Пензенской области охваченных автобусным сообщением. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2014-2024 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем финансирования составит -830,0тыс.рублей, в том числе по годам реализации: 2014 год - 400,0 тыс. рублей; 2015 год - 198,0 тыс. рублей; 2016 год - 0 2017 год - 0 2018 год - 0 2019 год - 0 2020 год - 0 2021 год – 232,0 тыс.рублей; 2022 год – 0 |

Подпрограмма 3

«Ремонт (капитальный ремонт) объектов собственности Камешкирского района Пензенской области годы»

ПАСПОРТ

подпрограммы «Ремонт (капитальный ремонт) объектов собственности Камешкирского района Пензенской области »

муниципальной программы «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг Камешкирского района Пензенской области»

(в ред. постановлений администрации Камешкирского района Пензенской области от 07.03.2019 № 96, от 20.06.19 № 203, от 19.12.2019 №396, от 24.01.2020 № 13, от 26.06.2020 №155, от 02.09.2020 № 210, от 17.11.2020 № 300, от 18.12.2020 № 336, от 29.12.2020 № 360, от 28.04.2021 № 143)

| Наименование подпрограммы | «Ремонт (капитальный ремонт) объектов собственности Камешкирского района Пензенской области » |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация Камешкирского района Пензенской области |
| Соисполнители подпрограммы | Отдел образования Камешкирского района Пензенской области, отдел архитектуры, строительства и ЖКХ. |
| Цель подпрограммы | Повышение уровня безопасности зданий и территории, приведение санитарного и технического состояния зданий, инженерных коммуникаций и территории к нормативным требованиям. |
| Задачи подпрограммы | Устранение неисправностей изношенных конструктивных элементов помещений, их восстановление и замена; уменьшение уровня износа коммуникаций с целью улучшения уровня их эксплуатационных характеристик, создание безопасных условий нахождения на территории образовательных организаций. |
| Целевые показатели подпрограммы | - количество капитально отремонтированных объектов; - количество отремонтированных наружных инженерных коммуникаций; - изготовление проектно-сметной документации по объектам капитального ремонта |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2014-2024 годы (без разбивки на этапы) |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем финансирования составит –34 669,14 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2014 год – 552,1 тыс. рублей; 2015 год – 1 837,2 тыс. рублей; 2016 год – 0 тыс. рублей; 2017 год – 4 400,730 тыс. рублей; 2018 год - 6 471,925 тыс. рублей; 2019 год – 9 884,27 тыс. рублей; 2020 год – 5 524,032 тыс. рублей; 2021 год - 5 998,883 тыс. рублей; 2022 год – 0 тыс. рублей. 2023 год – 0 тыс. рублей. 2024 год – |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | -приведение санитарного и технического состояния зданий, инженерных коммуникаций и территории к нормативным требованиям. |

Приложение 3

Муниципальной программы

Камешкирского района

Пензенской области

ПЕРЕЧЕНЬ

целевых показателей муниципальной программы Камешкирского района Пензенской области

«Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг Камешкирского района Пензенской области»

(в ред. постановлений администрации Камешкирского района Пензенской области от 07.03.2019 № 96, от 20.06.19 № 203, от 19.12.2019 №396, от 24.01.2020 № 13, от 26.06.2020 №155, от 02.09.2020 № 210, от 17.11.2020 № 300, от 18.12.2020 № 336, от 29.12.2020 № 360, от 28.04.2021 № 143)

| Ответственный исполнитель |  | Администрация Камешкирского района Пензенской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Значения целевых показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2014г | 2015г | 2016 г | 2017г | 2018 г. | 2019г | 2020г | 2021г | 2022г | 2023г | 2024г | Год завершения действия программы, подпрограммы 2024г |
| Муниципальная программа «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг Камешкирского района Пензенской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Содержание существующей сети автомобильных дорог | км. | 100,3 | 100,3 | 98,7 | 98,7 | 98,7 | 91,7 | 91,7 | 91,7 | 91,7 | 91,7 | 91,7 | 91,7 |
| 2. | Ремонт и (капитальный ремонт) автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | км. | 5,3 | 5,3 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 2,7 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 3 | Проектные работы, экспертиза, технический надзор ремонта (капитального ремонта) содержания автомобильных дорог и искусственных сооружений, за счёт ассигнований дорожного фонда | шт | 7 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 12 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 4. | Коэффициент регулярности транспортного сообщения | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Подготовка проектно-сметной документации по объектам капитального строительства и ремонту | шт. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6. | Количество отремонтированных объектов | ед. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Подпрограмма 1 «Модернизация и развитие территориальной сети автомобильных дорог Камешкирского района Пензенской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие: «Мероприятия дорожного хозяйства на автомобильных дорогах общего пользования местного значения» | км. | 100,3 | 100,3 | 98,7 | 98,7 | 98,7 | 91,7 | 91,7 | 91,7 | 91,7 | 91,7 | 91,7 | 91,7 |
| 1.1 | Ремонт (капитальный ремонт) автомобильных дорог и искусственных сооружений на них. |  | 5,3 | 5,3 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 2,7 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 1.2 | Содержание существующей сети автомобильных дорог | км. | 100,3 | 100,3 | 98,7 | 98,7 | 98,7 | 91,7 | 91,7 | 91,7 | 91,7 | 91,7 | 91,7 | 91,7 |
| 1.3 | Проектные работы, экспертиза, строительный(технический) надзор ремонта (капитального ремонта) содержания автомобильных дорог и искусственных сооружений, за счёт ассигнований дорожного фонда | шт | 7 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 12 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Подпрограмма 2«Улучшение качества автотранспортных перевозок в Камешкирском районе Пензенской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Коэффициент регулярности транспортного сообщения | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 3 «Ремонт (капитальный ремонт) объектов собственности Камешкирского района Пензенской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Основное мероприятие: «Ремонт (капитальный ремонт) объектов собственности Камешкирского района Пензенской области 2014-2022г» | ед. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3.1 | Сохранение и развитие материально-технической базы учреждений Камешкирского района | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |
| 3.2 | Сохранение и развитие материально-технической базы дошкольных и общеобразовательных учреждений Камешкирского района | ед. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3.2.1 | Ремонт (капитальный ремонт) зданий общеобразовательных организаций | ед. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3.2.2 | Ремонт (капитальный ремонт) зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3.3 | Сохранение и развитие материально-технической базы учреждений культуры | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.3.1 | Ремонт зданий учреждения культуры | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |

Приложение 4

муниципальной программы

Камешкирского района

Пензенской области

СВЕДЕНИЯ

о целевых показателях в разрезе муниципальных образований Пензенской области

Наименование муниципальной программы Камешкирского района Пензенской области:

«Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг Камешкирского района Пензенской области» Ответственный исполнитель: Администрация Камешкирского района Пензенской области

(в ред. постановлений администрации Камешкирского района Пензенской области от 07.03.2019 № 96, от 20.06.19 № 203, от 19.12.2019 №396, от 24.01.2020 № 13, от 26.06.2020 №155, от 02.09.2020 № 210, от 17.11.2020 № 300, от 18.12.2020 № 336, от 29.12.2020 № 360, от 28.04.2021 № 143)

| N п/п | Муниципальные образования | Ед.изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014г | 2015г | 2016г | 2017г | 2018 г | 2019 г | 2020г. | 2021г | 2022г | 2023г | 2024г | Год завершения действия программы, подпрограммы 2024г |
| Подпрограмма 1 «Модернизация и развитие территориальной сети автомобильных дорог Камешкирского района Пензенской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Содержание существующей сети автомобильных дорог, км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Администрация Камешкирского района Пензенской области | км | 100,3 | 100,3 | 98,7 | 98,7 | 98,7 | 91,7 | 91,7 | 91,7 | 91,7 | 91,7 | 91,7 | 91,7 |
| 2 | Ремонт и (капитальный ремонт) автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Администрация Камешкирского района Пензенской области | км | 5,3 | 5,3 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 2,7 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 3 | Проектные работы, экспертиза, строительный (технический) надзор ремонта (капитального ремонта) содержания автомобильных дорог и искусственных сооружений, за счёт ассигнований дорожного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Администрация Камешкирского района Пензенской области | шт | 7 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 12 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Подпрограмма 2 «Улучшение качества автотранспортных перевозок в Камешкирском районе Пензенской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Коэффициент регулярности транспортного сообщения, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Администрация Камешкирского района Пензенской области | % | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Подпрограмма 3 «Ремонт (капитальный ремонт) объектов собственности Камешкирского района Пензенской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подготовка проектно-сметной документации по объектам капитального ремонта объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Администрация Камешкирского района Пензенской области | ед | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Количество отремонтированных объектов, ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Администрация Камешкирского района Пензенской области | ед | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Приложение 5

муниципальной программы

Камешкирского района

Пензенской области

СВЕДЕНИЯ

об основных мерах правового регулирования в сфере реализации

муниципальной программы Камешкирского района Пензенской области

«Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг Камешкирского района Пензенской области»

(в ред. постановлений администрации Камешкирского района Пензенской области от 07.03.2019 № 96, от 20.06.19 № 203, от 19.12.2019 №396, от 24.01.2020 № 13, от 26.06.2020 №155, от 02.09.2020 № 210, от 17.11.2020 № 300, от 18.12.2020 № 336, от 29.12.2020 № 360, от 28.04.2021 № 143)

| N п/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Наименование исполнительного органа местного самоуправления Камешкирского района Пензенской области, ответственного за подготовку нормативного правового акта | Ожидаемые сроки принятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Решение Собрания Представителей Камещкирского района | 1.На очередной финансовый год и на плановый период утверждаются доходы, расходы и источники финансирования 2.Дефецит бюджета района на очередной финансовый год и на плановый период, 3.Распределение межбюджетных трансфертов. Принятие решения создает необходимую финансовую основу для деятельности ОМС по реализации целевых программ, инвестиционных проектов, обеспечения социальных гарантий населению | Финансовый отдел администрации | Ежегодно IVкв. |
|  | Решение Собрания Представителей Камещкирского района | В ходе исполнения бюджета района с учетом поступлений доходов в бюджет района принимается решение о внесении изменений в решение о бюджете района на очередной финансовый год и на плановый период. При этом предусматриваются уточнения основных параметров бюджета района, изменения по отдельным кодам расходов и доходов, источников финансирования дефицита бюджета района | Финансовый отдел администрации | ежегодно, по мере необходимости |
|  | Решение Собрания Представителей Камещкирского района | Вносятся изменения в Решение «О межбюджетных отношениях в муниципальном образовании Камешкирского района Пензенской области» в целях приведения его в соответствие с изменениями, вносимыми в бюджетное законодательство | Финансовый отдел администрации | по мере необходимости |
|  | Решение Собрания Представителей Камещкирского района | об исполнении бюджета района за отчетный финансовый год отчет об исполнении бюджета района за отчетный финансовый год | Финансовый отдел администрации | ежегодно |

Приложение 6

муниципальной программы

Камешкирского района

Пензенской области

ПРОГНОЗ

сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Камешкирского района Пензенской области по муниципальной программе Камешкирского района Пензенской области «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Камешкирском районе Пензенской области» на 2014 и 2015 годы

(в ред. постановлений администрации Камешкирского района Пензенской области от 07.03.2019 № 96, от 20.06.19 № 203, от 24.01.2020 № 13, от 26.06.2020 №155, от 02.09.2020 № 210, от 17.11.2020 № 300, от 18.12.2020 № 336, от 29.12.2020 № 360, от 28.04.2021 № 143)

|  |  |  | Администрация Камешкирского района Пензенской области |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя, характеризующего объем услуги (работы) | Единица измерения объема муниципальной услуги | Объем муниципальной услуги |  | Расходы бюджета Камешкирского района Пензенской области на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей |  |
|  |  |  |  | 2014г | 2015г | 2014 г | 2015 г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма 1 «Модернизация и развитие территориальной сети автомобильных дорог Камешкирского района Пензенской области» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование исполнительного органа местного самоуправления Камешкирского района Пензенской области, определяющего объем муниципального задания и его финансирование: Администрация Камешкирского района Пензенской области |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие (указать наименование основного мероприятия): Содержание и ремонт существующей сети автомобильных дорог и искусственных сооружений на них. |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие (указать наименование мероприятия, в рамках которого оказывается муниципальная услуга (выполняется работа)) Содержание и ремонт существующей сети автомобильных дорог и искусственных сооружений на них. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт и (капитальный ремонт) автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, за счёт ассигнований дорожного фонда | Ремонт дорожного полотна | км | 5,3 | 5,3 | 86,0 | 1856,84 |
| 2 | Проектные работы (сметы), экспертиза, технический надзор ремонта (капитального ремонта) содержания автомобильных дорог и искусственных сооружений, за счёт ассигнований дорожного фонда | Проектные работы(сметы) | ед | 7 | 5 | 0 | 4,1 |
| 3 | Содержание сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них | Содержание сети автомобильных дорог | км | 100,3 | 100,3 | 1698,2 | 0 |
| Подпрограмма 2 «Улучшение качества автотранспортных перевозок в Камешкирском районе Пензенской области» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование исполнительного органа местного самоуправления Камешкирского района Пензенской области, определяющего объем муниципального задания и его финансирование: Администрация Камешкирского района Пензенской области |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие: Обеспечение населения транспортным сообщением |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие (указать наименование мероприятия, в рамках которого оказывается муниципальная услуга (выполняется работа)): Обеспечение населения транспортным сообщением |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение населения транспортным сообщением | Коэффициент регулярности транспортного сообщения | % | 100 | 100 | 400,0 | 198,0 |
| Подпрограмма 3 «Ремонт (капитальный ремонт) объектов собственности Камешкирского района Пензенской области» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование исполнительного органа местного самоуправления Камешкирского района Пензенской области, определяющего объем муниципального задания и его финансирование: Администрация Камешкирского района Пензенской области |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие (указать наименование основного мероприятия): Ремонт (капитальный ремонт) объектов собственности Камешкирского района Пензенской области |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие (указать наименование мероприятия, в рамках которого оказывается муниципальная услуга (выполняется работа)): Ремонт (капитальный ремонт) объектов собственности |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт (капитальный ремонт) объектов собственности | Объект | ед | 0 | 1 | 52,1 | 0 |
| 1.1 | Подготовка проектно-сметной документации по объектам ремонта образовательных учреждений | Проектно-сметная документация | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Ремонт(капитальный ремонт) дошкольных и общеобразовательных учреждений Камешкирского района | Объект | ед. | 0 | 1 | 52,1 | 0 |
| 1.3 | Ремонт зданий учреждения культуры РДК | Объект | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение 6.1

муниципальной программы

Камешкирского района

Пензенской области

ПРОГНОЗ

сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Камешкирского района Пензенской области по муниципальной программе Камешкирского района Пензенской области «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг Камешкирского района Пензенской области» на 2016 - 2024 годы

(в ред. постановлений администрации Камешкирского района Пензенской области от 07.03.2019 № 96, от 20.06.19 № 203, от 19.12.2019 №396, от 24.01.2020 № 13, от 26.06.2020 №155, от 02.09.2020 № 210, от 17.11.2020 № 300, от 18.12.2020 № 336, от 29.12.2020 № 360, от 28.04.2021 № 143)

|  |  |  |  |  | Администрация Камешкирского района Пензенской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципальной услуги (работы) |  |  | Наименование показателя, характеризующего объем услуги (работы) | Единица измерения объема муниципальной услуги | Объем муниципальной услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Расходы бюджета Камешкирского района Пензенской области на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2016г | 2017г | 2018 г | 2019 г | 2020г | 2021г |  |  |  | 2022 г 2022 | 2023г | 2024г | 2016 г | 2017г |  |  | 2018г |  |  | 2019 г |  |  | 2020г |  |  |  | 2021г | 2022 г |  |  | 2023г |  |  |  |  | 2024 г |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |  | 16 |  |  | 17 |  |  | 18 |  |  |  | 19 | 20 |  |  | 21 |  |  |  |  | 22 |
| Подпрограмма 1 «Модернизация и развитие территориальной сети автомобильных дорог Камешкирского района Пензенской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование исполнительного органа местного самоуправления Камешкирского района Пензенской области, определяющего объем муниципального задания и его финансирование: Администрация Камешкирского района Пензенской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие (указать наименование основного мероприятия): «Мероприятия дорожного хозяйства на автомобильных дорогах общего пользования местного значения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие (указать наименование мероприятия, в рамках которого оказывается муниципальная услуга (выполняется работа)) Содержание и ремонт существующей сети автомобильных дорог и искусственных сооружений на них. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие: «Мероприятия дорожного хозяйства на автомобильных дорогах общего пользования местного значения» |  |  | Ремонт и содержание автомобильных дорог | км | 98,7 | 98,7 | 98,7 | 91,7 | 91,7 |  | 91,7 |  |  | 91,7 |  |  | 5630,722 | 7908,585 |  |  | 20 639,08 |  |  | 17600, 06 |  |  | 25359, 176 |  | 22943,0 |  |  |  |  | 28 056, 0 |  |  | 25261,0 |  |  |  |
| 1.1 | Ремонт и (капитальный ремонт) автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, за счёт ассигнований дорожного фонда |  |  | Ремонт дорожного полотна | км | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |  | 2,5 |  |  | 2,5 |  |  | 3159,5 | 4187,726 |  |  | 18 946,517 |  |  | 15 724,073 |  |  | 22 866,104 |  | 21052,632 |  |  |  |  | 26 315, 79 |  |  | 23157,895 |  |  |  |
| 1.2 | Проектирование, ремонт, содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, строительный (технический) надзор. |  |  | Содержание сети автомобильных дорог | км | 98,7 | 98,7 | 98,7 | 91,7 | 91,7 |  | 91,7 |  |  | 91,7 |  |  | 2471,181 | 3720,859 |  |  | 1692,5647 |  |  | 1875,986 |  |  | 2493,072 |  | 1890,368 |  |  |  |  | 1740,21 |  |  | 2103,105 |  |  |  |
| 1.2.1 | Содержание сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них |  |  | Содержание сети автомобильных дорог | км | 98,7 | 98,7 | 98,7 | 91,7 | 91,7 |  | 91,7 |  |  | 91,7 |  |  | 2352,64 | 3479,859 |  |  | 1 140,37 |  |  | 890,06 |  |  | 1 780,102 |  | 1300,368 |  |  |  |  | 1150,210 |  |  | 1513,105 |  |  |  |
| 1.2.2 | Проектные работы (сметы), экспертиза, технический надзор ремонта (капитального ремонта) содержания автомобильных дорог и искусственных сооружений, за счёт ассигнований дорожного фонда |  |  | Проектные работы (сметы), диагностика дорог | ед | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 118,541 | 241,0 |  |  | 552,194 |  |  | 985,926 |  |  | 712,970 |  | 590,0 |  |  |  |  | 590,00 |  |  | 590,00 |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2 «Улучшение качества автотранспортных перевозок в Камешкирском районе Пензенской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование исполнительного органа местного самоуправления Камешкирского района Пензенской области, определяющего объем муниципального задания и его финансирование: Администрация Камешкирского района Пензенской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие: Обеспечение населения транспортным сообщением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие (указать наименование мероприятия, в рамках которого оказывается муниципальная услуга (выполняется работа)): Обеспечение населения транспортным сообщением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие: «Обеспечение населения транспортным сообщением» |  | Коэффициент регулярности транспортного сообщения |  | % | - | - | - | - | - |  |  | 100 |  | - | - | - | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | 232,0 |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |
| 2.1 | Обеспечение населения транспортным сообщением |  | Коэффициент регулярности транспортного сообщения |  | % |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 232,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 «Ремонт (капитальный ремонт) объектов собственности Камешкирского района Пензенской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наименование исполнительного органа местного самоуправления Камешкирского района Пензенской области, определяющего объем муниципального задания и его финансирование: Администрация Камешкирского района Пензенской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основное мероприятие (указать наименование основного мероприятия): Ремонт (капитальный ремонт) объектов собственности Камешкирского района Пензенской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Мероприятие (указать наименование мероприятия, в рамках которого оказывается муниципальная услуга (выполняется работа)): Ремонт (капитальный ремонт) объектов собственности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Основное мероприятие: Ремонт (капитальный ремонт) объектов собственности |  | Объект | ед | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4400,730 |  | 6744,142 |  |  | 9884,27 |  |  | 5524,032 |  |  |  |  | 5998,883 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 3.1 |  | Сохранение и развитие материально-технической базы учреждений Камешкирского района Пензенской области (административные здания) |  | Объект | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 251,932 |  |  |  |  | 1039,383 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 3.2 |  | Сохранение и развитие материально-технической базы дошкольных и общеобразовательных учреждений Камешкирского района |  | Объект | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4400,730 |  | 6364,142 |  |  | 3104,07 |  |  | 5272,1 |  |  |  |  | 4812,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 |  | Проектные работы (сметы), экспертиза, строительный (технический) надзор ремонта (капитального ремонта) дошкольных и общеобразовательных учреждений Камешкирского района Пензенской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 287,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2 |  | Ремонт (капитальный ремонт) зданий дошкольных учреждений (МБДОУ детский сад №1 с.Русский Камешкир) |  | Объект | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 582,2 |  |  |  |  |  |  |  | 300,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.3 |  | Ремонт (капитальный ремонт) зданий общеобразовательных учреждений |  | Объект | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2800,0 |  |  |  |  |  |  |  | 4225,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 |  | Сохранение и развитие материально-технической базы учреждений культуры |  | Объект | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 380,0 |  | 398,0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 147,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 7

муниципальной программы

Камешкирского района

Пензенской области

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы Камешкирского района Пензенской области «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Камешкирском районе Пензенской области» за счет всех источников финансирования на 2014 - 2015 годы

(в ред. постановлений администрации Камешкирского района Пензенской области от 20.06.19 № 203, от 24.01.2020 № 13, от 26.06.2020 №155, от 02.09.2020 № 210, от 17.11.2020 № 300, от 18.12.2020 № 336, от 29.12.2020 № 360, от 28.04.2021 № 143)

| Ответственный исполнитель муниципальной программы |  |  | Администрация Камешкирского района Пензенской области |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей |  |
|  |  |  |  | 2014 г. | 2015 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа | «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Камешкирском районе Пензенской области» | Всего, в том числе | 2736,3 | 3896,14 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджет Пензенской области | 0 | 0 |
|  |  |  | Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджет Камешкирского района Пензенской области | 2736,3 | 3896,14 |
|  |  |  | иные источники | 0 | 0 |
| 1 | Подпрограмма 1 | «Модернизация и развитие территориальной сети автомобильных дорог Камешкирского района Пензенской области» | Всего, в том числе | 1784,2 | 1860,94 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджет Пензенской области | 0 | 0 |
|  |  |  | Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджет Камешкирского района Пензенской области | 1784,2 | 1860,94 |
|  |  |  | иные источники |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие | .Основное мероприятие: «Мероприятия дорожного хозяйства на автомобильных дорогах общего пользования местного значения» | Всего, в том числе | 1784,2 | 1860,94 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджет Пензенской области | 0 | 0 |
|  |  |  | Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджет Камешкирского района Пензенской области | 1784,2 | 1860,94 |
|  |  |  | иные источники |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие | Ремонт и (капитальный ремонт) автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, за счёт ассигнований дорожного фонда | Всего, в том числе | 86,0 | 1856,84 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджет Пензенской области | 0 | 0 |
|  |  |  | Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджет Камешкирского района Пензенской области | 86,0 | 1856,84 |
|  |  |  | иные источники |  |  |
| 1.1.2 | Мероприятие | Проектные работы, экспертиза, технический надзор ремонта (капитального ремонта) содержания автомобильных дорог и искусственных сооружений, за счёт ассигнований дорожного фонда | Всего, в том числе | 0 | 4,1 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджет Пензенской области |  |  |
|  |  |  | Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджет Камешкирского района Пензенской области | 0 | 4,1 |
|  |  |  | иные источники | 0 | 0 |
| 1.1.3 | Мероприятие | Содержание сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них | Всего, в том числе | 1698,2 | 0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджет Пензенской области | 0 | 0 |
|  |  |  | Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджет Камешкирского района Пензенской области | 1698,2 | 0 |
|  |  |  | иные источники | 0 | 0 |
| 2 | Подпрограмма 2 | «Улучшение качества автотранспортных перевозок в Камешкирском районе Пензенской области» | Всего, в том числе | 400,0 | 198,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджет Пензенской области | 0 | 0 |
|  |  |  | Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджет Камешкирского района Пензенской области | 400,0 | 198,0 |
|  |  |  | иные источники | - | - |
| 2.1. | Основное мероприятие | Обеспечение населения транспортным сообщением | Всего, в том числе | 400,0 | 198,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджет Пензенской области |  |  |
|  |  |  | Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджет Камешкирского района Пензенской области | 400,0 | 198,0 |
|  |  |  | иные источники | - | - |
| 3 | Подпрограмма 3 | «Ремонт (капитальный ремонт) объектов собственности Камешкирского района Пензенской области» | Всего, в том числе | 52,1 | 0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджет Пензенской области | 0 | 0 |
|  |  |  | Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджет Камешкирского района Пензенской области | 52,1 | 0 |
|  |  |  | иные источники | - | - |
| 3.1 | Основное мероприятие | «Ремонт (капитальный ремонт) объектов собственности Камешкирского района Пензенской области» | Всего, в том числе | 52,1 | 0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджет Пензенской области | 0 | 0 |
|  |  |  | Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджет Камешкирского района Пензенской области | 52,1 | 0 |
|  |  |  | иные источники |  |  |
| 3.1.1 | Мероприятие | Подготовка проектно-сметной документации по объектам ремонта образовательных учреждений | Всего, в том числе | 0 | 0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджет Пензенской области | 0 | 0 |
|  |  |  | Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджет Камешкирского района Пензенской области | 0 | 0 |
|  |  |  | иные источники | - | - |
| 3.1.2 | Мероприятие | Ремонт(капитальный ремонт) зданий общеобразовательных организаций | Всего, в том числе | 52,1 | 0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджет Пензенской области | 0 | 0 |
|  |  |  | Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджет Камешкирского района Пензенской области | 0 | 0 |
|  |  |  | иные источники | - | - |
| 3.1.3 | Мероприятие | Ремонт зданий учреждения культуры РДК | Всего, в том числе | 0 | 0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджет Пензенской области |  |  |
|  |  |  | Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджет Камешкирского района Пензенской области | 0 | 0 |
|  |  |  | иные источники | 0 | 0 |

Приложение 7.1

муниципальной программы

Камешкирского района

Пензенской области

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы Камешкирского района Пензенской области «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг Камешкирского района Пензенской области» за счет всех источников финансирования на 2016 - 2024 годы

(в ред. постановлений администрации Камешкирского района Пензенской области от 20.06.19 № 203, от 19.12.2019 №396, от 24.01.2020 № 13, от 26.06.2020 №155, от 02.09.2020 № 210, от 17.11.2020 № 300, от 18.12.2020 № 336, от 29.12.2020 № 360, от 28.04.2021 № 143)

| Ответственный исполнитель муниципальной программы |  |  | Администрация Камешкирского района Пензенской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2016г | 2017г | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г | 2023г | 2024г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Муниципальная программа | «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг Камешкирского района Пензенской области» | Всего, в том числе | 5630,722 | 12309,314 | 27 111,0 | 27 484,34 | 30 883,208 | 29173,883 | 28056,0 | 25261,0 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | бюджет Пензенской области | 3000,0 | 7082,172 | 22873,540 | 20 283,610 | 25 940,5 | 23 300,0 | 25000,0 | 22000,0 |  |
|  |  |  | бюджет Камешкирского района Пензенской области | 2630,722 | 5227,142 | 4237,46 | 7200,716 | 4 942,708 | 5873,883 | 3056,0 | 3261,0 |  |
|  |  |  | иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Подпрограмма 1 | «Модернизация и развитие территориальной сети автомобильных дорог Камешкирского района Пензенской области» | Всего, в том числе | 5630,722 | 7908,585 | 20 639,08 | 17 600,063 | 25 359,176 | 22943,0 | 28056,0 | 28261,0 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | бюджет Пензенской области | 3000,0 | 4000,0 | 18 000,0 | 14 934,6 | 21 722,800 | 20000,0 | 25000,0 | 22000,0 |  |
|  |  |  | бюджет Камешкирского района Пензенской области | 2630,722 | 3908,585 | 2 639,08 | 2 665,463 | 3636,376 | 2943,0 | 3056,0 | 3261,0 |  |
|  |  |  | иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1. | Основное мероприятие | «Мероприятия дорожного хозяйства на автомобильных дорогах общего пользования местного значения» | Всего, в том числе | 5630,722 | 7908,585 | 20 639,08 | 17 600,063 | 25 359,176 | 22943,0 | 28056,0 | 25261,0 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | бюджет Пензенской области | 3000,0 | 4000,0 | 18 000,0 | 14 934,6 | 21 722,800 | 20000,0 | 25000,0 | 22000,0 |  |
|  |  |  | бюджет Камешкирского района Пензенской области | 2630,722 | 3908,585 | 2 639,08 | 2 665,46 | 3636,376 | 2943,0 | 3056,0 | 3261,0 |  |
|  |  |  | иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1 | Мероприятие | Ремонт и (капитальный ремонт) автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, за счёт ассигнований дорожного фонда | Всего, в том числе | 3159,54 | 4187,726 | 18 946,517 | 15 724,073 | 22 866,104 | 21052,632 | 26315,790 | 26315,789 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | бюджет Пензенской области | 3000,0 | 4000,0 | 18000,0 | 14 934,6 | 21 722,800 | 20 000,0 | 25000,0 | 22000,0 |  |
|  |  |  | бюджет Камешкирского района Пензенской области | 159,540 | 187,726 | 946,517 | 789,473 | 1 143,304 | 1 052,632 | 1315,790 | 1157,895 |  |
|  |  |  | иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.2 | Мероприятие | Содержание сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них | Всего, в том числе | 2352,64 | 3479,858 | 1 140,37 | 890,06 | 1780,102 | 1 300,368 | 1150,210 | 1513,105 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | бюджет Пензенской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | бюджет Камешкирского района Пензенской области | 2352,64 | 3479,858 | 1 140,37 | 890,06 | 1780,102 | 1 300,368 | 1150,210 | 1513,105 |  |
|  |  |  | иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.3 | Мероприятие | Проектные работы, экспертиза, строительный(технический) надзор ремонта (капитального ремонта) содержания автомобильных дорог и искусственных сооружений, за счёт ассигнований дорожного фонда | Всего, в том числе | 118,541 | 241,0 | 552,194 | 985,926 | 712,970 | 590,0 | 590,0 | 590,0 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | бюджет Пензенской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | бюджет Камешкирского района Пензенской области | 118,541 | 241,0 | 552,194 | 985,926 | 712,970 | 590,0 | 590,0 | 590,0 |  |
|  |  |  | иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Подпрограмма 2 | «Улучшение качества автотранспортных перевозок в Камешкирском районе Пензенской области» | Всего, в том числе | - | - | - | - | - | 232,0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | бюджет Пензенской области | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | бюджет Камешкирского района Пензенской области | - | - | - | - | - | 232,0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | иные источники | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | Основное мероприятие | Обеспечение населения транспортным сообщением | Всего, в том числе | - | - | - | - | - | 232,0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | бюджет Пензенской области | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | бюджет Камешкирского района Пензенской области | - | - | - | - | - | 232,0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | иные источники | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Подпрограмма 3 | Ремонт (капитальный ремонт) объектов собственности Камешкирского района Пензенской области» | Всего, в том числе | 0 | 4400,730 | 6 471,925 | 9 884,27 | 5524,032 | 5998,883 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | бюджет Пензенской области | 0 | 3080,511 | 4 873,540 | 5 349,016 | 4217,7 | 3300,0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | бюджет Камешкирского района Пензенской области | 0 | 1320,219 | 1 598,385 | 4 535,254 | 1306,332 | 2698,883 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | Основное мероприятие | Ремонт (капитальный ремонт) объектов собственности Камешкирского района Пензенской области» | Всего, в том числе | 0 | 4400,730 | 6 471,925 | 9 884,27 | 5524,032 | 5998,883 | 0 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | бюджет Пензенской области | 0 | 3080,511 | 4 873,540 | 5 349,016 | 4217,7 | 3300,0 | 0 |  |  |
|  |  |  | бюджет Камешкирского района Пензенской области | 0 | 1320,219 | 1 598,385 | 4 535,254 | 1306,332 | 2698,883 | 0 |  |  |
|  |  |  | иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3.1 |  | Сохранение и развитие материально-технической базы административных зданий. | Всего, в том числе | 0 | 0 | 0 | 0 | 251,932 | 1039,383 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | бюджет Пензенской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | бюджет Камешкирского района Пензенской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 251,932 | 1039,383 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.2 |  | Сохранение и развитие материально-технической базы дошкольных и общеобразовательных учреждений | Всего, в том числе | 0 | 4400,730 | 6 471,925 | 9 486,263 | 5272,1 | 4812,0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | бюджет Пензенской области | 0 | 3080,511 | 4 873,540 | 5 349,016 | 4217,7 | 3300,0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | бюджет Камешкирского района Пензенской области | 0 | 1320,219 | 1 598,385 | 4 137,254 | 1054,4 | 1512,0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.2.1 |  | Проектные работы (сметы), экспертиза, строительный(технический) надзор ремонта (капитального ремонта) дошкольных и общеобразовательных учреждений Камешкирского района Пензенской области | Всего, в том числе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287,0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | бюджет Пензенской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | бюджет Камешкирского района Пензенской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287,0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.2.2 |  | Ремонт (капитальный ремонт) зданий общеобразовательных организаций: | Всего, в том числе | 0 | 4400,730 | 6 091,925 | 9 486,263 | 5272,1 | 4525,0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | бюджет Пензенской области | 0 | 3080,511 | 4 873,540 | 5 349,016 | 4217,7 | 3300,0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | бюджет Камешкирского района Пензенской области | 0 | 1320,219 | 1218,385 | 4 137,254 | 1054,4 | 1125,0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.3 |  | Сохранение и развитие материально-технической базы учреждений культуры | Всего, в том числе | 0 | 0 | 380,0 | 398,0 | 0 | 147,5 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | бюджет Пензенской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | бюджет Камешкирского района Пензенской области | 0 | 0 | 380,0 | 398,0 | 0 | 147,5 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.3.1 |  | Учреждения культуры (подготовка ПСД) | Всего, в том числе | 0 | 0 | 380,0 | 398,0 | 0 | 147,5 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | бюджет Пензенской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | бюджет Камешкирского района Пензенской области | 0 | 0 | 380,0 | 398,0 | 0 | 147,5 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

Приложение 8

муниципальной программы

Камешкирского района

Пензенской области

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы Камешкирского района Пензенской области «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг Камешкирского района Пензенской области» за счет средств бюджета Камешкирского района Пензенской области на 2014-2015г годы

(в ред. постановлений администрации Камешкирского района Пензенской области от 20.06.19 № 203, от 24.01.2020 № 13, от 26.06.2020 №155, от 02.09.2020 № 210, от 17.11.2020 № 300, от 18.12.2020 № 336, от 29.12.2020 № 360, от 28.04.2021 № 143)

| Ответственный исполнитель муниципальной программы |  |  | Администрация Камешкирского района Пензенской области |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации <1> |  |  |  |  | Расходы бюджета Камешкирского района Пензенской области, тыс. рублей |  |
|  |  |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦСР | ВР | 2014 г. | 2015 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Муниципальная программа | «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг Камешкирского района Пензенской области» | всего | Х | Х | Х | Х | Х | 2736,3 | 3896,14 |
|  |  |  | Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ |  |  |  |  |  | 1784,2 | 1860,94 |
|  |  |  | Отдел экономики, развития сельского хозяйства и продовольствия |  | Х | Х | Х | Х | 400,0 | 198,0 |
|  |  |  | Администрация Камешкирского района Пензенской области | 901 | Х | Х | Х | Х | 552,1 | 1837,2 |
| 1. | Подпрограмма 1 | «Модернизация и развитие территориальной сети автомобильных дорог» | всего |  | Х | Х | Х | Х | 1784,2 | 1860,94 |
|  |  |  | Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ |  |  |  |  |  | 1784,2 | 1860,94 |
| 2. | Подпрограмма 2 | «Улучшение качества автотранспортных перевозок в Камешкирском районе Пензенской области» | всего |  | Х | Х | Х | Х | 400,0 | 198,0 |
|  |  |  | Отдел экономики, развития сельского хозяйства и продовольствия |  | Х | Х | Х | Х | 400,0 | 198,0 |
| 3. | Подпрограмма 3 | Ремонт (капитальный ремонт) объектов собственности Камешкирского района Пензенской области» | Всего |  | Х | Х | Х | Х | 552,1 | 1837,2 |
|  |  |  | Администрация Камешкирского района Пензенской области |  | Х | Х | Х | Х | 552,1 | 1837,2 |

Приложение 8.1

муниципальной программы

Камешкирского района

Пензенской области

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы Камешкирского района Пензенской области «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг Камешкирского района Пензенской области» за счет средств бюджета Камешкирского района Пензенской области на 2016 – 2024 годы

(в ред. постановлений администрации Камешкирского района Пензенской области от 20.06.19 № 203, от 19.12.2019 №396, от 24.01.2020 № 13, от 26.06.2020 №155, от 02.09.2020 № 210, от 18.12.2020 № 336, от 29.12.2020 № 360, от 28.04.2021 № 143)

| Ответственный исполнитель муниципальной программы |  |  |  |  | Администрация Камешкирского района Пензенской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Статус |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации <1> |  |  |  |  |  |  | Расходы бюджета Камешкирского района Пензенской области, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦСР |  | ВР |  | 2016г | 2017г | 2018г | 2019г | 2020г |  | 2021г | 2022г | 2023г | 2024г |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | Муниципальная программа |  | «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг Камешкирского района Пензенской области» |  | Всего | Х | Х | Х | Х |  | Х |  | 2630,722 | 5561,41 | 4237,46 | 7200,72 | 4942,708 |  | 5873,883 | 3056,0 | 3261,0 |  |
|  |  |  |  |  | Администрация Камешкирского района Пензенской области | 901 | Х | Х | Х |  | Х |  | 2630,722 | 5561,41 | 4237,46 | 7200,72 | 4942,708 |  | 5873,883 | 3056,0 | 3261,0 |  |
|  | Подпрограмма 1 |  | «Модернизация и развитие территориальной сети автомобильных дорог» |  | Всего |  | Х | Х | Х |  | Х |  | 2630,722 | 3908,584 | 2 639,08 | 2 665,46 | 3636,376 |  | 2943,0 | 3056,0 | 3261,0 |  |
| 1. |  | Основное мероприятие |  | .Основное мероприятие: «Мероприятия дорожного хозяйства на автомобильных дорогах общего пользования местного значения» |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  | 2630,722 | 3908,584 | 2 639,08 | 2 665,46 | 3636,376 | 2943,0 | 3056,0 | 3261,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  | 2630,722 | 3908,584 | 2 639,08 | 2 665,46 | 3636,376 | 2943,0 | 3056,0 | 3261,0 |  |
|  |  | Подпрограмма 2 |  | «Улучшение качества автотранспортных перевозок в Камешкирском районе Пензенской области |  | Всего |  |  |  | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | 232,0 | 0 | 0 |  |
| 2. |  | Основное мероприятие |  | Обеспечение населения транспортным сообщением |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | 232,0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Отдел экономики, развития сельского хозяйства и продовольствия |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | 232,0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Подпрограмма 3 |  | Ремонт (капитальный ремонт) объектов собственности Камешкирского района Пензенской области |  | Всего |  |  |  | Х | Х | Х | Х | 1320,219 | 1652,832 | 1 598,385 | 4535,26 | 1306,332 | 2698,883 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Администрация Камешкирского района Пензенской области |  |  |  | Х | Х | Х | Х | 1320,219 | 1652,832 | 1 598,385 | 4535,26 | 1306,332 | 2698,883 | 0 | 0 |  |
| 3 |  | Основное мероприятие |  | Ремонт (капитальный ремонт) объектов собственности Камешкирского района Пензенской области |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 251,932 | 2698,883 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Администрация Камешкирского района Пензенской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 251,932 | 2698,883 | 0 | 0 |  |
| 3.1 |  |  |  | Сохранение и развитие материально-технической базы учреждений Камешкирского района |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1039,383 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Администрация Камешкирского района Пензенской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1039,383 |  |  |  |
| 3.2. |  |  |  | Сохранение и развитие материально-технической базы дошкольных общеобразовательных учреждений |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  | 1320,219 | 1652,832 | 1 218,385 | 4137,26 | 1054,4 | 1512,0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Отдел образования |  |  |  |  |  |  |  | 1320,219 | 1652,832 | 1 218,385 | 4137,26 | 1054,4 | 1512,0 | 0 | 0 |  |
| 3.3 |  |  |  | Сохранение и развитие материально-технической базы учреждений культуры |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 380,0 | 398,0 | 0 | 147,5 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Отдел культуры |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 380,0 | 398,0 | 0 | 147,5 | 0 | 0 |  |

Приложение 9

Муниципальной программы

Камешкирского района

Пензенской области

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий, мероприятий муниципальной программы Камешкирского района «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг Камешкирского района Пензенской области» на 2014 – 2015 годы

(в ред. постановлений администрации Камешкирского района Пензенской области от 20.06.19 № 203, от 24.01.2020 № 13, от 26.06.2020 №155, от 02.09.2020 № 210, от 17.11.2020 № 300, от 18.12.2020 № 336, от 29.12.2020 № 360, от 28.04.2021 № 143)

| N п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия | Исполнители |  |  | Срок исполнения (год) |  |  |  | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  | Показатели результата мероприятия по годам (ожидаемый непосредственный результат) | Связь с показателем муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | бюджет Камешкирского района |  |  | областной бюджет | бюджеты муниципальных образований | внебюджетные средства |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  |  | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Подпрограмма1 «Модернизация и развитие территориальной сети автомобильных дорог Камешкирского района Пензенской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы – Развитие территориальной сети автомобильных дорог Камешкирского района Пензенской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы: -содержание и сохранность автомобильных дорог и искусственных сооружений на них; - ремонт (капитальный ремонт) автомобильных дорог и искусственных сооружений на них; - строительство и реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений на них; - проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования; - ремонт (капитальный ремонт) автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | .Основное мероприятие: «Мероприятия дорожного хозяйства на автомобильных дорогах общего пользования местного значения» | Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ |  |  |  | Итого |  | 3 645,14 |  | 3 645,14 |  | 0 |  | 0 | 0 | 100,3км |  |
|  |  |  |  |  |  | 2014 |  | 1 784,2 |  | 1 784,2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 100,3км |  |
|  |  |  |  |  |  | 2015 |  | 1 860,94 |  | 1 860,94 |  | 0 |  | 0 | 0 | 100,3км |  |
| 1.1. | Ремонт (капитальный ремонт), содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений, за счёт ассигнований дорожного фонда | Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ |  |  |  | Итого |  | 1 942,84 |  | 1 942,84 |  | 0 |  | 0 | 0 | 5,3км |  |
|  |  |  |  |  |  | 2014 |  | 86,0 |  | 86,0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 5,3км |  |
|  |  |  |  |  |  | 2015 |  | 1 860,94 |  | 1 860,94 |  | 0 |  | 0 | 0 | 5,3км |  |
| 1.2. | Проектные работы, экспертиза, технический надзор ремонта, содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ |  |  |  | Итого |  | 4,1 |  | 4,1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2014 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2015 |  | 4,1 |  | 4,1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 3 |  |
| 1.3. | Содержание автомобильных дорог общего пользования | Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ |  |  |  | Итого |  | 1 698,2 |  | 1 698,2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 100,3км |  |
|  |  |  |  |  |  | 2014 |  | 1 698,2 |  | 1 698,2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 100,3км |  |
|  |  |  |  |  |  | 2015 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 100,3км |  |
| Всего по подпрограмме 1: «Модернизация и развитие территориальной сети автомобильных дорог Камешкирского района Пензенской области» |  | Администрация Камешкирского района Пензенской области |  |  |  | Итого |  | 3 645,14 |  | 3 645,14 |  | 0 |  | 0 | 0 | 100,3км |  |
|  |  |  |  |  |  | 2014 |  | 1 784,2 |  | 1 784,2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 100,3км |  |
|  |  |  |  |  |  | 2015 |  | 1 860,94 |  | 1 860,94 |  | 0 |  | 0 | 0 | 100,3км |  |
| Подпрограмма 2 «Улучшение качества автотранспортных перевозок в Камешкирском районе Пензенской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы – Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация качественного обслуживания населения в границах муниципального образования «Камешкирский район» Пензенской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы: - обеспечение спроса населения Камешкирского района Пензенской области в автотранспортных перевозках пассажиров на маршрутах регулярных перевозок автомобильным транспортом в муниципальном сообщении; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Обеспечение населения транспортным сообщением |  | Отдел экономики, развитие сельского хозяйства и продовольствия |  |  |  | Итого |  | 598,0 | 598,0 |  |  | - | - | - | 100% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  | 400,0 | 400,0 |  |  | - | - | - | 100% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  | 198,0 | 198,0 |  |  | - | - | - | 100% |  |
| Всего по подпрограмме 2: «Улучшение качества автотранспортных перевозок в Камешкирском районе Пензенской области» |  |  | Администрация Камешкирского района Пензенской области |  |  |  | Итого |  | 598,0 | 598,0 |  |  | - | - | - | 100% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  | 400,0 | 400,0 |  |  | - | - | - | 100% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  | 198,0 | 198,0 |  |  | - | - | - | 100% |  |
| Подпрограмма 3 «Ремонт (капитальный ремонт) объектов собственности Камешкирского района Пензенской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы: Повышение уровня безопасности зданий и территории, приведение санитарного и технического состояния зданий, инженерных коммуникаций и территории к нормативным требованиям. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача подпрограммы: Устранение неисправностей изношенных конструктивных элементов помещений, их восстановление и замена; уменьшение уровня износа коммуникаций с целью улучшения уровня их эксплуатационных характеристик, создание безопасных условий нахождения на территории образовательных организаций. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Сохранение и развитие материально-технической базы учреждений образования 2. Сохранение и развитие материально-технической базы учреждений культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Проектные работы по ремонту зданий образовательных учреждений, экспертизы, технический надзор: наименование мероприятия |  |  | Отдел образования Отдел культуры |  |  | Итого |  | 52,1 |  | 52,1 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  | 52,1 |  | 52,1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.2. | Ремонт(капитальный ремонт) зданий общеобразовательных организаций |  |  | Отдел образования |  |  | Итого |  | 52,1 |  | 52,1 |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  | 52,1 |  | 52,1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.3. | Ремонт зданий учреждения культуры |  |  | Отдел культуры |  |  | Итого |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Всего по подпрограмме 3: «Ремонт (капитальный ремонт) объектов собственности Камешкирского района Пензенской области» |  |  |  |  |  |  | Итого |  | 52,1 |  | 52,1 |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  | 52,1 |  | 52,1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Всего по муниципальной программе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по муниципальной программе: «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг Камешкирского района Пензенской области» |  |  |  |  |  |  | Итого |  | 4 295,24 |  | 4 295,24 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  | 2 236,3 |  | 2 236,3 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  | 2 058,94 |  | 2 058,94 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |

Приложение 9.1

Муниципальной программы

Камешкирского района

Пензенской области

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий муниципальной программы Камешкирского района «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг Камешкирского района Пензенской области» на 2016 – 2024 годы

(в ред. постановлений администрации Камешкирского района Пензенской области от 20.06.19 № 203, от 19.12.2019 №396, от 24.01.2020 № 13, от 26.06.2020 №155, от 02.09.2020 № 210, от 17.11.2020 № 300, от 18.12.2020 № 336, от 29.12.2020 № 360, от 28.04.2021 № 143)

| N п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия | Исполнители |  |  | Срок исполнения (год) |  |  |  |  | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  | Показатели результата мероприятия по годам (ожидаемый непосредственный результат) | Связь с показателем муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | бюджет Камешкирского района |  |  | областной бюджет | бюджеты муниципальных образований | внебюджетные средства |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Подпрограмма1 «Модернизация и развитие территориальной сети автомобильных дорог Камешкирского района Пензенской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы – Развитие территориальной сети автомобильных дорог Камешкирского района Пензенской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы: -содержание и сохранность автомобильных дорог и искусственных сооружений на них; - ремонт (капитальный ремонт) автомобильных дорог и искусственных сооружений на них; - строительство и реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений на них; - проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования; - ремонт (капитальный ремонт) автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие: «Мероприятия дорожного хозяйства на автомобильных дорогах общего пользования местного значения» |  | Администрация Камешкирского района Пензенской области |  |  |  | Итого |  | 153397,623 |  | 24 740,223 |  | 128 657,4 |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2016г |  | 5 630,722 |  | 2 630,722 |  | 3 000,0 |  | 0 | 0 | 98,7км |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2017г |  | 7 908,585 |  | 3 908,585 |  | 4 000,0 |  | 0 | 0 | 98,7км |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2018г |  | 20 639,08 |  | 2 639,08 |  | 18 000,0 |  | 0 | 0 | 98,7км |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019г |  | 17 600,06 |  | 2 665,46 |  | 14 934,6 |  | 0 | 0 | 91,7км |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020г |  | 25 359,176 |  | 3636,376 |  | 21 722,800 |  | 0 | 0 | 91,7км |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021г |  | 22 943,0 |  | 2 943,0 |  | 20 000,0 |  | 0 | 0 | 91,7км |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022г |  | 28 056,0 |  | 3 056,0 |  | 25 000,0 |  | 0 | 0 | 91,7км |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023г |  | 25 261,0 |  | 3 261,0 |  | 22 000,0 |  | 0 | 0 | 91,7км |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Ремонт (капитальный ремонт), содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений, за счёт ассигнований дорожного фонда |  | Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ |  |  |  | Итого |  | 135410,276 |  | 6 752,876 |  | 128657,4 |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2016г |  | 3159,54 |  | 159,54 |  | 3 000,0 |  | 0 | 0 | 4140м2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2017г |  | 4187,726 |  | 187,726 |  | 4 000,0 |  | 0 | 0 | 8485м2 (1,414км) |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2018г |  | 18946,517 |  | 946,517 |  | 18 000,0 |  | 0 | 0 | 22029м2 (3,67км) |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019г |  | 15 724,073 |  | 789,473 |  | 14 934,6 |  | 0 | 0 | 2,5км |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020г |  | 22 866,104 |  | 1143,304 |  | 21 722,800 |  | 0 | 0 | 3,5км |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021г |  | 21 052,632 |  | 1 052,632 |  | 20 000,0 |  | 0 | 0 | 2,7км |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022г |  | 26315,789 |  | 1315,789 |  | 25 000,0 |  | 0 | 0 | 3,3км |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023г |  | 23 157,895 |  | 1 157,895 |  | 22 000,0 |  | 0 | 0 | 2,9км |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Ремонт автомобильных дорог Камешкирского района Пензенской области: 2019г -автодорога «с.Лапшово-с.Кулясово -с.Аряш» -автодорога «с.Лапшово-с.Дубровки» 2020г -автодорога «с.Лапшово-с.Кулясово -с.Аряш» -автодорога «с.Лапшово-с.Дубровки» - автодорога «с.Старое Шаткино- с.Старый Чирчим- с.Камышенка», - автодорога «с.Б.Умыс-с.Ключи» 2021г -автодорога «с.Лапшово-с.Кулясово -с.Аряш» -автодорога «с.Лапшово-с.Дубровки» - автодорога«с.Пестровка -с.Порзово» 2022г-2023г автодорога «с.Лапшово-с.Кулясово -с.Аряш» -автодорога «с.Лапшово-с.Дубровки» - автодорога «с.Старое Шаткино- с.Старый Чирчим- с.Камышенка» |  | Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ |  |  |  | Итого |  | 109116,493 |  | 5 459,093 |  | 103 657,4 |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2016г |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2017г |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2018г |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019г |  | 15 724,073 |  | 789,473 |  | 14 934,6 |  | 0 | 0 | 2,5км |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020г |  | 22 866,104 |  | 1 143,304 |  | 21 722,800 |  | 0 | 0 | 3,5км |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021г |  | 21 052,632 |  | 1 052,632 |  | 20 000,0 |  | 0 | 0 | 2,7км |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022г |  | 26 315,789 |  | 1 315,789 |  | 25 000,0 |  | 0 | 0 | 3,3км |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023г |  | 23 157,895 |  | 1 157,895 |  | 22 000,0 |  | 0 | 0 | 2,9км |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Проектные работы, экспертиза, строительный (технический) надзор ремонта (капитальный ремонта) автомобильных дорог и искусственных сооружений, за счёт ассигнований дорожного фонда |  | Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ |  |  |  | Итого |  | 4380,63 |  | 4380,63 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2016г |  | 118,54 |  | 118,54 |  | 0 |  | 0 | 0 | 6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2017г |  | 241,0 |  | 241,0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2018г |  | 552,194 |  | 552,194 |  | 0 |  | 0 | 0 | 7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019г |  | 985,926 |  | 985,926 |  | 0 |  | 0 | 0 | 6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020г |  | 712,970 |  | 712,970 |  | 0 |  | 0 | 0 | 12 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021г |  | 590,0 |  | 590,0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022г |  | 590,0 |  | 590,0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023г |  | 590,0 |  | 590,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Содержание автомобильных дорог общего пользования |  | Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ |  |  |  | Итого |  | 13606,717 |  | 13606,717 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2016г |  | 2 352,64 |  | 2 352,64 |  | 0 |  | 0 | 0 | 98,7км |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2017г |  | 3 479,858 |  | 3 479,858 |  | 0 |  | 0 | 0 | 98,7км |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2018г |  | 1 140,37 |  | 1 140,37 |  | 0 |  | 0 | 0 | 98,7км |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019г |  | 890,064 |  | 890,064 |  | 0 |  | 0 | 0 | 91,7км |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020г |  | 1 780,102 |  | 1 780,102 |  | 0 |  | 0 | 0 | 91,7км |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021г |  | 1 300,368 |  | 1 300,368 |  | 0 |  | 0 | 0 | 91,7км |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022г |  | 1 150,210 |  | 1 150,210 |  | 0 |  | 0 | 0 | 91.7км |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023г |  | 1 513,105 |  | 1 513,105 |  | 0 |  | 0 | 0 | 91,7км |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 1: «Модернизация и развитие территориальной сети автомобильных дорог Камешкирского района Пензенской области» |  |  |  |  |  |  | Итого |  | 153397,623 |  | 24 740,226 |  | 128 657,4 |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2016г |  | 5 630,722 |  | 2 630,722 |  | 3 000,0 |  | 0 | 0 | 98.7км |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2017г |  | 7 908,585 |  | 3 908,585 |  | 4000,0 |  | 0 | 0 | 98.7км |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2018г |  | 20 639,08 |  | 2 639,08 |  | 18 000,0 |  | 0 | 0 | 98.7км |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019г |  | 17 600,06 |  | 2 665,463 |  | 14 934,6 |  | 0 | 0 | 91.7км |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020г |  | 25 359,176 |  | 3 636,376 |  | 21 722,800 |  | 0 | 0 | 91.7км |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021г |  | 22 943,0 |  | 2 943,0 |  | 20 000,0 |  | 0 | 0 | 91.7км |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022г |  | 28 056,0 |  | 3 056,0 |  | 25 000,0 |  | 0 | 0 | 91.7км |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023г |  | 25 261,0 |  | 3 261,0 |  | 22 000,0 |  | 0 | 0 | 91,7км |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Улучшение качества автотранспортных перевозок в Камешкирском районе Пензенской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы – Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация качественного обслуживания населения в границах муниципального образования «Камешкирский район» Пензенской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы: - обеспечение спроса населения Камешкирского района Пензенской области в автотранспортных перевозках пассажиров на маршрутах регулярных перевозок автомобильным транспортом в муниципальном сообщении; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие: «Обеспечение населения транспортным сообщением» | Отдел экономики, развитие сельского хозяйства и продовольствия |  |  |  | Итого |  |  |  | 232,0 | 232,0 |  |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | 2016г |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2017г |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018г |  |  |  | - | - |  |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019г |  |  |  | - | - |  |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020г |  |  |  | - | - |  |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | 2021г |  |  |  | 232,0 | 232,0 |  |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | 2022г |  |  |  | - | - |  |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | 2023г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2024г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 2: «Улучшение качества автотранспортных перевозок в Камешкирском районе Пензенской области» |  | Отдел экономики, развитие сельского хозяйства и продовольствия |  |  |  | Итого |  |  |  | 232,0 | 232,0 |  |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | 2016г |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2017г |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018г |  |  |  | - | - |  |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019г |  |  |  | - | - |  |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020г |  |  |  | - | - |  |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | 2021г |  |  |  | 232,0 | 232,0 |  |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | 2022г |  |  |  | - | - |  |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | 2023г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2024г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 «Ремонт (капитальный ремонт) объектов собственности Камешкирского района Пензенской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы: Повышение уровня безопасности зданий и территории, приведение санитарного и технического состояния зданий, инженерных коммуникаций и территории к нормативным требованиям. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача подпрограммы: Устранение неисправностей изношенных конструктивных элементов помещений, их восстановление и замена; уменьшение уровня износа коммуникаций с целью улучшения уровня их эксплуатационных характеристик, создание безопасных условий нахождения на территории образовательных организаций. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Сохранение и развитие материально-технической базы учреждений образования 2. Сохранение и развитие материально-технической базы учреждений культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Основное мероприятие: Ремонт (капитальный ремонт) объектов собственности |  |  | Администрация Камешкирского района Отдел образования Отдел культуры |  |  |  | Итого |  | 32240,467 |  | 11419,706 |  | 20820,761 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2016г |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2017г |  | 4 400,730 |  | 1 320,219 |  | 3 080,511 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2018г |  | 6 471,925 |  | 1 598,385 |  | 4 873,540 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2019г |  | 9 884,28 |  | 4 535,27 |  | 5 349,01 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2020г |  | 5524,032 |  | 1306,332 |  | 4217,7 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2021г |  | 5998,883 |  | 2659,5 |  | 3300,0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2022г |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2023г |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2024г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Сохранение и развитие материально-технической базы учреждений Камешкирского района Пензенской области |  |  | Администрация Камешкирского района |  |  |  | Итого |  | 1291,315 |  | 1291,315 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2016г |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2017г |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2018г |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2019г |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2020г |  | 251,932 |  | 251,932 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2021г |  | 1039,383 |  | 1039,383 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2022г |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2023г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2024г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Сохранение и развитие материально-технической базы дошкольных и общеобразовательных учреждений |  |  | Администрация Камешкирского района (Отдел образования) |  |  |  | Итого |  | 30063,018 |  | 9242,257 |  | 20820,761 | 0 | 0 |  | 2, 3.2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2016г |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2017г |  | 4 400,730 |  | 1 320,219 |  | 3 080,511 |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2018г |  | 6 091,925 |  | 1 218,385 |  | 4 873,540 | 0 | 0 | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2019г |  | 9 486,263 |  | 4 137,253 |  | 5 349,01 | 0 | 0 | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2020г |  | 5 272,1 |  | 1 054,4 |  | 4 217,7 | 0 | 0 | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2021г |  | 4812,0 |  | 1512,0 |  | 3300,0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2022г |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2023г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2024г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Капитальный ремонт здания МБОУ ООШ с.Новое Шаткино расположенного по адресу: Пензенская область, Камешкирский район, с.Новое Шаткино, ул.Гагарина,12 |  |  | Администрация Камешкирского района (Отдел образования) |  |  |  | Итого |  | 3 204,07 |  | 720,813 |  | 2483,25 | 0 | 0 | 1 Капитальный ремонт здания МБОУ ООШ с.Новое Шаткино 2019г | 1, 3.2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2016г |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2017г |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2018г |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2019г |  | 3 104,07 |  | 620,813 |  | 2483,25 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2020г |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2021г |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2022г |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2023г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2024г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2 | 2019г Капитальный ремонт здания МБДОУ детский сад №2 с. Р.Камешкир, расположенного по адресу: Пензенская область, Камешкирский район, село Русский Камешкир, ул.Лермонтова,7 2021г Ремонт здания МБДОУ детский сад №1 с.Р.Камешкир |  |  | Администрация Камешкирского района (Отдел образования) |  |  |  | Итого |  | 3882,20 |  | 746,440 |  | 2865,76 | 0 | 0 | 1 Капитальный ремонт здания МБДОУ детский сад №2 с.Р.Камешкир, 2019г | 1, 3.2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2016г |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2017г |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2018г |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2019г |  | 3582,20 |  | 716,440 |  | 2865,76 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2020г |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2021г |  | 300,0 |  | 300,0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2022г |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2023г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2024г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.3. | Строительно-монтажные работы по объекту «Модульная котельная, расположенная на территории средней общеобразовательной школы в с.Старый Чирчим, Лесная,2В, Камешкирского района, Пензенской области» |  |  | Администрация Камешкирского района (Отдел образования) |  |  |  | Итого |  | 2800,0 |  | 2800,0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 Установка (изготовление и монтаж) модульной котельной МБОУ СОШ с.Ст.Чирчим, ул.Лесная,2 | 1, 3.2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2016г |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2017г |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2018г |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2019г |  | 2800,0 |  | 2800,0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2020г |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2021г |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2022г |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2023г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2024г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.4. | 2020г Капитальный ремонт здания МБОУ СОШ с.Русский Камешкир; 2021г Капитальный ремонт здания МБОУ ООШ с.Большой Умыс |  |  | Администрация Камешкирского района (Отдел образования) |  |  |  | Итого |  | 5772,1 |  | 1554,4 |  | 4217,7 | 0 | 0 | 1 Капитальный ремонт здания МБОУ СОШ с.Русский Камешкир | 1, 3.2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2016г |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2017г |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2018г |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2019г |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2020г |  | 5272,1 |  | 1054,4 |  | 4217,7 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2021г |  | 4150,0 |  | 850,0 |  | 3300,0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2022г |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Сохранение и развитие материально-технической базы учреждений культуры |  |  | Администрация Камешкирского района (Отдел культуры) |  |  |  | Итого |  | 925,5 |  | 925,5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1, 3.3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2016г |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2017г |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  | 380,0 |  | 380,0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  | 398,0 |  | 398,0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  | 147,5 |  | 147,5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 3: «Ремонт (капитальный ремонт) объектов собственности Камешкирского района Пензенской области» |  |  |  | Администрация Камешкирского района Пензенской области |  |  |  | Итого |  | 32279,85 |  | 11459,089 |  | 20820,761 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2016г |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2017г |  | 4 400,730 |  | 1 320,219 |  | 3 080,511 |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  | 6 471,925 |  | 1 598,385 |  | 4 873,540 | 0 | 0 | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  | 9 884,28 |  | 4 535,27 |  | 5 349,01 | 0 | 0 | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  | 5524,032 |  | 1306,332 |  | 4217,7 | 0 | 0 | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  | 5998,883 |  | 2698,883 |  | 3300,0 | 0 | 0 | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по муниципальной программе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по муниципальной программе: «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг Камешкирского района Пензенской области» |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  | 185 909,476 |  | 36431,315 |  | 149478,161 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2016г |  | 5 630,722 |  | 2 630,722 |  | 3 000,0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2017г |  | 12 309,315 |  | 5 228,804 |  | 7 080,511 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  | 27 111,005 |  | 4 237,465 |  | 22 873,540 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  | 27 484,343 |  | 7 200,733 |  | 20 283,61 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  | 30883,208 |  | 4 942,708 |  | 25940,5 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  | 29173,883 |  | 5873,883 |  | 23300,0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  | 28 056,0 |  | 3 056,0 |  | 25 000,0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  | 25 261,0 |  | 3 261,0 |  | 22 000,0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 10

муниципальной программы

Камешкирского района

Пензенской области

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ОБЪЕМЫ

средств бюджета Камешкирского района Пензенской области на исполнение долгосрочных муниципальных контрактов в целях реализации основных мероприятий муниципальной программы Камешкирского района Пензенской области «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Камешкирском районе Пензенской области» на 2014 - 2015 годы

(в ред. постановлений администрации Камешкирского района Пензенской области от 20.06.19 № 203, от 24.01.2020 № 13, от 26.06.2020 №155, от 02.09.2020 № 210, от 17.11.2020 № 300, от 18.12.2020 № 336, от 29.12.2020 № 360, от 28.04.2021 № 143)

(тыс. руб.)

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, объекта закупки | Заказчик, уполномоченный на заключение муниципального контракта | Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности <1> | Код бюджетной классификации |  |  | Предельный срок осуществления закупки | Результаты выполнения работ (оказания услуг) <2>, предмет встречного обязательства и предельный срок его исполнения <3> | Предельный объем средств на оплату результатов выполненных работ, оказанных услуг, поставленных товаров |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Рз Пр | ЦСР | Группа ВР |  |  | 2014 | 2015г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Камешкирском районе Пензенской области» | X | X |  |  |  | X | X | 2 736,3 | 3 896,14 |
| Подпрограмма 1 «Модернизация и развитие территориальной сети автомобильных дорог Камешкирского района Пензенской области» | X | X |  |  |  | X | X | 1784,2 | 1860,94 |
| Наименование основного мероприятия: 1..Основное мероприятие: «Мероприятия дорожного хозяйства на автомобильных дорогах общего пользования местного значения» | X | X | X |  |  | X | X | 1784,2 | 1860,94 |
| 1.1Ремонт (капитальный ремонт) автомобильных дорог и искусственных сооружений, за счёт ассигнований дорожного фонда | Администрация Камешкирского района |  |  |  |  |  |  | 86,0 | 1856,84 |
| 1.2.Проектные работы, экспертиза, технический надзор ремонта (капитальный ремонта) содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений, за счёт ассигнований дорожного фонда | Администрация Камешкирского района |  |  |  |  |  |  | 0 | 4,10 |
| 1.3.Содержание автомобильных дорог общего пользования | Администрация Камешкирского района |  |  |  |  |  |  | 1 698,2 | 0 |
| Подпрограмма 2 «Улучшение качества автотранспортных перевозок в Камешкирском районе Пензенской области » |  |  |  |  |  |  |  | 400,0 | 198,0 |
| Основное мероприятие: Обеспечение населения транспортным сообщением |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| Подпрограмма 3 «Ремонт (капитальный ремонт) объектов собственности Камешкирского района Пензенской области » |  |  |  |  |  |  |  | 52,1 | 0 |
| 3.1 Проектные работы по ремонту зданий образовательных учреждений, экспертизы, технический надзор | Администрация Камешкирского района |  |  |  |  |  |  | 52,1 | 0 |
| 3.2 Ремонт(капитальный ремонт) зданий общеобразовательных организаций: | Администрация Камешкирского района |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 3.3 Ремонт зданий учреждения культуры: | Администрация Камешкирского района |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |

Приложение 10.1

муниципальной программы

Камешкирского района

Пензенской области

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ОБЪЕМЫ

средств бюджета Камешкирского района Пензенской области на исполнение долгосрочных муниципальных контрактов в целях реализации основных мероприятий муниципальной программы Камешкирского района Пензенской области «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг

Камешкирского района Пензенской области»

на 2016 - 2024 годы

(в ред. постановлений администрации Камешкирского района Пензенской области от 20.06.19 № 203, от 19.12.2019 №396, от 24.01.2020 № 13, от 26.06.2020 №155, от 02.09.2020 № 210, от 17.11.2020 № 300, от 18.12.2020 № 336, от 29.12.2020 № 360, от 28.04.2021 № 143)

(тыс. руб.)

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, объекта закупки | Заказчик, уполномоченный на заключение муниципального контракта | Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности <1> | Код бюджетной классификации |  |  | Предельный срок осуществления закупки | Результаты выполнения работ (оказания услуг) <2>, предмет встречного обязательства и предельный срок его испол <3> | Предельный объем средств на оплату результатов выполненных работ, оказанных услуг, поставленных товаров |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Рз Пр | ЦСР | Группа ВР |  |  | 2016г | 2017г | 2018г | 2019г | 2020г | 2021г | 2022г | 2023г | 2024г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 |  |
| Муниципальная программа «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг Камешкирского района Пензенской области» | X | X |  |  |  | X | X | 2 630,722 | 12 309,315 | 9111,005 | 7200,72 | 4972,623 | 5873,883 | 3056,0 | 3261,0 |  |
| Подпрограмма 1 «Модернизация и развитие территориальной сети автомобильных дорог Камешкирского района Пензенской области» | X | X |  |  |  | X | X | 2 630,722 | 7 908,585 | 2 639,08 | 2 665,463 | 3636,376 | 2943,0 | 3056,0 | 3261,0 |  |
| 1.Основное мероприятие: «Мероприятия дорожного хозяйства на автомобильных дорогах общего пользования местного значения» | X | X | X |  |  | X | X | 2 630,722 | 908,585 | 2 639,08 | 2 665,463 | 3636,376 | 2943,0 | 3056,0 | 3261,0 |  |
| 1.1Ремонт (капитальный ремонт) автомобильных дорог и искусственных сооружений, за счёт ассигнований дорожного фонда | Администрация Камешкирского района |  |  |  |  |  |  | 159,54 | 187,726 | 946,517 | 789,473 | 1143,304 | 1 052,632 | 1315,790 | 1157,895 |  |
| 1.2.Проектные работы, экспертиза, технический надзор ремонта (капитальный ремонта) содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений, за счёт ассигнований дорожного фонда | Администрация Камешкирского района |  |  |  |  |  |  | 118,54 | 241,0 | 552,194 | 985,926 | 712,970 | 590,0 | 590,00 | 590,0 |  |
| 1.3.Содержание автомобильных дорог общего пользования | Администрация Камешкирского района |  |  |  |  |  |  | 2 352,64 | 3 479,858 | 1 140,37 | 890,06 | 1780,102 | 1300,368 | 1150,210 | 1513,105 |  |
| Подпрограмма 2 «Улучшение качества автотранспортных перевозок Камешкирского района Пензенской области» |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | 232,0 | - | - |  |
| 2.Основное мероприятие: Обеспечение населения транспортным сообщением | Администрация Камешкирского района (Отдел экономики) |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | 232,0 | - | - |  |
| Подпрограмма3 «Ремонт (капитальный ремонт) объектов собственности Камешкирского района Пензенской области» |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 1320,219 | 1 218,385 | 4137,253 | 1306,332 | 2698,883 | 0 |  |  |
| 3.Основное мероприятие: «Ремонт (капитальный ремонт) объектов собственности Камешкирского района Пензенской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2698,883 |  |  |  |
| 3.1.Сохранение и развитие материально-технической базы учреждений Камешкирского района Пензенской области | Администрация Камешкирского района |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 251,932 | 1 039,383 | 0 |  |  |
| 3.2Сохранение и развитие материально-технической базы дошкольных и общеобразовательных учреждений Камешкирского района Пензенской области | Администрация Камешкирского района (Отдел образования) |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 4137,253 | 1054,4 | 1512,0 | 0 |  |  |
| 3.2.1Подготовка проектно-сметной документации по объектам ремонта дошкольных и общеобразовательных учреждений Камешкирского района | Администрация Камешкирского района (Отдел образования) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 287,0 |  |  |  |
| 3.2.2 Ремонт(капитальный ремонт) зданий общеобразовательных организаций: 2020г: МБОУ СОШ с.Русский Камешкир 2021г: Филиал МБОУ ООШ с.Большой Умыс | Администрация Камешкирского района (Отдел образования) |  |  |  |  |  |  | 0 | 1320,219 | 1 218,385 | 0 | 1054,4 | 825,0 | 0 |  |  |
| 3.2.3.Капитальный ремонт здания МБОУ ООШ с.Новое Шаткино расположенного по адресу: Пензенская область, Камешкирский район, с.Новое Шаткино, ул.Гагарина,12 | Администрация Камешкирского района (Отдел образования) |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 620,81 | 1054,4 | 100,0 | 0 |  |  |
| 2019 3.2.3. Капитальный ремонт здания МБДОУ детский сад №2 с.Р.Камешкир, расположенного по адресу: Пензенская область, Камешкирский район, село Русский Камешкир, ул.Лермонтова,7 2021г Ремонт здания МБДОУ детский сад №1 с.Р.Камешкир, Камешкирского района | Администрация Камешкирского района (Отдел образования) |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 716,44 |  | 300,0 | 0 |  |  |
| 3.2.4 Строительно-монтажные работы по объекту « Модульная котельная, расположенная на территории Средней общеобразовательной школы в с.Старый Чирчим, Лесная,2В, Камешкирского района, Пензенской области» | Администрация Камешкирского района (Отдел образования) |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 800,0 |  | 0 | 0 |  |  |
| 3.3Сохранение и развитие материально-технической базы учреждений культуры |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 380,0 | 398,0 | 0 | 147,5 |  |  |  |
| 3.3.1.Капитальный ремонт здания «МЦ РДК Камешкирского района Пензенской области | Администрация Камешкирского района (Отдел культуры) |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 380,0 | 398,0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

Приложение 11

Муниципальной программы

Камешкирского района

Пензенской области

СВЕДЕНИЯ

о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей муниципальной программы Камешкирского района Пензенской области «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг Камешкирского района Пензенской области»

(в ред. постановлений администрации Камешкирского района Пензенской области от 20.06.19 № 203, от 19.12.2019 №396, от 24.01.2020 № 13, от 26.06.2020 №155, от 02.09.2020 № 210, от 17.11.2020 № 300, от 18.12.2020 № 336, от 29.12.2020 № 360, от 28.04.2021 № 143)

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Определение показателя <1> | Временные характеристики показателя <2> | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю <3> | Базовые показатели (используемые в формуле) | Метод сбора информации, индекс формы отчетности <4> | Объект и единица наблюдения <5> | Охват единиц совокупности <6> | Ответственный за сбор данных по показателю <7> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Показатель 1 Содержание существующей сети автомобильных дорог | км | Содержание автомобильных дорог | 2014г 2015г 2016г 2017г 2018г 2019г 2020г 2021г 2022г 2023г 2024г | Протяженность межпоселковыхавтодорог общего пользования муниципального значения | 100,3км 100,3км 98,7км 98,7км 98,7км 91,7км 91,7км 91,7км 91,7км 91,7км 91,7км | Периодическая отчетность | Дорога км | Выборочное наблюдение | Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ |
|  | Показатель 2 Ремонт и (капитальный ремонт) автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | км | Ремонт автомобильных дорог | 2014г 2015г 2016г 2017г 2018г 2019г 2020г 2021г 2022г 2023г 2024г | Запланирован. объем ремонта межпоселковыхавтодорог общего пользования муниципального значения | 5,3км 5,3км 2,5км 2,5км 2,5км 2,5км 3,5км 2,7км 2,5км 2.5км 2.5км | Периодическая отчетность | Дорога км | Выборочное наблюдение | Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ |
|  | Показатель 3 Проектные работы, экспертиза, технический надзор ремонта, за счёт дорожного фонда | Ед. | ПСД | 2014г 2015г 2016г 2017г 2018г 2019г 2020г 2021г 2022г 2023г 2024г | Кол-во подготовл. ПСД, экспертиза технадзор ремонта дорог | 7 5 6 5 7 6 12 9 9 9 9 | Периодическая отчетность | ПСД на ремонт, содержание дорог. Закл. экспертизы | Выборочное наблюдение | Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ |
|  | Показатель 4 Коэффициент регулярности транспортного сообщения | % | Коэффициент регулярности транспортного сообщения | 2014г 2015г 2016г 2017г 2018г 2019г 2020г 2021г 2022г 2023г 2024г | Регулярность сообщения x 100% | 100% 100% - - - - - - - | Периодическая отчетность | Транспортное сообщение рейс | Выборочное наблюдение | Отдел экономики |
|  | Показатель 5 Подготовка проектно-сметной документации по объектам капитального строительства и ремонту | шт | Подготовка проектно-сметной документации по объектам капитального строительства и ремонту | 2014г 2015г 2016г 2017г 2018г 2019г 2020г 2021г 2022г 2023г 2024г | Кол-во ПСД в год | 0 0 0 1 1 2 2 2 1 1 1 | Периодическая отчетность | ПСД ед. | Выборочное наблюдение | Отдел образования Отдел культуры |
|  | Показатель 6 Количество отремонтированных объектов | ед | Количество отремонтированных объектов | 2014г 2015г 2016г 2017г 2018г 2019г 2020г 2021г 2022г 2023г 2024г | Кол-во ед. ремонта объектов в год | 0 0 0 1 1 2 2 2 1 1 1 | Периодическая отчетность | Объект | Выборочное наблюдение | Отдел образования Отдел культуры |

Примечание: для базовых показателей, данные по которым предоставляются Территориальным органом Федеральной службы муниципальной статистики по Пензенской области (Федеральной службой муниципальной статистики), столбцы 9 и 10 не заполняются.

--------------------------------

<1> Характеристика содержания показателя.

<2> Указываются периодичность сбора данных и вид временной характеристики (показатель на дату, показатель за период).

<3> Приводятся формула и краткий алгоритм расчета. При описании формулы или алгоритма необходимо использовать буквенные обозначения базовых показателей.

<4> В графе 8 "Метод сбора информации, индекс формы отчетности" указываются: 1 - периодическая отчетность, 2 - перепись, 3 - единовременное обследование (учет), 4 - бухгалтерская отчетность, 5 - финансовая отчетность, 6 - социологический опрос, 7 - административная информация, 8 - прочие (указать). При наличии утвержденной формы федерального статистического наблюдения по базовому показателю приводятся наименование формы и реквизиты акта, которым она утверждена.

<5> Указываются предприятия (организации) различных секторов экономики, группы населения, домашних хозяйств и др.

<6> В графе 10 "Охват единиц совокупности" указываются: 1 - сплошное наблюдение, 2 - способ основного массива, 3 - выборочное наблюдение, 4 - монографическое наблюдение.

<7> Приводится наименование исполнительного органа муниципальной власти, ответственного за сбор данных по показателю

Приложение 12

Муниципальной программы «Развитие территорий, социальной

и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг

Камешкирского района Пензенской области»

"Утверждаю"

________________________

И.о.Главы администрации Камешкирского района

Пензенской области

П.А.Мигин

ПЛАН

реализации муниципальной программы Камешкирского района Пензенской области

«Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг Камешкирского района Пензенской области» на очередной финансовый 2021 год

(в ред. постановлений администрации Камешкирского района Пензенской области от 17.11.2020 № 300, от 18.12.2020 № 336, от 29.12.2020 № 360, от 28.04.2021 № 143)

| N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия <*> | Основные этапы выполнения мероприятия и показатели реализации мероприятия <**> | Ед.изм. | Плановые значения сроков выполнения основных этапов мероприятия и показателей реализации мероприятия(с нарастающим) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 кв. | 1 п/г | 9 мес. | год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Подпрограмма 1 «Модернизация и развитие территориальной сети автомобильных дорог Камешкирского района Пензенской области» | х | х | х | х | х | х |
| 1. | Основное мероприятие: Содержание, сохранность и ремонт (капитальный ремонт) автомобильных дорог | х | х | 91,7 | 91,7 | 91,7 | 91,7 |
| 1.1. | Мероприятие: Ремонт (капитальный ремонт) содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений, за счёт ассигнований дорожного фонда | Ремонт дорожного плотна | км | - | 1,5 | 2,7 | 2,7 |
| 1.2. | Мероприятие: Проектные работы, экспертиза, технический надзор ремонта (капитальный ремонта) содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений, за счёт ассигнований дорожного фонда | Разработка проектно-сметной документации, экспертиза, тех.надзор. | ед. | 6 |  | 9 | 9 |
| 1.3. | Мероприятие: Содержание автомобильных дорог общего пользования | Летнее, зимнее содержание автомобильных дорог | км | 91,7 | 91,7 | 91,7 | 91,7 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Улучшение качества автотранспортных перевозок в Камешкирском районе Пензенской области» | х | х | х | х | х | х |
| 2.1. | Основное мероприятие: Обеспечение населения транспортным сообщением | х | х | - | - | - | - |
| 3. | Подпрограмма 3: Ремонт (капитальный ремонт) объектов собственности Камешкирского района Пензенской области | х | х | х | х | х | х |
| 3.1.1. | Мероприятие: Проектные работы по ремонту) объектов собственности Камешкирского района Пензенской области, экспертизы, технический надзор: | Разработка проектно-сметной документации экспертиза, технический надзор. | ед | 2 |  |  | 2 |
| 3.1.2. | Мероприятие: Ремонт здания филиала МБОУ СОШ с.Русский Камешкир в с.Лапшово (точка роста) | Ремонт | объект |  |  | 1 | 1 |
| 3.1.3 | Мероприятие: Капитальный ремонт здания Кулясовского сельского филиала МБУК «МЦ РДК Камешкирского района Пензенской области по адресу: Пензенская область, Камешкирский район, с.Кулясово, ул. Молодежная, 27» | Ремонт | объект |  |  | 1 | 1 |

Руководитель исполнительного органа

местного самоуправления Камешкирского района Пензенской области

Глава администрации Камешкирского района П.А.Мигин

(ответственный исполнитель муниципальной программы)

(подпись (Ф.И.О.)

Приложение 17

муниципальной программы

Камешкирского района

Пензенской области

СВЕДЕНИЯ

о внесенных изменениях в муниципальную программу Камешкирского района Пензенской области.

«Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг

Камешкирского района Пензенской области»

(в ред. постановлений администрации Камешкирского района Пензенской области от 20.06.19 № 203, от 19.12.2019 №396, от 24.01.2020 № 13, от 26.06.2020 №155, от 18.12.2020 № 336, от 29.12.2020 № 360, от 28.04.2021 № 143)

| Ответственный исполнитель |  | Администрация Камешкирского района |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N, п/п | Вид нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | Постановление администрации Камешкирского района Пензенской области « Об утверждении муниципальной программы «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг Камешкирского района Пензенской области на 2014 - 2020 годы» | 01.11.2013г | №335 |  |
| 2 | Внесение изменений в Постановление администрации Камешкирского района Пензенской области от 01.11.2013г №335 | 25.02.2014г | №105 | Изменение объемов финансирования |
| 3 | Внесение изменений в Постановление администрации Камешкирского района Пензенской области от 01.11.2013г №335 | 06.05.2014г | №205 | Изменение объемов финансирования |
| 4 | Внесение изменений в Постановление администрации Камешкирского района Пензенской области от 01.11.2013г №335 | 01.09.2014г | №382 | Изменение объемов финансирования |
| 5 | Внесение изменений в Постановление администрации Камешкирского района Пензенской области от 01.11.2013г №335 | 16.10.2014г | №426 | Изменение объемов финансирования |
| 6 | Внесение изменений в Постановление администрации Камешкирского района Пензенской области от 01.11.2013г №335 | 13.11.2014г | №453 | Изменение объемов финансирования |
| 7 | Внесение изменений в Постановление администрации Камешкирского района Пензенской области от 01.11.2013г №335 | 30.12.2014г | №590 | Изменение объемов финансирования |
| 8 | Внесение изменений в Постановление администрации Камешкирского района Пензенской области от 01.11.2013г №335 | 10.02.2015г | №31 | Изменение объемов финансирования |
| 9 | Внесение изменений в Постановление администрации Камешкирского района Пензенской области от 01.11.2013г №335 | 19.02.2015г | №47 | Изменение объемов финансирования |
| 10 | Внесение изменений в Постановление администрации Камешкирского района Пензенской области от 01.11.2013г №335 | 01.04.2015г | №115 | Изменение объемов финансирования |
| 11 | Внесение изменений в Постановление администрации Камешкирского района Пензенской области от 01.11.2013г №335 | 14.12.2015г | №293 | Изменение объемов финансирования |
| 12 | Внесение изменений в Постановление администрации Камешкирского района Пензенской области от 01.11.2013г №335 | 11.05.2016г | №101 | Изменение объемов финансирования и целевых показателей |
| 13 | Внесение изменений в Постановление администрации Камешкирского района Пензенской области от 01.11.2013г №335 | 04.08.2016г | №168 | Изменение объемов финансирования и целевых показателей |
| 14 | Внесение изменений в Постановление администрации Камешкирского района Пензенской области от 01.11.2013г №335 | 17.11.2016г | №238 | Изменение объемов финансирования и целевых показателей |
| 15 | Внесение изменений в Постановление администрации Камешкирского района Пензенской области от 01.11.2013г №335 | 29.11.2016г | №251 | Изложение в новой редакции |
| 16 | Внесение изменений в Постановление администрации Камешкирского района Пензенской области от 01.11.2013г №335 | 30.12.2016г | №291 | Изменение объемов финансирования и целевых показателей |
| 17 | Внесение изменений в Постановление администрации Камешкирского района Пензенской области от 01.11.2013г №335 | 18.01.2017г | №11 | Изменение объемов финансирования |
| 18 | Внесение изменений в Постановление администрации Камешкирского района Пензенской области от 01.11.2013г №335 | 01.03.2017г | №45 | Изменение объемов финансирования |
| 19 | Внесение изменений в Постановление администрации Камешкирского района Пензенской области от 01.11.2013г №335 | 21.03.2017г | №78 | Изменение объемов финансирования |
| 20 | Внесение изменений в Постановление администрации Камешкирского района Пензенской области от 01.11.2013г №335 | 22.12.2017г | №405 | Изменение объемов финансирования |
| 21 | Внесение изменений в Постановление администрации Камешкирского района Пензенской области от 01.11.2013г №335 | 13.02.2018г | №55 | Изменение объемов финансирования |
| 22 | Внесение изменений в Постановление администрации Камешкирского района Пензенской области от 01.11.2013г №335 | 23.03.2018г | №101 | Изменение объемов финансирования |
| 23 | Внесение изменений в Постановление администрации Камешкирского района Пензенской области от 01.11.2013г №335 | 08.06.2018г | №191 | Изменение объемов финансирования |
| 24 | Внесение изменений в Постановление администрации Камешкирского района Пензенской области от 01.11.2013г №335 | 19.07.2018г | №245 | Изменение объемов финансирования |
| 25 | Внесение изменений в Постановление администрации Камешкирского района Пензенской области от 01.11.2013г №335 | 28.12.2018г | №413 | Изменение объемов финансирования Изменение срока действия программы |
| 26 | Внесение изменений в Постановление администрации Камешкирского района Пензенской области от 01.11.2013г №335 | 25.01.2019г | № 23 | Изменение объемов финансирования |
| 27 | Внесение изменений в Постановление администрации Камешкирского района Пензенской области от 01.11.2013г №335 | 07.03.2019г | №96 | Изменение объемов финансирования |
| 28 | Внесение изменений в Постановление администрации Камешкирского района Пензенской области от 01.11.2013г №335 | 20.06.2019г | №203 | Изменение объемов финансирования |
| 29 | Внесение изменений в Постановление администрации Камешкирского района Пензенской области от 01.11.2013г №335 | 19.12.2019г | №396 | Изменение объемов финансирования |
| 30 | Внесение изменений в Постановление администрации Камешкирского района Пензенской области от 01.11.2013г №335 | 24.01.2020г | №13 | Изменение объемов финансирования |
| 31 | Внесение изменений в Постановление администрации Камешкирского района Пензенской области от 01.11.2013г №335 | 26.06.2020г | №155 | Изменение объемов финансирования |
| 32 | Внесение изменений в Постановление администрации Камешкирского района Пензенской области от 01.11.2013г №335 | 02.09.2020г | №210 | Изменение объемов финансирования Изменение срока действия программы |
| 33 | Внесение изменений в Постановление администрации Камешкирского района Пензенской области от 01.11.2013г №335 | 17.11.2020г | №300 | Изменение объемов финансирования |
| 34 | Внесение изменений в Постановление администрации Камешкирского района Пензенской области от 01.11.2013г №335 | 18.12.2020г | №336 | Изменение объемов финансирования |
| 35 | Внесение изменений в Постановление администрации Камешкирского района Пензенской области от 01.11.2013г №335 | 29.12.2020г | №360 | Изменение объемов финансирования |
| 36 | Внесение изменений в Постановление администрации Камешкирского района Пензенской области от 01.11.2013г №335 | 14.01.2021г | №14 | Изменение объемов финансирования |