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	АДМИНИСТРАЦИЯ

	НОВОШАТКИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

	КАМЕШКИРСКОГО РАЙОНА

	ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


	от
	17.09.2019 года
	№
	172

	                    с.Н.Шаткино


О внесении изменений в муниципальную программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новошаткинского сельсовета  Камешкирского района Пензенской области на 2017-2036 годы
Руководствуясь постановлением администрации Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области от 19.10.2018 года № 144  «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных  программ  Новошаткинского  сельсовета Камешкирского района Пензенской области» (с последующими изменениями), решением Комитета местного самоуправления  Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области от 24.12.2018 года № 518-76/2 «О бюджете Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»  (с последующими изменениями)», руководствуясь Уставом Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области администрация  Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области 
постановляет:

1. Внести изменения в муниципальную программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новошаткинского сельсовета  Камешкирского района Пензенской области на 2017-2036 годы, утвержденную постановлением администрации Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области от 28.11.2016 года № 125 (далее – программа) изложив программу в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Сельские вести».

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования и действует в части, не противоречащей решению Комитета местного самоуправления Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области о бюджете Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области на очередной финансовый год и плановый период.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области.

Глава  администрации

Новошаткинского  сельсовета 
Камешкирского района Пензенской области                                                                       Зотов С.В.
Приложение №1
к постановлению администрации

Новошаткинского сельсовета 

Камешкирского района 

Пензенской области
 


от  17.09.2019 г. №  172      
Программа

комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры
Новошаткинского     сельсовета
Камешкирского района  Пензенской области

на 2017-2036 гг.

Структура

Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Новошаткинского  сельсовета на 2017-2036 годы
Паспорт  Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новошаткинского  сельсовета на 2017-2036 годы 
1. Содержание проблемы и обоснование ее решения программными методами 
     1.1.  Демографическое развитие муниципального образования
     1.2. Гидрографические данные
     1.3. Климатические условия
 
 1.4. Показатели сферы жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования.
     1.5. Анализ текущего  состояния систем теплоснабжения
     1.6. Анализ текущего  состояния систем водоснабжения
     1.7. Анализ текущего  состояния систем  газоснабжения
     1.8. Анализ текущего  состояния сферы сбора твердых бытовых отходов
     1.9. Анализ текущего  состояния систем водоотведения
     1.10. Анализ текущего  состояния систем электроснабжения

2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации программы.
    2.1. Основные цели Программы
    2.2. Основные задачи Программы
    2.3. Сроки и этапы реализации Программы

3. Мероприятия по развитию системы коммунальной инфраструктуры.
      3.1. Общие положения
      3.2. Система водоснабжения
      3.3. Система сбора и вывоза твердых бытовых отходов
      3.4. Система электроснабжения

      3.5.«Стимулирование развития жилищного строительства на территории 

            Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области»

4. Механизм реализации  Программы и контроль за ходом ее выполнения

5. Оценка эффективности реализации программы

Перечень программных мероприятий по развитию коммунальной инфраструктуры, сбора твердых бытовых отходов.
Паспорт

Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  

Новошаткинского  сельсовета Камешкирского района Пензенской области на 2017-2036 годы

	Наименование программы
	Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  Новошаткинского  сельсовета Камешкирского района Пензенской области на 2017-2036 годы (далее – программа)

	Основания для разработки программы
	Федеральный закон от 29 декабря 2014 г. № 456-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации", постановление Правительства РФ от 1 октября 2015 г. № 1050 "Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов", Генеральный план Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области , утвержденный решением Комитета местного самоуправления Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области от 22.08.2016 года  № 273-33/2

	Разработчик программы
	Администрация Новошаткинского   сельсовета Камешкирского района Пензенской области

	Исполнители программы
	Администрация Новошаткинского   сельсовета Камешкирского района Пензенской области

	Контроль за реализацией программы
	Администрация Новошаткинского   сельсовета Камешкирского района Пензенской области

	Цель программы
	 Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, реконструкция и модернизация систем коммунальной инфраструктуры,  улучшение экологической ситуации на территории Новошаткинского  сельсовета Камешкирского района Пензенской области

Обеспечение ежегодного роста объемов ввода жилья, развитие направлений строительства жилья, доступного для широких слоев населения, обеспечение земельных участков социальной и инженерной инфраструктурой, формирование условий для стимулирования инвестиционной активности в жилищном строительстве, в том числе в части реализации проектов комплексного освоения и развития территорий; развитие производства местных строительных материалов на территории муниципального образования.

	Задачи программы
	1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры.
2. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры.

3. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельсовета.

4. Повышение качества предоставляемых ЖКУ.

5. Снижение потребление энергетических ресурсов.

6. Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям.

7. Улучшение экологической обстановки в сельском поселении.

8. Повышение уровня газификации населённых пунктов   Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области.

9. Строительство социально значимых объектов и инженерных коммуникаций для обеспечения развития районов массовой жилищной застройки и комплексного освоения территорий, создание оптимальных условий для осуществления градостроительной деятельности, помощи в обеспечении земельных наделов, определенных под комплексную застройку, улучшения условий проживания людей



	Сроки реализации программы
	2017-2036 годы

	Объемы и источники финансирования
	Общий объем  финансирования Программы составит 15,923 млн. рублей, в т.ч.:

2017 год 0,567 млн. рублей;

2018 год 0,660 млн. рублей;

2019год  0,768 млн. рублей;

2020 год 0,819 млн. рублей;

2021 год  0,819млн. рублей;

2022 – 2036 годы  –  12,290 млн. рублей;

Источник финансирования - средства бюджетов всех уровней,  инвестиции.



	Мероприятия программы

 
	 В сфере водоснабжения и водоотведения:

-  ремонт водопроводных сетей;
- ремонт накопителей воды;

-реконструкция существующих смотровых колодцев и ремонт запорной арматуры;

-установка ограждения санитарной зоны вокруг резервуаров и башен;

-установка люков на смотровые колодцы;

-установка задвижек;

-реконструкция очистных сооружений;
В сфере электроснабжения:

- внедрение современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего экономию электрической энергии.
Организация сбора и вывоза ТБО:
- улучшение санитарного состояния территорий сельсовета;

- стабилизация  и последующее уменьшение образования бытовых отходов;

- обеспечение надлежащего сбора  и транспортировки ТБО; 

- ликвидация несанкционированных свалок

- увеличение темпов нового строительства жилья и обеспечение ввода в эксплуатацию готового жилья на территории Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области


1.  Содержание проблемы и обоснование ее решения программными методами

Одним из основополагающих условий развития  Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области (далее- Новошаткинского сельсовета) является комплексное развитие систем жизнеобеспечения Новошаткинского   сельсовета. 

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальными услугами, снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, модернизацию этих объектов путем внедрения энергосберегающих технологий, разработку и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса. 
В связи с тем, что Новошаткинский сельсовет, из-за ограниченных возможностей местного бюджета не имеет возможности самостоятельно решить проблему реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства в целях улучшения качества предоставления коммунальных услуг, финансирование мероприятий Программы необходимо осуществлять за счет средств, федерального, областного, районного и местного бюджета.
1.1. Демографическое развитие муниципального образования

Статус муниципального образования Новошаткинский сельсовет – сельское поселение.

Административный центр муниципального образования – село Новое Шаткино. 

Новошаткинский сельсовет входит в состав Камешкирского муниципального района с административный центром – село Русский Камешкир.

Новошаткинский сельсовет граничит:

на севере – с Анненковским сельсоветом Кузнецкого района;

на северо-востоке – с рабочим поселком Верхозим Кузнецкого района;

на востоке – с Деминским сельсоветом Неверкинского района;

на юго-востоке – с Сулеймановским сельсоветом Неверкинского района;

на юге – с Балтайским районом Саратовской области;

на юго-западе – с Пестровским сельсоветом Камешкирского района Пензенской области;

на западе – с Русско-Камешкирским сельсоветом Камешкирского района Пензенской области;

на северо-западе – с Большеумысским сельсоветом Камешкирского района Пензенской области.

	  Транспортная доступность населенных пунктов муниципального образования.

	№ п/п
	Населенный пункт сельсовета
	с. Новое Шаткино
	с. Русский Камешкир
	г. Пенза

	1.  
	с. Новое Шаткино
	–
	13
	120

	2.
	с. Камышенка
	28
	42
	162

	3.
	с. Красное Поле
	15
	28
	135

	4.
	с. Новый Чирчим
	28
	42
	148

	5.
	с. Старое Шаткино
	3
	16
	123

	6.
	с. Старый Чирчим
	23
	37
	143

	Примечание: расстояния указаны до центров населенных пунктов и по данным интернет ресурса https://maps.yandex.ru


Ближайшая железнодорожная станция – Чаадаевка (47 км), ближайший аэропорт в г. Пенза.

Анализ демографической ситуации в муниципальном образовании позволяет увидеть глубинные процессы, происходящие в системе расселения, и впоследствии формировать новые градостроительные решения в организации территориального планирования муниципального образования. 

Формирование успешной демографической политики в значительной степени зависит от решения широкого круга задач социально-экономического развития, включая обеспечение стабильного экономического роста и роста благосостояния населения, снижение уровня бедности и уменьшение дифференциации по доходам, интенсивное развитие человеческого капитала и создание эффективной социальной инфраструктуры (здравоохранение, образование, социальная защита населения), рынка доступного жилья, гибкого рынка труда, улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки.

	Статистические данные о численности населения сельсовета.

	годы
	родилось
	умерло
	прибыло
	убыло
	дети до 18 лет
	пенсионеры
	мужское население
	женское население
	общее число

жителей

	2005
	15
	24
	22
	34
	421
	660
	260
	286
	1081

	2006
	9
	28
	15
	29
	493
	533
	270
	265
	1026

	2007
	16
	24
	23
	20
	410
	611
	290
	240
	1021

	2008
	14
	16
	19
	25
	413
	600
	315
	270
	1013

	2009
	14
	24
	17
	28
	442
	550
	325
	245
	992

	2010
	6
	31
	13
	23
	377
	580
	332
	260
	957

	2011
	10
	25
	15
	17
	391
	550
	345
	290
	941

	2012*
	13
	42
	29
	32
	839
	1080
	310
	590
	1919

	2013
	16
	34
	21
	37
	824
	1064
	329
	563
	1888

	2014
	16
	30
	18
	37
	801
	1061
	344
	537
	1862

	2015
	14
	32
	16
	20
	820
	1039
	316
	573
	1859

	Примечание: * резкое увеличение численности населения произошло в результате  присоединения к Новошаткинскому сельсовету Старочирчимского сельсовета.


Демографический прогноз выполнен с учетом распоряжения Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р «Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года» и Закона Пензенской области от 4 сентября 2007 г. № 1367-ЗПО «Стратегия социально-экономического развития Пензенской области на долгосрочную перспективу (до 2021 года)» и основан на Приложении к постановлению администрации Камешкирского района Пензенской области от 01.07.2014г. № 297 «Стратегия социально-экономического развития Камешкирского  района Пензенской области до 2020 года».

Основные демографические проблемы для муниципального образования:

старение населения, низкая продолжительность жизни, невысокий уровень рождаемости;

наличие миграции трудоспособного населения;

значительная имущественная дифференциация;

относительно низкие доходы населения, обусловленные сложившейся отраслевой структурой экономики.

Стратегической целью демографической политики для муниципального образования на период реализации генерального плана является принятие мер и участие в мероприятиях регионального и федерального уровня по снижению темпов естественной убыли населения, стабилизации численности населения и создании условий для ее роста, а также увеличении ожидаемой продолжительности жизни.

Основными задачами демографической политики являются:

снижение смертности населения, прежде всего высокой смертности мужчин в трудоспособном возрасте от внешних причин;

увеличение продолжительности активной жизни на основе создания условий и формирования мотивации для ведения здорового образа жизни, сокращения потребления алкоголя и табака, последовательной борьбы с распространением наркотиков и реабилитации больных наркоманией,  существенного снижения уровня заболеваемости социально значимыми и представляющими опасность для окружающих заболеваниями;

повышение уровня рождаемости, в первую очередь за счет создания условий для рождения в семьях второго и последующих детей;

совершенствование управления миграционными процессами в целях снижения дефицита трудовых ресурсов, необходимых для удовлетворения  потребностей экономики; 

проведение активной социально-экономической политики, направленной на сохранение численности населения в депрессивных муниципальных образованиях района; 

привлечение и закрепление на территории квалифицированных специалистов, в том числе лучших выпускников высших учебных заведений.

В качестве базового года для прогнозных расчетов принят 2016 г. Расчет основных показателей демографической ситуации сельсовета проводился на основе анализа  процессов воспроизводства населения, сдвигов в его половой и возрастной структуре, развития внешних миграционных процессов.

Генеральным планом прогнозируется стабилизация и снижение темпов уменьшения численности населения с 1859 человек до 1750  человек в 2020 году.

При сохранении ключевых положительных тенденций в улучшении демографической ситуации на территории муниципального образования прогнозируется численность населения 1500 человек к 2036 году.

Заложенный в прогнозной оценке рост численности населения обусловлен необходимостью реализации стратегической задачи в достижении высокого уровня социально-экономического развития,  и соответственно потребностями в трудовых ресурсах. 

При внесении изменений в генеральный план, прогноз численности населения необходимо корректировать при увеличении общей продолжительности прогноза в соответствии с экономическими и социальными реалиями, сложившимися на момент корректировок генерального плана.

1.2. Гидрогеографические данные

Гидрогеографическая сеть территории Новошаткинского сельсовета представлена реками: Кадада, Верхозимка, Чирчим и ручьями, крупнейший из которых – Камышенка. 

Кадада – река в Ульяновской и Пензенской области, левый приток реки Суры. Берёт начало в селе Татарский Шмалак Павловского района Ульяновской области, а впадает в реку Суру в 2 км севернее села Чаадаевка Городищенского района Пензенской области.  Длина – 150 км, площадь бассейна – 3620 кв. км.  Притоки: реки Елюзань, Кряжим, Камешкир,Тютнярь, Верхозимка, Чибирлейка, Ериклей, река Каслей-Кадада, Чирчим, Илим, Сормино (Чернобулак), ручей Тахтала (Таланиха).

Река Верхозимка – левый приток р.Кадады, берет начало южнее с.Красное Поле, протекает вдоль восточной границы сельсовета, общее направление течения с юга на север. Длина её – 12 км, водосборная площадь 70 кв. км.

Река Чирчим, левый приток р. Кадады, берет начало в южной части Новошаткинского сельсовета, протекает с востока на запад и впадает в реку Кададу за пределами сельсовета. Длина её 26 км, общая водосборная площадь 255 кв. км. На реке, вблизи с. Старый Чирчим организован пруд.

Ручей Камышенка – правый приток р.Чирчим. Длина его 7 км, на ручье организован пруд.

В юго-западной части сельсовета берет начало река Лелянга, левый приток р. Таштокомяк. Длина её – 15 км, общая водосборная площадь 137 кв. км.

Первый лёд на реке устанавливается 5 ноября, начало половодья на реках наблюдается с 12 апреля (крайний день 15 апреля). Гидрометрических наблюдений на реках Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области не ведется.

Также на территории сельсовета имеются два пруда, организованных на безымянных мелких ручьях севернее Старого и Нового Шаткино и западнее с. Красное Поле.

Тектонические условия во многом обусловили и гидрогеологические. Так, в пределах Ульяновско-Саратовского прогиба выделяется одноименный артезианский бассейн. В его пределах водоносные горизонты, приуроченные к породам - коллекторам меловой системы, погружены на значительную глубину и над ними залегает водоносный комплекс, приуроченный к породам различных стратографических подразделений палеогенной системы. Этот водоносный комплекс является основным источником централизованного водоснабжения населенных пунктов района.

Отсутствие в толще пород камышинской и сызранской свит водоупорных толщ не позволяет выделить отдельные водоносные горизонты, и поэтому все воды объединятся в единый палеогеновый водоносный комплекс 

Водоносными в этом комплексе являются пески и трещиноватые песчаники камышинской свиты, саратовских слоев, верхнесызранских слоев, а также трещиноватые опоки нижнесызранских слоев.

 Глубина скважин, эксплуатирующих этот водоносный комплекс, различна. Столь же различна и водообильность. 

При установке фильтра в песках верхней части разреза, дебиты скважин составляют 6-7 куб.м/час. При установке водоприемной части скважин в трещиноватых опоках, производительность одиночных скважин меняется от 10 куб.м/ час до 26 куб.м/час.

Вода чаще всего характеризуется как пресная, гидрокарбонатно-натриевого или сульфатно-натриевого типов минерализации, удовлетворяющая требованиям ГОСТ для питья.

Воды отличаются хорошими вкусовыми качествами и удовлетворяют санитарным нормам.

                                                         1.3. Климатические условия
Новошаткинский сельсовет Камешкирского района Пензенской области, ( далее - Новошаткинский сельсовет ), занимает территорию с умеренно-континентальным климатом и характеризуется холодной продолжительной зимой и сухим, сравнительно жарким летом. 

	Показатели температурного режима по месяцам.

	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Год

	-13,3
	-12,5
	-6,5
	3,1
	12,5
	16,8
	19,2
	16,9
	10,4
	3,8
	-3,6
	-10
	3,2


По данным наблюдений на ближайшей метеостанции в г. Кузнецке продолжительность периода с устойчивыми морозами достигает 130 дней.

Весна непродолжительная с резкими колебаниями температуры, связанными с вторжениями холодных арктических воздушных масс. Последние весенние заморозки наблюдаются 16-18 мая.

Лето тёплое. Наиболее тёплым месяцем является июль с абсолютным максимумом 37°. Продолжительность наиболее тёплого периода (с температурой свыше 15°) составляет 83-100 дней.

Осень характеризуется ранними заморозками, наблюдаемыми в конце второй и начале третьей декады сентября.

Расчётная зимняя температура принимается - 17°, средняя температура наиболее холодной пятидневки (для проектирования отопления) составляет -28°, расчётный вес снегового покрова - 100кг/м2. 

Среднегодовое количество осадков составляет 627 мм, из них на долю жидких приходится 460мм. Летом осадки выпадают в виде дождей и ливней. Суточный максимум осадков может достигать 80 мм.

Снежный покров устанавливается в третьей декаде ноября. Снежный покров сходит в основном в апреле. Среднегодовые скорости ветра колеблются от 2,3 до 5,6 м/сек., причём зимой скорость ветра выше. Преобладающее направление ветра в январе – восточное, южное и юго-западное, а в июле – западное и северо-западное.

	Показатели относительной влажности воздуха по месяцам.

	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Год

	86
	82
	 81
	72
	58
	66
	70
	74
	78
	82
	85
	87
	77


1.4. Показатели сферы жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования
  Организацию в границах сельского поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации осуществляют органы местного самоуправления муниципального района, в состав которого входит сельское поселение.

Указанные выше полномочия могут быть переданы органам местного самоуправления поселения в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

В организации инженерно-коммунального обслуживания важны нормативы потребления коммунальных услуг, которые регулируются Правилами установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 23 мая 2006 г. № 306, и отражают минимальный, необходи​мый для поддержания жизнедеятельности уровень потребления услуг населением. Указанные нормативы на практике могут использоваться для определения объема услуг, предоставляемых населению, отдельно по каждому виду услуг и экономически обоснованных тарифов, размера субсидий и потребности в бюджетных средствах. 

Нормативы потребления коммунальных услуг включают группу показателей, характеризующих необходи​мый минимальный объем потребления коммунальных услуг, оказываемых населению. Они определяются исходя из социальной нормы площади жилья, объемов воды, газа, электрической и тепловой энергии, приходящихся на одного человека, в среднем по территории. Уровень нормативов потребления жилищно-коммунальных услуг является динамичным показателем и зависит от множества факторов. Поэтому его необходимо периодически пересматривать. 

1.5. Анализ текущего состояния систем теплоснабжения

Системы централизованного теплоснабжения в населенных пунктах муниципального образования отсутствуют.

Теплоснабжение  зданий общественного и производственного назначения осуществляется от автономных котельных, работающих на газе.

Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки децентрализованное, осуществляется с помощью газа или твердого топлива. 

На территории муниципального образования расположены две котельные отапливающие объекты социальной инфраструктуры:

Котельная – адрес: с. Новое Шаткино, ул. Гагарина, 2м. Работает три котла КЧМ-5 общей мощностью 800 КВТ. 

Котельная – адрес с. Старый Чирчим, ул.Лесная, 2 А. Занимаемая площадь – 411,7  Номинальная теплопроизводительность 1 котла 1 МВ ( 0,86 ГК ) общей мощностью 2 мегаватта (1,72 ГК),  два котла КВа-1,0 Гн ( ФАКЕЛ-Г).

1.6. Анализ текущего состояния  систем  водоснабжения
Основными источниками водоснабжения на территории сельсовета являются артезианские скважины однако и сохранились шахтные колодцы. 

В с Новый Чирчим отсутствует система централизованного водоснабжения.

Общая протяженность водопроводных сетей составляет 28,5 км, введены в эксплуатацию в (1972, 1982, 1985,1992,2001,2007,2008).

Водопроводная сеть с протяженностью 12,5 км находится в удовлетворительном  состоянии. В 2006 году провели реконструкцию водопроводных сетей отдельных улиц  с протяженностью 2491 метров. В 2007 году провели реконструкцию водопроводных сетей в селе Красное Поле с протяженностью 480 метров, в селе Новое Шаткино 380 метров. В 2009 году реконструирован магистральный водопровод в селе Красное Поле протяженностью 1000 метров. 

В 2010-2014 годах 37 домовладений подключены к централизованной системе водоснабжения.

Сеть поливочных технических водопроводов в населенных пунктах сельсовета отсутствует,  что ведет к  использованию питьевой воды для иных целей, в том числе для  полива огородов, зеленых насаждений и т.д., создавая вторичный дефицит питьевой воды в летний сезон.

Для снабжения населения водой на сети установлены водоразборные колонки. 

Обслуживание водопроводных сетей производит МУП «Новошаткинское ЖКХ». 

1.7. Анализ текущего состояния  систем газоснабжения

Села  Новое Шаткино, Старое Шаткино, Камышенка, Новый Чирчим, Старый Чирчим газифицированы полностью. Не газифицировано: с. Красное Поле.

Протяженность сетей газоснабжения- 38,9 км.

В 2014 году газифицирована ул. Лермонтова, пер. Рабочий, пер. Нагорный села Новое Шаткино. 

1.8. Анализ текущего состояния сферы сбора твердых бытовых отходов

На территории сельсовета расположено два полигона твердых бытовых отходов:

Полигон ТБО расположен в 700 м по направлению на юго-восток от ориентира: ул. Радищева, 98 «А» с. Старое Шаткино, на момент разработки генерального плана правоустанавливающая и санитарно-эпидемиологическая разрешительная документация находится в стадии оформления,  площадью 1000 м².

Полигон ТБО расположен в 250 м по направлению на северо-восток с. Старый Чирчим, на момент разработки генерального плана не отвечает санитарно-эпидемиологическим требованиям, так как не соблюден размер санитарно-защитной зоны, с   площадью 3000 м²

1.9. Анализ текущего состояния  системы водоотведения
Систем централизованного водоотведения в населенных пунктах сельсовета нет. Незначительное количество жилых зданий и зданий культурно-бытового назначения канализовано посредством выгребов с удалением нечистот ассенизационным транспортом. Население, проживающее в частном секторе, пользуется дворовыми уборными. 

1.10.  Анализ текущего состояния системы электроснабжения.
По территории сельсовета проходят следующие высоковольтные линии электропередач:

ВЛ-110 кВ

ВЛ-35 кВ;

ВЛ-10 кВ.

Электроснабжение жилищно-коммунального сектора и производственных предприятий Новошаткинского сельсовета осуществляется от подстанций 110/35/10кВ, расположенной  в с.Русский Камешкир и 2-х подстанций 35/10кВ в с. Старый Чирчим и в с.Мордовский Камешкир, входящих в систему «Пензэнерго». 

Электричество поступает к населению и предприятиям через сеть ЛЭП 10 кВ, с последующим понижением напряжения с помощью трансформаторных подстанций и распределением через сеть ЛЭП 0,4 кВ.

Все населенные пункты сельсовета электрифицированы. 

Состояние системы электроснабжения удовлетворительное, требует планового капитального ремонта.

2.  Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации  Программы.

2.1. Основные цели Программы.

Основной целью Программы является создание условий для приведения объектов и сетей коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия для проживания граждан и улучшения экологической обстановки на территории  Новошаткинского   сельсовета. 
Программа направлена на снижение уровня износа, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации. В рамках данной Программы должны быть созданы условия, обеспечивающие привлечение средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, а также сдерживание темпов роста тарифов на коммунальные услуги.
Обеспечение ежегодного роста объемов ввода жилья, развитие направлений строительства жилья, доступного для широких слоев населения, обеспечение земельных участков социальной и инженерной инфраструктурой, формирование условий для стимулирования инвестиционной активности в жилищном строительстве, в том числе в части реализации проектов комплексного освоения и развития территорий; развитие производства местных строительных материалов на территории муниципального образования.

2.2. Основные задачи Программы. 
1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры.
2. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры.

3. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельсовета.

4. Повышение качества предоставляемых ЖКУ.

5. Снижение потребление энергетических ресурсов.

6. Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям.

7. Улучшение экологической обстановки в сельском поселении.

            8. Повышение уровня газификации населённых пунктов   сельсовета.
            9.Строительство социально значимых объектов и инженерных коммуникаций для

                обеспечения развития районов массовой жилищной застройки и комплексного

                освоения территорий, создание оптимальных условий для осуществления 

                градостроительной деятельности, помощи в обеспечении земельных наделов, 

                определенных под комплексную застройку, улучшения условий проживания людей.
2.3. Сроки и этапы реализации Программы.

Программа действует с 1 января 2017 года по 31 декабря 2036 года. Реализация программы будет осуществляться весь период.

3. Мероприятия по развитию системы коммунальной инфраструктуры

 3.1. Общие положения

1. Основными факторами, определяющими направления разработки Программы, являются:

· тенденции социально-экономического развития поселения, характеризующиеся незначительным снижением численности населения; 
· состояние существующей системы коммунальной инфраструктуры;

· перспективное строительство малоэтажных домов, направленное на улучшение жилищных условий граждан;

· сохранение оценочных показателей потребления коммунальных услуг;

2. Мероприятия разрабатывались исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы коммунальной инфраструктуры, условий их эксплуатации. Достижение целевых индикаторов в результате реализации Программы характеризует будущую модель коммунального комплекса поселения. 

3. Комплекс мероприятий по развитию системы коммунальной инфраструктуры, поселения разработан  по следующим направлениям:

· строительство и модернизация оборудования, сетей организаций коммунального комплекса  в целях повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации;

· строительство и модернизация оборудования и сетей в целях подключения новых потребителей в объектах капитального строительства;

4. Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности в решении вопросов развития системы коммунальной инфраструктуры  в сельском поселении и срокам реализации.

5. Сроки реализации мероприятий Программы  определены исходя из актуальности и эффективности мероприятий (в целях повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации). 

6. Мероприятия, реализуемые для подключения новых потребителей, разработаны исходя из того, что организации коммунального комплекса обеспечивают  требуемую для подключения мощность, устройство точки подключения и врезку в существующие магистральные трубопроводы, коммунальные сети до границ участка застройки. От границ участка застройки и непосредственно до объектов строительства прокладку необходимых коммуникаций осуществляет Застройщик. Точка подключения находится на границе участка застройки, что отражается в договоре на подключение. Построенные Застройщиком сети эксплуатируются Застройщиком или передаются в муниципальную собственность в установленном порядке по соглашению сторон.

7. Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства областного бюджета, местного бюджета. Объемы финансирования мероприятий из областного  бюджета определяются после принятия программ в области развития и модернизации систем коммунальной инфраструктуры и подлежат ежегодному уточнению после формирования областного бюджета на соответствующий финансовый год с учетом результатов реализации мероприятий в предыдущем финансовом году. Если мероприятие реализуется в течение нескольких лет, то количественные и стоимостные показатели распределяются по годам по этапам, что обуславливает приведение в таблицах программы долей единиц. 

Собственные средства организаций коммунального комплекса, направленные на реализацию мероприятий по повышению качества товаров (услуг), улучшению экологической ситуации представляют собой величину амортизационных отчислений (кроме сферы теплоснабжения), начисленных на основные средства, существующие и построенные (модернизированные) в рамках соответствующих мероприятий. 

Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 1 к Программе

3.2. Система водоснабжения
Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий Программы комплексного развития системы водоснабжения потребителей поселения являются:

-  ремонт водопроводных сетей;
- ремонт накопителей воды;

-реконструкция существующих смотровых колодцев и ремонт запорной арматуры;

-установка ограждения санитарной зоны вокруг резервуаров и башен;

-установка люков на смотровые колодцы;

-установка задвижек;

-реконструкция очистных сооружений;
Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 1 к Программе.

                                3.3. Система сбора и вывоза твердых бытовых отходов

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий Программы комплексного развития  системы сбора и вывоза твердых бытовых отходов потребителей поселения, являются:
- Приобретение мусорных контейнеров 

- Организация в поселении раздельного сбора мусора (перспектива).

            - улучшение санитарного состояния территорий сельсовета;

            - стабилизация  и последующее уменьшение образования бытовых отходов;

            - обеспечение надлежащего сбора  и транспортировки ТБО; 

- ликвидация несанкционированных свалок
Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 1 к Программе.

3.4. Система электроснабжения
Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий Программы комплексного развития системы электроснабжения  потребителей поселения являются:

- Оснащение потребителей бюджетной сферы и жилищно-коммунального хозяйства электронными приборами учета расхода электроэнергии с классом точности 1.0;

- Реконструкция и ремонт и замена оборудования существующего уличного освещения;

- Внедрение современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего экономию электрической энергии;

- Принятие мер по повышению надежности электроснабжения тех объектов, для которых перерыв в электроснабжении грозит серьезными последствиями.

Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 1 к Программе.

3.5. Стимулирование развития жилищного строительства

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий Программы комплексного развития в рамках стимулирования развития жилищного строительства являются 

- обеспечение усовершенствования системы документов территориального планирования Новошаткинского сельсовета Камешкирского  района Пензенской области

-обеспечение ежегодного роста объемов ввода жилья, развитие направлений строительства жилья, доступного для широких слоев населения, 

-обеспечение земельных участков социальной и инженерной инфраструктурой, формирование условий для стимулирования инвестиционной активности в жилищном строительстве, в том числе в части реализации проектов комплексного освоения и развития территорий;

 -развитие производства местных строительных материалов на территории муниципального образования.

4. Механизм реализации  Программы и контроль за ходом ее выполнения
Реализация Программы осуществляется Администрацией Новошаткинского   сельсовета. Для решения задач Программы предполагается использовать средства  областного бюджета, в т.ч. выделяемые на целевые программы Пензенской области, средства местного бюджета, собственные средства предприятий коммунального комплекса. 

Пересмотр тарифов на ЖКУ производится в соответствии с действующим законодательством.


В рамках реализации данной Программы в соответствии со стратегическими приоритетами развития Новошаткинского   сельсовета, основными направлениями сохранения и развития коммунальной инфраструктуры будет осуществляться мониторинг проведенных мероприятий и на основе этого осуществляется корректировка мероприятий Программы.

Исполнителями Программы являются администрация Новошаткинского   сельсовета и организации коммунального комплекса. 

Контроль за реализацией Программы осуществляет по итогам каждого года Администрация Новошаткинского   сельсовета и Комитет местного самоуправления Новошаткинского   сельсовета.

Изменения в Программе и сроки ее реализации, а также объемы финансирования из местного бюджета могут быть пересмотрены Администрацией Новошаткинского   сельсовета по ее инициативе или по предложению организаций коммунального комплекса в части изменения сроков реализации и мероприятий программы.
5. Оценка эффективности реализации Программы
Основными результатами реализации мероприятий в сфере ЖКХ  являются:

- модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры поселения; 

- снижение  эксплуатационных затрат предприятий ЖКХ; 
- улучшение качественных показателей  воды;
- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека.

Наиболее важными конечными результатами реализации программы являются:

- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;

- снижение количества потерь воды;

- повышение качества предоставляемых услуг жилищно-коммунального комплекса;

- обеспечение надлежащего сбора и утилизации твердых и жидких бытовых отходов;

- улучшение экологического состояния  окружающей среды.

Приложение № 1
к программе  

комплексного развития систем коммунальной

 инфраструктуры Новошаткинского  сельсовета

  Камешкирского района Пензенской области на 2017-2036 годы  

Перечень  мероприятий программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новошаткинского  сельсовета

Камешкирского района Пензенской области на 2017-2036 годы

	№ п/п
	Содержание мероприятия
	Источники финансирования
	Стоимость, тыс. руб.

	
	
	
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032-2036

	1
	2
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21

	1
	Водоснабжение
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	-  ремонт водопроводных сетей;
	областной бюджет и местный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2
	Разработка проектно-сметной документации на ремонт водопроводных сетей
	областной бюджет и местный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.3
	- ремонт накопителей воды;


	областной бюджет и местный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.4
	-реконструкция существующих смотровых колодцев и ремонт запорной арматуры; 
	местный бюджет


	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.5.
	-установка ограждения санитарной зоны вокруг резервуаров и башен;
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.6
	-установка люков на смотровые колодцы;


	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.7
	-установка задвижек;


	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.8
	-реконструкция очистных сооружений;

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.9
	Приобретение глубинных насосов, задвижек и т.п.
	
	49,3
	49,3
	49,3
	49,3
	49,3
	49,3
	49,3
	49,3
	49,3
	49,3
	49,3
	49,3
	49,3
	49,3
	49,3
	246,5

	2
	Электроснабжение
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Приобретение энергосберегающих ламп для уличного освещения и других установок
	местный бюджет
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	100

	2.2
	Содержание сетей уличного освещения
	местный бюджет
	150
	150
	150
	150
	150
	150
	150
	150
	150
	150
	150
	150
	150
	150
	150
	750

	3
	Благоустройство территории

	3.1
	Приобретение мусорных контейнеров для сбора мусора на улицах
	местный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.2
	Работы по ликвидации несанкционированных свалок
	
	31
	123,881
	231,546
	250
	250
	250
	250
	250
	250
	250
	250
	250
	250
	250
	250
	1250

	3.3
	Организация благоустройства, озеленение и содержание в надлежащем порядке
	
	316,86
	316,86
	316,86
	350
	350
	350
	350
	350
	350
	350
	350
	350
	350
	350
	350
	1750

	3.4
	Обустройство мест для сбора твердых бытовых отходов
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	Стимулирование развития жилищного строительства 

	4.1
	Стимулирование развития жилищного строительства
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	ВСЕГО
	
	567,16
	660,041
	767,706
	819,3
	819,3
	819,3
	819,3
	819,3
	819,3
	819,3
	819,3
	819,3
	819,3
	819,3
	819,3
	4096,5


