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АДМИНИСТРАЦИЯ

БОЛЬШЕУМЫССКОГО СЕЛЬСОВЕТА
КАМЕШКИРСКОГО РАЙОНА 

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	от
	17.02.2025 года
	№
	9

	с.Б.Умыс


Об утверждении годового доклада 
о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Модернизация и развитие сети автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Большеумысского сельсовета Камешкирского района Пензенской области» за 2024 год 

       В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), руководствуясь Уставом сельского поселения Большеумысский  сельсовет муниципального района Камешкирский  район Пензенской области, администрация  Большеумысского  сельсовета Камешкирского района Пензенской области  

постановляет:

1.Утвердить годовой доклад о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Модернизация и развитие сети автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Большеумысского сельсовета Камешкирского района Пензенской области» за 2024 год согласно Приложению № 1 к постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Сельские ведомости».

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации Большеумысского сельсовета Камешкирского района Пензенской области. 

Глава администрации 

Большеумысского сельсовета 

Камешкирского района 

Пензенской области                                                                                              Гужова А.А.     

Приложение

к постановлению администрации

Большеумысского сельсовета

Камешкирского района 

Пензенской области 

от 17.02.2025 года № 9
Годовой доклад
о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Модернизация и развитие сети автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Большеумысского сельсовета Камешкирского района Пензенской области» за 2024 год
Наименование муниципальной программы
Муниципальная программа «Модернизация и развитие сети автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Большеумысского сельсовета Камешкирского района Пензенской области», утверждена постановлением администрации Большеумысского сельсовета Камешкирского района Пензенской области от 01.11.2013г.  № 52.
Подпрограмма 1 «Содержание улично-дорожной сети Большеумысского сельсовета Камешкирского района Пензенской области»

Целью подпрограммы является:

-Обеспечение содержание улично-дорожной сети Большеумысского сельсовета Камешкирского района Пензенской области                             

Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
- содержание улично-дорожной сети Большеумысского сельсовета Камешкирского района Пензенской области (очистка проезжей части дорог и обочин от снега и устранение гололёда песко-соляной смесью, ямочный ремонт покрытия дороги, механизированное выкашивание и срезка поросли откосов и обочин дорог, восстановление профиля щебеночного покрытия);

- содержание автомобильных дорог за счет муниципального дорожного фонда Большеумысского сельсовета Камешкирского района Пензенской области.

В 2024 году все мероприятия по-зимнему и летнему содержанию дорог были выполнены в полном объеме.

Для достижения ожидаемых результатов по подпрограмме в 2024 году администрация Большеумысского сельсовета заключила договоры с: 
- ООО «Камешкиравтодорсервис» по очистке внутрипоселковых дорог от снега;
- МУП «Гарант» по обкосу придорожных полос внутрипоселковых дорог;

-ИП Головинова С.И. на составление локально-сметных расчетов по зимнему содержанию автодорог;
- Самозанятый налогоплательщик Турутин Р.Н. по очистке автодороги.

- Самозанятый налогоплательщик Колдомасов Ф.Н. по очистке автодороги.

- Самозанятый налогоплательщик Кочнев Е.В. по ремонту автодороги.

Подпрограмма 2 «Ремонт (капитальный ремонт) автомобильных дорог местного значения в границах Большеумысского сельсовета Камешкирского района Пензенской области»

Целью подпрограммы является:

- Повышение качества дорожного покрытия, повышение эффективности использования бюджетного финансирования, направляемого на цели развития транспортной инфраструктуры Большеумысского сельсовета Камешкирского района Пензенской области.

- Ремонт (капитальный ремонт) автомобильных дорог местного значения в границах Большеумысского сельсовета Камешкирского района Пензенской области. 
Для достижения цели были поставлены следующие задачи:

Ремонт (капитальный ремонт) автомобильных дорог и искусственных сооружений на них.

   По данной подпрограмме мероприятия в 2024 году не проводились. 
Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы: оценка эффективности мер правового регулирования представлена в приложении N1 таблица № 3 к Годовому докладу
о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Модернизация и развитие сети автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Большеумысского сельсовета Камешкирского района Пензенской области».
Глава администрации
Большеумысского сельсовета

Камешкирского района 
Пензенской области                                                               А.А.Гужова
Приложение №1

К Годовому докладу
о ходе реализации и

 оценки эффективности реализации

 муниципальной программы
 «Модернизация и развитие сети

 автомобильных дорог местного значения

 в границах населенных пунктов 

 Большеумысского сельсовета Камешкирского района 

Пензенской области»

ОТЧЕТ

об исполнении целевых показателей муниципальной программы Большеумысского сельсовета

Камешкирского района Пензенской области по итогам 2024 года

«Модернизация и развитие сети автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Большеумысского сельсовета Камешкирского района Пензенской области»

	Ответственный исполнитель
	Администрация Большеумысского сельсовета Камешкирского района Пензенской области

	N п/п
	Наименование целевого показателя
	Единица измерения
	Значения целевых показателей
	Абсолютное отклонение
	Относительное отклонение, в %
	Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год)

	
	
	
	план на год
	отчет
	
	
	

	Муниципальная программа «Модернизация и развитие сети автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Большеумысского сельсовета Камешкирского района Пензенской области»



	1
	Содержание существующей сети автомобильных дорог 
	км
	33,4
	33,4
	0
	0
	

	2
	Создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения (уличное освещение)
	%
	100
	100
	0
	0
	

	3
	Ремонт и (капитальный ремонт) автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
	км
	0
	0
	0
	0
	

	4
	Подготовка проектно-сметной документации  по ремонту и содержанию автомобильных дорог
	шт.
	2
	2
	0
	0
	Подготовлена проектно-сметная документация

	1. Подпрограмма 1 «Содержание улично-дорожной сети Большеумысского  сельсовета Камешкирского района Пензенской области»

	

	11
	Содержание существующей сети автомобильных дорог
	км
	33,4
	33,4
	0
	0
	

	1.2
	Подготовка проектно-сметной документации  по ремонту и содержанию автомобильных дорог
	Шт.
	2
	2
	0
	0
	Подготовлена проектно-сметная документация по ремонту и зимнему содержанию дорог 


	2
	Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения
	%
	100
	100
	0
	0
	

	2.1
	Создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения.
	%
	100
	100
	0
	0
	Уличное освещение

	2. Подпрограмма 2 «Ремонт (капитальный ремонт) автомобильных дорог местного значения в границах Большеумысского сельсовета Камешкирского района Пензенской области»


	

	1
	Ремонт и (капитальный ремонт) автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
	км
	0
	0
	0
	0
	

	
	Подготовка проектно-сметной документации  по ремонту (капитальному ремонту) и содержанию автомобильных дорог
	Шт.
	0
	0
	0
	0
	


Приложение №2

к Годовому докладу
о ходе реализации и

 оценки эффективности реализации

 муниципальной программы
 «Модернизация и развитие сети

 автомобильных дорог местного значения

 в границах населенных пунктов 

 Большеумысского сельсовета Камешкирского района 

Пензенской области»

ОТЧЕТ

о выполнении сводных показателей муниципальных заданий

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

муниципальными учреждениями Большеумысского сельсовета Камешкирского района Пензенской области

за 2024 год по муниципальной программе

«Модернизация и развитие сети автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Большеумысского сельсовета Камешкирского района Пензенской области»

	Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, мероприятий
	Единица измерения объема муниципальной услуги
	Значение показателя объема муниципальной услуги
	Расходы бюджета Большеумысского сельсовета Камешкирского района  Пензенской области на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей

	
	
	план
	факт
	Сводная бюджетная роспись

на 1 января отчетного года
	Сводная бюджетная роспись

на 31 декабря отчетного года
	Кассовое исполнение

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Подпрограмма 1 «Содержание улично-дорожной сети Большеумысского  сельсовета Камешкирского района Пензенской области»

	Администрация Большеумысского сельсовета Камешкирского района Пензенской области

	Основное мероприятие: Мероприятия дорожного хозяйства на автомобильных дорогах общего пользования местного значения

	1. Наименование муниципальной услуги (работа) и ее содержание:

Содержание автомобильных дорог  и искусственных сооружений на них
	

	Содержание автомобильных дорог  и искусственных сооружений на них
	%
	100
	66
	1050,051
	1062,929
	701,790

	Подготовка проектно-сметной документации  по ремонту и содержанию  автомобильных дорог, проведение строительного контроля, оценки технического состояния
	%
	100
	100
	0
	2,500
	2,500

	2. Наименование муниципальной услуги (работа) и ее содержание:

Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения
	

	Создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения
	%
	100
	100
	172,949
	172,949
	172,949

	Подпрограмма 2 «Ремонт (капитальный ремонт) автомобильных дорог местного значения в границах Большеумысского сельсовета Камешкирского района Пензенской области»

	Администрация Большеумысского сельсовета Камешкирского района Пензенской области

	Основное мероприятие: Мероприятия по ремонту (капитальному ремонту) дорожного хозяйства на автомобильных дорогах общего пользования местного значения

	1. Наименование муниципальной услуги (работа) и ее содержание:

Ремонт (капитальный ремонт) автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
	

	Ремонт (капитальный ремонт)  автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
	%
	0
	0
	0
	0
	0

	Подготовка проектно-сметной документации  по ремонту и содержании. автомобильных дорог
	%
	0
	0
	0
	0
	0


Приложение №3

К Годовому докладу
о ходе реализации и

 оценки эффективности реализации

 муниципальной программы
 «Модернизация и развитие сети

 автомобильных дорог местного значения

 в границах населенных пунктов 

 Большеумысского сельсовета Камешкирского района 

Пензенской области»

ОЦЕНКА

применения мер правового регулирования в сфере реализации

муниципальной программы Большеумысского сельсовета Камешкирского района Пензенской области за 2024 год
«Модернизация и развитие сети автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Большеумысского сельсовета Камешкирского района Пензенской области»

	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Администрация Большеумысского сельсовета Камешкирского района Пензенской области

	N п/п
	Наименование меры государственного регулирования
	Показатель применения меры
	Финансовая оценка результата <*>
	Краткое обоснование необходимости применения меры для достижения целей муниципальной программы

	
	
	
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	

	1
	Подпрограмма 1 «Содержание улично-дорожной сети Большеумысского  сельсовета Камешкирского района Пензенской области»

	1.1
	Постановление администрации Большеумысского сельсовета Камешкирского района Пензенской области 

от 17.10.2018г. № 71
	«Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных   программ Большеумысского сельсовета Камешкирского района Пензенской области»
	
	
	
	
	осуществление 

мер правового регулирования в 2024 году не повлияло на результаты 

подпрограммы



	2
	Подпрограмма 2 «Ремонт (капитальный ремонт) автомобильных дорог местного значения в границах Большеумысского сельсовета Камешкирского района Пензенской области»

	2.1
	Постановление администрации Большеумысского сельсовета Камешкирского района Пензенской области 

от 17.10.2018г. № 71
	«Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных   программ Большеумысского сельсовета Камешкирского района Пензенской области»
	
	
	
	
	осуществление 

мер правового регулирования в 2024 году не повлияло на результаты 

подпрограммы




--------------------------------

<*> финансовая оценка результата отражается в виде появления дополнительных поступлений: налоговых доходов, либо выпадающих доходов.

Приложение №4

К Годовому докладу
о ходе реализации и

 оценки эффективности реализации

 муниципальной программы
 «Модернизация и развитие сети

 автомобильных дорог местного значения

 в границах населенных пунктов 

 Большеумысского сельсовета Камешкирского района 

Пензенской области
СВЕДЕНИЯ

о внесенных изменениях в муниципальную программу Большеумысского сельсовета

Камешкирского района Пензенской области за 2024 год
«Модернизация и развитие сети автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Большеумысского сельсовета Камешкирского района Пензенской области»

	Ответственный исполнитель
	Администрация Большеумысского сельсовета Камешкирского района Пензенской области

	N п/п
	Вид нормативного правового акта
	Дата принятия
	Номер
	Суть изменений (краткое изложение)

	1
	постановление администрации Большеумысского сельсовета Камешкирского района Пензенской области

О внесении изменений в муниципальную программу «Модернизация и развитие сети автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Большеумысского сельсовета Камешкирского района Пензенской области»


	10.01.2024г
	3
	        В связи с уточнением  объемов финансирования 


Приложение №5
К Годовому докладу
о ходе реализации и

 оценки эффективности реализации

 муниципальной программы
 «Модернизация и развитие сети

 автомобильных дорог местного значения

 в границах населенных пунктов 

 Большеумысского сельсовета Камешкирского района 

Пензенской области»
Оценка эффективности реализации муниципальной программы "Модернизация и развитие сети   автомобильных дорог местного значения в границах Большеумысского сельсовета Камешкирского района Пензенской области" за 2024 год
Подпрограмма 1 «Содержание улично-дорожной сети Большеумысского сельсовета Камешкирского района Пензенской области»

	№ п/п
	наименование 
	формула 
	Расчет 

	1
	Степень реализации мероприятий
	СРм = Мв / М,

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году
	Мв-3
М – 3
СРм=3/3=1

	2
	Оценка степени соответствия запланированному

уровню затрат


	ССуз = Зф / Зп,

где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Зп - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.


	Зф-877,239 тыс руб

Зп- 1238,378тыс. руб

ССуз  =0,71

	3
	Эффективность использования средств бюджета Большеумысского сельсовета Камешкирского района Пензенской области
	ЭИС = СРМ / ССУЗ, где:

ЭИС - эффективность использования средств бюджета Большеумысского сельсовета Камешкирского района Пензенской области;

СРМ - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств бюджета Большеумысского сельсовета Камешкирского района Пензенской области;

ССУЗ - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета Большеумысского сельсовета Камешкирского района Пензенской области.


	1/0,71=1,41=1

	4
	Показатель эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы с учетом всех источников (если доля финансового обеспечения реализации подпрограммы из средств бюджета Большеумысского сельсовета Камешкирского района составляет менее 90%)


	ЭИС = СРМ / ССУЗ, где:

ЭИС - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы;

СРМ - степень реализации всех мероприятий подпрограммы;

ССУЗ - степень соответствия запланированному уровню расходов из всех источников.

В случае если отношение СРМ / ССУЗ больше 1, отношение принимается равным 1.
	

	5
	Степень достижения планового значения целевого показателя
	- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДП/ППЗ = ЗПП/ПФ / ЗПП/ПП;

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДП/ППЗ = ЗПП/ПП / ЗПП/ПФ;

где:

СДП/ППЗ - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы;

ЗПП/ПФ - значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПП/ПП - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы.


	ЗПП/ПФ-70
ЗПП/ПП-100
СДП/ППЗ= 70/100=0,7
ЗПП/ПФ-80
ЗПП/ПП- 0,8
СДП/ППЗ= 80/100=1
ЗПП/ПФ-93
ЗПП/ПП-100
СДП/ППЗ= 93/100=0,93


	6
	Степень реализации подпрограммы
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где:

СРП/П - степень реализации подпрограммы;

СДП/ППЗ - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N - число целевых показателей, характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДП/ППЗ больше 1, значение СДП/ППЗ принимается равным 1.


	(0,7+0,8+0,93)/3=0,81

	7
	Эффективность реализации подпрограммы
	ЭРП/П = СРП/П * ЭИС, где:

ЭРП/П - эффективность реализации подпрограммы;

СРП/П - степень реализации подпрограммы;

ЭИС - эффективность использования средств бюджета Большеумысского сельсовета Камешкирского района Пензенской области (либо эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы).

Если финансовое обеспечение реализации подпрограммы не предусмотрено, эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и степени реализации всех мероприятий подпрограммы по следующей формуле:

ЭРП/П = СРП/П * СРМ, где:

ЭРП/П - эффективность реализации подпрограммы;

СРП/П - степень реализации подпрограммы;

СРМ - степень реализации всех мероприятий подпрограммы.


	0,81*1=0,81


Подпрограмма 2 «Ремонт (капитальный ремонт) автомобильных дорог местного значения в границах Большеумысского сельсовета Камешкирского района Пензенской области»
	№ п/п
	наименование 
	формула 
	Расчет 

	1
	Степень реализации мероприятий
	СРм = Мв / М,

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году
	Мв-1
М – 1
СРм=1

	2
	Оценка степени соответствия запланированному

уровню затрат


	ССуз = Зф / Зп,

где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Зп - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.
	Зф –0тыс.руб

Зп-0  тыс. руб

ССуз =0

	3
	Эффективность использования средств бюджета Большеумысского сельсовета Камешкирского района Пензенской области
	ЭИС = СРМ / ССУЗ, где:

ЭИС - эффективность использования средств бюджета Большеумысского сельсовета Камешкирского района Пензенской области;

СРМ - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств бюджета Большеумысского сельсовета Камешкирского района Пензенской области;

ССУЗ - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета Большеумысского сельсовета Камешкирского района Пензенской области.
	1/1=1

	4
	показатель эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы с учетом всех источников 

(если доля финансового обеспечения реализации подпрограммы из средств бюджета Большеумысского сельсовета Камешкирского района составляет менее 90%)
	ЭИС = СРМ / ССУЗ, где:

ЭИС - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы;

СРМ - степень реализации всех мероприятий подпрограммы;

ССУЗ - степень соответствия запланированному уровню расходов из всех источников.

В случае если отношение СРМ / ССУЗ больше 1, отношение принимается равным 1.
	1/1=1

	5
	Степень достижения планового значения целевого показателя

Муниципальной подпрограммы
	- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДП/ППЗ = ЗПП/ПФ / ЗПП/ПП;

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДП/ППЗ = ЗПП/ПП / ЗПП/ПФ;

где:

СДП/ППЗ - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы;

ЗПП/ПФ - значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПП/ПП - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы.
	ЗПП/ПФ-100
ЗПП/ПП-100
СДП/ППЗ= 1


	6
	Степень реализации подпрограммы
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где:

СРП/П - степень реализации подпрограммы;

СДП/ППЗ - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N - число целевых показателей, характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДП/ППЗ больше 1, значение СДП/ППЗ принимается равным 1.
	1/1=1

	7
	Эффективность реализации подпрограммы
	ЭРП/П = СРП/П * ЭИС, где:

ЭРП/П - эффективность реализации подпрограммы;

СРП/П - степень реализации подпрограммы;

ЭИС - эффективность использования средств бюджета Большеумысского сельсовета Камешкирского района Пензенской области (либо эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы).

Если финансовое обеспечение реализации подпрограммы не предусмотрено, эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и степени реализации всех мероприятий подпрограммы по следующей формуле:

ЭРП/П = СРП/П * СРМ, где:

ЭРП/П - эффективность реализации подпрограммы;

СРП/П - степень реализации подпрограммы;

СРМ - степень реализации всех мероприятий подпрограммы.
	1*1=1


	8
	Степень достижения планового значения целевого показателя муниципальной программы
	- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДГППЗ = ЗПГПФ / ЗПГПП;

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДГППЗ = ЗПГПП / ЗПГПФ;

где:

СДГППЗ - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

ЗПГПФ - значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПГПП - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.
	0
(данные из приложения №1 к годовому докладу)

	9
	Степень реализации муниципальной программы
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СРГП - степень реализации муниципальной программы;

СДГППЗ - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

N - число целевых показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы.

При использовании в данной формуле в случаях, если СДГППЗ > 1 значение СДГППЗ принимается равным 1.
	(1+1+1)/3=1

	10
	Эффективность реализации муниципальной программы
	
[image: image5]
ЭРГП - эффективность реализации муниципальной программы;

СРГП - степень реализации муниципальной программы;

ЭРП/П - эффективность реализации подпрограммы;

kj - коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей муниципальной программы.

j - количество подпрограмм.

Коэффициент kj определяется по формуле:

kj = Фj / Ф, где

Фj - объем фактических расходов из бюджета Большеумысского сельсовета Камешкирского района Пензенской области (кассового исполнения) на реализацию j-ой подпрограммы в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов из бюджета Большеумысского сельсовета Камешкирского района Пензенской области (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы.

 Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение ЭРГП составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если значение ЭРГП составляет не менее 0,8.
	0,5*1+0,5*(0,81+1)*(0+1)/2

=0,95


	11
	Заключение 
	Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение ЭРГП составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если значение ЭРГП составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРГП составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.
	Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой


j
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ЭРгп = 0,5 * СРгп + 0,5 *        (ЭРп/п * k)/j, где:








