Годовой доклад
о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Модернизация и развитие сети автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов  Чумаевского сельсовета  Камешкирского района Пензенской области на 2014-2027 годы» за 2024 год
Наименование муниципальной программы
Муниципальная программа  «Модернизация и развитие сети автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов  Чумаевского сельсовета  Камешкирского района Пензенской области на 2014-2027 годы, утверждена постановлением администрации Чумаевского сельсовета Камешкирского  района Пензенской области от 22.11.2013г.  № 51.


Подпрограмма 1 «Содержание улично-дорожной сети Чумаевского  сельсовета Камешкирского района Пензенской области»

Целью подпрограммы является:
-Обеспечение содержание улично-дорожной сети  Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области                             
Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
- содержание улично-дорожной сети Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области (очистка проезжей части дорог и  обочин от снега и устранение гололёда песко-соляной смесью, ямочный ремонт покрытия дороги, механизированное выкашивание и срезка поросли откосов и обочин дорог, восстановление профиля щебеночного покрытия);
- содержание автомобильных дорог за счет муниципального дорожного фонда Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области.
-Уличное освещение автомобильных дорог.
В  2024 году все мероприятия по зимнему и летнему содержанию дорог были выполнены в полном объеме.
Для достижения ожидаемых результатов по подпрограмме в 2024 году администрация Чумаевского сельсовета заключила договора с: 
- ООО «Рус-Агро-Селект» по очистке внутрипоселковых дорог от снега.
Самозанятый Чиндин А.Н. по очистке внутрипоселковых дорог от снега

Подпрограмма 2 «Ремонт (капитальный ремонт) автомобильных дорог местного значения в границах Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области на 2014-2027 годы»
Целью подпрограммы является:
- Повышение качества дорожного покрытия, повышение эффективности использования бюджетного финансирования, направляемого на цели развития транспортной инфраструктуры Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области.
- Ремонт (капитальный ремонт) автомобильных дорог местного значения в границах  Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области. 

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы: оценка эффективности мер правового регулирования представлена в приложении N1 таблица № 3 к Годовому докладу
о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Модернизация и развитие сети автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов  Чумаевского сельсовета  Камешкирского района Пензенской области на 2014-2027 годы».



Глава администрации
Чумаевского сельсовета
Камешкирского района 
Пензенской области                                                               Ю.Ю.Рыжова






























































Приложение №1

 Годовому докладу
о ходе реализации и
 оценки эффективности реализации
 муниципальной  программы
 «Модернизация и развитие сети
 автомобильных дорог местного значения
 в границах населенных пунктов 
 Чумаевского сельсовета  Камешкирского района 
Пензенской области на 2014-2027 годы»

ОТЧЕТ
об исполнении целевых показателей муниципальной программы Чумаевского сельсовета
Камешкирского района Пензенской области по итогам 2024 года
«Модернизация и развитие сети автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов  Чумаевского сельсовета  Камешкирского района Пензенской области на 2014-2027 годы»

	Ответственный исполнитель
	Администрация Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области

	N п/п
	Наименование целевого показателя
	Единица измерения
	Значения целевых показателей
	Абсолютное отклонение
	Относительное отклонение, в %
	Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год)

	
	
	
	план на год
	отчет
	
	
	

	Муниципальная программа «Модернизация и развитие сети автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов  Чумаевского сельсовета  Камешкирского района Пензенской области на 2014-2027 годы»


	1
	Содержание существующей сети автомобильных дорог 
	км
	43
	43
	0
	0
	

	2
	Ремонт и (капитальный ремонт) автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
	км
	0
	0
	0
	0
	

	3
	Подготовка проектно-сметной документации  по ремонту и содержанию автомобильных дорог
	шт.
	2
	2
	0
	0
	Подготовлена проектно-сметная документация

	1. Подпрограмма 1 «Содержание улично-дорожной сети Чумаевского  сельсовета Камешкирского района Пензенской области на 2014-2027 годы»»

	1.1
	Содержание существующей сети автомобильных дорог
	км
	43
	43
	0
	0
	

	1.2
	Подготовка проектно-сметной документации  по ремонту и содержанию автомобильных дорог



	Шт.
	2
	2
	0
	0
	Подготовлена проектно-сметная документация по зимнему содержанию дорог

	1.3
	Уличное освещение
	Шт.
	35
	35
	
	
	

	2. Подпрограмма 2 «Ремонт (капитальный ремонт) автомобильных дорог местного значения в границах Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области на 2014-2027 годы»

	

	2.1.
	Подготовка проектно-сметной документации  по ремонту и содержанию автомобильных дорог
	Шт.
	1
	1
	0
	0
	


Приложение №2
к Годовому докладу
о ходе реализации и
 оценки эффективности реализации
 муниципальной  программы
 «Модернизация и развитие сети
 автомобильных дорог местного значения
 в границах населенных пунктов 
 Чумаевского сельсовета  Камешкирского района 
Пензенской области на 2014-2027 годы»

ОТЧЕТ
о выполнении сводных показателей муниципальных заданий
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
муниципальными учреждениями Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области
по муниципальной программе
«Модернизация и развитие сети автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов  Чумаевского сельсовета  Камешкирского района Пензенской области на 2014-2027 годы»

	Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, мероприятий
	Единица измерения объема муниципальной услуги
	Значение показателя объема муниципальной услуги
	Расходы бюджета Чумаевского сельсовета Камешкирского района  Пензенской области на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей

	
	
	план
	факт
	Сводная бюджетная роспись
на 1 января отчетного года
	Сводная бюджетная роспись
на 31 декабря отчетного года
	Кассовое исполнение

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Подпрограмма 1 «Содержание улично-дорожной сети Чумаевского  сельсовета Камешкирского района Пензенской области на 2014-2027 годы»

	Администрация Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области

	Основное мероприятие: Мероприятия дорожного хозяйства на автомобильных дорогах общего пользования местного значения

	1. Наименование муниципальной услуги (работа) и ее содержание:
Содержание автомобильных дорог  и искусственных сооружений на них
	

	Содержание автомобильных дорог  и искусственных сооружений на них
	%
	100
	100
	340,490
	523,726
	         427,987

	Подготовка проектно-сметной документации  по ремонту и содержании. автомобильных дорог
	%
	100
	100
	                     10,0
	                  10,0
	4,5

	Уличное освещение
	%
	100
	100
	141,510
	141,510
	139,05990

	Подпрограмма 2 «Ремонт (капитальный ремонт) автомобильных дорог местного значения в границах Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области на 2014-2027 годы»

	Администрация Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области

	Основное мероприятие: Мероприятия по ремонту (капитальному ремонту) дорожного хозяйства на автомобильных дорогах общего пользования местного значения

	1. Наименование муниципальной услуги (работа) и ее содержание:
Ремонт (капитальный ремонт) автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
	

	Ремонт (капитальный ремонт)  автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
	%
	0
	0
	0
	0
	0

	Подготовка проектно-сметной документации  по ремонту и содержании. автомобильных дорог
	%
	0
	0
	0
	0
	0










Приложение №3
К Годовому докладу
о ходе реализации и
 оценки эффективности реализации
 муниципальной  программы
 «Модернизация и развитие сети
 автомобильных дорог местного значения
 в границах населенных пунктов 
 Чумаевского сельсовета  Камешкирского района 
Пензенской области на 2014-2027 годы»

ОЦЕНКА
применения мер правового регулирования в сфере реализации
муниципальной программы Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области
«Модернизация и развитие сети автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов  Чумаевского сельсовета  Камешкирского района Пензенской области на 2014-2027 годы»

	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Администрация Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области
	

	N п/п
	Наименование меры государственного регулирования
	Показатель применения меры
	Финансовая оценка результата <*>
	
	
	
	
	
	
	
	Краткое обоснование необходимости применения меры для достижения целей муниципальной программы

	
	
	
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019
	2020 г.
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	
	

	1
	Подпрограмма 1 «Содержание улично-дорожной сети Чумаевского  сельсовета Камешкирского района Пензенской области на 2014-2027 годы»
	
	

	1.1
	Постановление администрации Чумаевского сельсовета Камешкирского района  Пензенской области 
от 20.10.2016г. № 102
	«Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных   программ Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области»
	
	
	
	
	
	
	
	
	осуществление 
мер правового регулирования в 2024 году не повлияло на результаты 
подпрограммы


	2
	Подпрограмма 2 «Ремонт (капитальный ремонт) автомобильных дорог местного значения в границах Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области на 2014-2027 годы»

	2.1
	Постановление администрации Чумаевского сельсовета Камешкирского района  Пензенской области 
от 20.10.2016г. № 102
	«Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных   программ Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области»
	
	
	
	
	осуществление 
мер правового регулирования в 2024 году не повлияло на результаты 
подпрограммы




--------------------------------
<*> финансовая оценка результата отражается в виде появления дополнительных поступлений: налоговых доходов, либо выпадающих доходов.



	
Приложение №4
К Годовому докладу
о ходе реализации и
 оценки эффективности реализации
 муниципальной  программы
 «Модернизация и развитие сети
 автомобильных дорог местного значения
 в границах населенных пунктов 
 Чумаевского сельсовета  Камешкирского района 
Пензенской области на 2014-2027 годы»




СВЕДЕНИЯ
о внесенных изменениях в муниципальную программу Чумаевского сельсовета
Камешкирского района Пензенской области за 2024 год

«Модернизация и развитие сети автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов  Чумаевского сельсовета  Камешкирского района Пензенской области на 2014-2027 годы»

	Ответственный исполнитель
	Администрация Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области

	N п/п
	Вид нормативного правового акта
	Дата принятия
	Номер
	Суть изменений (краткое изложение)

	1
	постановление администрации Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области
О внесении изменений в муниципальную программу «Модернизация и развитие сети автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов  Чумаевского сельсовета  Камешкирского района Пензенской области на 2014-2024 годы»

	26.12.2024г
	85
	        В связи с уточнением  объемов финансирования 







Приложение №5
К Годовому докладу
о ходе реализации и
 оценки эффективности реализации
 муниципальной  программы
 «Модернизация и развитие сети
 автомобильных дорог местного значения
 в границах населенных пунктов 
 Чумаевского сельсовета  Камешкирского района 
Пензенской области на 2014-2027 годы»


Оценка эффективности реализации муниципальной программы "Модернизация и развитие сети   автомобильных дорог местного значения  в границах Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области   на 2014-2027 годы" за 2024 год


Подпрограмма 1 «Содержание улично-дорожной сети Чумаевского  сельсовета Камешкирского района Пензенской области на 2014-2027 годы»
	№ п/п
	наименование 
	формула 
	Расчет 

	1
	Степень реализации мероприятий
	СРм = Мв / М,
СРм - степень реализации мероприятий;
Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;
М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году
	Мв-1
М – 1
СРм= 1/1=1

	2
	Оценка степени соответствия запланированному
уровню затрат

	ССуз = Зф / Зп,

где:
ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;
Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;
Зп - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

	Зф-379,3.руб
Зп- 494,9 тыс. руб

ССуз =379,3/494,9 =0,8

	3
	Эффективность использования средств бюджета Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области
	
ЭИС = СРМ / ССУЗ, где:

ЭИС - эффективность использования средств бюджета Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области;
СРМ - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств бюджета Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области;
ССУЗ - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области.


	1/0,8=1,25

	4
	показатель эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы с учетом всех источников 
(если доля финансового обеспечения реализации подпрограммы из средств бюджета Чумаевского сельсовета Камешкирского района составляет менее 90%)

	
ЭИС = СРМ / ССУЗ, где:

ЭИС - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы;
СРМ - степень реализации всех мероприятий подпрограммы;
ССУЗ - степень соответствия запланированному уровню расходов из всех источников.
В случае если отношение СРМ / ССУЗ больше 1, отношение принимается равным 1.
	1/0,8=1,25

	5
	Степень достижения планового значения целевого показателя
	- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДП/ППЗ = ЗПП/ПФ / ЗПП/ПП;

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДП/ППЗ = ЗПП/ПП / ЗПП/ПФ;

где:
СДП/ППЗ - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы;
ЗПП/ПФ - значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;
ЗПП/ПП - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы.

	ЗПП/ПФ-43
ЗПП/ПП-43

СДП/ППЗ= 43/43=1

ЗПП/ПФ-2
ЗПП/ПП- 2

СДП/ППЗ= 2/2=1


	6
	Степень реализации подпрограммы
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где:
СРП/П - степень реализации подпрограммы;
СДП/ППЗ - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы;
N - число целевых показателей, характеризующих цели и задачи подпрограммы.
При использовании данной формулы в случаях, если СДП/ППЗ больше 1, значение СДП/ППЗ принимается равным 1.

	(1+1)/2=1

	7
	Эффективность реализации подпрограммы
	ЭРП/П = СРП/П * ЭИС, где:

ЭРП/П - эффективность реализации подпрограммы;
СРП/П - степень реализации подпрограммы;
ЭИС - эффективность использования средств бюджета Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области (либо эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы).
Если финансовое обеспечение реализации подпрограммы не предусмотрено, эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и степени реализации всех мероприятий подпрограммы по следующей формуле:

ЭРП/П = СРП/П * СРМ, где:

ЭРП/П - эффективность реализации подпрограммы;
СРП/П - степень реализации подпрограммы;
СРМ - степень реализации всех мероприятий подпрограммы.

	1*1,25=1,25



Подпрограмма 2 «Ремонт (капитальный ремонт) автомобильных дорог местного значения в границах Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области на 2014-2027 годы»
	№ п/п
	наименование 
	формула 
	Расчет 

	1
	Степень реализации мероприятий
	СРм = Мв / М,
СРм - степень реализации мероприятий;
Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;
М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году
	Мв-0
М – 0
СРм=0

	2
	Оценка степени соответствия запланированному
уровню затрат

	ССуз = Зф / Зп,

где:
ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;
Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;
Зп - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

	Зф – 0тыс.руб
Зп-  0тыс. руб

ССуз =0

	3
	Эффективность использования средств бюджета Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области
	
ЭИС = СРМ / ССУЗ, где:

ЭИС - эффективность использования средств бюджета Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области;
СРМ - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств бюджета Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области;
ССУЗ - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области.

	0

	4
	показатель эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы с учетом всех источников 
(если доля финансового обеспечения реализации подпрограммы из средств бюджета Чумаевского сельсовета Камешкирского района составляет менее 90%)

	
ЭИС = СРМ / ССУЗ, где:

ЭИС - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы;
СРМ - степень реализации всех мероприятий подпрограммы;
ССУЗ - степень соответствия запланированному уровню расходов из всех источников.
В случае если отношение СРМ / ССУЗ больше 1, отношение принимается равным 1.
	

	5
	Степень достижения планового значения целевого показателя
Муниципальной подпрограммы
	- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДП/ППЗ = ЗПП/ПФ / ЗПП/ПП;

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДП/ППЗ = ЗПП/ПП / ЗПП/ПФ;

где:
СДП/ППЗ - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы;
ЗПП/ПФ - значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;
ЗПП/ПП - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы.

	ЗПП/ПФ-0
ЗПП/ПП-0

СДП/ППЗ= 0
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	Степень реализации подпрограммы
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где:
СРП/П - степень реализации подпрограммы;
СДП/ППЗ - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы;
N - число целевых показателей, характеризующих цели и задачи подпрограммы.
При использовании данной формулы в случаях, если СДП/ППЗ больше 1, значение СДП/ППЗ принимается равным 1.

	0

	7
	Эффективность реализации подпрограммы
	ЭРП/П = СРП/П * ЭИС, где:

ЭРП/П - эффективность реализации подпрограммы;
СРП/П - степень реализации подпрограммы;
ЭИС - эффективность использования средств бюджета Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области (либо эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы).
Если финансовое обеспечение реализации подпрограммы не предусмотрено, эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и степени реализации всех мероприятий подпрограммы по следующей формуле:

ЭРП/П = СРП/П * СРМ, где:

ЭРП/П - эффективность реализации подпрограммы;
СРП/П - степень реализации подпрограммы;
СРМ - степень реализации всех мероприятий подпрограммы.

	0



	8
	Степень достижения планового значения целевого показателя муниципальной программы
	- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДГППЗ = ЗПГПФ / ЗПГПП;

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДГППЗ = ЗПГПП / ЗПГПФ;

где:
СДГППЗ - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;
ЗПГПФ - значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;
ЗПГПП - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

	43/43=1
2/2=1

(данные из приложения №1 к годовому докладу)

	9
	Степень реализации муниципальной программы
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СРГП - степень реализации муниципальной программы;
СДГППЗ - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;
N - число целевых показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы.
При использовании в данной формуле в случаях, если СДГППЗ > 1 значение СДГППЗ принимается равным 1.

	
(1+1)/2=1

	10
	Эффективность реализации муниципальной программы
	 (
j
1

ЭР
гп
 = 0,5 * 
СР
гп
 + 0,5 *        (
ЭР
п
/
п
 
* 
k
)/
j
, где:
)

ЭРГП - эффективность реализации муниципальной программы;
СРГП - степень реализации муниципальной программы;
ЭРП/П - эффективность реализации подпрограммы;
kj - коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей муниципальной программы.
j - количество подпрограмм.

Коэффициент kj определяется по формуле:

kj = Фj / Ф, где

Фj - объем фактических расходов из бюджета Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области (кассового исполнения) на реализацию j-ой подпрограммы в отчетном году;
Ф - объем фактических расходов из бюджета Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы.
 Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение ЭРГП составляет не менее 0,9.
Эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если значение ЭРГП составляет не менее 0,8.

	0,5*1+0,5*(1,25+0)*(0,8+0)/2
=0,75
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	Заключение 
	Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение ЭРГП составляет не менее 0,9.
Эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если значение ЭРГП составляет не менее 0,8.
Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРГП составляет не менее 0,7.
В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

	Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной
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