Годовой доклад

о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Модернизация и развитие сети автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов  Чумаевского сельсовета  Камешкирского района Пензенской области на 2014-2027 годы» за 2024 год

Наименование муниципальной программы

Муниципальная программа  «Модернизация и развитие сети автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов  Чумаевского сельсовета  Камешкирского района Пензенской области на 2014-2027 годы, утверждена постановлением администрации Чумаевского сельсовета Камешкирского  района Пензенской области от 22.11.2013г.  № 51.

Подпрограмма 1 «Содержание улично-дорожной сети Чумаевского  сельсовета Камешкирского района Пензенской области»

Целью подпрограммы является:

-Обеспечение содержание улично-дорожной сети  Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области

Для достижения цели были поставлены следующие задачи:

- содержание улично-дорожной сети Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области (очистка проезжей части дорог и  обочин от снега и устранение гололёда песко-соляной смесью, ямочный ремонт покрытия дороги, механизированное выкашивание и срезка поросли откосов и обочин дорог, восстановление профиля щебеночного покрытия);

- содержание автомобильных дорог за счет муниципального дорожного фонда Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области.

-Уличное освещение автомобильных дорог.

В  2024 году все мероприятия по зимнему и летнему содержанию дорог были выполнены в полном объеме.

Для достижения ожидаемых результатов по подпрограмме в 2024 году администрация Чумаевского сельсовета заключила договора с:

- ООО «Рус-Агро-Селект» по очистке внутрипоселковых дорог от снега.

Самозанятый Чиндин А.Н. по очистке внутрипоселковых дорог от снега

Подпрограмма 2 «Ремонт (капитальный ремонт) автомобильных дорог местного значения в границах Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области на 2014-2027 годы»

Целью подпрограммы является:

- Повышение качества дорожного покрытия, повышение эффективности использования бюджетного финансирования, направляемого на цели развития транспортной инфраструктуры Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области.

- Ремонт (капитальный ремонт) автомобильных дорог местного значения в границах  Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы: оценка эффективности мер правового регулирования представлена в приложении N1 таблица № 3 к Годовому докладу

о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Модернизация и развитие сети автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов  Чумаевского сельсовета  Камешкирского района Пензенской области на 2014-2027 годы».

Глава администрации

Чумаевского сельсовета

Камешкирского района

Пензенской области                                                               Ю.Ю.Рыжова

Приложение №1

Годовому докладу

о ходе реализации и

оценки эффективности реализации

муниципальной  программы

«Модернизация и развитие сети

автомобильных дорог местного значения

в границах населенных пунктов

Чумаевского сельсовета  Камешкирского района

Пензенской области на 2014-2027 годы»

ОТЧЕТ

об исполнении целевых показателей муниципальной программы Чумаевского сельсовета

Камешкирского района Пензенской области по итогам 2024 года

«Модернизация и развитие сети автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов  Чумаевского сельсовета  Камешкирского района Пензенской области на 2014-2027 годы»

| Ответственный исполнитель |  | Администрация Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |  |  | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, в % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год) |
|  |  |  | план на год |  | отчет |  |  |  |
| Муниципальная программа «Модернизация и развитие сети автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области на 2014-2027 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Содержание существующей сети автомобильных дорог | км |  | 43 | 43 | 0 | 0 |  |
| 2 | Ремонт и (капитальный ремонт) автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | км |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | Подготовка проектно-сметной документации по ремонту и содержанию автомобильных дорог | шт. |  | 2 | 2 | 0 | 0 | Подготовлена проектно-сметная документация |
| 1. Подпрограмма 1 «Содержание улично-дорожной сети Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области на 2014-2027 годы»» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Содержание существующей сети автомобильных дорог | км |  | 43 | 43 | 0 | 0 |  |
| 1.2 | Подготовка проектно-сметной документации по ремонту и содержанию автомобильных дорог | Шт. |  | 2 | 2 | 0 | 0 | Подготовлена проектно-сметная документация по зимнему содержанию дорог |
| 1.3 | Уличное освещение | Шт. |  | 35 | 35 |  |  |  |
| 2. Подпрограмма 2 «Ремонт (капитальный ремонт) автомобильных дорог местного значения в границах Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области на 2014-2027 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Подготовка проектно-сметной документации по ремонту и содержанию автомобильных дорог | Шт. |  | 1 | 1 | 0 | 0 |  |

Приложение №2

к Годовому докладу

о ходе реализации и

оценки эффективности реализации

муниципальной  программы

«Модернизация и развитие сети

автомобильных дорог местного значения

в границах населенных пунктов

Чумаевского сельсовета  Камешкирского района

Пензенской области на 2014-2027 годы»

ОТЧЕТ

о выполнении сводных показателей муниципальных заданий

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

муниципальными учреждениями Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области

по муниципальной программе

«Модернизация и развитие сети автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов  Чумаевского сельсовета  Камешкирского района Пензенской области на 2014-2027 годы»

| Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, мероприятий | Единица измерения объема муниципальной услуги | Значение показателя объема муниципальной услуги |  | Расходы бюджета Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | Сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года | Сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1 «Содержание улично-дорожной сети Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области на 2014-2027 годы» |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие: Мероприятия дорожного хозяйства на автомобильных дорогах общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |
| - Наименование муниципальной услуги (работа) и ее содержание: Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них |  |  |  |  |  |  |
| Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | % | 100 | 100 | 340,490 | 523,726 | 427,987 |
| Подготовка проектно-сметной документации по ремонту и содержании. автомобильных дорог | % | 100 | 100 | 10,0 | 10,0 | 4,5 |
| Уличное освещение | % | 100 | 100 | 141,510 | 141,510 | 139,05990 |
| Подпрограмма 2 «Ремонт (капитальный ремонт) автомобильных дорог местного значения в границах Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области на 2014-2027 годы» |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие: Мероприятия по ремонту (капитальному ремонту) дорожного хозяйства на автомобильных дорогах общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |
| - Наименование муниципальной услуги (работа) и ее содержание: Ремонт (капитальный ремонт) автомобильных дорог и искусственных сооружений на них |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт (капитальный ремонт) автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подготовка проектно-сметной документации по ремонту и содержании. автомобильных дорог | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение №3

К Годовому докладу

о ходе реализации и

оценки эффективности реализации

муниципальной  программы

«Модернизация и развитие сети

автомобильных дорог местного значения

в границах населенных пунктов

Чумаевского сельсовета  Камешкирского района

Пензенской области на 2014-2027 годы»

ОЦЕНКА

применения мер правового регулирования в сфере реализации

муниципальной программы Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области

«Модернизация и развитие сети автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов  Чумаевского сельсовета  Камешкирского района Пензенской области на 2014-2027 годы»

| Ответственный исполнитель муниципальной программы |  |  | Администрация Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование меры государственного регулирования | Показатель применения меры | Финансовая оценка результата <*> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Краткое обоснование необходимости применения меры для достижения целей муниципальной программы |
|  |  |  | 2016 г. | 2017 г. |  | 2018 г. | 2019 |  | 2020 г. | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  |  | 2026 | 2027 |  |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Содержание улично-дорожной сети Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области на 2014-2027 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Постановление администрации Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области от 20.10.2016г. № 102 | «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | осуществление мер правового регулирования в 2024 году не повлияло на результаты подпрограммы |
| 2 | Подпрограмма 2 «Ремонт (капитальный ремонт) автомобильных дорог местного значения в границах Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области на 2014-2027 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Постановление администрации Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области от 20.10.2016г. № 102 | «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | осуществление мер правового регулирования в 2024 году не повлияло на результаты подпрограммы |  |  |  |  |

--------------------------------

<*> финансовая оценка результата отражается в виде появления дополнительных поступлений: налоговых доходов, либо выпадающих доходов.

Приложение №4

К Годовому докладу

о ходе реализации и

оценки эффективности реализации

муниципальной  программы

«Модернизация и развитие сети

автомобильных дорог местного значения

в границах населенных пунктов

Чумаевского сельсовета  Камешкирского района

Пензенской области на 2014-2027 годы»

СВЕДЕНИЯ

о внесенных изменениях в муниципальную программу Чумаевского сельсовета

Камешкирского района Пензенской области за 2024 год

«Модернизация и развитие сети автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов  Чумаевского сельсовета  Камешкирского района Пензенской области на 2014-2027 годы»

| Ответственный исполнитель |  | Администрация Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Вид нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | постановление администрации Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области О внесении изменений в муниципальную программу «Модернизация и развитие сети автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области на 2014-2024 годы» | 26.12.2024г | 85 | В связи с уточнением объемов финансирования |

Приложение №5

К Годовому докладу

о ходе реализации и

оценки эффективности реализации

муниципальной  программы

«Модернизация и развитие сети

автомобильных дорог местного значения

в границах населенных пунктов

Чумаевского сельсовета  Камешкирского района

Пензенской области на 2014-2027 годы»

Оценка эффективности реализации муниципальной программы "Модернизация и развитие сети   автомобильных дорог местного значения  в границах Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области   на 2014-2027 годы" за 2024 год

Подпрограмма 1 «Содержание улично-дорожной сети Чумаевского  сельсовета Камешкирского района Пензенской области на 2014-2027 годы»

| № п/п | наименование | формула | Расчет |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Степень реализации мероприятий | СРм = Мв / М, СРм - степень реализации мероприятий; Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году; М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Мв-1 М – 1 СРм= 1/1=1 |
| 2 | Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат | ССуз = Зф / Зп, где: ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов; Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году; Зп - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году. | Зф-379,3.руб Зп- 494,9 тыс. руб ССуз =379,3/494,9 =0,8 |
| 3 | Эффективность использования средств бюджета Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области | ЭИС = СРМ / ССУЗ, где: ЭИС - эффективность использования средств бюджета Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области; СРМ - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств бюджета Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области; ССУЗ - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области. | 1/0,8=1,25 |
| 4 | показатель эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы с учетом всех источников (если доля финансового обеспечения реализации подпрограммы из средств бюджета Чумаевского сельсовета Камешкирского района составляет менее 90%) | ЭИС = СРМ / ССУЗ, где: ЭИС - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы; СРМ - степень реализации всех мероприятий подпрограммы; ССУЗ - степень соответствия запланированному уровню расходов из всех источников. В случае если отношение СРМ / ССУЗ больше 1, отношение принимается равным 1. | 1/0,8=1,25 |
| 5 | Степень достижения планового значения целевого показателя | - для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений: СДП/ППЗ = ЗПП/ПФ / ЗПП/ПП; - для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений: СДП/ППЗ = ЗПП/ПП / ЗПП/ПФ; где: СДП/ППЗ - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы; ЗПП/ПФ - значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода; ЗПП/ПП - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы. | ЗПП/ПФ-43 ЗПП/ПП-43 СДП/ППЗ= 43/43=1 ЗПП/ПФ-2 ЗПП/ПП- 2 СДП/ППЗ= 2/2=1 |
| 6 | Степень реализации подпрограммы | где: СРП/П - степень реализации подпрограммы; СДП/ППЗ - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы; N - число целевых показателей, характеризующих цели и задачи подпрограммы. При использовании данной формулы в случаях, если СДП/ППЗ больше 1, значение СДП/ППЗ принимается равным 1. | (1+1)/2=1 |
| 7 | Эффективность реализации подпрограммы | ЭРП/П = СРП/П * ЭИС, где: ЭРП/П - эффективность реализации подпрограммы; СРП/П - степень реализации подпрограммы; ЭИС - эффективность использования средств бюджета Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области (либо эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы). Если финансовое обеспечение реализации подпрограммы не предусмотрено, эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и степени реализации всех мероприятий подпрограммы по следующей формуле: ЭРП/П = СРП/П * СРМ, где: ЭРП/П - эффективность реализации подпрограммы; СРП/П - степень реализации подпрограммы; СРМ - степень реализации всех мероприятий подпрограммы. | 1*1,25=1,25 |

Подпрограмма 2 «Ремонт (капитальный ремонт) автомобильных дорог местного значения в границах Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области на 2014-2027 годы»

| № п/п | наименование | формула | Расчет |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Степень реализации мероприятий | СРм = Мв / М, СРм - степень реализации мероприятий; Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году; М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Мв-0 М – 0 СРм=0 |
| 2 | Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат | ССуз = Зф / Зп, где: ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов; Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году; Зп - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году. | Зф – 0тыс.руб Зп- 0тыс. руб ССуз =0 |
| 3 | Эффективность использования средств бюджета Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области | ЭИС = СРМ / ССУЗ, где: ЭИС - эффективность использования средств бюджета Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области; СРМ - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств бюджета Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области; ССУЗ - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области. | 0 |
| 4 | показатель эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы с учетом всех источников (если доля финансового обеспечения реализации подпрограммы из средств бюджета Чумаевского сельсовета Камешкирского района составляет менее 90%) | ЭИС = СРМ / ССУЗ, где: ЭИС - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы; СРМ - степень реализации всех мероприятий подпрограммы; ССУЗ - степень соответствия запланированному уровню расходов из всех источников. В случае если отношение СРМ / ССУЗ больше 1, отношение принимается равным 1. |  |
| 5 | Степень достижения планового значения целевого показателя Муниципальной подпрограммы | - для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений: СДП/ППЗ = ЗПП/ПФ / ЗПП/ПП; - для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений: СДП/ППЗ = ЗПП/ПП / ЗПП/ПФ; где: СДП/ППЗ - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы; ЗПП/ПФ - значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода; ЗПП/ПП - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы. | ЗПП/ПФ-0 ЗПП/ПП-0 СДП/ППЗ= 0 |
| 6 | Степень реализации подпрограммы | где: СРП/П - степень реализации подпрограммы; СДП/ППЗ - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы; N - число целевых показателей, характеризующих цели и задачи подпрограммы. При использовании данной формулы в случаях, если СДП/ППЗ больше 1, значение СДП/ППЗ принимается равным 1. | 0 |
| 7 | Эффективность реализации подпрограммы | ЭРП/П = СРП/П * ЭИС, где: ЭРП/П - эффективность реализации подпрограммы; СРП/П - степень реализации подпрограммы; ЭИС - эффективность использования средств бюджета Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области (либо эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы). Если финансовое обеспечение реализации подпрограммы не предусмотрено, эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и степени реализации всех мероприятий подпрограммы по следующей формуле: ЭРП/П = СРП/П * СРМ, где: ЭРП/П - эффективность реализации подпрограммы; СРП/П - степень реализации подпрограммы; СРМ - степень реализации всех мероприятий подпрограммы. | 0 |

| 8 | Степень достижения планового значения целевого показателя муниципальной программы | - для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений: СДГППЗ = ЗПГПФ / ЗПГПП; - для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений: СДГППЗ = ЗПГПП / ЗПГПФ; где: СДГППЗ - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы; ЗПГПФ - значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода; ЗПГПП - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы. | 43/43=1 2/2=1 (данные из приложения №1 к годовому докладу) |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 | Степень реализации муниципальной программы | СРГП - степень реализации муниципальной программы; СДГППЗ - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы; N - число целевых показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы. При использовании в данной формуле в случаях, если СДГППЗ > 1 значение СДГППЗ принимается равным 1. | (1+1)/2=1 |
| 10 | Эффективность реализации муниципальной программы | j 1  ЭРгп = 0,5 * СРгп + 0,5 * (ЭРп/п * k)/j, где: ЭРГП - эффективность реализации муниципальной программы; СРГП - степень реализации муниципальной программы; ЭРП/П - эффективность реализации подпрограммы; kj - коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей муниципальной программы. j - количество подпрограмм. Коэффициент kj определяется по формуле: kj = Фj / Ф, где Фj - объем фактических расходов из бюджета Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области (кассового исполнения) на реализацию j-ой подпрограммы в отчетном году; Ф - объем фактических расходов из бюджета Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы. Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение ЭРГП составляет не менее 0,9. Эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если значение ЭРГП составляет не менее 0,8. | 0,5*1+0,5*(1,25+0)*(0,8+0)/2 =0,75 |
| 11 | Заключение | Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение ЭРГП составляет не менее 0,9. Эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если значение ЭРГП составляет не менее 0,8. Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРГП составляет не менее 0,7. В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной. | Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной |