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АДМИНИСТРАЦИЯ 
РУССКО-КАМЕШКИРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
КАМЕШКИРСКОГО РАЙОНА 
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
	
	от
	24.02.2025
	№
	44

	
с.Р.Камешкир





Об утверждении годового доклада о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы  «Модернизация и развитие сети автомобильных дорог местного значения в границах населенного пункта  Русско-Камешкирского сельсовета  Камешкирского района Пензенской области» за 2024 год	

       В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), руководствуясь Уставом Русско-Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области, администрация  Русско-Камешкирского  сельсовета Камешкирского района Пензенской области

постановляет:

1.Утвердить годовой доклад о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Модернизация и развитие сети автомобильных дорог местного значения в границах населенного пункта  Русско-Камешкирского сельсовета  Камешкирского района Пензенской области» за 2024 год	 согласно Приложению № 1 к постановлению.
2. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Правовое поле».
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу  администрации Русско-Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области. 



[bookmark: _GoBack]Глава администрации 
Русско-Камешкирского сельсовета 
Камешкирского района 
Пензенской области                                                                                                        О.И.Ермакова
                                                            Годовой доклад
о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Модернизация и развитие сети автомобильных дорог местного значения в границах населенного пункта  Русско-Камешкирского сельсовета  Камешкирского района Пензенской области»  за 2024год

Наименование муниципальной программы
     Муниципальная программа «Модернизация и развитие сети автомобильных дорог местного значения в границах населенного пункта  Русско-Камешкирского сельсовета  Камешкирского района Пензенской области», утверждена постановлением администрации Русско – Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области от 01.11.2013 г. № 148

Подпрограмма 1. «Содержание улично- дорожной сети Русско-Камешкирского  сельсовета Камешкирского района Пензенской области»

      Целью подпрограммы является:
- Удовлетворение общественной коммуникативной потребности в беспрепятственном круглогодичном, комфортном и безопасном перемещении по территории поселения с использованием автомобильных дорог.
- Содержание улично- дорожной сети Русско-Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области. 

Для достижения поставленных целей предусматривается решение следующих задач:

        - выполнение работ по содержанию автомобильных дорог (очистка проезжей части дорог и  обочин от снега и устранение гололёда песко-соляной смесью, ямочный ремонт покрытия дороги, механизированное выкашивание и срезка поросли обочин и откосов дорог, восстановление профиля щебеночного покрытия);
        - составление сметной документации по содержанию автомобильных дорог;
.   -содержание автомобильных дорог за счет муниципального дорожного фонда Русско-Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области.

Для достижения ожидаемых результатов по подпрограмме в 2024 году  администрацией Русско – Камешкирского сельсовета были заключены контракты с

- “Автодорсервис» по ямочному ремонту,

 договора с : «Автодорсервис» по посыпке и очистке внутрипоселковых дорог от снега,

- МУП «Гарант» по  посыпке и очистке внутрипоселковых дорог от снега;


Подпрограмма 2. «Ремонт (капитальный ремонт) автомобильных дорог местного значения в границах Русско-Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области»


Целью подпрограммы является:

- Повышение качества дорожного покрытия, повышение эффективности использования бюджетного финансирования, направляемого на цели развития транспортной инфраструктуры Русско-Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области.

- Ремонт (капитальный ремонт) автомобильных дорог местного значения в границах  Русско-Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области

Для достижения цели были поставлены следующие задачи:

- Ремонт (капитальный ремонт) автомобильных дорог и искусственных сооружений на них.
По данной подпрограмме мероприятия проводились и объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы на 2024 год в бюджете Русско – Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области был запланирован.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы: оценка эффективности мер правового регулирования представлена в приложении № 1 таблица №3 к Годовому докладу о ходе реализации муниципальной программы  «Модернизация и развитие сети автомобильных дорог местного значения в границах населенного пункта  Русско-Камешкирского сельсовета  Камешкирского района Пензенской области»















                                                                                                                                                                                              Приложение № 1
                                                                                                                                                                                           к  годовому докладу о ходе                                                                                                      реализации и оценки эффективности 
реализации муниципальной программы 
                                                                                                                                                                "Модернизация и развитие сети автомобильных
                                                                                                                                                                                    дорог местного значения в границах
                                                                                                                                         Русско –Камешкирского сельсовета Камешкирского района 
                                                                                                                                                                                   Пензенской области"


 

ОТЧЕТ
об исполнении основных мероприятий, 
муниципальной программы Русско-Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области
"Модернизация и развитие сети автомобильных дорог местного значения в границах Русско – Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области"
за  2024 год

	N
п/п
	Наименование основных мероприятий, мероприятий
	Ответственный исполнитель, соисполнитель
	Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период)
	Освоено
	Оценка соблюдения сроков выполнения основных этапов мероприятия и достижения показателей реализации мероприятия
	Заключено контрактов на отчетную дату,
тыс. рублей

	
	
	
	Всего
	в том числе по источникам:
	
	
	

	
	
	
	
	федеральный бюджет
	бюджет Русско-Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области
	
	внебюджетные источники
	
	
	

	
	
	
	план на год
	кассовые расходы





	план на год
	кассовые расходы
	план на год
	кассовые расходы
	план на год
	кассовые расходы
	план на год
	кассовые расходы
	
	Основные этапы выполнения мероприятия и показатели реализации мероприятия, един. изм.
	план
	факт
	

	11
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	1.
	Подпрограмма 1«Содержание улично-дорожной сети Русско – Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области на 2014-2027 годы»
	Администрация Русско –Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области
	2756,623
	2756,623
	
	
	2756,623
	2756,623
	
	-
	-
	
	2756,623
	
	
	
	

	1.1.
	Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
	Администрация Русско –Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области
	2756,623
	2756,623
	
	
	2756,623
	2756,623
	
	-
	-
	
	2756,623
	Ямочный ремонт
Очистка и посыпка дорог

Очистка и посыпка дорог
 
	
	
	Контракт с Автодорсервис» ( Договор с Автодорсервис
-Договор с МУП «Гарант»
-

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия
	

	Итого по подпрограмме 1:
	
	2756,623
	2756,623
	
	
	2756,623
	2756,623
	
	-
	-
	
	22756,623
	
	
	
	

	2.
	Подпрограмма 2
« Ремонт (капитальный ремонт) автомобильных дорог местного значения в границах Русско – Камешкирского сельсовета на 2014-2027 г. 
	Администрация Русско –Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области
	4992,412

	4992,412
	249,62

	249,62
	4742,792
	4742,792
	
	
	0
	
	44992,412
	
	
	
	

	22.1.
	Ремонт(капитальный ремонт)автомобильных дорог и искуственных сооружений на них
	Администрация Русско –Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области
	0
	
	0
	
	0
	
	0
	
	
	0
	
	0
	
	
	

	
	в том числе:
	
	0
	
	0
	
	0
	
	0
	
	
	0
	
	0
	
	
	

	22.2

	Ремонт (капитальный ремонт)автомобильных дорог и искусственных сооружений на них,за счет ассигнований дорожного фонда
	Администрация Русско –Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области
	4992,412

	4992,412
	249,62

	249,62
	4742,792
	4742,792
	
	
	0
	
	44992,412
	
	
	
	

	
	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия
	

	Итого по подпрограмме 2:
	
	4992,412

	4992,412
	249,62

	249,62
	4742,792
	4742,792
	
	
	0
	
	44992,412
	
	
	
	

	Всего по муниципальной программе:
	
	7749,035

	7749,035
	3006,243

	3006,243
	4742,492
	4742,492
	
	
	0
	
	7749,035
	
	
	
	

	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	по мероприятиям, имеющим инновационную направленность
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




image1.jpeg
PYCCKHH KAMEMIKHP





