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АДМИНИСТРАЦИЯ  ПЕСТРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
КАМЕШКИРСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ  ОБЛАСТИ     

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  28.11.2016 года                                                         №  193
с. Пестровка
Об утверждении программы  комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Пестровского  сельсовета  Камешкирского района Пензенской области на 2017-2036 годы  

                В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2014 г. № 456-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации", постановлением Правительства РФ от 1 октября 2015 г. № 1050 "Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов", Генеральным планом Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области, утвержденный решением Комитета местного самоуправления Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области от 08.08.2016 года  № 257-47/2, руководствуясь Уставом  Пестровского   сельсовета  Камешкирского района Пензенской области,  Администрация  Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую программу  Комплексного развития коммунальной инфраструктуры Пестровского  сельсовета Камешкирского района Пензенской области на 2017-2036 годы.

2.Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2017 года.

3.Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Сельские ведомости».

4.Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на главу администрации Пестровского  сельсовета Камешкирского района Пензенской области.
Глава  администрации

Пестровского  сельсовета                                                             Моисеев В.К.
Приложение №1
к постановлению администрации

Пестровского сельсовета 

Камешкирского района 

Пензенской области
 


    от  28.11.2016 года  № 193
Программа

комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры

Пестровского     сельсовета

Камешкирского района  Пензенской области

на 2017-2036 гг.

Структура

Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Пестровского  сельсовета на 2017-2036 годы
Паспорт  Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Пестровского  сельсовета на 2017-2036 годы 
1. Содержание проблемы и обоснование ее решения программными методами 

     1.1.  Демографическое развитие муниципального образования

     1.2. Гидрографические данные

     1.3. Климатические условия

 
 1.4. Показатели сферы жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования.

     1.5. Анализ текущего  состояния систем теплоснабжения

     1.6. Анализ текущего  состояния систем водоснабжения

     1.7. Анализ текущего  состояния систем  газоснабжения

     1.8. Анализ текущего  состояния сферы сбора твердых бытовых отходов

     1.9. Анализ текущего  состояния систем водоотведения

     1.10. Анализ текущего  состояния систем электроснабжения

2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации программы.

    2.1. Основные цели Программы

    2.2. Основные задачи Программы

    2.3. Сроки и этапы реализации Программы

3. Мероприятия по развитию системы коммунальной инфраструктуры.

      3.1. Общие положения

      3.2. Система водоснабжения

      3.3. Система сбора и вывоза твердых бытовых отходов

      3.4. Система электроснабжения

4. Механизм реализации  Программы и контроль за ходом ее выполнения

5. Оценка эффективности реализации программы

Перечень программных мероприятий по развитию коммунальной инфраструктуры, сбора твердых бытовых отходов.
Паспорт

Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  

Пестровского  сельсовета Камешкирского района Пензенской области на 2017-2036 годы
	Наименование программы
	Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  Пестровского  сельсовета Камешкирского района Пензенской области на 2017-2036 годы (далее – программа)

	Основания для разработки программы
	Федеральный закон от 29 декабря 2014 г. № 456-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации", постановление Правительства РФ от 1 октября 2015 г. № 1050 "Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов", Генеральный план Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области, утвержденный решением Комитета местного самоуправления Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области от  08.08.2016 года  № 257-47/2

	Разработчик программы
	Администрация Пестровского   сельсовета Камешкирского района Пензенской области

	Исполнители программы
	Администрация Пестровского   сельсовета Камешкирского района Пензенской области

	Контроль за реализацией программы
	Администрация Пестровского   сельсовета Камешкирского района Пензенской области

	Цель программы
	 Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, реконструкция и модернизация систем коммунальной инфраструктуры,  улучшение экологической ситуации на территории Пестровского  сельсовета Камешкирского района Пензенской области

	Задачи программы
	1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры.
2. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры.

3. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельсовета.

4. Повышение качества предоставляемых ЖКУ.

5. Снижение потребление энергетических ресурсов.

6. Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям.

7. Улучшение экологической обстановки в сельском поселении.

8. Повышение уровня газификации населённых пунктов   Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области.

	Сроки реализации программы
	2017-2036 годы

	Объемы и источники финансирования
	Общий объем  финансирования Программы составит 5,740 млн. рублей, в т.ч.:

2017 год – 0,325  млн. рублей;

2018 год – 0,285  млн. рублей;

2019год  - 0,285  млн. рублей;

2020 год - 0,285  млн. рублей;

2021 год  - 0,285  млн. рублей;

2022 – 2036 годы  –  4,275 млн. рублей;

Источник финансирования - средства бюджетов всех уровней,  инвестиции.

	Мероприятия программы

 
	 В сфере водоснабжения и водоотведения:

-  ремонт водопроводных сетей;

- ремонт накопителей воды;

-реконструкция существующих смотровых колодцев и ремонт запорной арматуры;

-установка ограждения санитарной зоны вокруг резервуаров и башен;

-установка люков на смотровые колодцы;

-установка задвижек;

-реконструкция очистных сооружений;

В сфере электроснабжения:

- внедрение современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего экономию электрической энергии.

Организация сбора и вывоза ТБО:
- улучшение санитарного состояния территорий сельсовета;

- стабилизация  и последующее уменьшение образования бытовых отходов;

- обеспечение надлежащего сбора  и транспортировки ТБО; 

- ликвидация несанкционированных свалок



1.  Содержание проблемы и обоснование ее решения программными методами

Одним из основополагающих условий развития  Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области (далее-Пестровского сельсовета) является комплексное развитие систем жизнеобеспечения Пестровского   сельсовета. 

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальными услугами, снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, модернизацию этих объектов путем внедрения энергосберегающих технологий, разработку и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса. 
В связи с тем, что Пестровский сельсовет, из-за ограниченных возможностей местного бюджета не имеет возможности самостоятельно решить проблему реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства в целях улучшения качества предоставления коммунальных услуг, финансирование мероприятий Программы необходимо осуществлять за счет средств, федерального, областного, районного и местного бюджета .

1.1. Демографическое развитие муниципального образования

Пестровский сельсовет входит в состав Камешкирского района с административным центром –село Пестровка.

Пестровский сельсовет граничит:

на севере – с Русско-Камешкирским сельсоветом Камешкирского района;

на востоке – Новошаткинским сельсоветом Камешкирского района;

на юге – с Балтайским районом Саратовской области;

на юго-западе – с Китунькинским сельсоветом Лопатинского района;

на западе – с Суляевским сельсоветом Лопатинского района Пензенской области;

на северо-западе – с Чумаевским сельсоветом Камешкирского района.

     Численность населения  на 01.01.2016г. составляет 1350 человек. В трудоспособном возрасте  570  человек, пенсионеров-  620 человек.

       Численность населения – важнейший социально-экономический показатель. Демографические процессы определяют характер воспроизводства населения, изменение его численности, характеризуют состояние рынка труда и устойчивость развития территории. На сегодняшний день демографическая проблема – одна из важнейших социально-экономических проблем как для Камешкирского  района в целом, так и для Пестровского сельсовета  в частности.

Динамика изменения численности населения тесно связана с экономическими причинами, происходящими в стране, в последние годы наблюдается постепенное снижение численности населения.

На протяжении последних лет на территории Пестровского  сельсовета  наблюдалось постепенное снижение численности населения. Сложившиеся тенденции в спаде рождаемости и естественного прироста в значительной степени отражают сложность переходного периода в нашей стране. Генеральным планом Пестровского сельсовета Камешкирского района пензенской области прогнозируется стабилизация и снижение темпов уменьшения численности населения  с 1350 до 1275 в 2020 году.
Для закрепления данной демографической ситуации и преломления сложившихся

негативных процессов начала 2000-х годов, сохранения и поддержания демографического

потенциала поселения необходимо достижение высоких темпов экономического роста,

реализация национальных и региональных социальных проектов в области демографической политики, улучшения здравоохранения, образования, обеспечения населения доступным жильем, поддержания семьи и детства.

Для стимулирования уровня рождаемости необходимо способствовать укреплению института семьи, росту благосостояния населении, помощи многодетным, молодым и малообеспеченным семьям. Основные направления снижения уровня смертности связаны с предупреждением и снижением материнской и младенческой смертности, увеличением продолжительности жизни за счет сокращения летальных исходов населения трудоспособного возраста, улучшением качества жизни, созданием условий для укрепления здоровья и здорового образа жизни населения.

Таблица 1
Динамика демографического развития Пестровского   сельсовета
	Демографические показатели Пестровского сельсовета за 2015 года

	Показатели
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь
	ВСЕГО

	умершие
	мужчины
	0
	3
	2
	2
	0
	3
	6
	0
	0
	0
	0
	1
	17

	
	женщины
	4
	2
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	0
	2
	0
	1
	13

	ВСЕГО
	4
	5
	2
	2
	1
	4
	7
	1
	0
	2
	0
	2
	30

	рожденные
	мальчики
	0
	0
	0
	2
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	3

	
	девочки
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2
	0
	0
	0
	0
	0
	2

	ВСЕГО
	0
	0
	0
	2
	0
	0
	3
	0
	0
	0
	0
	0
	5

	
	Динамика изменения численности населения Пестровского сельсовета

	Год
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015

	Численность населения, чел.
	1518
	1501
	1488
	1456
	1420
	1398


Демографический прогноз выполнен с учетом распоряжения Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р «Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года» и Закона Пензенской области от 4 сентября 2007 г. № 1367-ЗПО «Стратегия социально-экономического развития Пензенской области на долгосрочную перспективу (до 2021 года)».

Основные демографические проблемы для сельсовета:

старение населения, низкая продолжительность жизни, невысокий уровень рождаемости;

наличие миграции трудоспособного населения;

значительная имущественная дифференциация;

относительно низкие доходы населения, обусловленные сложившейся отраслевой структурой экономики.

Стратегической целью демографической политики для Пестровского сельсовета на период реализации генерального плана является принятие мер и участие в мероприятиях регионального и федерального уровня по снижению темпов естественной убыли населения, стабилизации численности населения и создании условий для ее роста, а также увеличении ожидаемой продолжительности жизни.

Основными задачами демографической политики являются:

снижение смертности населения, прежде всего высокой смертности мужчин в трудоспособном возрасте от внешних причин;

увеличение продолжительности активной жизни на основе создания условий и формирования мотивации для ведения здорового образа жизни, сокращения потребления алкоголя и табака, последовательной борьбы с распространением наркотиков и реабилитации больных наркоманией,  существенного снижения уровня заболеваемости социально значимыми и представляющими опасность для окружающих заболеваниями;

повышение уровня рождаемости, в первую очередь за счет создания условий для рождения в семьях второго и последующих детей;

совершенствование управления миграционными процессами в целях снижения дефицита трудовых ресурсов, необходимых для удовлетворения  потребностей экономики; 

проведение активной социально-экономической политики, направленной на сохранение численности населения в депрессивных муниципальных образованиях района; 

привлечение и закрепление на территории квалифицированных специалистов, в том числе лучших выпускников высших учебных заведений.

В качестве базового года для прогнозных расчетов принят 2015 г. Расчет основных показателей демографической ситуации Пестровского сельсовета проводился на основе анализа  процессов воспроизводства населения, сдвигов в его половой и возрастной структуре, развития внешних миграционных процессов.

Генеральным планом прогнозируется стабилизация и снижение темпов уменьшения численности населения с 1350 человек до 1275 человек в 2020 году.

При сохранении ключевых положительных тенденций в улучшении демографической ситуации на территории  Пестровского сельсовета прогнозируется численность населения 1150 человек к 2036 году.

Заложенный в прогнозной оценке рост численности населения обусловлен необходимостью реализации стратегической задачи в достижении высокого уровня социально-экономического развития,  и соответственно потребностями в трудовых ресурсах. 

При внесении изменений в генеральный план Пестровского сельсовета, прогноз численности населения необходимо корректировать при увеличении общей продолжительности прогноза в соответствии с экономическими и социальными реалиями, сложившимися на момент корректировок генерального плана Пестровского сельсовета.

1.2. Гидрогеографические данные

Гидрогеографическая сеть территории Пестровского сельсовета представлена реками Таштокомяк, Лелянга и ручьями. 

Река Таштокомяк, впадает в р.Уза. Длина реки Таштокомяк – 33 км, водосборная площадь 338 кв. км.

Река Лелянга протекает с востока на запад и впадает в реку Таштокомяк. Ее длина 15 км.

Первый лёд на реке устанавливается 5 ноября, начало половодья на реках наблюдается с 12 апреля (крайний день 15 апреля). Гидрометрических наблюдений на реках муниципального образования не ведется.

Также на территории сельсовета имеются несколько прудов, наиболее крупные из которых находятся на реке Таштокомяк между с. Порзово и с. Дьячовка.

Первый лёд на реках устанавливается 5 ноября, начало половодья на реках наблюдается с 12 апреля (крайний день 15 апреля). Гидрометрических наблюдений на реках Пестровского сельсовета не ведется.

Тектонические условия во многом обусловили и гидрогеологические. Так, в пределах Ульяновско-Саратовского прогиба выделяется одноименный артезианский бассейн. В его пределах водоносные горизонты, приуроченные к породам - коллекторам меловой системы, погружены на значительную глубину и над ними залегает водоносный комплекс, приуроченный к породам различных стратографических подразделений палеогенной системы. Этот водоносный комплекс является основным источником централизованного водоснабжения населенных пунктов района.

Отсутствие в толще пород камышинской и сызранской свит водоупорных толщ не позволяет выделить отдельные водоносные горизонты, и поэтому все воды объединятся в единый палеогеновый водоносный комплекс 

Водоносными в этом комплексе являются пески и трещиноватые песчаники камышинской свиты, саратовских слоев, верхнесызранских слоев, а также трещиноватые опоки нижнесызранских слоев.

 Глубина скважин, эксплуатирующих этот водоносный комплекс, различна. Столь же различна и водообильность. 

При установке фильтра в песках верхней части разреза, дебиты скважин составляют 6-7 куб.м/час. При установке водоприемной части скважин в трещиноватых опоках, производительность одиночных скважин меняется от 10 куб.м/ час до 26 куб.м/час.

Вода чаще всего характеризуется как пресная, гидрокарбонатно-натриевого или сульфатно-натриевого типов минерализации, удовлетворяющая требованиям ГОСТ для питья.

Воды отличаются хорошими вкусовыми качествами и удовлетворяют санитарным нормам.

                                                         1.3. Климатические условия
Пестровский сельсовет занимает территорию с умеренно-континентальным климатом и характеризуется холодной продолжительной зимой и сухим, сравнительно жарким летом. 

	Показатели температурного режима по месяцам.

	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Год

	-13,3
	-12,5
	-6,5
	3,1
	12,5
	16,8
	19,2
	16,9
	10,4
	3,8
	-3,6
	-10
	3,2


По данным наблюдений на ближайшей метеостанции в г. Кузнецке продолжительность периода с устойчивыми морозами достигает 130 дней.

Весна непродолжительная с резкими колебаниями температуры, связанными с вторжениями холодных арктических воздушных масс. Последние весенние заморозки наблюдаются 16-18 мая.

Лето тёплое. Наиболее тёплым месяцем является июль с абсолютным максимумом 37°. Продолжительность наиболее тёплого периода (с температурой свыше 15°) составляет 83-100 дней.

Осень характеризуется ранними заморозками, наблюдаемыми в конце второй и начале третьей декады сентября.

Расчётная зимняя температура принимается - 17°, средняя температура наиболее холодной пятидневки (для проектирования отопления) составляет -28°, расчётный вес снегового покрова - 100кг/м2. 

Среднегодовое количество осадков составляет 627 мм, из них на долю жидких приходится 460мм. Летом осадки выпадают в виде дождей и ливней. Суточный максимум осадков может достигать 80 мм.

Снежный покров устанавливается в третьей декаде ноября. Снежный покров сходит в основном в апреле. Среднегодовые скорости ветра колеблются от 2,3 до 5,6 м/сек., причём зимой скорость ветра выше. Преобладающее направление ветра в январе – восточное, южное и юго-западное, а в июле – западное и северо-западное.

	Показатели относительной влажности воздуха по месяцам.

	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Год

	86
	82
	 81
	72
	58
	66
	70
	74
	78
	82
	85
	87
	77


1.4. Показатели сферы жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования
  В настоящее время деятельность коммунального комплекса сельсовета характеризуется неравномерным развитием систем коммунальной инфраструктуры поселения, низким качеством предоставления коммунальных услуг, неэффективным использованием природных ресурсов.

Причинами возникновения проблем является:

- высокий процент изношенности коммунальной инфраструктуры, 

- неудовлетворительное техническое состояние жилищного фонда.

Следствием износа объектов ЖКХ является качество предоставляемых коммунальных услуг, не соответствующее запросам потребителей. А в связи с наличием  потерь в системах водоснабжения, что в целом негативно сказывается на финансовых результатах их хозяйственной деятельности. 
1.5. Анализ текущего состояния систем теплоснабжения
Системы централизованного теплоснабжения в населенных пунктах муниципального образования отсутствуют.

Теплоснабжение  зданий общественного и производственного назначения осуществляется от автономных котельных, работающих на газе.

Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки децентрализованное, осуществляется с помощью газа или твердого топлива. 

Объекты социальной инфраструктуры с. Пестровка отапливаются от котельной мощностью свыше 100 кВт (4 котла КЧМ-5).

Школа села Бегуч отапливается от собственной котельной мощностью свыше 100 квт (4 котла КЧМ-5).

1.6. Анализ текущего состояния  систем  водоснабжения
Основными источниками водоснабжения на территории сельсовета являются артезианские скважины, однако и сохранились шахтные колодцы. 

В некоторых населенных пунктах имеются системы централизованного водоснабжения. 

На момент разработки генерального плана 91,2% жилых дома присоединены к системам централизованного водоснабжения.

Скважины глубиной 60 – 110 метров и с дебитом 8,3 – 15 куб. м/час.:

с. Пестровка 2 скважины, обе действующие;

с. Покровка 1 скважина, действующая;

с. Дьячевка 2 скважины, обе действующие.

Скважины в количестве двух глубиной 90 метров и с дебитом 15 куб. м/час., расположенные в с. Бегуч.

Скважина глубиной 80 метров и с дебитом 15 куб. м/час., расположена в с. Мокрый Дол.

Скважины в количестве двух глубиной 110 метров и с дебитом 10 куб. м/час., расположенные в с. Порзово.

В селе Шишовка  артезианские скважины отсутствуют, население пользуется водой из колодцев.

Водопроводная сеть предусмотрена кольцевой с тупиковой разводкой, диаметр трубопровода различен 63 – 120мм. Протяжённость водопроводных сетей сельского поселения составляет 35 км.

Сеть поливочных технических водопроводов в населенных пунктах сельсовета отсутствует,  что ведет к  использованию питьевой воды для иных целей, в том числе для  полива огородов, зеленых насаждений и т.д., создавая вторичный дефицит питьевой воды в летний сезон.

Для снабжения населения водой на сети установлены водоразборные колонки. Часть населения пользуется водоснабжением из шахтных колодцев.

Комфортность проживания граждан на территории муниципального образования обеспечивается наличием развитой инфраструктуры. К инфраструктурным услугам относятся: теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение, газоснабжение. Все виды инфраструктурных услуг связаны друг с другом. Благоприятные условия жизни населения на территории муниципального образования создаются за счет предоставления ряда коммунальных услуг, в том числе сбор и вывоз твердых бытовых отходов

Анализируя существующее состояние систем водоснабжения в населенных пунктах сельсовета, выявлено:

-  в связи с физическим износом водопроводных сетей, из-за коррозии металла и отложений в трубопроводах, качество воды ежегодно ухудшается.

- износ водопроводных сетей составляет 60 %, вследствие чего число ежегодных порывов увеличивается, а потери в сетях достигают 30% от объема воды поданной в сеть.

- текущий ремонт не решает проблемы сверхнормативных потерь на некоторых участках и стабильной подачи воды потребителю, поэтому необходимо выполнить ряд мероприятий на водопроводных сетях, представленных в данной Программе.

Для обеспечения населенных пунктов централизованной системой водоснабжения надлежащего качества необходимо при подготовке, транспортировании и хранении воды, используемой на хозяйственно-питьевые нужды, применять реагенты, внутренние антикоррозионные покрытия, а также фильтрующие материалы, соответствующие требованиям Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

       С целью обеспечения населения качественной питьевой водой для источников подземного водоснабжения (водозаборов) необходимо разработать проекты организации зон санитарной охраны с определением границ составляющих их поясов и разработать комплекс необходимых организационных, технических, гигиенических и противоэпидемических мероприятий.

Располагаемые в Пестровском сельсовете производственные площадки должны иметь самостоятельную систему водоснабжения, не закольцованную с хозяйственно-питьевой системой во избежание различных загрязнений.

Улучшить качество хозяйственно-питьевого водоснабжения можно реализацией следующих направлений:

· устройство поливочных водопроводов в селах, как решение проблемы более экономичного расходования питьевой воды из подземных источников;

· проведение своевременных и качественных планово-предупредительных ремонтов систем водоснабжения, а также работ по их модернизации с заменой устаревшего технологического оборудования; 

· своевременное и качественное хлорирование водозаборных скважин, водопроводных сетей после замены насосов, ликвидации аварийных ситуаций, планово-предупредительных ремонтов, при неудовлетворительных анализах питьевой воды;

· своевременное  ограждение скважин (ЗСО 1-го пояса), ремонт ограждений зон строгой санитарной охраны водозаборов, обеспечение  правильного и безопасного режима  их эксплуатации.

· доочистка и доведение качества воды до питьевого состояния потребителями, в соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованного питьевого водоснабжения. Контроль качества» и ГОСТ Р 51232-98 (2002) «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества».

Объем водопотребления на хозяйственно-бытовые нужды (вода питьевого качества) и полив земельного участка, без учета использования надворных построек для водоснабжения и приготовления пищи для сельскохозяйственных животных, должен определятся на основании Приказа Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской обл. от 20.08.2012 № 89 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг для населения Пензенской области» (до отмены или заменами на другие нормативно правовые акты Пензенской области).

Норматив водопотребления при использовании земельного участка и надворных построек для полива земельного участка составляет 0,07 м³ (70 л) на 1 м² земельного участка в месяц. Вышеуказанный норматив применяется в период полива с 15 мая по 15 августа. Фактический период полива определяется органами местного самоуправления муниципальных образований Пензенской области совместно с ресурсоснабжающими организациями в зависимости от погодных условий..

1.7. Анализ текущего состояния  систем газоснабжения

По состоянию на 2015 года газоснабжение осуществляется:

в селах Пестровка, Покровка, Дьячевка обеспечены газом основная  часть жилой застройки на 68% и объекты социальной инфраструктуры на 100%;

в селе Бегуч основная  часть жилой застройки на 95% и объекты социальной инфраструктуры на 100%;

в с. Порзово газифицировано 95% жилой застройки. 

Поселок Шишовка не подключен к системе централизованного газоснабжения..

Объемы газопотребления должны определяться на основании приказа Управления цен и тарифов Пензенской области от 19 января 2007 г. № 4 «Об утверждении нормативов (норм) потребления природного газа населением Пензенской области при отсутствии приборов учета газа» (до отмены или заменами на другие нормативно правовые акты Пензенской области).

1.8. Анализ текущего состояния сферы сбора твердых бытовых отходов

Большим и проблематичным вопросом на протяжении целого ряда лет являлась уборка и вывоз хозяйственного мусора и твердых бытовых отходов. На территории поселения за отчетный период  организована система сбора и вывоза твердых бытовых отходов.
На территории сельсовета расположено два полигона твердых бытовых отходов:

Полигон ТБО расположен в 500 м по направлению на запад от жилой застройки с. Дьячовка, на момент разработки генерального плана правоустанавливающая и санитарно-эпидемиологическая разрешительная документация находится в стадии оформления.

Полигон ТБО расположен восточнее с. Бегуч, в 850 метрах от жилой застройки, на момент разработки генерального плана правоустанавливающая и санитарно-эпидемиологическая разрешительная документация находится в стадии оформления.
Организация сбора и вывоза ТБО осуществляет СПОК «Помощник», а также самовывозом. Собранные отходы вывозятся  на полигон временного хранения отходов.

1.9. Анализ текущего состояния  системы водоотведения
Систем централизованного водоснабжения в населенных пунктах муниципального образования нет. Незначительное количество жилых зданий и зданий культурно-бытового назначения канализовано посредством выгребов с удалением нечистот ассенизационным транспортом. Население, проживающее в частном секторе, пользуется дворовыми уборными. 

1.10.  Анализ текущего состояния системы электроснабжения.
По территории сельсовета проходят следующие высоковольтные линии электропередач:

ВЛ-35 кВ;

ВЛ-10 кВ.

Электроснабжение жилищно-коммунального сектора и производственных предприятий Муниципального образованияаткинского сельсовета осуществляется от подстанций 110/35/10кВ, расположенной  в с.Русский Камешкир и 2-х подстанций 35/10кВ в с. Старый Чирчим и в с.Мордовский Камешкир, входящих в систему «Пензэнерго». 

Электричество поступает к населению и предприятиям через сеть ЛЭП 10 кВ, с последующим понижением напряжения с помощью трансформаторных подстанций в количестве 16 штук, 19 КТП, и распределением через сеть ЛЭП 0,4 кВ.

Все населенные пункты сельсовета электрифицированы. 

Состояние системы электроснабжения удовлетворительное, требует планового капитального ремонта.

Состояние системы электроснабжения удовлетворительное, требует планового капитального ремонта.

2.  Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации  Программы.

2.1. Основные цели Программы.

Основной целью Программы является создание условий для приведения объектов и сетей коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия для проживания граждан и улучшения экологической обстановки на территории  Пестровского   сельсовета. 
Программа направлена на снижение уровня износа, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации. В рамках данной Программы должны быть созданы условия, обеспечивающие привлечение средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, а также сдерживание темпов роста тарифов на коммунальные услуги.

2.2. Основные задачи Программы. 
1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры.
2. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры.

3. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельсовета.

4. Повышение качества предоставляемых ЖКУ.

5. Снижение потребление энергетических ресурсов.

6. Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям.

7. Улучшение экологической обстановки в сельском поселении.

8. Повышение уровня газификации населённых пунктов   сельсовета.
2.3. Сроки и этапы реализации Программы.
Программа действует с 1 января 2017 года по 31 декабря 2036 года. Реализация программы будет осуществляться весь период.

3. Мероприятия по развитию системы коммунальной инфраструктуры

 3.1. Общие положения

1. Основными факторами, определяющими направления разработки Программы, являются:
· тенденции социально-экономического развития поселения, характеризующиеся незначительным снижением численности населения; 
· состояние существующей системы коммунальной инфраструктуры;

· перспективное строительство малоэтажных домов, направленное на улучшение жилищных условий граждан;

· сохранение оценочных показателей потребления коммунальных услуг;

2. Мероприятия разрабатывались исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы коммунальной инфраструктуры, условий их эксплуатации. Достижение целевых индикаторов в результате реализации Программы характеризует будущую модель коммунального комплекса поселения. 

3. Комплекс мероприятий по развитию системы коммунальной инфраструктуры, поселения разработан  по следующим направлениям:
· строительство и модернизация оборудования, сетей организаций коммунального комплекса  в целях повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации;

· строительство и модернизация оборудования и сетей в целях подключения новых потребителей в объектах капитального строительства;

4. Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности в решении вопросов развития системы коммунальной инфраструктуры  в сельском поселении и срокам реализации.

5. Сроки реализации мероприятий Программы  определены исходя из актуальности и эффективности мероприятий (в целях повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации). 

6. Мероприятия, реализуемые для подключения новых потребителей, разработаны исходя из того, что организации коммунального комплекса обеспечивают  требуемую для подключения мощность, устройство точки подключения и врезку в существующие магистральные трубопроводы, коммунальные сети до границ участка застройки. От границ участка застройки и непосредственно до объектов строительства прокладку необходимых коммуникаций осуществляет Застройщик. Точка подключения находится на границе участка застройки, что отражается в договоре на подключение. Построенные Застройщиком сети эксплуатируются Застройщиком или передаются в муниципальную собственность в установленном порядке по соглашению сторон.
7. Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства областного бюджета, местного бюджета. Объемы финансирования мероприятий из областного  бюджета определяются после принятия программ в области развития и модернизации систем коммунальной инфраструктуры и подлежат ежегодному уточнению после формирования областного бюджета на соответствующий финансовый год с учетом результатов реализации мероприятий в предыдущем финансовом году. Если мероприятие реализуется в течение нескольких лет, то количественные и стоимостные показатели распределяются по годам по этапам, что обуславливает приведение в таблицах программы долей единиц. 

Собственные средства организаций коммунального комплекса, направленные на реализацию мероприятий по повышению качества товаров (услуг), улучшению экологической ситуации представляют собой величину амортизационных отчислений (кроме сферы теплоснабжения), начисленных на основные средства, существующие и построенные (модернизированные) в рамках соответствующих мероприятий. 

Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 1 к Программе

3.2. Система водоснабжения
Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий Программы комплексного развития системы водоснабжения потребителей поселения являются:

-  ремонт водопроводных сетей;

- ремонт накопителей воды;

-реконструкция существующих смотровых колодцев и ремонт запорной арматуры;

-установка ограждения санитарной зоны вокруг резервуаров и башен;

-установка люков на смотровые колодцы;

-установка задвижек;

-реконструкция очистных сооружений;

Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 1 к Программе.

                                3.3. Система сбора и вывоза твердых бытовых отходов
Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий Программы комплексного развития  системы сбора и вывоза твердых бытовых отходов потребителей поселения, являются:
- Приобретение мусорных контейнеров 

- Организация в поселении раздельного сбора мусора (перспектива).

            - улучшение санитарного состояния территорий сельсовета;

            - стабилизация  и последующее уменьшение образования бытовых отходов;

            - обеспечение надлежащего сбора  и транспортировки ТБО; 

- ликвидация несанкционированных свалок
Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 1 к Программе.
3.4. Система электроснабжения
Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий Программы комплексного развития системы электроснабжения  потребителей поселения являются:

- Оснащение потребителей бюджетной сферы и жилищно-коммунального хозяйства электронными приборами учета расхода электроэнергии с классом точности 1.0;

- Реконструкция существующего уличного освещения;

- Внедрение современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего экономию электрической энергии;

- Принятие мер по повышению надежности электроснабжения тех объектов, для которых перерыв в электроснабжении грозит серьезными последствиями.

Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 1 к Программе.

4. Механизм реализации  Программы и контроль за ходом ее выполнения
Реализация Программы осуществляется Администрацией Пестровского   сельсовета. Для решения задач Программы предполагается использовать средства  областного бюджета, в т.ч. выделяемые на целевые программы Пензенской области, средства местного бюджета, собственные средства предприятий коммунального комплекса. 

Пересмотр тарифов на ЖКУ производится в соответствии с действующим законодательством.


В рамках реализации данной Программы в соответствии со стратегическими приоритетами развития Пестровского   сельсовета, основными направлениями сохранения и развития коммунальной инфраструктуры будет осуществляться мониторинг проведенных мероприятий и на основе этого осуществляется корректировка мероприятий Программы.

Исполнителями Программы являются администрация Пестровского   сельсовета и организации коммунального комплекса. 

Контроль за реализацией Программы осуществляет по итогам каждого года Администрация Пестровского   сельсовета и Комитет местного самлуправления Пестровского   сельсовета.

Изменения в Программе и сроки ее реализации, а также объемы финансирования из местного бюджета могут быть пересмотрены Администрацией поселения по ее инициативе или по предложению организаций коммунального комплекса в части изменения сроков реализации и мероприятий программы.
5. Оценка эффективности реализации Программы
Основными результатами реализации мероприятий в сфере ЖКХ  являются:

- модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры поселения; 

- снижение  эксплуатационных затрат предприятий ЖКХ; 

- улучшение качественных показателей  воды;

- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека.

Наиболее важными конечными результатами реализации программы являются:

- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;

- снижение количества потерь воды;

- повышение качества предоставляемых услуг жилищно-коммунального комплекса;

- обеспечение надлежащего сбора и утилизации твердых и жидких бытовых отходов;

- улучшение экологического состояния  окружающей среды.

Приложение № 1

к программе  
комплексного развития систем коммунальной
 инфраструктуры Пестровского  сельсовета
  Камешкирского района Пензенской области на 2017-2036 годы  

Перечень  мероприятий программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Пестровского  сельсовета

Камешкирского района Пензенской области на 2017-2036 годы

	№ п/п
	Содержание мероприятия
	Источники финансирования
	Стоимость, тыс. руб.

	
	
	
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032-2036

	1
	2
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21

	1
	Водоснабжение
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	-  ремонт водопроводных сетей;
	областной бюджет и местный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Разработка проектно-сметной документации на ремонт водопроводных сетей
	областной бюджет и местный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3
	- ремонт накопителей воды;


	областной бюджет и местный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4
	-реконструкция существующих смотровых колодцев и ремонт запорной арматуры; 
	местный бюджет

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.
	-установка ограждения санитарной зоны вокруг резервуаров и башен;
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6
	-установка люков на смотровые колодцы;


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.7
	-установка задвижек;


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.8
	-реконструкция очистных сооружений;


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.9
	Приобретение глубинных насосов, задвижек и т.п.
	
	90,0
	90,0
	90,0
	90,0
	90,0
	90,0
	90,0
	90,0
	90,0
	90,0
	90,0
	90,0
	90,0
	90,0
	90,0
	90,0

	2
	Электроснабжение
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Приобретение энергосберегающих ламп для уличного освещения и других установок
	местный бюджет
	16,0
	16,0
	16,0
	16,0
	16,0
	16,0
	16,0
	16,0
	16,0
	16,0
	16,0
	16,0
	16,0
	16,0
	16,0
	16,0

	2.2
	Содержание сетей уличного освещения
	местный бюджет
	178,5
	178,5
	178,5
	178,5
	178,5
	178,5
	178,5
	178,5
	178,5
	178,5
	178,5
	178,5
	178,5
	178,5
	178,5
	178,5

	3
	Благоустройство территории

	3.1
	Приобретение мусорных контейнеров для сбора мусора на улицах
	местный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2
	Работы по ликвидации несанкционированных свалок
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.3
	Организация благоустройства, озеленение и содержание в надлежащем порядке
	
	40,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.4
	Обустройство мест для сбора твердых бытовых отходов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	ВСЕГО
	
	324,5
	284,5
	284,5
	284,5
	284,5
	284,5
	284,5
	284,5
	284,5
	284,5
	284,5
	284,5
	284,5
	284,5
	284,5
	284,5








