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Администрация Лапшовского сельсовета

Камешкирского района Пензенской области
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

	от
	19.05.2023 г.
	№
	33


с.Лапшово
            О подготовке объектов  Лапшовского сельсовета

Камешкирского района Пензенской области к эксплуатации

в осенне-зимний период 2023-2024 г.г.

                В целях своевременной и качественной подготовки объектов жилищного фонда, социально-культурного и бытового назначения , инженерной инфраструктуры в Лапшовском сельсовете Камешкирского района  Пензенской области  к надлежащей эксплуатации в осенне-зимний период  2023-2023 г.г. , принятию мер по обеспечению потребителей теплом соответствующего качества, руководствуясь Уставом Лапшовского сельсовета Камешкирского района Пензенской области 

Администрация Лапшовского сельсовета Камешкирского района

Пензенской области   постановляет:

1.Утвердить состав  комиссии по подготовке организаций и предприятий Лапшовского сельсовета Камешкирского района  Пензенской области в осенне-зимний период   2023-2024 г.г., согласно приложения 1 к настоящему постановлению.

  2.Утвердить План  мероприятий по подготовке организаций и предприятий Лапшовского сельсовета Камешкирского района  Пензенской области в осенне-зимний период   2023-2024 г.г  согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

  3. Главе администрации Лапшовского сельсовета , руководителям организаций и предприятий Лапшовского сельсовета Камешкирского района Пензенской области, имеющих в собственности  объекты инженерной инфраструктуры:

3.1.Представлять еженедельно информацию о ходе подготовки организаций и предприятий к отопительному сезону в отдел архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Камешкирского района Пензенской области по форме согласно приложения №3 к настоящему постановлению.

3.2. Оформить в установленном порядке и представить в отдел архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Камешкирского района Пензенской области 

Паспорта готовности  подведомственных объектов и организаций к эксплуатации в осеннее- зимний период 2023-2024 г.г. в срок  14.09.2023 г.

4.Рекомендовать:

-  руководителям и управляющим многоквартирных домов подготовительные мероприятия завершить в срок до 01.09.2023 года оформить в установленном порядке  и представить в администрацию сельсовета паспорта готовности жилых домов к эксплуатации в осенне-зимний период 2023-2024 годов в срок до 14.09.2023 года;

- Эксперту –главному бухгалтеру  обеспечить финансирование подготовки объектов Лапшовского сельсовета Камешкирского района Пензенской области к отопительному сезону 2023-2024 гг. в пределах ассигнований на жилищно- коммунальное хозяйство, предусмотренное в бюджете Лапшовского сельсовета на 2023 год.

  5.Настоящее постановление опубликовать  в информационном бюллетене  «Лапшовские вести».

6.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

7.Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на Главу Администрации Лапшовского сельсовета Камешкирского района Пензенской области.

Глава администрации   

Лапшовского сельсовета        

         Камешкирского района 

         Пензенской области                                                                    Н.Г.Угрушев

  

   Приложение №1 

                                                     к постановлению администрации 

                                                     Лапшовского сельсовета 

                                                     Камешкирского района

                                                     Пензенской области 

от 19.05.2023 г. № 33

                   С О С Т А В 

 комиссии по подготовке объектов Лапшовского сельсовета  Камешкирского района Пензенской области к отопительному  сезону 2023-2024 г.г.

Председатель комиссии:

Угрушев Н.Г.- Глава администрации Лапшовского сельсовета

Заместитель председателя:

Сычева Н.П.., -главный специалист  администрации Лапшовского  сельсовета

Члены комиссии:

Дырнаева О.В.- эксперт –специалист администрации Лапшовского сельсовета 

Моисеева Н.М.- эксперт-  депутат  избирательного округа № 10 Лапшовского сельсовета 

Молчанова С.М.- заведующая  Лапшовским филиалом МБОУ СОШ с.Русский Камешкир (по согласованию)

Капранова Н.С. –  заведующая  Кулясовским филиалом МБОУ СОШ с.Русский Камешкир (по согласованию)

 Приложение №2 

                                                     к постановлению администрации 

                                                     Лапшовского сельсовета 

                                                     Камешкирского района

                                                     Пензенской области

от 19.05.2023 г. № 33

                                      П Л А Н

мероприятий  по подготовке объектов Лапшовского сельсовета Камешкирского

района Пензенской области к отопительному сезону 2023-2023 г.г.

	№№

п/п
	                      Мероприятия
	         Срок 

    выполнения
	Выполнение

	1
	Косметический ремонт котельных
	Июнь 2023 г.
	

	2
	Ремонт запорной арматуры
	Июнь 2023 г.
	

	3
	Опрессовка системы отопления
	Июнь 2023 г.
	

	4
	Демонтаж счетчиков газа, манометров, приборов безопасности газовых котельных и поверки их в ООО «Пензагазификация»
	Июль 2023 г.
	

	5
	Обучение операторов
	Август 2023 г.
	

	6
	Проверка дымоходов газовых котельных
	Сентябрь 2023 г.
	

	7
	Проверка сопротивления изоляции электропроводки в котельных


	Сентябрь 2023 г.
	

	8
	Страхование газовых котельных
	Июль 2023 г
	

	9
	Подготовка и оформление  паспортов готовности  газовых котельных
	Сентябрь 2023 г.
	

	10
	Заключение договоров с ООО «Пензарегионгаз» на 2023 год и получение разрешения на газоснабжение в 2023 году
	Август- октябрь 2023 г.
	

	11
	Пусконаладочные работы и техническое обслуживание газового оборудования котельных
	Октябрь 2023 г.
	


  Приложение №3 

                                                     к постановлению администрации 

                                                     Лапшовского сельсовета 

                                                     Камешкирского района

                                                     Пензенской области

 от 19.05.2023 г. № 33
                      И Н Ф О Р М А Ц И Я

                 о ходе подготовки объектов Лапшовского сельсовета Камешкирского

                      района Пензенской области к отопительному сезону 2023-2023 г.г.

	№№

п/п
	      Наименование работ
	Выполнено

работ


	Дата завершения

работ
	Исполнение

	1
	Косметический ремонт котельных
	
	Июнь 2023 г.
	

	2
	Ремонт запорной арматуры
	
	Июнь 2023 г.
	

	3
	Опрессовка системы отопления
	
	Июнь 2023 г.
	

	4
	Демонтаж счетчиков газа, манометров, приборов безопасности газовых котельных и поверки их в ООО «Пензагазификация»
	
	Июль 2023 г.
	

	5
	Обучение операторов
	
	Август 2023 г.
	

	6
	Проверка дымоходов газовых котельных
	
	Сентябрь 2023 г.
	

	7
	Проверка сопротивления изоляции электропроводки в котельных


	
	Сентябрь 2023 г.
	

	8
	Страхование газовых котельных
	Без страховки
	Июль 2023 г
	

	9
	Подготовка и оформление  паспортов готовности  газовых котельных
	
	
	

	10
	Заключение договоров с ООО «Пензарегионгаз» на 2023 год и получение разрешения на газоснабжение в 2023 году
	
	Август- 

октябрь 2023 г.
	

	11
	Пусконаладочные работы и техническое обслуживание газового оборудования котельных
	
	Октябрь 2023 г.
	


