АДМИНИСТРАЦИЯ

РУССКО-КАМЕШКИРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КАМЕШКИРСКОГО РАЙОНА

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от | 19.03.2026 | № | 94 |
| --- | --- | --- | --- |
| с.Р.Камешкир |  |  |  |

Об утверждении годового доклада о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы  «Модернизация и развитие сети автомобильных дорог местного значения в границах населенного пункта  Русско-Камешкирского сельсовета  Камешкирского района Пензенской области» за 2025 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), руководствуясь Уставом Русско-Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области, администрация  Русско-Камешкирского  сельсовета Камешкирского района Пензенской области

постановляет:

1.Утвердить годовой доклад о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Модернизация и развитие сети автомобильных дорог местного значения в границах населенного пункта  Русско-Камешкирского сельсовета  Камешкирского района Пензенской области» за 2025 год	 согласно Приложению № 1 к постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Правовое поле».

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу  администрации Русско-Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области.

Глава администрации

Русско-Камешкирского сельсовета

Камешкирского района

Пензенской области                                                                                                        О.И.Ермакова

Годовой доклад

о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Модернизация и развитие сети автомобильных дорог местного значения в границах населенного пункта  Русско-Камешкирского сельсовета  Камешкирского района Пензенской области»  за 2025год

Муниципальная программа «Модернизация и развитие сети автомобильных дорог местного значения в границах населенного пункта  Русско-Камешкирского сельсовета  Камешкирского района Пензенской области», утверждена постановлением администрации Русско – Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области от 01.11.2013 г. № 148

Подпрограмма 1. «Содержание улично- дорожной сети Русско-Камешкирского  сельсовета Камешкирского района Пензенской области»

#### Целью подпрограммы является:

#### - Удовлетворение общественной коммуникативной потребности в беспрепятственном круглогодичном, комфортном и безопасном перемещении по территории поселения с использованием автомобильных дорог.

#### - Содержание улично- дорожной сети Русско-Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области.

#### Для достижения поставленных целей предусматривается решение следующих задач:

- выполнение работ по содержанию автомобильных дорог (очистка проезжей части дорог и  обочин от снега и устранение гололёда песко-соляной смесью, ямочный ремонт покрытия дороги, механизированное выкашивание и срезка поросли обочин и откосов дорог, восстановление профиля щебеночного покрытия);

- составление сметной документации по содержанию автомобильных дорог;

-содержание автомобильных дорог за счет муниципального дорожного фонда Русско-Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области.

Для достижения ожидаемых результатов по подпрограмме в 2025году  администрацией Русско – Камешкирского сельсовета были заключены договора с :

- «Камешкиравтодорсервис» по зимнему содержанию автомобильных дорог(обработка ПСС) местного значения в границах населенных пунктов Русско- Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области

–МУП «Гарант», самозанятые Сорокин С.А. Зотова Н.А. по зимнему содержанию автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Русско- Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области

Подпрограмма 2. «Ремонт (капитальный ремонт) автомобильных дорог местного значения в границах Русско-Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области»

Целью подпрограммы является:

- Повышение качества дорожного покрытия, повышение эффективности использования бюджетного финансирования, направляемого на цели развития транспортной инфраструктуры Русско-Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области.

- Ремонт (капитальный ремонт) автомобильных дорог местного значения в границах  Русско-Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области

Для достижения цели были поставлены следующие задачи:

- Ремонт (капитальный ремонт) автомобильных дорог и искусственных сооружений

По данной подпрограмме мероприятия проводились и объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы на 2025 год в бюджете Русско – Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области был запланирован.

Приложение № 1

к  годовому докладу о ходе                                                                                                      реализации и оценки эффективности  муниципальной программы

"Модернизация и развитие сети автомобильных

дорог местного значения в границах

Русско –Камешкирского сельсовета Камешкирского района

Пензенской области"

ОТЧЕТ

об исполнении основных мероприятий,

муниципальной программы Русско-Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области

"Модернизация и развитие сети автомобильных дорог местного значения в границах Русско – Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области"за  2025 год

| N п/п | Наименование основных мероприятий, мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Освоено |  | Оценка соблюдения сроков выполнения основных этапов мероприятия и достижения показателей реализации мероприятия |  |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего |  | в том числе по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | бюджет Русско-Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  |  |  | Основные этапы выполнения мероприятия и показатели реализации мероприятия, един. изм. | план | факт |  |
| 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 |  | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1. | Подпрограмма 1«Содержание улично-дорожной сети Русско – Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области» | Администрация Русско –Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области | 1897,789 | 1897,789 |  |  | 1897,789 | 1897,789 |  | - | - |  |  | 1897,789 |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | Администрация Русско –Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области | 1897,789 | 1897,789 |  |  | 1897,789 | 1897,789 |  | - | - |  |  | 1897,789 |  | Очистка и посыпка дорог, диагностика дорог, нанесение дорожной разметки, изготовление ПСД |  |  | 1897,789- |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 1: |  |  | 1897,789 | 1897,789 |  |  | 1897,789 | 1897,789 |  | - | - |  |  | 1897,789 |  |  |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма 2 « Ремонт (капитальный ремонт) автомобильных дорог местного значения в границах Русско – Камешкирского сельсовета. | Администрация Русско –Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области | 35409,274 | 35409,274 | 27231,00 | 27231,000 | 1433,211 | 1433,211 |  |  | 6745,063 |  | 6745,063 | 35409,274 |  |  |  |  |  |
| 22.1. | Ремонт(капитальный ремонт)автомобильных дорог и искуственных сооружений на них | Администрация Русско –Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области | 35409,274 | 35409,274 | 27231,00 | 27231,000 | 1433,211 | 1433,211 |  |  | 6745,063 |  | 6745,063 | 35409,274 | 0 |  |  |  |  |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 2: |  |  | 35409,274 | 35409,274 | 27231,00 | 27231,000 | 1433,211 | 1433,211 |  |  | 6745,063 | 6745,063 |  | 35409,274 |  |  |  |  |  |
| Всего по муниципальной программе: |  |  | 37307,063 | 37307,063 | 27231,00 | 27231,00 | 3331,000 | 3331,00 |  |  | 6745,063 | 6745,063 |  | 37307,063 |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по мероприятиям, имеющим инновационную направленность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |