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АДМИНИСТРАЦИЯ 
РУССКО-КАМЕШКИРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
КАМЕШКИРСКОГО РАЙОНА 
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
	
	от
	19.03.2026
	№
	94

	
с.Р.Камешкир





Об утверждении годового доклада о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы  «Модернизация и развитие сети автомобильных дорог местного значения в границах населенного пункта  Русско-Камешкирского сельсовета  Камешкирского района Пензенской области» за 2025 год	

       В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), руководствуясь Уставом Русско-Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области, администрация  Русско-Камешкирского  сельсовета Камешкирского района Пензенской области

постановляет:

1.Утвердить годовой доклад о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Модернизация и развитие сети автомобильных дорог местного значения в границах населенного пункта  Русско-Камешкирского сельсовета  Камешкирского района Пензенской области» за 2025 год	 согласно Приложению № 1 к постановлению.
2. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Правовое поле».
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу  администрации Русско-Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области. 



[bookmark: _GoBack]Глава администрации 
Русско-Камешкирского сельсовета 
Камешкирского района 
Пензенской области                                                                                                        О.И.Ермакова
                                                            Годовой доклад
о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Модернизация и развитие сети автомобильных дорог местного значения в границах населенного пункта  Русско-Камешкирского сельсовета  Камешкирского района Пензенской области»  за 2025год
     Муниципальная программа «Модернизация и развитие сети автомобильных дорог местного значения в границах населенного пункта  Русско-Камешкирского сельсовета  Камешкирского района Пензенской области», утверждена постановлением администрации Русско – Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области от 01.11.2013 г. № 148
Подпрограмма 1. «Содержание улично- дорожной сети Русско-Камешкирского  сельсовета Камешкирского района Пензенской области»
Целью подпрограммы является:
- Удовлетворение общественной коммуникативной потребности в беспрепятственном круглогодичном, комфортном и безопасном перемещении по территории поселения с использованием автомобильных дорог.
  - Содержание улично- дорожной сети Русско-Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области. 
Для достижения поставленных целей предусматривается решение следующих задач:
   - выполнение работ по содержанию автомобильных дорог (очистка проезжей части дорог и  обочин от снега и устранение гололёда песко-соляной смесью, ямочный ремонт покрытия дороги, механизированное выкашивание и срезка поросли обочин и откосов дорог, восстановление профиля щебеночного покрытия);
   - составление сметной документации по содержанию автомобильных дорог;
   -содержание автомобильных дорог за счет муниципального дорожного фонда Русско-Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области.
Для достижения ожидаемых результатов по подпрограмме в 2025году  администрацией Русско – Камешкирского сельсовета были заключены договора с :
- «Камешкиравтодорсервис» по зимнему содержанию автомобильных дорог(обработка ПСС) местного значения в границах населенных пунктов Русско- Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области
 –МУП «Гарант», самозанятые Сорокин С.А. Зотова Н.А. по зимнему содержанию автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Русско- Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области 
Подпрограмма 2. «Ремонт (капитальный ремонт) автомобильных дорог местного значения в границах Русско-Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области»
Целью подпрограммы является:
- Повышение качества дорожного покрытия, повышение эффективности использования бюджетного финансирования, направляемого на цели развития транспортной инфраструктуры Русско-Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области.
- Ремонт (капитальный ремонт) автомобильных дорог местного значения в границах  Русско-Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области
Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
- Ремонт (капитальный ремонт) автомобильных дорог и искусственных сооружений 
По данной подпрограмме мероприятия проводились и объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы на 2025 год в бюджете Русско – Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области был запланирован.


                                                                                                                                                                                              Приложение № 1
                                                                                                                                                                                           к  годовому докладу о ходе                                                                                                      реализации и оценки эффективности  муниципальной программы 
                                                                                                                                                                "Модернизация и развитие сети автомобильных
                                                                                                                                                                                    дорог местного значения в границах
                                                                                                                                         Русско –Камешкирского сельсовета Камешкирского района 
                                                                                                                                                                                   Пензенской области"
ОТЧЕТ
об исполнении основных мероприятий, 
муниципальной программы Русско-Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области
"Модернизация и развитие сети автомобильных дорог местного значения в границах Русско – Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области"за  2025 год
	N
п/п
	Наименование основных мероприятий, мероприятий
	Ответственный исполнитель, соисполнитель
	Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период)
	Освоено
	Оценка соблюдения сроков выполнения основных этапов мероприятия и достижения показателей реализации мероприятия
	Заключено контрактов на отчетную дату,
тыс. рублей

	
	
	
	Всего
	в том числе по источникам:
	
	
	

	
	
	
	
	федеральный бюджет
	бюджет Русско-Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области
	
	внебюджетные источники
	
	
	

	
	
	
	план на год
	кассовые расходы





	план на год
	кассовые расходы
	план на год
	кассовые расходы
	план на год
	кассовые расходы
	план на год
	кассовые расходы
	
	Основные этапы выполнения мероприятия и показатели реализации мероприятия, един. изм.
	план
	факт
	

	11
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	1.
	Подпрограмма 1«Содержание улично-дорожной сети Русско – Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области»
	Администрация Русско –Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области
	1897,789
	1897,789
	
	
	1897,789
	1897,789
	
	-
	-
	
	1897,789
	
	
	
	

	1.1.
	Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
	Администрация Русско –Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области
	1897,789
	1897,789
	
	
	1897,789
	1897,789
	
	-
	-
	
	1897,789
	Очистка и посыпка дорог, диагностика дорог, нанесение дорожной разметки, изготовление ПСД 
	
	
	1897,789-

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия
	

	Итого по подпрограмме 1:
	
	1897,789
	1897,789
	
	
	1897,789
	1897,789
	
	-
	-
	
	1897,789
	
	
	
	

	2.
	Подпрограмма 2
« Ремонт (капитальный ремонт) автомобильных дорог местного значения в границах Русско – Камешкирского сельсовета. 
	Администрация Русско –Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области
	35409,274

	35409,274
	27231,00

	27231,000
	1433,211
	1433,211
	
	
	6745,063
	6745,063
	35409,274
	
	
	
	

	22.1.
	Ремонт(капитальный ремонт)автомобильных дорог и искуственных сооружений на них
	Администрация Русско –Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области
	35409,274

	35409,274
	27231,00

	27231,000
	1433,211
	1433,211
	
	
	6745,063
	6745,063
	35409,274
	0
	
	
	

	
	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия
	

	Итого по подпрограмме 2:
	
	35409,274

	35409,274
	27231,00

	27231,000
	1433,211
	1433,211
	
	
	6745,063
	6745,063
	35409,274
	
	
	
	

	Всего по муниципальной программе:
	
	37307,063
	37307,063
	27231,00
	27231,00
	3331,000
	3331,00
	
	
	6745,063
	6745,063
	37307,063
	
	
	
	

	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	по мероприятиям, имеющим инновационную направленность
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