АДМИНИСТРАЦИЯ

РУССКО-КАМЕШКИРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КАМЕШКИРСКОГО РАЙОНА

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от | 14.03.2022 г. | № | 37 |
| --- | --- | --- | --- |
| с.Р.Камешкир |  |  |  |

Об утверждении годового доклада о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы  «Модернизация и развитие сети автомобильных дорог местного значения в границах населенного пункта  Русско-Камешкирского сельсовета  Камешкирского района Пензенской области» за 2021 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), руководствуясь Уставом Русско-Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области, администрация  Русско-Камешкирского  сельсовета Камешкирского района Пензенской области

постановляет:

1.Утвердить годовой доклад о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Модернизация и развитие сети автомобильных дорог местного значения в границах населенного пункта  Русско-Камешкирского сельсовета  Камешкирского района Пензенской области» за 2021 год	 согласно Приложению № 1 к постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Правовое поле».

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу  администрации Русско-Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области.

И.о.Главы администрации

Русско-Камешкирского сельсовета

Камешкирского района

Пензенской области                                                                                                        Т.В.Атикова

Годовой доклад

о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Модернизация и развитие сети автомобильных дорог местного значения в границах населенного пункта  Русско-Камешкирского сельсовета  Камешкирского района Пензенской области»  за 2021год

Наименование муниципальной программы

Муниципальная программа «Модернизация и развитие сети автомобильных дорог местного значения в границах населенного пункта  Русско-Камешкирского сельсовета  Камешкирского района Пензенской области», утверждена постановлением администрации Русско – Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области от 01.11.2013 г. № 148

Подпрограмма 1. «Содержание улично- дорожной сети Русско-Камешкирского  сельсовета Камешкирского района Пензенской области»

#### Целью подпрограммы является:

#### - Удовлетворение общественной коммуникативной потребности в беспрепятственном круглогодичном, комфортном и безопасном перемещении по территории поселения с использованием автомобильных дорог.

#### - Содержание улично- дорожной сети Русско-Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области.

#### Для достижения поставленных целей предусматривается решение следующих задач:

- выполнение работ по содержанию автомобильных дорог (очистка проезжей части дорог и  обочин от снега и устранение гололёда песко-соляной смесью, ямочный ремонт покрытия дороги, механизированное выкашивание и срезка поросли обочин и откосов дорог, восстановление профиля щебеночного покрытия);

- составление сметной документации по содержанию автомобильных дорог;

.   -содержание автомобильных дорог за счет муниципального дорожного фонда Русско-Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области.

Для достижения ожидаемых результатов по подпрограмме в 2021 году  администрацией Русско – Камешкирского сельсовета были заключены контракты с

- «Автодорсервис» по ямочному ремонту,

договора с : «Автодорсервис» по посыпке и очистке внутрипоселковых дорог от снега,

- МУП «Гарант» по  посыпке и очистке внутрипоселковых дорог от снега;

Подпрограмма 2. «Ремонт (капитальный ремонт) автомобильных дорог местного значения в границах Русско-Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области»

Целью подпрограммы является:

- Повышение качества дорожного покрытия, повышение эффективности использования бюджетного финансирования, направляемого на цели развития транспортной инфраструктуры Русско-Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области.

- Ремонт (капитальный ремонт) автомобильных дорог местного значения в границах  Русско-Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области

Для достижения цели были поставлены следующие задачи:

- Ремонт (капитальный ремонт) автомобильных дорог и искусственных сооружений на них.

По данной подпрограмме мероприятия проводились и объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы на 2021год в бюджете Русско – Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области был запланирован.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы: оценка эффективности мер правового регулирования представлена в приложении № 1 таблица №3 к Годовому докладу о ходе реализации муниципальной программы  «Модернизация и развитие сети автомобильных дорог местного значения в границах населенного пункта  Русско-Камешкирского сельсовета  Камешкирского района Пензенской области»

Приложение № 1

к  годовому докладу о ходе                                                                                                      реализации и оценки эффективности

реализации муниципальной программы

"Модернизация и развитие сети автомобильных

дорог местного значения в границах

Русско –Камешкирского сельсовета Камешкирского района

Пензенской области"

ОТЧЕТ

об исполнении основных мероприятий,

муниципальной программы Русско-Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области

"Модернизация и развитие сети автомобильных дорог местного значения в границах Русско – Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области"

за  2021 год

| N п/п | Наименование основных мероприятий, мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Освоено | Оценка соблюдения сроков выполнения основных этапов мероприятия и достижения показателей реализации мероприятия |  |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего |  | в том числе по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | бюджет Русско-Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  | Основные этапы выполнения мероприятия и показатели реализации мероприятия, един. изм. | план | факт |  |
| 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1. | Подпрограмма 1«Содержание улично-дорожной сети Русско – Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области на 2014-2020 годы» | Администрация Русско –Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области | 2190,819 | 2180,495 |  |  | 2190,819 | 2180,495 |  | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | Администрация Русско –Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области | 2190,819 | 2180,495 |  |  | 2190,819 | 2180,495 |  | - | - |  |  | Ямочный ремонт Очистка и посыпка дорог Очистка и посыпка дорог |  |  | Контракт с автодорсервис» ( Договор с Автодорсервис -Договор с МУП «Гарант» - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 1: |  |  | 2190,819 | 2180,495 |  |  | 2190,819 | 2180,495 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма 2 « Ремонт (капитальный ремонт) автомобильных дорог местного значения в границах Русско – Камешкирского сельсовета на 2014-2020 г. | Администрация Русско –Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области | 5262,181 | 5243,616 | 5000,000 | 4981,436 | 262,181 | 262,181 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 2.1. | Ремонт(капитальный ремонт)автомобильных дорог и искуственных сооружений на них | Администрация Русско –Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  | в том числе: |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 2.2 | Ремонт (капитальный ремонт)автомобильных дорог и искусственных сооружений на них,за счет ассигнований дорожного фонда | Администрация Русско –Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 2: |  |  | 0 | 00 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по муниципальной программе: |  |  | 7453,000 | 7424,111 | 5000,000 | 4981,436 | 2453,000 | 2442,676 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по мероприятиям, имеющим инновационную направленность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |