АДМИНИСТРАЦИЯ

РУССКО-КАМЕШКИРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КАМЕШКИРСКОГО РАЙОНА

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от | 14.03.2022 | № | 39 |
| --- | --- | --- | --- |
| с.Р.Камешкир |  |  |  |

Об утверждении годового доклада об оценки эффективности реализации муниципальной программы  «Развитие территорий и инженерной инфраструктуры, обеспечение энергосбережения и повышение энергетической эффективности в Русско-Камешкирском сельсовете   Камешкирского района  Пензенской области»  за 2021 год	.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), руководствуясь Уставом Русско-Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области, администрация  Русско-Камешкирского  сельсовета Камешкирского района Пензенской области

постановляет:

1.Утвердить годовой об оценки эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие территорий и инженерной инфраструктуры, обеспечение энергосбережения и повышение энергетической эффективности в Русско-Камешкирском сельсовете   Камешкирского района  Пензенской области»

согласно Приложению № 1 к постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Правовое поле».

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу  администрации Русско-Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области.

И.о.Главы администрации

Русско-Камешкирского сельсовета

Камешкирского района

Пензенской области                                                                                                        Т.В.Атикова

Годовой доклад

об оценки эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие территорий и инженерной инфраструктуры, обеспечение энергосбережения и повышение энергетической эффективности в Русско-Камешкирском сельсовете   Камешкирского района  Пензенской области»

1.Наименование программы

Муниципальная программа «Развитие территорий и инженерной инфраструктуры, обеспечение энергосбережения и повышение энергетической эффективности в Русско-Камешкирском сельсовете   Камешкирского района  Пензенской области», утверждена постановлением администрации Русско-Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области от 01.11.2013 г. № 147

Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Русско-Камешкирском сельсовете   Камешкирского района  Пензенской области»

Целью подпрограммы является реализация мер, направленных на снижение   удельного объема используемых топливно-энергетических ресурсов (далее по тексту - ТЭР) при   сохранении соответствующего полезного эффекта, возникающего в процессе их потребления, переход Русско-Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области на энергосберегающий путь развития на основе обеспечения рационального использования энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении,- создание условий для повышения энергетической                      эффективности в бюджетной сфере.

Для достижения цели были поставлены следующие задачи:

-проведение обязательных энергетических  обследований и паспортизации потребителей                энергетических ресурсов;

-пропаганда и воспитание энергосберегающего  поведения граждан, активное вовлечение всех групп  потребителей в энергосбережение и повышение энергетической эффективности;

- осуществление расчетов за потребленные, переданные, производимые энергетические ресурсы с использованием приборов учета, автоматизация в сфере контроля и учёта расхода энергетических ресурсов;

-развитие энергосервисных услуг и внедрение

энергосберегающих технологий на территории Русско-Камешкирского сельсовета         Камешкирского района Пензенской области за счёт реализации энергосервисных контрактов;

-внедрение энергосберегающих технологий и энергоэффективного оборудования в энергетике и наружном освещении, в строительстве, промышленности;

- создание резервных энергетических мощностей и запасов энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности при их производстве и передаче;

- улучшение экологических показателей среды обитания, за счёт создания новых генерирующих мощностей с использованием возобновляемых источников энергии, развитие альтернативных видов топлива.

- создание системы контроля и мониторинга за проведением мероприятий энергосбережения на территории Русско-Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области.

Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Русско-Камешкирского сельсовета        Камешкирского района Пензенской области»

Целью подпрограммы является повышение уровня  благоустройства и санитарного состояния   Русско-Камешкирского сельсовета, совершенствование эстетического вида населенного пункта, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды, организация  освещения улиц, развитие и поддержка инициатив  жителей села в вопросах  благоустройства и санитарной очистке домов и  придомовых территорий.

Для достижения цели были поставлены следующие задачи:

-приведение в качественное состояние элементов благоустройства;

- содержание, текущий ремонт и объектов благоустройства (детских игровых и спортивных площадок, газонов, зелёных насаждений, тротуаров пешеходных дорожек и т.д.);

-оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении, ликвидация стихийных навалов бытового мусора;

- улучшение экологической ситуации поселения;

-обустройство мест для сбора твердых бытовых отходов;

- совершенствование систем наружного освещения населенного пункта.

Подпрограмма 3 «Чистая вода на территории Русско-Камешкирского сельсовета       Камешкирского района Пензенской области»

Целью подпрограммы является повышение надежности и эффективности функционирования систем жизнеобеспечения населения, обеспечения населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, улучшение на этой основе состояния здоровья населения, восстановление, охрана и рациональное использование источников питьевого водоснабжения, повышение эффективности, устойчивости и надежности работы систем водоотведения, обеспечение санитарного благополучия населения. Реконструкция и модернизация систем коммунальной инфраструктуры, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации на территории  Русско-Камешкирского сельсовета    Камешкирского района Пензенской области, повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры сельского поселения, обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

Для достижения цели были поставлены следующие задачи:

– разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры;

- инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры;

- повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры;

- обеспечение более комфортных условий проживания населения;

- повышение качества предоставляемых ЖКУ;

- экономия энергетических ресурсов;

- снижение износа водопроводных сетей;

- снижение утечек и неучтенного расхода воды.

Подпрограмма 4 «Развитие материально-технической базы Русско-Камешкирского сельсовета     Камешкирского района Пензенской области  »

Целью подпрограммы является - развитие материально-технической базы Русско-Камешкирского сельсовета    Камешкирского  района Пензенской области;

- закупка коммунальной техники.

Для достижения цели были поставлены следующие задачи:

- эффективное и надежное функционирование коммунальной сферы,

- уменьшение расходов на содержание парка коммунальной техники.

Приложение

к Годовому докладу

о ходе реализации и оценки

эффективности реализации

муниципальной программы

«Развитие территории и инженерной

инфраструктуры, обеспечение энергосбережения

и повышение энергетической эффективности в

Русско-Камешкирском сельсовете

Камешкирского района

Пензенской области

ОТЧЕТ

об исполнении основных мероприятий, мероприятий

муниципальной программы Русско-Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области

"Развитие территорий и инженерной инфраструктуры, обеспечение энергосбережения и повышение энергетической эффективности в Русско-Камешкирском сельсовете Камешкирского района Пензенской области "

(указать наименование муниципальной программы)

за 2021 год

(тыс. руб.)

| N п/п | Наименование основных мероприятий, мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Освоено | Оценка соблюдения сроков выполнения основных этапов мероприятия и достижения показателей реализации мероприятия |  |  |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего |  | в том числе по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | бюджет Русско-Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области |  | Бюджет Пензенской области |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год |  | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  | Основные этапы выполнения мероприятия и показатели реализации мероприятия, един. изм. |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 | 17 | 18 |
| 1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Русско-Камешкирском сельсовете Камешкирского района Пензенской области на 2014-2020 годы | Администрация Русско-Камешкирского сельсовета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Реализация требований федерального законодательства об энергосбережении и повышении энергетической эффективности, внедрения энергосберегающих технологий и энергетически эффективного оборудования на территории Русско-Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области, пропаганды воспитания и вовлечения всех групп потребителей в энергетической эффективности | Администрация Русско-Камешкирского сельсовета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. <ин> | Пропагандистские мероприятия в области энергосбережения | Администрация Русско-Камешкирского сельсовета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведение семинаров |  | 1 | 0 | - |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. <Пр> | Установка пластиковых окон в здании администрации Русско-Камешкирского сельсовета | Администрация Русско-Камешкирского сельсовета |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | Снижение затрат на теплоснабжение |  | - | - |  |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. <Пр> | Прочие услуги | Администрация Русско-Камешкирского сельсовета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | - | - | - |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4. | Ремонт крыши здания администрации Русско-Камешкирского сельсовета | Администрация Русско-Камешкирского сельсовета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 1: |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Благоустройство территории Русско-Камешкиркого сельсовета Камешкирского района Пензенской области на 2014-2020 годы | Администрация Русско-Камешкирского сельсовета | 2796,920 | 2256,899 | 20 | 20 | 2776,920 | 2256,899 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2256,899 |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. <ин> | Мероприятие По совершенствованию систем уличного освещения | Администрация Русско-Камешкирского сельсовета | 600,000 | 393,534 | 20,0 | 20,00 | 580,000 | 373,534 | 0 |  | 0 |  |  | 393,534 | Совершенствование систем наружного освещения с.Р.Камешкир(оплата электроэнергии, приобретение осветительных приборов, приобретение ламп уличного освещения |  | - | - | - |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. | Мероприятие По обустройству мест для сбора твердых бытовых отходов | Администрация Русско-Камешкирского сельсовета | 3,000 | 0 | 0 | 3,000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Обустройство мест для сбора твердых бытовых отходов |  | - | - | - |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | Проведение смотров-конкурсов «Улучшим свое жилище», «Лучшее подворье» | Администрация Русско-Камешкирского сельсовета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Развитие, поддержка и создание благоприятных условий для объединения усилий жителей, участвующих в работе по благоустройству, содержанию подъездов, придомовых територий |  | - | - | - |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4. | Ликвидация несанкционированных свалок на территории Русско-Камешкирского сельсовета | Администрация Русско-Камешкирского сельсовета | 91,562 | 76,562 | 0 | 0 | 91,562 | 76,562 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 76,562 | Повышение уровня благоустройства и санитарного содержания населенного пункта с.Р.Камешкир |  | - | - |  |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.5. <Пр> | Мероприятия по обеспечению материальными запасами, хозяйственным инвентарем и прочие работы и услуги | Администрация Русско-Камешкирского сельсовета | 368,585 | 368,585 | 0 | 0 | 368,585 | 368,585 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 368,585 |  |  | - | - | . |
|  | Проектные работы (сметы), экспертиза, подготовка проектно-сметной документации по ремонту объектов инженерной инфраструктуры | Администрация Русско-Камешкирского сельсовета | 473,300 | 473,300 |  |  | 473,300 | 473,300 |  |  |  |  |  | 473,300 |  |  |  |  |  |
|  | Выполнение работ, услуг и т.д. | Администрация Русско-Камешкирского сельсовета | 1260,473 | 944,918 |  |  | 1260,473 | 944,918 |  |  |  |  |  | 944,918 |  |  |  |  |  |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 2: |  |  | 2796,920 | 2256,899 | 20 | 20 | 2776,920 | 2256,899 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2256,899 | - |  | - | - | - |
| 3 | Чистая вода на территории Русско-Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области на 2014-2020 годы | Администрация Русско-Камешкирского сельсовета |  | 11855,776 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Строительство и модернизация сетей и сооружений водоотведения в населенном пункте Русско-Камешкирского сельсовета Камешкирского района | Администрация Русско-Камешкирского сельсовета | 13300,185 | 7705,459 | 581,949 | 581,949 | 12718,236 | 7123,510 |  |  |  |  |  | 7705,459 |  |  | - | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Ремонт ( капитальный ремонт) и содержание инженерной инфраструктуры на территории Русско-Камешкирского района Пензенской области | Администрация Русско-Камешкирского сельсовета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Улучшение обеспечение населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве. Реконструкция и модернизация систем коммунальной инфраструктуры. Повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг. Снижение утечек и неучтенного расхода воды |  |  |  |  |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2. | Обеспечение материально-техническими ресурсами | Администрация Русско-Камешкирского сельсовета | 436,850 | 436,850 | 0 | 0 | 436,850 | 436,850 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 436,850 | Приобретение глубинных насосов, задвижек, пожарный гидрант |  | Кол-во | - | 9 |
| 3.1.3 | Проектные работы (сметы), экспертиза, подготовка проектно-сметной документации по ремонту объектов инженерной инфраструктуры |  | 375,600 | 375,600 |  |  | 375,600 | 375,600 |  |  |  |  |  | 375,600 |  |  |  |  |  |
| 3.1.4 | Расходы, связанные с предоставлением субсидий с целью оказания финансово помощи |  | 1179,411 | 1179,411 |  |  | 1179,411 | 1179,411 |  |  |  |  |  | 1179,411 |  |  |  |  |  |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 3: |  |  | 13300,185 | 7705,459 | 581,949 | 581,949 | 12718,236 | 7123,510 |  |  |  |  |  | 7705,459 |  |  |  |  |  |
| 4 | «Развитие материально-технической базы Русско-Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области на 2014-2020 годы» | Администрация Русско-Камешкирского сельсовета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 4.1. | Основное мероприятие | Администрация Русско-Камешкирского сельсовета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 0 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Приобретение коммунальной техники | Администрация Русско-Камешкирского сельсовета | 336,100 | 336,100 | 0 | 0 | 336,100 | 336,100 |  |  |  |  |  | 336,100 |  |  | - | - |  |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 4: |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |
| Всего по муниципальной программе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по мероприятиям, имеющим инновационную направленность |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |