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	АДМИНИСТРАЦИЯ

	РУССКО-КАМЕШКИРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

	КАМЕШКИРСКОГО РАЙОНА

	ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

	ПОСТАНОВЛЕНИЕ



	от
	
	№
	

	с.Р.Камешкир




О внесении изменений в постановление №166 от 24.11.2017г. «Об утверждении муниципальной программы«Формирование комфортной городской среды Русско-Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области»
   Руководствуясь Федеральным Законом от 03.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), руководствуясь постановлением Администрации Русско-Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области от 18.10.2016г. № 389 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Русско-Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области», в соответствии со ст.23 Устава сельского поселения Русско-Камешкирский сельсовет муниципального района Камешкирский район Пензенской области, Администрация Русско-Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в  муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды Русско-Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области», утвержденную Постановлением Администрации Русско-Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области от 24.11.2017 г. № 166 – (далее Программа), следующие изменения:
1.1 Паспорт Муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды Русско-Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области» к программе изложить в новой редакции
1.2 Паспорт подпрограммы муниципальной программы муниципального образования Русско -Камешкирский сельсовет Камешкирского района Пензенской области «Формирование комфортной городской среды Русско-Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области к программе изложить в новой редакции
1.3 Приложение №2 «Перечень основных мероприятий муниципальной программы Русско-Камешкирского сельсовета Камешкирского района«Формирование комфортной городской среды Русско-Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области» изложить вновой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
1.4 Приложение №5 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы "Формирование комфортной городской среды на территории Русско-Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области" за счет всех источников финансирования» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
    1.5. Приложение №7 «Перечень общественных территорий планируемых к благоустройству в рамках муниципальной программы"Формирование комфортной городской среды на территории Русско-Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области" за счет всех источников финансирования» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;
2.Настоящее постановление действует в части, не противоречащей решению Комитета местного самоуправления Русско-Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области о бюджете Русско-Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области на очередной финансовый год и плановый период 
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
4. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Правовое поле».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на главу  администрации Русско-Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области.
Глава администрации
Русско-Камешкирского сельсовета
Камешкирского района
Пензенской области                                                                                              Ермакова О.И.


ПАСПОРТ
Муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды Русско-Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области»
	Наименование Муниципальной Программы
	«Формирование комфортной городской среды Русско-Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области на 2018 - 2030 годы»

	Ответственный исполнитель Программы 
	Администрация Русско-Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области

	Участники Программы
	Администрация Русско-Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области;
Граждане, их объединения;
 заинтересованные лица;
общественные организации;
подрядные организации.

	Подпрограмма
	Формирование комфортной городской среды Русско-Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области 

	Цели Программы
	- повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования Русско-Камешкирский сельсовет Камешкирского района Пензенской области;
- реализация участия общественности, граждан, заинтересованных лиц в муниципальной программе для совместного определения развития территории, выявления истинных проблем и потребностей людей; 
- повышение качеств комфортной городской среды;
- совершенствования уровня и организация  благоустройства дворовых территории многоквартирных домов (далее - МКД) для повышения комфортности проживания граждан в условиях сложившейся застройки;
- благоустройство дворовых территорий МКД муниципального образования Русско-Камешкирский сельсовет Камешкирского района Пензенской области (далее – муниципальное образование);
- развитие общественных территорий муниципального образования

	
Задачи Программы
	- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий муниципального образования;
- обеспечение формирования единого облика муниципального образования;
- проведение ремонта и обеспечение благоустройства дворовых территорий МКД;
- организация новых и восстановление существующих мест отдыха на внутридворовых территориях МКД;
- привлечение населения к участию в благоустройстве дворовых территорий МКД;
- проведение ремонта и обустройства  мест массового отдыха;
- повышение уровня благоустройства общественных территорий муниципального образования.

	Целевые индикаторы и показатели Программы
	- увеличение доли дворовых территорий МКД, в отношении которых проведены работы по благоустройству, от общего количества дворовых территорий МКД;
- количество дворовых территорий МКД, приведенных в нормативное состояние;
- увеличение доли дворовых территорий, на которых проведен ремонт асфальтобетонного покрытия, устройство тротуаров и парковочных мест;
- увеличение доли дворовых территорий, на которых созданы комфортные условия для отдыха и досуга жителей, от общего количества дворовых территорий МКД, участвующих в Программе;
- доля благоустроенных общественных территорий муниципального образования, от общего количества общественных территорий муниципального образования; 
- повышения уровня информирования о мероприятиях по формированию комфортной городской среды муниципального образования;
- увеличение доли участия населения в мероприятиях, проводимых в рамках Программы.

	Срок реализации Программы 
	2018-2030годы

	Объемы бюджетных ассигнований Программы
		
	Источники финансирования, тыс. руб.

	
	
	в том числе по источникам финансирования

	Годы реализации
	итого
	Федеральный бюджет
	Бюджет Пензенской области
	Бюджет Русско-Камешкирского сельсовета
	Внебюджетные средства

	2018
	4974,1
	4400,0
	382,6
	191,5
	0

	2019
	4570,7
	4350,8
	43,9
	176,0
	0

	2020
	6303,3
	6000,0
	60,6
	242,7
	0

	2021
	5252,74
	5000,0
	50,51
	202,23
	0

	2022
	5468,305
	5000,0
	50,505
	202,23
	215,57

	2023
	6303,282
	6000,0
	60,606
	242,676
	0

	2024
	5205,416
	4954,957
	50,050
	200,409
	0

	2025
	5464,688
	4000,000
	1165,404
	286,659
	12,625

	2026
	7778,009
	5500,000
	1835,556
	422,453
	20,000

	2027
	6367,551
	6064,176
	61,224
	242,151
	0

	2028
	6367,655
	6061,275
	61,225
	245,155
	0

	2029
	0
	0
	0
	0
	0

	2030
	0
	0
	0
	0
	0




	Ожидаемые результаты реализации Программы
	- доли дворовых территорий МКД, в отношении которых будут проведены работы по благоустройству, от общего количества дворовых территорий МКД 32% к 2030году;
- увеличение общей площади дорожного покрытия дворовых территорий  МКД приведенных в нормативное состояние;
- создание комфортных условий для отдыха и досуга жителей;
- увеличение числа граждан, обеспеченных комфортными условиями проживания в МКД;
- благоустройство территорий общественных территорий муниципального образования 50% на 01.01.2020г.; 100% к 2030 году;
- уровень информирования о мероприятиях по формированию комфортной городской среды муниципального образования, в ходе реализации 100%


ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
 муниципальной программы муниципального образования Русско -Камешкирский сельсовет Камешкирского района Пензенской области «Формирование комфортной городской среды Русско-Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области»
	Наименование подпрограммы
	«Формирование комфортной городской среды Русско-Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области»

	Ответственный исполнитель подпрограммы
	Администрация Русско-Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области

	Цели подпрограммы
	- повышение уровня благоустройства дворовых территорий МКД муниципального образования Русско-Камешкирский сельсовет Камешкирского района Пензенской области (далее – муниципальное образование);
- повышение уровня благоустройства общественных территорий муниципального образования Русско-Камешкирский сельсовет Камешкирского района Пензенской области (далее – муниципальное образование);

	Задачи подпрограммы
	- создание благоприятных условий для повышения уровня благоустройства дворовых территорий МКД муниципального образования
- создание благоприятных условий для повышения уровня благоустройства общественных территорий муниципального образования
- создание благоприятных условий для повышения уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству муниципального образования

	Целевые показатели подпрограммы
	- увеличение доли благоустроенных общественных территорий, в отношении которых проведены работы по благоустройству, от общего количества общественных территорий;
- количество общественных территорий, приведенных в нормативное состояние;
- увеличение доли дворовых территорий, на которых созданы комфортные условия для отдыха и досуга жителей, от общего количества общественных территорий, участвующих в подпрограмме;
- увеличение доли участия населения в мероприятиях, проводимых в рамках подпрограммы
- увеличение доли дворовых территорий МКД, в отношении которых проведены работы по благоустройству, от общего количества дворовых территорий МКД;
- количество дворовых территорий МКД, приведенных в нормативное состояние;
- увеличение доли дворовых территорий, на которых проведен ремонт асфальтобетонного покрытия, устройство тротуаров и парковочных мест;
- увеличение доли дворовых территорий, на которых созданы комфортные условия для отдыха и досуга жителей, от общего количества дворовых территорий МКД, участвующих в Программе;
- увеличение доли участия населения в мероприятиях, проводимых в рамках подпрограммы

	Срок реализации подпрограммы 
	2018-2030 годы

	Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
		
	Источники финансирования, тыс.руб.

	
	
	в том числе по источникам финансирования

	Годы реализации
	итого
	Федеральный бюджет
	Бюджет Пензенской области
	Бюджет Русско-Камешкирского сельсовета
	Внебюджетные средства

	2018
	4974,1
	4400,0
	382,6
	191,5
	0,00

	2019
	4570,7
	4350,8
	43,9
	176,0
	0,00

	2020
	6303,3
	6000,0
	60,6
	242,7
	0,00

	2021
	5252,74
	5000,0
	50,51
	202,23
	0,00

	2022
	5468,305
	5000,0
	50,505
	202,23
	215,57

	2023
	6303,282
	6000,0
	60,606
	242,676
	0

	2024
	5205,416
	4954,957
	50,050
	200,409
	0

	2025
	4202,188
	4000,000
	40,404
	161,784
	0

	2026
	5778,009
	5500,000
	55,556
	222,453
	0

	2027
	6367,551
	6064,176
	61,224
	242,151
	0

	2028
	6367,655
	6061,275
	61,225
	245,155
	0

	2029
	0
	0
	0
	0
	0

	2030
	0
	0
	0
	0
	0




	Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
	- доля благоустроенных общественных территорий,  в отношении которых будут проведены работы по благоустройству, от общего количества общественных территорий 100% к 2030 году;
- создание комфортных условий для отдыха и досуга жителей
- доли дворовых территорий МКД, в отношении которых будут проведены работы по благоустройству, от общего количества дворовых территорий МКД 32% к 2030 году;
- увеличение общей площади дорожного покрытия дворовых территорий  МКД приведенных в нормативное состояние;
- создание комфортных условий для отдыха и досуга жителей;
- увеличение числа граждан, обеспеченных комфортными условиями проживания в МКД



ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
 муниципальной программы муниципального образования Русско -Камешкирский сельсовет Камешкирского района Пензенской области «Формирование комфортной городской среды Русско-Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области»
	Наименование подпрограммы
	«Комфортная среда Русско-Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области»

	Ответственный исполнитель подпрограммы
	Администрация Русско-Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области

	Цели подпрограммы
	-увековечивание и сохранение памяти об участниках великой отечественной войны и специальной военной операции
–повышение уровня благоустройства общественных территорий муниципального образования Русско-Камешкирский сельсовет Камешкирского района Пензенской области (далее – муниципальное образование);

	Задачи подпрограммы
	-Увековечивание и сохранение памяти об участниках великой отечественной войны и специальной военной операции
- создание благоприятных условий для повышения уровня благоустройства общественных территорий муниципального образования
- создание благоприятных условий для повышения уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству муниципального образования

	Целевые показатели подпрограммы
	- увеличение доли благоустроенных общественных территорий, в отношении которых проведены работы по благоустройству, от общего количества общественных территорий;
- количество общественных территорий, приведенных в нормативное состояние;
- увеличение доли дворовых территорий, на которых созданы комфортные условия для отдыха и досуга жителей, от общего количества общественных территорий, участвующих в подпрограмме;
- увеличение доли участия населения в мероприятиях, проводимых в рамках подпрограммы
- увеличение доли дворовых территорий МКД, в отношении которых проведены работы по благоустройству, от общего количества дворовых территорий МКД;
- количество дворовых территорий МКД, приведенных в нормативное состояние;
- увеличение доли дворовых территорий, на которых проведен ремонт асфальтобетонного покрытия, устройство тротуаров и парковочных мест;
- увеличение доли дворовых территорий, на которых созданы комфортные условия для отдыха и досуга жителей, от общего количества дворовых территорий МКД, участвующих в Программе;
- увеличение доли участия населения в мероприятиях, проводимых в рамках подпрограммы

	Срок реализации подпрограммы 
	2018-2030 годы

	Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
		
	Источники финансирования, тыс.руб.

	
	
	в том числе по источникам финансирования

	Годы реализации
	итого
	Федеральный бюджет
	Бюджет Пензенской области
	Бюджет Русско-Камешкирского сельсовета
	Внебюджетные средства

	2018
	0
	0
	0
	0
	0

	2019
	0
	0
	0
	0
	0

	2020
	0
	0
	0
	0
	0

	2021
	0
	0
	0
	0
	0

	2022
	0
	0
	0
	0
	0

	2023
	0
	0
	0
	0
	0

	2024
	0
	0
	0
	0
	0

	2025
	1262,500
	0
	1125,000
	124,875
	12,625

	2026
	2 000,000
	0
	1780,000
	200,000
	20,000

	2027
	0
	0
	0
	0
	0

	2028
	0
	0
	0
	0
	0

	2029
	0
	0
	0
	0
	0

	2030
	0
	0
	0
	0
	0




	Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
	- доля благоустроенных общественных территорий,  в отношении которых будут проведены работы по благоустройству, от общего количества общественных территорий 100% к 2030 году;
- воспитание патриотизма  у населения
- создание комфортных условий для отдыха и досуга жителей
- доли дворовых территорий МКД, в отношении которых будут проведены работы по благоустройству, от общего количества дворовых территорий МКД 32% к 2030 году;
- увеличение общей площади дорожного покрытия дворовых территорий  МКД приведенных в нормативное состояние;
- создание комфортных условий для отдыха и досуга жителей;
- увеличение числа граждан, обеспеченных комфортными условиями проживания в МКД



Приложение №1
к постановлению администрации
 Русско-Камешкирского сельсовета
 Камешкирского района Пензенской области                                                        
Приложение N2
к муниципальной программе«Формирование комфортной  городской среды
на территории среды Русско-Камешкирского сельсовета
Камешкирского района Пензенской области»
ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий муниципальной программы Русско-Камешкирского сельсоветаКамешкирского района
«Формирование комфортной городской среды Русско-Камешкирского сельсоветаКамешкирского района Пензенской области»
	№пп
	наименование мероприятия
	Исполнители
	срок исполнения(год)
	Объем финансировании, тыс. рублей
	Показатели результата
мероприятия

	
	
	
	
	Всего
	Федеральный бюджет 
	Бюджет Пензенской области
	бюджет Русско-Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области
	внебюджетные
средства
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Мероприятие № 1«Благоустройство дворовых территорий от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов  муниципального образования Русско-Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области

	1.1
	Основное мероприятие:
благоустройство наиболее посещаемых территорий общего пользования
	Определяются муниципальным заказчиком в порядке, установленном действующим законодательством
	ИТОГО
	2 000,000
	0
	1780,00
	200,000
	20,00
	

	
	
	
	2018
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	2019
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	2020
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	2021
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	2022
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	2023
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	2024
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	2025
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	2026
	2 000,000
	0
	1780,00
	200,000
	20,00
	Благоустройство междворовой территории (ремонт дворовых проездов)многоквартирных жилых домов № 4,6,8 по ул. Лермонтова с. Русский Камешкир  Камешкирского района Пензенской области

	
	
	
	2027
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	2028
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	2029
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	2020
	0
	0
	0
	0
	0
	


	Мероприятие № 2 «Благоустройство общественных территорий муниципального образования Русско-Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области »

	2.1
	Основное мероприятие:
благоустройство наиболее посещаемых территорий общего пользования
	Определяются муниципальным заказчиком в порядке, установленном действующим законодательством
	итого
	60793,293
	57331,252
	917,180
	2329,291
	215,57
	

	
	
	
	2018
	4974,10
	4400,00
	382,600
	191,50
	0
	

	
	
	
	2019
	4570,70
	4350,80
	43,900
	176,00
	0
	

	
	
	
	2020
	6303,30
	6000,00
	60,600
	242,70
	0
	

	
	
	
	2021
	5252,74
	5000,00
	50,510
	202,23
	0
	

	
	
	
	2022
	5468,305
	5000,00
	50,505
	202,23
	215,57
	Благоустройство открытой спортивной площадки и пешеходной зоны по ул.Кирова

	
	
	
	2023
	6303,282
	6000,00
	60,606
	242,676
	
	«Благоустройство(капитальный ремонт) общественно территории и детской площадки по ул.Радищева с. 40,040Русский Камешкир Камеш550кирского района Пензенской области»,
«Благоустройство (капитальный ремонт) территории по ул.Гагарина в с.Русский Камешкир Камешкирского района Пензенской области»

	
	
	
	2024
	5205,416
	4954,957
	50,050
	200,409
	0
	«Благоустройство общественной территории в районе улиц Кирова-Радищева с.Русский Камешкир Камешкирского района Пензенской области»

	
	
	
	2025
	4202,188
	4000,00
	40,404
	161,784
	0
	Благоустройство территории по ул. Радищева( отд.19 до перекрестка с ул. Горина) в с. Р. Камешкир

	
	
	
	2026
	4593,009
	4372,019
	44,162
	176,831
	0
	Благоустройство общественной территории в районе родника Белый ключ, расположенного по адресу: Пензенская область, Камешкирский район, село Русский Камешкир

	
	
	
	
	1185,000
	1127,984
	11,394
	45,622
	
	Благоустройство территории по ул. Зеленый тупик в районе Троице-Сергеевской церкви в с. Русский Камешкир Камешкирского района Пензенской области

	
	
	
	2027
	6367,551
	6064,176
	61,224
	242,151
	0
	

	
	
	
	2028
	6367,655
	6061,275
	61,225
	245,155
	0
	

	
	
	
	2029
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	2030
	0
	0
	0
	0
	0
	

	2.1.2
	Основное мероприятие «благоустройство территории общего пользования»
	Определяются муниципальным заказчиком в порядке, установленном действующим законодательством
	Итого
	1262,500
	
	1125,000
	124,875
	12,625
	

	
	
	
	2018
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	2019
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	2020
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	2021
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	2022
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	2023
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	2024
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	2025
	1262,500
	0
	1125,000
	124,875
	12,625
	Благоустройство территории Памятника погибшим в зоне Специальной военной операции, расположенного по адресу: ул. Радищева 3А в с. Русский Камешкир

	
	
	
	2026
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	2027
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	2028
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	2029
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	2030
	0
	0
	0
	0
	0
	

	Итого по подпрограмме «Формирование  комфортной городской среды на территории Русско-Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области »
	итого
	57688,091
	51269,933
	3760,955
	2409,008
	248,195
	

	
	2018
	4974,10
	4400,00
	382,600
	191,50
	0
	

	
	2019
	4570,70
	4350,80
	43,900
	176,00
	0
	

	
	2020
	6303,30
	6000,00
	60,600
	242,70
	0
	

	
	2021
	5252,74
	5000,00
	50,510
	202,23
	0
	

	
	2022
	5468,305
	5000,00
	50,505
	202,23
	215,57
	Благоустройство открытой спортивной площадки и пешеходной зоны по ул.Кирова

	
	2023
	6303,282
	6000,00
	60,606
	242,676
	0
	«Благоустройство(капитальный ремонт) общественно территории и детской площадки по ул.Радищева с. Русский Камешкир Камешкирского района Пензенской области»,
«Благоустройство (капитальный ремонт) территории по ул.Гагарина в с.Русский Камешкир Камешкирского района Пензенской области»

	
	2024
	5205,416
	4954,957
	50,050
	200,409
	0
	«Благоустройство общественной территории в районе улиц Кирова-Радищева с.Русский Камешкир Камешкирского района Пензенской области»

	
	2025
	4202,188
	4000,000
	40,404
	161,784
	0
	Благоустройство территории по ул. Радищева( от д19 до перекрестка с ул. Горина) в с. Р. Камешкир

	
	
	1262,500
	
	1125,000
	124,875
	12,625
	«Благоустройство территории Памятника погибшим в зоне Специальной военной операции, расположенного по адресу: ул. Радищева 3А в с. Русский Камешкир,»

	
	2026
	4593,009
	4372,019
	44,162
	176,831
	0
	Благоустройство общественной территории в районе родника Белый ключ, расположенного по адресу: Пензенская область, Камешкирский район, село Русский Камешкир

	
	
	1185,000
	1127,984
	11,394
	45,622
	
	Благоустройство территории по ул. Зеленый тупик в районе Троице-Сергеевской церкви в с. Русский Камешкир Камешкирского района Пензенской области

	
	
	2 000,000
	0
	1780,00
	200,000
	20,00
	Благоустройство междворовой территории (ремонт дворовых проездов)многоквартирных жилых домов № 4,6,8 по ул. Лермонтова с. Русский Камешкир  Камешкирского района Пензенской области

	
	2027
	6367,551
	6064,176
	61,224
	242,151
	0
	

	
	2028
	6367,655
	6061,275
	61,225
	245,155
	0
	

	
	2029
	
	
	
	
	
	

	
	2030
	
	
	
	
	
	




	Приложение №2
к постановлению администрации
 Русско-Камешкирского сельсовета
 Камешкирского района Пензенской области
Приложение N5
к муниципальной программе «Формирование комфортной  городской среды 
на территории среды Русско-Камешкирского сельсовета 
Камешкирского района Пензенской области»


	Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы"Формирование комфортной городской среды на территории Русско-Камешкирского
сельсовета Камешкирского района Пензенской области  "  за счет всех источников финансирования

	№ п/п
	Статус
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы
	Источник финансирования
	Оценка расходов, тыс. руб.

	
	
	
	
	Всего
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	1
	Муниципальная программа












Мероприятие 1
	Формирование  комфортной городской среды на территории Русско-Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области    на 2018-2030 годы"
	Всего
	57688,138
	4974,
100
	4570,
700
	6303,
300
	5252,
740
	5468,
305
	6303,
282
	5205,
416
	5464,688
	7778,009
	6367,551
	6367,655
	0
	0

	
	
	
	Федеральный бюджет
	51269,977
	4400,0
	4350,8
	6000,0
	5000,0
	5000,0
	6000,0
	4954,957
	4000,0
	5500,000
	6064,176
	6061,275
	0
	0

	
	
	
	бюджет Пензенской области
	3760,955
	382,6
	43,9
	60,6
	50,51
	50,505
	60,606
	50,05
	1165,404
	1835,556
	61,224
	61,225
	0
	0

	
	
	
	бюджеты муниципальных образований Пензенской области
	2409,011
	191,5
	176,0
	242,7
	202,23
	202,23
	242,676
	200,409
	286,659
	422,453
	242,151
	245,155
	0
	0

	
	
	
	иные источники
	248,195
	0
	0
	0
	0
	215,57
	0
	0
	12,625
	20,0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в Русско-Камешкирском сельсовете Камешкирского района Пензенской области

	Всего
	2000,000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2000,000
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	бюджет Пензенской области
	1780,00
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1780,000
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	бюджеты муниципальных образований Пензенской области
	200,000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	200,000
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	иные источники
	20,000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20,000
	
	
	0
	0

	
	Мероприятие 2
	Благоустройство общественных территорий в Русско-Камешкирском сельсовете Камешкирского района Пензенской области

	Всего
	60793,293
	4974,
100
	4570,
700
	6303,
300
	5252,
740
	5468,
305
	6303,
282
	5205,
416
	4202,188
	5778,0009
	6367,551
	6367,655
	0
	0

	
	
	
	Федеральный бюджет
	57331,252
	4400,0
	4350,8
	6000,0
	5000,0
	5000,0
	6000,0
	4954,957
	4000,0
	5500,000
	6064,176
	6061,275
	0
	0

	
	
	
	бюджет Пензенской области
	917,180
	382,6
	43,9
	60,6
	50,51
	50,505
	60,606
	50,05
	40,404
	55,556
	61,224
	61,225
	0
	0

	
	
	
	бюджеты муниципальных образований Пензенской области
	2319,291
	191,5
	176,0
	242,7
	202,23
	202,23
	242,676
	200,409
	161,784
	222,453
	242,151
	245,155
	0
	0

	
	
	
	иные источники
	215,570
	0
	0
	0
	0
	215,57
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Мероприятие 3
	благоустройство территории общего пользования
	Всего
	1262,500
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1262,500
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Федеральный бюджет
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	бюджет Пензенской области
	1125,000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1125,000
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	бюджеты муниципальных образований Пензенской области
	124,875
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	124,875
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	иные источники
	12,625
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	12,625
	0
	0
	0
	0
	0



Приложение N6
к муниципальной программе Формирование комфортной
 городской среды на территории Русско-Камешкирского сельсовета 
Камешкирского района Пензенской области  »
Предварительный перечень дворовых территорий планируемых к благоустройству в рамках муниципальной программы
	№ п/п
	Адресный перечень
	Перечень мероприятий

	1
	с. Русский Камешкир, ул., Лермонтова д.1:

	- подготовка проектно-сметной документации,
- асфальтирование  дворовой территории с установкой бордюрного камня и тротуаров;
- установка фонарей около подъездов; - установка скамеек, урн для мусора.

	2
	с. Русский Камешкир, ул., Лермонтова д.3:

	- подготовка проектно-сметной документации,
- асфальтирование  дворовой территории с установкой бордюрного камня и тротуаров;
- установка фонарей около подъездов;
- установка скамеек, урн для мусора.

	3
	с. Русский Камешкир, ул. Лермонтова д.4, д.6, д.8, д. 10:

	- подготовка проектно-сметной документации,
-устройство тротуаров в асфальтированном исполнении;
-установка скамеек, урн;
-освещение МКД;
-озеленение, оформление цветников;
-установка детских площадок;
-устройство ограждений (заборчиков) вокруг многоквартирных домов;
-обустройство зон отдыха;
-обустройство парковочных мест.

	4
	с. Русский Камешкир, ул., Лермонтова д.5
	- подготовка проектно-сметной документации,
- асфальтирование  дворовой территории с установкой бордюрного камня и тротуаров;
- установка фонарей около подъездов;
- установка скамеек, урн для мусора.

	5
	с. Русский Камешкир, ул., Лермонтова д.9
	- подготовка проектно-сметной документации,
- асфальтирование  дворовой территории с установкой бордюрного камня и тротуаров;
- установка фонарей около подъездов;
- установка скамеек, урн для мусора.

	6
	с. Русский Камешкир, ул., Лермонтова д.11
	- подготовка проектно-сметной документации,
- асфальтирование  дворовой территории с установкой бордюрного камня и тротуаров;
- установка фонарей около подъездов;
- установка скамеек, урн для мусора

	7
	с. Русский Камешкир, ул. Лермонтова д.14, д.16, д.18, д. 20

	- подготовка проектно-сметной документации,
-устройство тротуаров в асфальтированном исполнении;
-установка скамеек, урн;
-освещение МКД;
-озеленение, оформление цветников;
-установка детских площадок;
-устройство ограждений (заборчиков) вокруг многоквартирных домов;
-обустройство зон отдыха;
-обустройство парковочных мест.

	8
	с. Русский Камешкир, ул., Лермонтова д. 21

	- подготовка проектно-сметной документации,
- асфальтирование  дворовой территории с установкой бордюрного камня и тротуаров;
- установка фонарей около подъездов;
- установка скамеек, урн для мусора.

	9
	с. Русский Камешкир, ул., Гагарина д.21

	- подготовка проектно-сметной документации,
- асфальтирование  дворовой территории с установкой бордюрного камня и тротуаров;
- установка фонарей около подъездов;
- установка скамеек, урн для мусора.

	10
	с. Русский Камешкир, ул., Гагарина д.23

	- подготовка проектно-сметной документации,
- асфальтирование  дворовой территории с установкой бордюрного камня и тротуаров;
- установка фонарей около подъездов;
- установка скамеек, урн для мусора.

	11
	с. Русский Камешкир, ул., Гагарина д.25

	- подготовка проектно-сметной документации,
- асфальтирование  дворовой территории с установкой бордюрного камня и тротуаров;
- установка фонарей около подъездов;
- установка скамеек, урн для мусора.

	12
	с. Русский Камешкир, ул., Гагарина д.27

	- подготовка проектно-сметной документации,
- асфальтирование  дворовой территории с установкой бордюрного камня и тротуаров;
- установка фонарей около подъездов;
- установка скамеек, урн для мусора.

	13
	с. Русский Камешкир, ул., Гагарина д.29

	- подготовка проектно-сметной документации,
- асфальтирование  дворовой территории с установкой бордюрного камня и тротуаров;
- установка фонарей около подъездов;
- установка скамеек, урн для мусора.

	14
	с. Русский Камешкир, ул., Гагарина д.31

	- подготовка проектно-сметной документации,
- асфальтирование  дворовой территории с установкой бордюрного камня и тротуаров;
- установка фонарей около подъездов;
- установка скамеек, урн для мусора.

	15
	с. Русский Камешкир, ул. Гагарина д.33, д.35
многоквартирных домов;
-обустройство зон отдыха;
-обустройство парковочных мест.
	- подготовка проектно-сметной документации,
-устройство тротуаров в асфальтированном исполнении;
-установка скамеек, урн;
-освещение МКД;
-озеленение, оформление цветников;
-установка детских площадок;
-устройство ограждений (заборчиков) вокруг

	16
	с. Русский Камешкир, ул. Гагарина д.37

	- подготовка проектно-сметной документации,
- асфальтирование  дворовой территории с установкой бордюрного камня и тротуаров;
- установка фонарей около подъездов;
- установка скамеек, урн для мусора.

	17
	с. Русский Камешкир, ул. Зеленый Тупик д.2

	- подготовка проектно-сметной документации,
- асфальтирование  дворовой территории с установкой бордюрного камня;
- установка фонарей около подъездов;
- установка скамеек, урн для мусора.

	18
	с. Русский Камешкир, ул. Радищева д.8

	- подготовка проектно-сметной документации,
- асфальтирование  дворовой территории с установкой бордюрного камня и тротуаров;
- установка фонарей около подъездов; - установка скамеек, урн для мусора.


Приложение №3
к постановлению администрации
 Русско-Камешкирского сельсовета
 Камешкирского района Пензенской области
                                                        Приложение № 7
к муниципальной программе«Формирование комфортной
городской среды Русско-Камешкирскогосельсовета 
Камешкирского районаПензенской области»
Перечень общественных территорийпланируемых к благоустройству в рамках муниципальной программы
	№ п/п
	Наименование общественной территории
	Расположение общественной территории
	Перечень мероприятий

	1
	Центральная площадь с. Русский Камешкир,
	с. Русский Камешкир, ул. Радищева 3 «В»
	Подготовка проектно-  сметной документации, асфальтирование территории, замена бордюрного камня по периметру, ремонт ступеней, ремонт сточных канав вдоль площади,  ремонт трибуны, установка не стационарных клумб, озеленение, замена фонарей.

	2
	Сквер и Пешеходная зона
По ул. Радищева с. Русский Камешкир
	Сквер– с. Русский Камешкир ул. Радищева, 3 «Г»
	Подготовка проектно-  сметной документации, асфальтирование территории, установка бордюрного камня, установка скамеек, урн для мусора, замена фонарей, реконструкция фонтана, установка малых архитектурных форм, ремонт ступеней, озеленение, вырубка  старых деревьев.

	3
	Сквер и Пешеходная зона
По ул. Радищева с. Русский Камешкир
	с. Русский Камешкир ул. Радищева, 9 «А»:
	Подготовка проектно-  сметной документации, асфальтирование территории, установка бордюрного камня, вырубка  старыхдеревьев,  установка фонарей, ремонт ступеней, установка скамеек, урн, озеленение, оформление клумб.

	4
	Тротуар
	с. Русский Камешкир ул. Гагарина
	Подготовка проектно-  сметной документации, асфальтирование, установка бордюрного камня, ремонт ступеней, озеленение, вырубка  старых деревьев.

	5
	Тротуар
	с. Русский Камешкир ул. Автодорожная
	Подготовка проектно-  сметной документации, асфальтирование, установка бордюрного камня,   озеленение, установка фонарей.

	6
	СтадионПо ул. Гагарина с. Русский Камешкир 
	с. Русский Камешкир ул. Гагарина
	Подготовка проектно-  сметной документации, ремонт входной группы, сцены, трибун, установка скамеек, озеленение, вырубка  старых деревьев.

	7
	Зона отдыха по ул. Кирова в с. Русский Камешкир Камешкирского района Пензенской области
	с. Русский Камешкир
ул. Кирова
	Подготовка ПСД, установка ливнёвок, установка ограждений, установка входной зоны, установка скамеек, покрытие зоны из брусчатки, плитки, установка скамьи, установка беседки, устройство наружного освещения, установка видеонаблюдения, озеленение входной предпарковой зоны, установка урн

	8
	Благоустройство открытой спортивной площадки и пешеходной зоны по ул. Кирова с. Р.Камешкир Камешкирского района Пензенской области
	С. Русский Камешкир ул. Кирова
	Подготовка проектно-  сметной документации, ремонт  ограждений, установка скамеек, покрытие зоны асфальтобетонной смесью, установка скамьи, устройство наружного освещения,  озеленение, установка урн

	9
	«Благоустройство(кап. ремонт) общественно территории и детской площадки по ул.Радищева с. Русский Камешкир Камешкирского района Пензенской области»
	с. Русский Камешкир ул. Радищева
	Подготовка проектно-  сметной документации, устройство резинового покрытия площадки, установка и замена бордюра, установка качелей, декоративных элементов, обустройство схода на площадку,

	10
	 «Благоустройство (капитальный ремонт) территории по ул.Гагарина в с.Р.  Камешкир Камешкирского района Пензенской области»
	с. Русский Камешкир ул. Гагарина
	Подготовка проектно-  сметной документации, покрытие зоны асфальтобетонной смесью, установка бордюра

	11
	«Благоустройство общественной территории в районе улиц Кирова-Радищева с.Р. Камешкир Камешкирского района Пензенской области»
	С. Русский КамешкирУл.Кирова -ул. Радищева
	Подготовка проектно - сметной документации, ремонт  ограждений, установка, покрытие зоны асфальтобетонной смесью, устройство наружного освещения,  озеленение, установка светового фонтана, установка бордюра, ремонт ливневки.

	12
	Благоустройство территории по ул. Радищева( от д19 до перекрестка с ул. Горина) в с. Р. Камешкир
	с. Русский КамешкирУл. Радищева
	Подготовка проектно-  сметной документации, покрытие зоны асфальтобетонной смесью, установка бордюра

	13
	«Благоустройство территории Памятника погибшим в зоне Специальной военной операции, расположенного по адресу: ул. Радищева 3А в с. Русский Камешкир,»
	с. Русский Камешкир Ул. Радищева
	Подготовка проектно-  сметной документации, покрытие зоны тротуарной плиткой установка постамента

	14
	Благоустройство общественной территории в районе родника Белый ключ, расположенного по адресу: Пензенская область, Камешкирский район, село Русский Камешкир
	с. Русский Камешкир район родника Белый ключ
	Подготовка ПСД, устройство  пешеходных дорожек , восстановление и укрепления берега, установка ограждения, установка подпорных столбов устройство  наружного освещения, устройство Малых архитектурных форм, восстановление  и установка беседок

	15

	Благоустройство территории по ул. Зеленый тупик в районе Троице-Сергеевской церкви в с. Русский Камешкир Камешкирского района Пензенской области
	с. Русский Камешкир Ул. зеленый тупик
	Подготовка проектно-  сметной документации, покрытие зоны асфальтобетонной смесью, установка бордюра, устройство Малых архитектурных форм



[bookmark: P760]Приложение N8
к муниципальной программе «Формирование   комфортной  
городской среды на территории Русско-Камешкирского сельсовета
 Камешкирского района Пензенской области »
ПОРЯДОК
инвентаризации дворовой территории, общественной территории, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения(далее - Порядок)
1. Настоящий Порядок регламентирует процедуры проведения инвентаризации дворовой территории, общественной территории, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения.
2. При проведении инвентаризации рекомендуется провести осмотр действующих и заброшенных пешеходных маршрутов, провести инвентаризацию бесхозяйных объектов.
3. Инвентаризация дворовой территории, общественной территории, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, осуществляется не реже одного раза в три года.
4. Основными целями инвентаризации являются определение физического состояния дворовой территории, общественной территории, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, входящих в состав населенных пунктов с численностью населения свыше 1000 человек, для включения муниципальную Программу всех нуждающихся в благоустройстве территорий.
5. Инвентаризация осуществляется поэтапно и по месту нахождения объектов инвентаризации.
6. Первоочередными для инвентаризация являются дворовые территории и общественные территории.
Общие положения проведения инвентаризации
7. Инвентаризация дворовой территории, общественной территории, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, осуществляется уполномоченным органом местного самоуправления при участии следующих представителей:
1) дворовой территории - при участии представителей управляющей организации, осуществляющей деятельность по управлению многоквартирным домом, и (или) представителей собственников многоквартирных домов;
2) общественной территории - при участии представителя, ответственного лица, осуществляющего деятельность по благоустройству и содержанию данной территории, или собственника (пользователя).
Инвентаризация
8. При проведении инвентаризации дворовой территории, общественной территории, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения (далее - объекты инвентаризации), уполномоченным органом местного самоуправления осуществляется:
1) визуальное выявление фактического наличия объектов инвентаризации, их характеристик и сопоставление последних с учетными данными;
2) формирование единой базы данных об установленном оборудовании на объектах инвентаризации;
3) визуальное определение технического состояния объектов инвентаризации и возможности их эксплуатации;
4) проведение визуального и функционального осмотра оборудования, расположенного на объектах инвентаризации, с целью оценки рабочего состояния, степени изношенности;
5) отражается наличие технической и организационной документации по соблюдению правил эксплуатации оборудования (паспорта, инструкции, журнала осмотров);
6) приведение учетных данных в соответствие с фактическими параметрами объектов инвентаризации;
7) выявление собственников (владельцев) объектов инвентаризации и пользователей;
8) выявление владельцев земельных участков, на которых расположены объекты инвентаризации (за исключением дворовой территории);
9) выявление юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, эксплуатирующих объекты инвентаризации (при необходимости);
10) выявление лиц, ответственных за обеспечение соответствия оборудования площадок требованиям безопасности.
Порядок оформления результатов инвентаризации
9. По результатам проведенной инвентаризации объектов уполномоченным органом местного самоуправления в течение пяти рабочих дней оформляется паспорт инвентаризации на каждый объект, в части многоквартирных домов допускается оформление паспорта на группу многоквартирных домов, имеющих общую придомовую территорию.
10. В паспорте отображается следующая информация:
1) о собственниках (за исключением дворовой территории) и границах земельных участков, формирующих территорию объекта инвентаризации;
2) ситуационный план;
3) элементы благоустройства;
4) сведения о текущем состоянии;
5) сведения о планируемых мероприятиях по благоустройству территорий.
Мероприятия, проводимые по результатам инвентаризации
11. По результатам инвентаризации проводятся следующие мероприятия:
а) формируется адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству, исходя из минимального перечня работ по благоустройству в рамках муниципальной программы на 2018 - 2030 годы;
б) формируется адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы;
г) формируются соглашения для заключения с собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, об их благоустройстве не позднее последнего года реализации федерального  проекта в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства.

Приложение N9
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городской среды на территории Русско-Камешкирского сельсовета 
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Показатели  реализации муниципальной программы
«Формирование комфортной городской среды на территории Русско-Камешкирского сельсоветаКамешкирского района Пензенской области»
	№ п/п
	Наименование целевого показателя
	Значения целевых показателей

	
	
	Ед. изм.
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории Русско-Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области  в 2018- 2027 годы»

	1
	Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов
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	2
	Доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования (парков, скверов, городских площадей и т.д.) от общего количества таких территорий
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