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АДМИНИСТРАЦИЯ 
РУССКО-КАМЕШКИРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
КАМЕШКИРСКОГО РАЙОНА 
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
	
	от
	09.03.2023
	№
	39

	
с.Р.Камешкир


 


Об утверждении годового доклада об оценки эффективности реализации муниципальной программы  «Развитие территорий и инженерной инфраструктуры, обеспечение энергосбережения и повышение энергетической эффективности в Русско-Камешкирском сельсовете   Камешкирского района  Пензенской области»  за 2022 год	.

       В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), руководствуясь Уставом Русско-Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области, администрация  Русско-Камешкирского  сельсовета Камешкирского района Пензенской области  

постановляет:

1.Утвердить годовой об оценки эффективности реализации муниципальной программы
«Развитие территорий и инженерной инфраструктуры, обеспечение энергосбережения и повышение энергетической эффективности в Русско-Камешкирском сельсовете   Камешкирского района  Пензенской области»
 согласно Приложению № 1 к постановлению.
2. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Правовое поле».
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу  администрации Русско-Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области. 




И.о.Главы администрации 
Русско-Камешкирского сельсовета 
Камешкирского района 
Пензенской области                                                                                                        Т.В.Атикова




Годовой доклад
об оценки эффективности реализации муниципальной программы
«Развитие территорий и инженерной инфраструктуры, обеспечение энергосбережения и повышение энергетической эффективности в Русско-Камешкирском сельсовете   Камешкирского района  Пензенской области»

1.Наименование программы

Муниципальная программа «Развитие территорий и инженерной инфраструктуры, обеспечение энергосбережения и повышение энергетической эффективности в Русско-Камешкирском сельсовете   Камешкирского района  Пензенской области», утверждена постановлением администрации Русско-Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области от 01.11.2013 г. № 147

Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Русско-Камешкирском сельсовете   Камешкирского района  Пензенской области»
Целью подпрограммы является реализация мер, направленных на снижение   удельного объема используемых топливно-энергетических ресурсов (далее по тексту - ТЭР) при   сохранении соответствующего полезного эффекта, возникающего в процессе их потребления, переход Русско-Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области на энергосберегающий путь развития на основе обеспечения рационального использования энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении,- создание условий для повышения энергетической                      эффективности в бюджетной сфере.
Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
-проведение обязательных энергетических  обследований и паспортизации потребителей                энергетических ресурсов;                           
-пропаганда и воспитание энергосберегающего  поведения граждан, активное вовлечение всех групп  потребителей в энергосбережение и повышение энергетической эффективности;                      
- осуществление расчетов за потребленные, переданные, производимые энергетические ресурсы с использованием приборов учета, автоматизация в сфере контроля и учёта расхода энергетических ресурсов;
-развитие энергосервисных услуг и внедрение
 энергосберегающих технологий на территории Русско-Камешкирского сельсовета         Камешкирского района Пензенской области за счёт реализации энергосервисных контрактов;
-внедрение энергосберегающих технологий и энергоэффективного оборудования в энергетике и наружном освещении, в строительстве, промышленности;
- создание резервных энергетических мощностей и запасов энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности при их производстве и передаче;
- улучшение экологических показателей среды обитания, за счёт создания новых генерирующих мощностей с использованием возобновляемых источников энергии, развитие альтернативных видов топлива.
  - создание системы контроля и мониторинга за проведением мероприятий энергосбережения на территории Русско-Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области.

Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Русско-Камешкирского сельсовета        Камешкирского района Пензенской области» 

Целью подпрограммы является повышение уровня  благоустройства и санитарного состояния   Русско-Камешкирского сельсовета, совершенствование эстетического вида населенного пункта, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды, организация  освещения улиц, развитие и поддержка инициатив  жителей села в вопросах  благоустройства и санитарной очистке домов и  придомовых территорий.
Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
-приведение в качественное состояние элементов благоустройства;
- содержание, текущий ремонт и объектов благоустройства (детских игровых и спортивных площадок, газонов, зелёных насаждений, тротуаров пешеходных дорожек и т.д.);
-оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении, ликвидация стихийных навалов бытового мусора; 
- улучшение экологической ситуации поселения;
-обустройство мест для сбора твердых бытовых отходов;
- совершенствование систем наружного освещения населенного пункта.

Подпрограмма 3 «Чистая вода на территории Русско-Камешкирского сельсовета       Камешкирского района Пензенской области»
 
Целью подпрограммы является повышение надежности и эффективности функционирования систем жизнеобеспечения населения, обеспечения населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, улучшение на этой основе состояния здоровья населения, восстановление, охрана и рациональное использование источников питьевого водоснабжения, повышение эффективности, устойчивости и надежности работы систем водоотведения, обеспечение санитарного благополучия населения. Реконструкция и модернизация систем коммунальной инфраструктуры, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации на территории  Русско-Камешкирского сельсовета    Камешкирского района Пензенской области, повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры сельского поселения, обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.
Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
 – разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры;
- инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры;
- повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры;
- обеспечение более комфортных условий проживания населения;
- повышение качества предоставляемых ЖКУ;
- экономия энергетических ресурсов;
- снижение износа водопроводных сетей;
- снижение утечек и неучтенного расхода воды. 

Подпрограмма 4 «Развитие материально-технической базы Русско-Камешкирского сельсовета     Камешкирского района Пензенской области  »

Целью подпрограммы является - развитие материально-технической базы Русско-Камешкирского сельсовета    Камешкирского  района Пензенской области;
- закупка коммунальной техники.
Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
- эффективное и надежное функционирование коммунальной сферы, 
- уменьшение расходов на содержание парка коммунальной техники.




Приложение  
к Годовому докладу
 о ходе реализации и оценки
 эффективности реализации 
муниципальной программы
«Развитие территории и инженерной
 инфраструктуры, обеспечение энергосбережения
 и повышение энергетической эффективности в 
Русско-Камешкирском сельсовете
Камешкирского района
Пензенской области


ОТЧЕТ
об исполнении основных мероприятий, мероприятий
муниципальной программы Русско-Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области
"Развитие территорий и инженерной инфраструктуры, обеспечение энергосбережения и повышение энергетической эффективности в Русско-Камешкирском сельсовете Камешкирского района Пензенской области "
(указать наименование муниципальной программы)
за 2022 год

(тыс. руб.)
	N
п/п
	Наименование основных мероприятий, мероприятий
	Ответственный исполнитель, соисполнитель
	Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период)
	Освоено
	Оценка соблюдения сроков выполнения основных этапов мероприятия и достижения показателей реализации мероприятия
	Заключено контрактов на отчетную дату,
тыс. рублей

	
	
	
	Всего
	в том числе по источникам:
	
	
	

	
	
	
	
	федеральный бюджет
	бюджет Русско-Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области
	Бюджет Пензенской области
	внебюджетные источники
	
	
	

	
	
	
	план на год
	кассовые расходы
	план на год
	кассовые расходы
	план на год
	кассовые расходы
	план на год
	кассовые расходы
	план на год
	кассовые расходы
	
	Основные этапы выполнения мероприятия и показатели реализации мероприятия, един. изм.
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	1.
	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Русско-Камешкирском сельсовете Камешкирского района Пензенской области на 2014-2027 годы
	Администрация Русско-Камешкирского сельсовета
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.
	Реализация требований федерального законодательства об энергосбережении и повышении энергетической эффективности, внедрения энергосберегающих технологий и энергетически эффективного оборудования на территории Русско-Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области, пропаганды воспитания и вовлечения всех групп потребителей в энергетической эффективности
	Администрация Русско-Камешкирского сельсовета
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1.
<ин>
	Пропагандистские мероприятия в области энергосбережения
	Администрация Русско-Камешкирского сельсовета
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Проведение семинаров
	1
	0
	-

	
	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия
	

	1.1.2.
<Пр>
	Установка пластиковых окон  в здании администрации Русско-Камешкирского сельсовета
	Администрация Русско-Камешкирского сельсовета
	
	
	
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	
	Снижение затрат на теплоснабжение
	-
	-
	

	
	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия
	

	1.1.3.
<Пр>
	Прочие услуги
	Администрация Русско-Камешкирского сельсовета
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	-
	-
	-

	
	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия
	

	1.1.4.
	Ремонт крыши здания администрации Русско-Камешкирского сельсовета
	Администрация Русско-Камешкирского сельсовета
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	
	

	
	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия
	

	Итого по подпрограмме 1:
	
	
	
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Благоустройство территории Русско-Камешкиркого сельсовета Камешкирского района Пензенской области на 2014-2020 годы
	Администрация Русско-Камешкирского сельсовета
	1786,935
	1282,454
	
	
	1786,935
	1282,454
	0
	0
	0
	0
	1282,454
	
	
	
	

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.1.
<ин>
	Мероприятие
По совершенствованию систем уличного освещения
	Администрация Русско-Камешкирского сельсовета
	843,462
	615,275
	
	
	843,462
	615,275
	0
	0
	
	
	615,275
	Совершенствование систем наружного освещения с.Р.Камешкир(оплата электроэнергии, приобретение осветительных приборов, приобретение  ламп уличного освещения
	-
	-
	-

	
	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия
	

	2.1.2.
	Мероприятие
По обустройству мест для сбора твердых бытовых отходов
	Администрация Русско-Камешкирского сельсовета
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Обустройство мест для сбора твердых бытовых отходов
	-
	-
	-

	
	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия
	

	2.1.3
	Проведение смотров-конкурсов «Улучшим свое жилище», «Лучшее подворье»
	Администрация Русско-Камешкирского сельсовета
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Развитие, поддержка и создание благоприятных условий для объединения усилий жителей, участвующих в работе по благоустройству, содержанию подъездов, придомовых територий
	-
	-
	-

	
	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия
	

	2.1.4.
	Ликвидация несанкционированных свалок на территории Русско-Камешкирского сельсовета
	Администрация Русско-Камешкирского сельсовета
	68,298
	58,950
	0
	0
	68,298
	58,950
	0
	0
	0
	0
	58,950
	Повышение уровня благоустройства и санитарного содержания населенного пункта с.Р.Камешкир
	-
	-
	

	
	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия
	

	2.1.5.
<Пр>
	Мероприятия по обеспечению материальными запасами, хозяйственным инвентарем и прочие работы и услуги
	Администрация Русско-Камешкирского сельсовета
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	Проектные работы (сметы), экспертиза, подготовка проектно-сметной документации по ремонту  объектов инженерной инфраструктуры
	Администрация Русско-Камешкирского сельсовета
	675,133
	505,782
	
	
	675,133
	505,782
	
	
	
	
	505,782
	
	
	
	

	
	Выполнение работ, услуг и т.д.
	Администрация Русско-Камешкирского сельсовета
	5993,221
	5993,221
	
	
	5993,221
	5993,221
	
	
	
	
	5993,221
	
	
	
	

	
	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия
	

	Итого по подпрограмме 2:
	
	9367,049
	8455,682
	
	
	9367,049
	8455,682
	
	
	
	
	8455,682
	
	-
	-
	-

	3
	Чистая вода на территории Русско-Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области на 2014-2027 годы
	Администрация Русско-Камешкирского сельсовета
	
	
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	Строительство и модернизация сетей и сооружений водоотведения в населенном пункте Русско-Камешкирского сельсовета Камешкирского района
	Администрация Русско-Камешкирского сельсовета
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	-
	-

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Ремонт ( капитальный ремонт) и содержание инженерной инфраструктуры на территории Русско-Камешкирского района Пензенской области  
	Администрация Русско-Камешкирского сельсовета
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Улучшение обеспечение населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве. Реконструкция и модернизация систем коммунальной  инфраструктуры. Повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг. Снижение утечек и неучтенного расхода воды
	
	
	

	
	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия
	

	3.1.2.
	Обеспечение материально-техническими ресурсами
	Администрация Русско-Камешкирского сельсовета
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.3
	Проектные работы (сметы), экспертиза, подготовка проектно-сметной документации по ремонту  объектов инженерной инфраструктуры
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.4
	Расходы, связанные с предоставлением субсидий с целью оказания финансово помощи  
	
	3084,140
	3084,140
	
	
	3084,140
	3084,140
	
	
	
	
	3084,140
	
	
	
	

	
	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия
	

	Итого по подпрограмме 3:
	
	3084,140
	3084,140
	
	
	3084,140
	3084,140
	
	
	
	
	3084,140
	
	
	
	

	4
	«Развитие материально-технической базы Русско-Камешкирского сельсовета Камешкирского района Пензенской области на 2014-2020 годы»
	Администрация Русско-Камешкирского сельсовета
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	4.1.
	Основное мероприятие
	Администрация Русско-Камешкирского сельсовета
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	0
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1.1
	Приобретение коммунальной техники
	Администрация Русско-Камешкирского сельсовета
	2509,000
	2509,000
	0
	0
	2509,000
	2509,000
	
	
	
	
	2509,000
	
	-
	-
	

	
	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия
	

	Итого по подпрограмме 4:
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	-
	-

	Всего по муниципальной программе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	по мероприятиям, имеющим инновационную направленность
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
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