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АДМИНИСТРАЦИЯ

НОВОШАТКИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
КАМЕШКИРСКОГО РАЙОНА 

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	от
	01.03.2023 года
	№
	26

	с.Новое Шаткино


Об утверждении годового доклада о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы  «Развитие территорий и инженерной инфраструктуры, обеспечение энергосбережения и повышение энергетической эффективности в Новошаткинском  сельсовете Камешкирского района Пензенской области» за 2022 год

       В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), руководствуясь Уставом Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области, администрация  Новошаткинского  сельсовета Камешкирского района Пензенской области  

постановляет:

1.Утвердить годовой доклад о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие территорий и инженерной инфраструктуры, обеспечение энергосбережения и повышение энергетической эффективности в Новошаткинском  сельсовете Камешкирского района Пензенской области»  за 2022 год согласно Приложению № 1 к постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Сельские вести».

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу  администрации Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области. 

Глава администрации 

Новошаткинского сельсовета 

Камешкирского района 

Пензенской области                                                                                                                                                          Зотов С.В.     

Приложение

к постановлению администрации

Новошаткинского сельсовета

Камешкирского района 

Пензенской области 
от 01.03.2023 года № 26

Годовой доклад 
об оценки эффективности реализации муниципальной программы  «Развитие территорий и инженерной инфраструктуры, обеспечение энергосбережения и повышение энергетической эффективности в Новошаткинском  сельсовете Камешкирского района Пензенской области» за 2022 год
1. Наименование муниципальной программы
         Муниципальная программа «Развитие территорий и инженерной инфраструктуры, обеспечение энергосбережения и повышение энергетической эффективности в Новошаткинском  сельсовете Камешкирского района Пензенской области», утверждена постановлением администрации Новошаткинском  сельсовете Камешкирского района Пензенской области от 01.11.2013г. № 98.
Подпрограмма 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Новошаткинском сельсовете Камешкирского района   Пензенской области на  годы"
       Целью подпрограммы является реализация мер, направленных на снижение   удельного объема используемых топливно-энергетических ресурсов при   сохранении соответствующего полезного эффекта, возникающего в процессе их потребления, переход Новошаткинского  сельсовета Камешкирского района Пензенской области на энергосберегающий путь развития на основе обеспечения рационального использования энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении, создание условий для повышения энергетической                      эффективности в бюджетной сферы. 

      Для достижения цели были поставлены следующие задачи:

1)Проведение обязательных энергетических                обследований помещений администрации  Новошаткинского сельсовета;                          

2) Снижении потерь при передаче и распределении тепловой энергии.

   В условиях ограниченности бюджетных средств первостепенное значение имеют контроль за расходованием энергоресурсов, а также возможность влиять на количество их потребления. Введение приборного учёта потребления энергетических ресурсов является необходимым и обязательным условием энергосберегающих работ на объектах бюджетной сферы. Доля объемов электроэнергии, теплоэнергии, воды, газа, потребляемой, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭР потребляемой администрацией Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области составляет 100%. Администрацией Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области сельсовета проведён мониторинг потребления топливно-энергетических ресурсов в 2022 году. 
Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области»
         Целью подпрограммы является:  организация  освещения улиц; мероприятий, направленных на благоустройство населенных пунктов; обустройство мест для сбора твердых бытовых отходов; ликвидация несанкционированных свалок,  повышение уровня  благоустройства и санитарного содержания    населенных пунктов Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области, развитие и поддержка инициатив  жителей населенных пунктов Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области по  благоустройству и санитарной очистке домов и  придомовых территорий.

       Для достижения цели были поставлены следующие задачи:

1) повышение уровня благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов;

2) совершенствование систем наружного освещения населенных пунктов;

3) обустройство мест для сбора твердых бытовых отходов.

   В рамках поставленных целей и задач, для достижения результата по подпрограмме  в 2022 году были реализованы  мероприятия по освещению населенных пунктов, приобретались энергосберегающие лампы и другие материальные запасы для уличного освещения, благоустраивались детские площадки.
Подпрограмма 3 «Чистая вода на территории Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области»

         Целью подпрограммы является: улучшение обеспечения населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, улучшение на этой основе состояния здоровья населения области; восстановление, охрана и рациональное использование источников питьевого водоснабжения, повышение уровня и качества водоснабжения, повышение эффективности, устойчивости и надежности работы систем водоотведения,  обеспечение санитарного благополучия населения.

         Для достижения цели были поставлены следующие задачи: снижение износа водопроводных сетей, экономия энергетических ресурсов, снижение утечек и неучтенного расхода воды.

         В рамках поставленных задач и для достижения ожидаемого результата по подпрограмме в 2022 году были реализованы следующие мероприятия:
1.   Земляные работы по поиску повреждений на водопроводе с.Старый Чирчим , с.Новое и Старое Шаткино, с.Камышенка Камешкирского района Пензенской области.

2.   Приобретены насосы ЭЦВ для артезианских скважин, а также запасные части для водопроводных сетей.

3. Капитальный ремонт водозаборных узлов в селах Новошаткинского сельсовета в количестве 6 скважин.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы: оценка эффективности мер правового регулирования представлена в приложении N1 таблица №3 к Годовому докладу 

об оценки эффективности реализации муниципальной программы  «Развитие территорий и инженерной инфраструктуры, обеспечение энергосбережения и повышение энергетической эффективности в Новошаткинском  сельсовете Камешкирского района Пензенской области».
Глава администрации 
Новошаткинского сельсовета

Камешкирского района
Пензенской области                                                                             С.В.Зотов
Приложение №1

К Годовому докладу
о ходе реализации и

 оценки эффективности реализации

 муниципальной  программы

 «Развитие территории  и инженерной

 инфраструктуры, обеспечение

 энергосбережения и повышение энергетической 

эффективности в Новошаткинском сельсовете 

Камешкирского района

 Пензенской области»

ОТЧЕТ

об исполнении целевых показателей муниципальной программы Новошаткинского сельсовета

Камешкирского района Пензенской области по итогам 2022 года

 «Развитие территории  и инженерной инфраструктуры, обеспечение энергосбережения  и повышение энергетической эффективности в Новошаткинском сельсовете Камешкирского района Пензенской области»

	Ответственный исполнитель
	Администрация Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области



	N п/п
	Наименование целевого показателя
	Единица измерения
	Значения целевых показателей
	Абсолютное отклонение
	Относительное отклонение, в %
	Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год)

	
	
	
	план на год
	отчет
	
	
	

	Муниципальная программа  «Развитие территории  и инженерной инфраструктуры, обеспечение энергосбережения  и повышение энергетической эффективности в Новошаткинском сельсовете Камешкирского района Пензенской области»



	1
	Удельная величина потребления энергетических ресурсов:
	
	
	
	
	
	

	1.2
	-электрическая энергия


	кВт/ч на 1 человека населения
	47
	47
	0
	0
	

	1.3
	-тепловая энергия


	кВт/ч на 1 человека населения
	-
	-
	0
	0
	

	1.4
	-холодная вода;


	Куб.м. на 1 человека населения
	0,41
	0,41
	0
	0
	

	1.5
	-природный газ
	Куб.м. на 1 человека населения
	51
	51
	0
	0
	

	2
	Доля объемов ЭЭ потребляемой  организацией, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета,  в общем объеме ЭЭ потребляемой организацией на территории Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области
	%
	100
	100
	0
	0
	

	3
	Доля объемов ТЭ потребляемой организацией, расчеты  за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ потребляемой организациями на территории Новошаткинского сельсовета Камешкирского района  Пензенской области
	%
	100
	100
	0
	0
	

	4
	Доля объемов воды потребляемой организациями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды  потребляемой организациями на территории  Новошаткинского сельсовета  Камешкирского района  Пензенской области 
	%
	100
	100
	0
	0
	

	5
	Доля объемов газа потребляемого организациями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме газа потребляемого организациями на территории Новошаткинского  сельсовета Камешкирского  района Пензенской области.
	%
	100
	100
	0
	0
	

	1. Подпрограмма 1.  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Новошаткинском  сельсовете Камешкирского района Пензенской области»

	1.1
	Сокращение энергопотребления на 15% к 2024 году.
	%
	
	
	
	
	

	2. Подпрограмма 2.  «Благоустройство территории Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области»

	2.1.
	Совершенствование  систем уличного освещения  
	%
	100
	100
	0
	0
	Приобретение светодиодных ламп уличного освещения

	3.Подпрограмма 3.  «Чистая вода на территории Новошаткинского сельсовета Камешкирского  района Пензенской области»

	

	3.1
	Повышение эффективности, качества жилищно-коммунального обслуживания, надежность работы инженерных систем жизнеобеспечения,  комфортность и безопасность проживания населения
	%
	92,5
	92,5
	0
	0
	 Высокая  изношенность  водопроводных труб, низкая активность населения в замене водопроводных труб, ведущих к домовладениям.

 Недостаточное количество счетчиков в домовладениях граждан. 

	3.2
	Улучшение  обеспечения населения качественной питьевой водой.
	%
	92,5
	92,5
	0
	0
	 Высокая  изношенность  водопроводных труб, низкая активность населения в замене водопроводных труб, ведущих к домовладениям, из-за чего имеются посторонние примеси в воде.

	3.3
	Снижение расходов невозобновляемых источников энергии.
	%
	92,5
	92,5
	0
	0
	

	3.4
	Снижение роста электропотребления
	%
	92,5
	92,5
	0
	0
	Недостаточное число таймеров, потери электроэнергии при работе насоса на скважине при утечках в водопроводной сети


Приложение №2

к Годовому докладу
о ходе реализации и

 оценки эффективности реализации

 муниципальной  программы

 «Развитие территории  и инженерной

 инфраструктуры, обеспечение

 энергосбережения и повышение энергетической 

эффективности в Новошаткинском сельсовете 

Камешкирского района

 Пензенской области»

ОТЧЕТ

о выполнении сводных показателей муниципальных заданий

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

муниципальными учреждениями Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области за 2022 год
по муниципальной программе

«Развитие территории  и инженерной инфраструктуры, обеспечение энергосбережения  и повышение энергетической эффективности в Новошаткинском сельсовете Камешкирского района Пензенской области»

	Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, мероприятий
	Единица измерения объема муниципальной услуги
	Значение показателя объема муниципальной услуги
	Расходы бюджета Новошаткинского сельсовета Камешкирского района  Пензенской области на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей

	
	
	план
	факт
	Сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года
	Сводная бюджетная роспись

на 31 декабря отчетного года
	Кассовое исполнение

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Новошаткинском сельсовете Камешкирского района Пензенской области»

	Администрация Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области

	Основное мероприятие: Реализация  требований федерального законодательства об энергосбережении  и повышении энергетической эффективности, внедрения энергосберегающих технологий  и энергетически эффективного оборудования на территории          Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области, пропаганды, воспитания и вовлечения всех групп потребителей в энергосбережение и повышение энергетической эффективности

	1.Наименование муниципальной услуги (работа) и ее содержание:

Пропагандистские мероприятия в области энергосбережения 
	

	Пропагандистские мероприятия в области энергосбережения
	Количество проведенных семинаров
	0
	0
	0
	0
	0

	2.Наименование муниципальной услуги (работа) и ее содержание:

Снижение затрат на теплоснабжение и повышение теплозащиты здания 
	

	Тепловой расчет здании администрации Новошаткинского сельсовета        
	Количество расчетов
	0
	0
	0
	0
	0

	Ремонт крыши здания администрации Новошаткинского сельсовета        
	
	0
	0
	0
	0
	0

	Подпрограмма  2   «Благоустройство территории  Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области»

	Администрация Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области

	1.Основное мероприятие: Благоустройство территории Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области 

	1.Наименование муниципальной услуги (работа) и ее содержание: 

Мероприятия по совершенствованию систем уличного освещения
	

	Приобретение осветительных приборов
	%
	0
	0
	0
	0
	0

	Приобретение ламп уличного  освещения
	%
	100
	100
	22,500
	15,000
	15,000


	2.Наименование муниципальной услуги (работа) и ее содержание: 

Мероприятия по обустройству мест для сбора  твердых бытовых отходов
	

	Обустройство мест для сбора  твердых бытовых отходов
	%
	0
	0
	0
	0
	0

	3.Наименование муниципальной услуги (работа) и ее содержание: 

Проведение смотров конкурсов «Улучшим свое жилище», «Лучшее подворье»
	

	Проведение смотров конкурсов «Улучшим свое жилище», «Лучшее подворье»
	
	0
	0
	0
	0
	0

	4.Наименование муниципальной услуги (работа) и ее содержание: 

Ликвидация несанкционированных свалок на территории Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области      

	

	Ликвидация несанкционированных свалок
	%
	0
	0
	0
	0
	0

	5.Наименование муниципальной услуги (работа) и ее содержание: 

Мероприятия по обеспечению материальными запасами, хозяйственным инвентарем и прочие работы и услуги
	
	
	
	
	
	

	Приобретение   работ и услуг, материальных запасов,

хозяйственного инвентаря.
	%
	100
	98
	43,000
	811,364
	795,604

	Подпрограмма 3 «Чистая вода на  территории  Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области»  

	Администрация Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области

	Основное мероприятие: Строительство и модернизация сетей и сооружений водоотведения в населенных пунктах Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области 

	1.Наименование муниципальной услуги (работа) и ее содержание: 

Ремонт (капитальный ремонт)  и содержание инженерной инфраструктуры на территории Новошаткинского сельсовета        Камешкирского района Пензенской области
	

	Проектные работы (сметы), экспертиза, подготовка проектно-сметной документации по ремонту  объектов инженерной инфраструктуры
	%
	100
	100
	0
	101,000
	       100,721

	Ремонт (капитальный ремонт)  объектов инженерной  инфраструктуры  
	%
	100
	              100
	1553,943
	1313,458
	         1313,458

	Содержание инженерной инфраструктуры
	%
	0
	0
	0
	0
	0

	2.Наименование муниципальной услуги (работа) и ее содержание: 

Обеспечение материально- техническими ресурсами
	

	Приобретение глубинных насосов, задвижек и т.п.
	%
	100
	93
	40,00
	300,490
	279,218


Приложение №3

к Годовому докладу
о ходе реализации и

 оценки эффективности реализации

 муниципальной  программы

 «Развитие гражданского общества

 на территории  Новошаткинского сельсовета  

 Камешкирского района  

Пензенской области»

ОЦЕНКА

применения мер правового регулирования в сфере реализации

муниципальной программы Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области

«Развитие гражданского общества на территории  Новошаткинского сельсовета   Камешкирского района  Пензенской области»

	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Администрация Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области

	N п/п
	Наименование меры государственного регулирования
	Показатель применения меры
	Финансовая оценка результата <*>
	Краткое обоснование необходимости применения меры для достижения целей муниципальной программы

	
	
	
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	

	1
	Подпрограмма 1  «Снижение административных барьеров и повышение качества предоставления государственных и муниципальных  услуг в Новошаткинском сельсовете Камешкирского района Пензенской области»


	1.1
	Постановление администрации Новошаткинского сельсовета Камешкирского района  Пензенской области от 19.10.2018г. № 144
	«Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных   программ Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области»
	
	
	
	
	осуществление 

мер правового регулирования в 2022 году не повлияло на результаты 

подпрограммы



	2
	Подпрограмма 2   «Поддержка развития местного самоуправления и муниципальной службы в Новошаткинском сельсовете Камешкирского района Пензенской области» 



	2.1
	Постановление администрации Новошаткинского сельсовета Камешкирского района  Пензенской области от 19.10.2018г. № 144
	«Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных   программ Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области»
	
	
	
	
	осуществление 

мер правового регулирования в 2022 году не повлияло на результаты 

подпрограммы




--------------------------------

<*> финансовая оценка результата отражается в виде появления дополнительных поступлений: налоговых доходов, либо выпадающих доходов.

Приложение №4

к Годовому докладу
о ходе реализации и

 оценки эффективности реализации

 муниципальной  программы

 «Развитие территории  и инженерной

 инфраструктуры, обеспечение

 энергосбережения и повышение энергетической 

эффективности в Новошаткинском сельсовете 

Камешкирского района

 Пензенской области»

СВЕДЕНИЯ

о внесенных изменениях в муниципальную программу Новошаткинского сельсовета

Камешкирского района Пензенской области за 2022 год
«Развитие территории  и инженерной инфраструктуры, обеспечение энергосбережения  и повышение энергетической эффективности в Новошаткинском сельсовете Камешкирского района Пензенской области»
	Ответственный исполнитель
	Администрация Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области

	N п/п
	Вид нормативного правового акта
	Дата принятия
	Номер
	Суть изменений (краткое изложение)

	1
	постановление администрации Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области

О внесении изменений в муниципальную программу  «Развитие территории  и инженерной инфраструктуры, обеспечение энергосбережения  и повышение энергетической эффективности в Новошаткинском сельсовете Камешкирского района Пензенской области»


	17.02.2022г
	17
	        В связи с уточнением  объемов финансирования 

	
	О внесении изменений в муниципальную программу  «Развитие территории  и инженерной инфраструктуры, обеспечение энергосбережения  и повышение энергетической эффективности в Новошаткинском сельсовете Камешкирского района Пензенской области »
	22.12.2022г
	116
	        В связи с уточнением  объемов финансирования 


Приложение №5
к Годовому докладу
о ходе реализации и

 оценки эффективности реализации

 муниципальной  программы

 «Развитие территории  и инженерной

 инфраструктуры, обеспечение

 энергосбережения и повышение энергетической 

эффективности в Новошаткинском сельсовете 

Камешкирского района Пензенской области»

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие территории  и инженерной инфраструктуры, обеспечение энергосбережения  и повышение энергетической эффективности в Новошаткинском сельсовете Камешкирского района Пензенской области» за 2022 год
Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Новошаткинском  сельсовете Камешкирского района Пензенской области»

	№ п/п
	наименование 
	формула 
	Расчет 

	1
	Степень реализации мероприятий
	СРм = Мв / М,

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году
	Мв-2
М – 2
СРм= 2/2=1

	2
	Оценка степени соответствия запланированному

уровню затрат


	ССуз = Зф / Зп,

где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Зп - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.


	Зф – 0 тыс.руб

Зп- 0 тыс. руб

ССуз=0

	3
	Эффективность использования средств бюджета Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области
	ЭИС = СРМ / ССУЗ, где:

ЭИС - эффективность использования средств бюджета Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области;

СРМ - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств бюджета Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области;

ССУЗ - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области.


	0

	4
	показатель эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы с учетом всех источников 

(если доля финансового обеспечения реализации подпрограммы из средств бюджета Новошаткинского сельсовета Камешкирского района составляет менее 90%)


	ЭИС = СРМ / ССУЗ, где:

ЭИС - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы;

СРМ - степень реализации всех мероприятий подпрограммы;

ССУЗ - степень соответствия запланированному уровню расходов из всех источников.

В случае если отношение СРМ / ССУЗ больше 1, отношение принимается равным 1.
	

	5
	Степень достижения планового значения целевого показателя
	- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДП/ППЗ = ЗПП/ПФ / ЗПП/ПП;

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДП/ППЗ = ЗПП/ПП / ЗПП/ПФ;

где:

СДП/ППЗ - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы;

ЗПП/ПФ - значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПП/ПП - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы.


	ЗПП/ПФ-

ЗПП/ПП- 
СДП/ППЗ= 



	6
	Степень реализации подпрограммы
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где:

СРП/П - степень реализации подпрограммы;

СДП/ППЗ - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N - число целевых показателей, характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДП/ППЗ больше 1, значение СДП/ППЗ принимается равным 1.


	0

	7
	Эффективность реализации подпрограммы
	ЭРП/П = СРП/П * ЭИС, где:

ЭРП/П - эффективность реализации подпрограммы;

СРП/П - степень реализации подпрограммы;

ЭИС - эффективность использования средств бюджета Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области (либо эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы).

Если финансовое обеспечение реализации подпрограммы не предусмотрено, эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и степени реализации всех мероприятий подпрограммы по следующей формуле:

ЭРП/П = СРП/П * СРМ, где:

ЭРП/П - эффективность реализации подпрограммы;

СРП/П - степень реализации подпрограммы;

СРМ - степень реализации всех мероприятий подпрограммы.


	0*1=0



Подпрограмма 2 "Благоустройство территории Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области"

	№ п/п
	наименование 
	формула 
	Расчет 

	1
	Степень реализации мероприятий
	СРм = Мв / М,

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году
	Мв-2
М – 2
СРм=2/2=1

	2
	Оценка степени соответствия запланированному

уровню затрат


	ССуз = Зф / Зп,

где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Зп - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.


	Зф – 810,604тыс.руб

Зп-  826,364тыс. руб

ССуз =0,98

	3
	Эффективность использования средств бюджета Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области
	ЭИС = СРМ / ССУЗ, где:

ЭИС - эффективность использования средств бюджета Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области;

СРМ - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств бюджета Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области;

ССУЗ - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области.


	1/0,98=1,02=1

	4
	показатель эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы с учетом всех источников 

(если доля финансового обеспечения реализации подпрограммы из средств бюджета Новошаткинского сельсовета Камешкирского района составляет менее 90%)


	ЭИС = СРМ / ССУЗ, где:

ЭИС - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы;

СРМ - степень реализации всех мероприятий подпрограммы;

ССУЗ - степень соответствия запланированному уровню расходов из всех источников.

В случае если отношение СРМ / ССУЗ больше 1, отношение принимается равным 1.
	

	5
	Степень достижения планового значения целевого показателя

Муниципальной подпрограммы
	- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДП/ППЗ = ЗПП/ПФ / ЗПП/ПП;

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДП/ППЗ = ЗПП/ПП / ЗПП/ПФ;

где:

СДП/ППЗ - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы;

ЗПП/ПФ - значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПП/ПП - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы.


	ЗПП/ПФ-100
ЗПП/ПП- 100
СДП/ППЗ= 100/100=1
ЗПП/ПФ-98
ЗПП/ПП- 100
СДП/ППЗ= 98/100=0,98


	6
	Степень реализации подпрограммы
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где:

СРП/П - степень реализации подпрограммы;

СДП/ППЗ - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N - число целевых показателей, характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДП/ППЗ больше 1, значение СДП/ППЗ принимается равным 1.


	(1+0,98)/2=0,99

	7
	Эффективность реализации подпрограммы
	ЭРП/П = СРП/П * ЭИС, где:

ЭРП/П - эффективность реализации подпрограммы;

СРП/П - степень реализации подпрограммы;

ЭИС - эффективность использования средств бюджета Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области (либо эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы).

Если финансовое обеспечение реализации подпрограммы не предусмотрено, эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и степени реализации всех мероприятий подпрограммы по следующей формуле:

ЭРП/П = СРП/П * СРМ, где:

ЭРП/П - эффективность реализации подпрограммы;

СРП/П - степень реализации подпрограммы;

СРМ - степень реализации всех мероприятий подпрограммы.


	0,99*1=0,99



Подпрограмма 3 «Чистая вода на территории Новошаткинского сельсовета Камешкирского  района Пензенской области»

	№ п/п
	наименование 
	формула 
	Расчет 

	1
	Степень реализации мероприятий
	СРм = Мв / М,

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году
	Мв-2
М – 2
СРм= 2/2=1

	2
	Оценка степени соответствия запланированному

уровню затрат


	ССуз = Зф / Зп,

где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Зп - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.


	Зф – 1693,397 тыс.руб

Зп-  1714,948 тыс. руб

ССуз =0,99

	3
	Эффективность использования средств бюджета Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области
	ЭИС = СРМ / ССУЗ, где:

ЭИС - эффективность использования средств бюджета Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области;

СРМ - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств бюджета Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области;

ССУЗ - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области.


	1/0,99=1,01=1

	4
	показатель эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы с учетом всех источников 

(если доля финансового обеспечения реализации подпрограммы из средств бюджета Новошаткинского сельсовета Камешкирского района составляет менее 90%)


	ЭИС = СРМ / ССУЗ, где:

ЭИС - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы;

СРМ - степень реализации всех мероприятий подпрограммы;

ССУЗ - степень соответствия запланированному уровню расходов из всех источников.

В случае если отношение СРМ / ССУЗ больше 1, отношение принимается равным 1.
	  

	5
	Степень достижения планового значения целевого показателя

Муниципальной подпрограммы
	- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДП/ППЗ = ЗПП/ПФ / ЗПП/ПП;

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДП/ППЗ = ЗПП/ПП / ЗПП/ПФ;

где:

СДП/ППЗ - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы;

ЗПП/ПФ - значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПП/ПП - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы.


	ЗПП/ПФ-100
ЗПП/ПП- 100
СДП/ППЗ=1
ЗПП/ПФ-93
ЗПП/ПП- 100
СДП/ППЗ=0,93


	6
	Степень реализации подпрограммы
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где:

СРП/П - степень реализации подпрограммы;

СДП/ППЗ - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N - число целевых показателей, характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДП/ППЗ больше 1, значение СДП/ППЗ принимается равным 1.


	(1+0,93)/2=0,965

	7
	Эффективность реализации подпрограммы
	ЭРП/П = СРП/П * ЭИС, где:

ЭРП/П - эффективность реализации подпрограммы;

СРП/П - степень реализации подпрограммы;

ЭИС - эффективность использования средств бюджета Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области (либо эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы).

Если финансовое обеспечение реализации подпрограммы не предусмотрено, эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и степени реализации всех мероприятий подпрограммы по следующей формуле:

ЭРП/П = СРП/П * СРМ, где:

ЭРП/П - эффективность реализации подпрограммы;

СРП/П - степень реализации подпрограммы;

СРМ - степень реализации всех мероприятий подпрограммы.


	0,965*1=0,965


	8
	Степень достижения планового значения целевого показателя муниципальной программы
	- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДГППЗ = ЗПГПФ / ЗПГПП;

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДГППЗ = ЗПГПП / ЗПГПФ;

где:

СДГППЗ - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

ЗПГПФ - значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПГПП - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.


	ЗПП/ПФ-47
ЗПП/ПП- 47
СДП/ППЗ=1
ЗПП/ПФ-0,41
ЗПП/ПП- 0,41
СДП/ППЗ= =1
ЗПП/ПФ-51
ЗПП/ПП- 51
СДП/ППЗ= 1

(данные из приложения №1 к годовому докладу по пунктам 2,3,4,5) 

	9
	Степень реализации муниципальной программы
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СРГП - степень реализации муниципальной программы;

СДГППЗ - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

N - число целевых показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы.

При использовании в данной формуле в случаях, если СДГППЗ > 1 значение СДГППЗ принимается равным 1.


	(1+1+1)/3=1

	10
	Эффективность реализации муниципальной программы
	
[image: image6]
ЭРГП - эффективность реализации муниципальной программы;

СРГП - степень реализации муниципальной программы;

ЭРП/П - эффективность реализации подпрограммы;

kj - коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей муниципальной программы.

j - количество подпрограмм.

Коэффициент kj определяется по формуле:

kj = Фj / Ф, где

Фj - объем фактических расходов из бюджета Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области (кассового исполнения) на реализацию j-ой подпрограммы в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов из бюджета Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы.

 Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение ЭРГП составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если значение ЭРГП составляет не менее 0,8.


	0,5*1+0,5*((0+0,99+0,965)*(0+0,32+0,68)/3

=0,826


	11
	Заключение 
	Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение ЭРГП составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если значение ЭРГП составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРГП составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.


	Эффективность реализации муниципальной программы признается средней


j
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ЭРгп = 0,5 * СРгп + 0,5 *        (ЭРп/п * k)/j, где:








