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Администрация Лапшовского сельсовета

Камешкирского района Пензенской области
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

	от
	12.03.2024 г.
	№
	22


с.Лапшово
О подготовке к пропуску весеннего половодья 2024 года

В целях своевременного проведения подготовительных мероприятий к пропуску весеннего половодья  2024 года, предотвращения случаев возникновения чрезвычайных ситуаций, снижения уровня материального ущерба объектам промышленности, жилого фонда, инженерных сооружений, коммуникаций и сельского хозяйства, а также координации действий всех служб в период пропуска весеннего половодья  2024 года, в соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (с последующими изменениями), от 21.07.1997 № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений» (с последующими изменениями), руководствуясь Уставом Лапшовского сельсовета Камешкирского района Пензенской области, 
                          Администрация Лапшовского сельсовета  Камешкирского

                                           района Пензенской области постановляет:

1. Создать   паводковую  комиссию Администрации Лапшовского сельсовета Камешкирского района Пензенской области и  утвердить  ее  состав  согласно  приложения №1.  

2.Утвердить  положение о  паводковой комиссии Администрации Лапшовского  сельсовета  Камешкирского района Пензенской области согласно приложения №2 . 

3. Рекомендовать руководителям  предприятий, находящихся на территории Лапшовского сельсовета Камешкирского района Пензенской области  подготовить  технику  для  направления в  распоряжение  паводковой  комиссии Администрации Лапшовского сельсовета Камешкирского района Пензенской области  в  количестве  указанном  в  приложении №3.  

4. Утвердить план организационных мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод на территории Лапшовского сельсовета Камешкирского района  Пензенской области на 2024 год согласно приложения №4.

5.  Администрации Лапшовского сельсовета Камешкирского района Пензенской области, руководителям предприятий, находящихся на территории поселения:

- создать  паводковые  комиссии  на  территории   поселения , разработать и  утвердить план организационных мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод на территории Камешкирского района  Пензенской области на 2024 год;

- уточнить планы действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, расчеты сил и средств, привлекаемых к ликвидации чрезвычайной ситуации, вызванной весенним паводком;
- подготовить технику, плавсредства и иное оборудование, необходимое для эвакуации пострадавшего населения, а также пункты временного размещения населения, эвакуируемого из населенных пунктов, находящихся в границах зон затопления;
- организовать подготовку необходимых материальных ресурсов для проведения аварийно-спасательных работ, обеспечения населения на затопляемых территориях продовольствием и медикаментами;

- принять предупредительные меры, направленные на обеспечение бесперебойной работы предприятий и учреждений в период весеннего половодья;

- организовать обеспечение водопроводных и канализационных очистных сооружений необходимым количеством дезинфицирующих средств и реагентов для водоподготовки, усилить производственно-лабораторный контроль качества питьевой воды, подаваемой населению, и контроль за эксплуатацией водопроводных сетей, сооружений и водоисточников (особенно нецентрализованных) в зонах возможного затопления, подтопления;
- принять  необходимые  меры  по  обеспечению  надлежащего  содержания  гидротехнических  сооружений  вне  зависимости  от  принадлежности и  форм  собственности;

- установить  на  время  разлива  весенних  вод  круглосуточное  дежурство  ответственных   работников; 


-информировать население с использованием средств массовой информации по вопросам действий населения в условиях чрезвычайной ситуации, вызванной весенним половодьем;

6. Рекомендовать  заведующим Лапшовского, Кулясовского и Дубровского ФАП  на  период  пропуска  паводковых  вод  иметь  необходимый  минимальный  запас  медикаментов.

7. Постановление администрации Лапшовского сельсовета Камешкирского района Пензенской области от 01.03.2021 г. № 18  «О подготовке к пропуску весеннего половодья 2021 года»- признать утратившим силу.

8. Контроль за  исполнением  настоящего  постановления  возложить на Главу администрации Лапшовского сельсовета Камешкирского района Пензенской области.

И.о. главы Администрации

Лапшовского сельсовета

Камешкирского района

Пензенской области                                                                Н.П. Сычева  

              Приложение №1

                                                         к постановлению  

  администрации

Камешкирского района

Пензенской области

от 12.03.2024 г. № 22      

СОСТАВ

 паводковой  комиссии Администрации Лапшовского сельсовета Камешкирского района Пензенской области

Угрушев Н.Г., Глава администрации Лапшовского сельсовета Камешкирского района Пензенской области, председатель комиссии.

Горшков В.В., Глава Лапшовского сельсовета , заместитель председателя комиссии(по согласованию)
Сычева Н.П., главный специалист администрации Лапшовского сельсовета Камешкирского района, секретарь  комиссии

Члены  комиссии:

1. Радаев Н.Т., эксперт- специалист администрации Лапшовского сельсовета Камешкирского района
2. Дырнаева О.В.,эксперт- специалист администрации Лапшовского сельсовета Камешкирского района
3. Парамонова Г.И.,  эксперт- главный бухгалтер администрации Лапшовского сельсовета Камешкирского района.

4. Шишлова Л.М., заведующая Лапшовским ФАП (по согласованию)

5. Галина С.М., заведующая Кулясовским  ФАП (по согласованию)

6.  Кальдина Р.А., заведующая Дубровским  ФАП (по согласованию)

                                                                  Приложение № 2

                                                            к  постановлению  

администрации

 Камешкирского района

Пензенской области

от 12.03.2024 г. № 22   

ПОЛОЖЕНИЕ

О  ПАВОДКОВОЙ КОМИССИИ АДМИНИСТРАЦИИ ЛАПШОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КАМЕШКИРСКОГО РАЙОНА  ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Настоящее положение является основным документом, определяющим действие паводковой комиссии Администрации Лапшовского сельсовета Камешкирского района Пензенской области (далее - Комиссия).

1. Комиссия состоит из руководителей структурных подразделений Администрации Лапшовского сельсовета Камешкирского района Пензенской области, учреждений, организаций и предприятий, расположенных на территории Лапшовского сельсовета Камешкирского района Пензенской области. Она возглавляется председателем Комиссии. Персональный состав Комиссии утверждается постановлением Администрации Лапшовского сельсовета Камешкирского района Пензенской области.

2. Комиссия в своей работе руководствуется нормативно-правовыми актами Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Пензенской области, нормативно-правовыми актами  Лапшовского сельсовета Камешкирского района Пензенской области.

3. Основной целью деятельности Комиссии является защита населения, территорий и объектов экономики Лапшовского сельсовета Камешкирского района в период весеннего паводка, обеспечиваемая выполнением ряда мероприятий по безаварийному пропуску паводковых вод, по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

4. Комиссия организует разработку и осуществление комплекса противопаводковых мероприятий и контролирует по данному вопросу деятельность объектов экономики, учреждений и организаций независимо от ведомственной принадлежности и форм собственности.

5. Основными задачами комиссии являются:

- рассмотрение прогнозов весенних паводков, разработки на их основе и осуществление комплекса неотложных мероприятий по предупреждению и уменьшению разрушительных последствий наводнения и подтопления;

- координация деятельности объектов экономики, организаций, учреждений по защите населения, эвакуации его в необходимых случаях из районов подтопления и организации жизнеобеспечения, ликвидации последствий наводнения;

- осуществление контроля за своевременным и качественным выполнением противопаводковых мероприятий.

6. Комиссии предоставляется право:

- принимать в пределах своей компетенции решения, носящие рекомендательный характер для выполнения предприятиями, организациями, и учреждениями независимо от форм собственности, а также гражданами;

- запрашивать и получать от предприятий, учреждений и организаций сведения, данные, необходимые для работы Комиссии;

- проверять выполнение противопаводковых мероприятий предприятиями, организациями и учреждениями, находящихся на территории Лапшовского сельсовета Камешкирского района Пензенской области;

- заслушивать должностных лиц по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии;

- принимать на себя, непосредственное руководство работами по ликвидации последствий крупных наводнений и чрезвычайных ситуаций во время весеннего половодья;

Приложение № 3

                                                            к  постановлению  

администрации 

Камешкирского района

Пензенской области

от 12.03.2024 г. № 22                                                              

СПИСОК

техники, направляемой  при  необходимости  в  распоряжение   паводковой  комиссии Администрации  Лапшовского сельсовета Камешкирского района Пензенской области 

	Наименование  организаций
	техника
	 Количество

	ООО «РусАгроселект»
	Трактор Т-150
	1



	ООО «Кулясово и Мамадыш»
	Трактор Т-150
	1



	ООО «Био-Тон»


	Трактор
	1


       Приложение № 4

                                                            к  постановлению  

администрации Камешкирского района

Пензенской области

                                                                                                                                   от 12.03.2024 г. №22  
П Л А Н

организационных мероприятий по обеспечению  безаварийного пропуска паводковых вод на территории Лапшовского сельсовета Камешкирского района  Пензенской области на 2024 год
         В  целях  предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций, снижения ущерба, связанного с затоплениями (подтоплениями) населенных пунктов, объектов экономики, повреждением автомобильных дорог, мостов, линий электропередач и связи, животноводческих ферм, сельскохозяйственных угодий в зоне разлива рек, сохранения жизнеобеспечения населения и запланировать следующие организационные мероприятия:  

       1. Провести заседание сельской противопаводковой комиссии по вопросу «О неотложных мерах по безаварийному пропуску паводковых вод» с приглашением руководителей организаций  и предприятий поселения, собственников ГТС, руководителей объектов экономики, руководителей предприятий АПК.

        Отв. – председатель противопаводковой комиссии

        Срок – 15.03.2024 г.
      2. На всех объектах экономики рекомендовать разработать конкретные планы мероприятий и обеспечить их выполнение. 

        Отв. – руководители объектов экономики района (по согласованию), глава сельского поселения.

        Срок – до 15.03.2024 г.
        3. Комиссии поставить на учет все пруды, плотины, водохранилища, расположенные в зоне деятельности комиссий, определить ответственных за подготовку к приему и пропуску весенних паводковых вод по каждому пруду, плотине, водохранилищу, организовать дежурство.

        Отв. – председатели комиссии.

        Срок – до 15.03.2024 г.
        4. Рекомендовать руководителям объектов экономики регулярно докладывать в единую дежурно - диспетчерскую службу района (тел. 2-17-33) о состоянии дел прохождения паводковых вод и принятых мерах.

        Отв. – руководители объектов экономики и сельских поселений.

        Срок – в период весеннего паводка   

         5. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений, организаций, сельскохозяйственных производственных кооперативов, собственникам ГТС, в период организационных и подготовительных мероприятиях принять безотлагательные меры по своевременной подготовке и безаварийному пропуску  паводковых вод весной текущего года, для чего:

        а) создать аварийный запас материальных ресурсов (щебня, песка, грунта и т. д. для заделки прорывов, для заграждений);

        б) привести в готовность гидротехнические и инженерные сооружения путем очистки их от снега и льда, устройства подъездных путей;

        в) вывезти из зоны возможного затопления и подтопления скот, минеральные удобрения и ядохимикаты, горюче - смазочные материалы, семена, корма и др.; 

        г) организовать во всех сельскохозяйственных производственных предприятиях, учреждениях, организациях специальные противопаводковые бригады и обеспечить круглосуточное дежурство их на объектах в период прохождения паводка, провести инструктаж по технике безопасности, закрепить за бригадами необходимую технику, обеспечить баграми, ломами, лопатами, спецодеждой;

        д) обеспечить понижение уровня воды или полное опорожнение водохранилищ, размещенных вблизи населенных пунктов и в верховьях рек на случай аварийной ситуации по их техническому состоянию;

        е) очистить отверстия водопропускных и водосбросных сооружений на плотинах, водохранилищах, системах, на дорогах от снега и льда;

        ж) проверить исправность затворов сооружений, неисправность которых немедленно устранить;

        з) откалывать (выпиливать) лед у свай мостов, боковых стенок оголовков сооружений, вдоль креплений откосов отводящих каналов, защитных дамб для предохранения их от повреждений при подъеме и всплытии льда;  

        и) очистить от снега каналы на протяжении 3 - 5 м и выше и ниже сооружений для беспрепятственного прохода паводковых вод и предотвращения запруд перед сооружениями;

        к) вывезти из зоны возможного затопления разборные строения, оборудования и механизмы, которые могут быть снесены и выведены из строя паводковыми водами;

        л) обратить особое внимание на защиту от воздействия паводка ферм, машинно-тракторных парков, складов сельхозпродукции;

        м) разработать порядок оповещения, порядок временного отселения или эвакуации населения из вероятных мест затопления (подтопления), мероприятия первоочередного жизнеобеспечения населения.

        Отв. – руководители предприятий, учреждений, организаций, глава сельского поселения, собственники ГТС.

        Срок  –  в период весеннего паводка   

  6. Заведующем Лапшовским ,Кулясовским и Дубровским  ФАП Камешкирской участковой больницей ГБУЗ Кузнецкой межрайоной больницы, провести комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждения заболевания населения в возможной зоне затопления (подтопления), острыми кишечными заболеваниями; 

       7. Заведующим Лапшовским и Кулясовским филиалами МБОУ СОШ с.Русский Камешкир организовать проведение во всех образовательных учреждениях инструкторско-методических занятий с учащимися по практическим действиям во время весеннего паводка.

        Срок – до 20 марта 

        8. Сельской противопаводковой комиссии организовать проверку устойчивости и надежности гидротехнических сооружений, дорог, мостов, дамб, линий электропередач и связи, готовности аварийно-спасательных команд, предусмотреть порядок временного отселения или эвакуации населения из вероятных мест затопления (подтопления), создать резерв материальных и финансовых ресурсов. 


Срок в период прохождения весеннего паводка

        11. Комиссии по предупреждению и ликвидации  ЧС и обеспечения пожарной безопасности обеспечить подготовку заявки на взрывчатые вещества на производство взрывных работ в случае необходимости.

         Срок – по необходимости

        12. Начальнику Отд МВД РФ по Камешкирскому району, начальнику ПСЧ-40  рекомендовать принять меры по охране общественного порядка и противопожарной безопасности в весенний период 2020 года по усиленному варианту.

        Срок – постоянно

